**项目名称：2024年计重设备专项服务项目（成渝）**

**竞**

**争**

**性**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：重庆通慧网联科技有限公司**

**2024年10月**

目 录

[第一章 比选公告](#_Toc10533)

[第二章 报价人须知](#_Toc21719)

[第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）](#_Toc7682)

[第四章 报价说明](#_Toc13787)

[第五章 工程量清单及计量规则](#_Toc24503)

[第六章 图 纸](#_Toc12440)

[第七章 技术标准和工作要求](#_Toc10887)

[第八章 合同范本](#_Toc12089)

[第九章 竞争性比选响应文件格式](#_Toc24853)

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

　　本竞争性比选项目2024年计重设备专项服务项目（成渝），采购人为 重庆通慧网联科技有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆高速中西部所属高速成渝路段。

2.2 项目概况：2024年计重设备专项服务项目（成渝），本次竞争性比选内容包含2024年计重设备专项服务项目（成渝）的实施。

2.3 比选范围：以甲方指令的关于本工程的标准设计施工图、合同清单、图纸会审纪要、变更通知、通知单等为依据，由乙方承担本工程的计重设备专项服务的全部专业任务。作业人员的组织和机构设置、安全生产教育、现场文明施工和标准化建设、参加甲方组织的会议等一切与乙方相关联的工作亦属承包范围。承包方式：实行施工中标人包工、包料（以工程量清单为准）、包质量、包安装、包工期、包安全施工、包文明管理的一揽子承包方式。

2.4 工期要求：2024年10月22日-2025年09月8日，开工日期：以甲方实际下达的开工通知为准。

## 3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有有效的营业执照（高清，并且在有效期内）；

（2）有效的计量器具型式批准证书（整车式动态汽车衡(100吨/150吨)）或建筑机电安装工程专业承包参级（含叁级）以上资质；

3.2 业绩要求：2021年1月1日-2024年10月1日单个合同60万及以上高速公路计重设备维护业绩或累计200万元及以上计重设备销售业绩。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.4报价人还应在人员、机械设备等方面具有相应的履行能力，详见招标文件第二章报价人须知附录1-3项内容。

3.5报价人须提供采购人要求的所有资质要求、业绩要求、信誉要求、财务状况（不作强制要求）的复印件并加盖单位鲜公章。

3.6 本次比选不接受联合体报价。

## 4.评标办法

经评审的最低投标价法

**5.竞争性比选须知**

5.1竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布。

5.2竞标文件递交截止地点：重庆通慧网联科技有限公司（重庆市渝北区龙山街道天邻风景24栋19-3）。

（1）报价人采取邮寄方式递交的，请自行考虑邮寄时间风险，如同城邮寄、异地邮寄。

（2）逾期送达、未送达指定地点的或不按要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

5.3竞标文件递交截止时间： 2024 年 10月 18日下午 15 时 00 分（北京时间）。

5.4竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；当不足3家报名时，不予开标，标书当场退回。

5.5密封要求：

按第五条要求制作响应文件，将文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通慧网联科技有限公司2024年计重设备专项服务项目（成渝）响应文件

在2024年10月18日下午15时00分前不得开启

5.6特别提醒：若报价人恶意竞得标的后不按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将报价人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通慧网联公司所有比选项目报价。

5.7廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：伍老师 举报电话：19923070998

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

5.8比选人联系方式

比选人：重庆通慧网联科技有限公司

地址：重庆通慧网联科技有限公司（重庆市渝北区龙山街道天邻风景24栋19-3）

商务联系人：陈泊利 电 话：15330566511

技术联系人：李老师 电 话：13996132911

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# 第二章 报价人须知

| **序号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆通慧网联科技有限公司  地 址：重庆市渝北区冉家坝天邻风景小区24栋19-3  联系人：陈老师  电 话：15330566511 |
| 2 | 项目名称 | 2024年计重设备专项服务项目（成渝） |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见比选公告3.1  （2）业绩要求：见比选公告3.2  （3）信誉要求：见比选公告3.3  （4）项目主要人员要求：见附录1  （5）其他要求：见附录2、见附录3  以上（附录1-附录3中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。 |
| 9 | 是否接受  联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 偏差 | **不允许负偏差** |
| 12 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 13 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 14 | 工程量清单的填写方式 | **报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单。**  **报价人应根据工期要求填报总报价。**  **综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。**  **本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。** |
| 15 | 最高投标限价 | **2024年计重设备专项服务项目（成渝）最高限价金额114750.00元，其中安全生产费1721.25元；**  **报价人报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。** |
| 16 | 合同支付办法 | 根据项目据实计量实施完成并经验收合格后，按季度进行结算支付（招标人可根据项目开展情况对工程量进行调整，每季度根据招标人通知开展技术服务工作）。中标人应于采购人每次付款前提供等额增值税专用发票（税率6%）。由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后，30个工作日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担；  乙方应于甲方每次付款（预付款除外）前提供等额增值税专用发票给甲方。 |
| 17 | 作业队伍最低要求 | 1. 现场服务人员不少于2名，至少一名服务人员需具备低压电工操作证（特种作业）； 2. 现场人员年龄不超过60岁； 3. 驾驶人员应持驾驶证等相关证件上岗； 4. 交通组织所需的人员、车辆、标志标牌等根据施工作业区要求另行配置。   中标人在收到中标通知书后（与采购人签订合同前）需在3日内提供对各个现场人员购买100万及以上的保险，“意外伤害医疗险”每人投保额度不低于10万，并到采购人处进行报备。 |
| 18 | 乙方违约的处理 | 1. 承包人负责作业期间的现场安全管理，现场安全措施及标志摆放必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019及《通慧公司工程安全生产的违约处理细则》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。未按照规定要求设置标志、标牌等安全措施，应现场立即整改；整改不到位，勒令停工，造成的损失由承包人自行承担，并按照招标人“工程安全生产的违约处理细则”的条款进行处理。 2. 本项目所报的现场人员须与投标文件提供的人员一致。中标人不得随意更换人员，若中标人需更换人员，需在当季度结束前14天提交资料给采购人，经采购人同意后方能进行更换。如中标人私自更换人员，一经发现从履约保证金中扣10000元/人罚款。 3. 如出现1次以上未达到服务质量要求、资料提交不及时等情况，采购人有权要求中标人进行整改；拒不整改或服务弄虚作假的，采购人有权终止合同的执行，由此带来的损失由中标人承担。 4. 中标人因违章作业受到行政处罚导致采购人信用受到损失，造成社会负面影响，将纳入采购人对中标人的信用考核，并按相关制度处理。 5. 若履约保证金累计处罚到总金额的50%，则报价人应在10个工作日内补交到100%，如不能按时补交，则采购人有权终止合同。中标人擅自离场或单方面终止合同，中标人应赔付采购人合同金额的20%。 6. 中标人必须遵守执行重庆通慧网联科技有限公司《工程安全生产的违约处理细则》、《工程管理违约处理实施细则》（详见附件）。如有违约按照细则条款处罚执行。 7. 乙方应在每季度工作完成后30天内提交当期支付（结算）资料，若超期未提交，每超期一天扣减当期应支付金额1%，最高扣减20%；若超期90天未提交支付资料，则在履约保证金另外再处罚一万元。 8. 中标单位在收到采购人中标通知书后3日内必须组织队伍进场办理开工手续，若延期1天扣除履约保证金的1%，累计延期10天未进场办理开工手续，甲方有权终止合同，中标人还应赔付采购人合同金额的20%违约金。 9. 乙方按照发包人通知准时提交合格规范的周期维护资料，若超期未提交，按照路段，扣减当期该路段应支付金额25%，且发包人可以指定第三方完成未提交资料路段的服务或资料（由此产生的费用由承包人承担）. 10. 承包人应自备充足的维修所需备品备件，确保在接到发包人报修通知后（通知方式包含但不限于书面、电话、短信、微信等），承包人需第一时间组织人员赶赴现场开展维修工作，以重庆高速集团大楼为原点，距离100公里以内为服务半径，4小时内必须赶到现场，大于100公里，8小时内必须赶到现场；设备故障应在到达现场后4小时内解决；如遇特殊情况，须按照采购人要求的时间内到达现场并在规定的时间内排除故障，如承包人未及时到场或超过故障处理时限，发包人可以每次扣除合同总额的1％作为处罚，达到3次未及时，发包人可以终止合同。 11. **承包人拒绝（承包人达到3次未在半小时内明确回复发包人报修通知的，且事后未作出合理解释的情况可以视为承包人的拒绝行为）任意一次发包人通知（通知方式包含但不限于书面、电话、短信、微信等）的故障报修工作的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿造成的损失。** |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐2名中标候选人。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金  本次竞争性比选不设投标保证金。  二、履约保证金  1、履约担保作为本项目合同附件；  2、履约保证金的金额：中标人合同金额的10%；  3、履约保证金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定时间完成为止。  4、履约保证金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证。履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后由中标人提出申请，28天后无息退还剩余部分。  三、低价风险担保金  1、低价风险担保提交标准为最高限价的85%与中标价格差额的 3 倍（既低价风险担保差额倍数），中标价低于最高限价85%的价格差额；  2、低价风险担保作为本项目合同附件；  3、低价风险担保金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定时间完成为止；  4、低价风险担保金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供低价风险担保金缴纳凭证。低价风险担保金在完成合同约定的全部工作内容后由中标人提出申请，28天后无息退还剩余部分。  5、低价风险担保金缴纳方式：可以为现金转账、现金和银行保函两种方式。  四、保证金及风险担保金缴纳方式及要求  1、保证金缴纳方式及要求：报价人从企业的基本账户（开户行）在采购人规定时间内，向采购人通过电汇方式直接划付至采购人指定的保证金账户，否则，保证金无效。报价人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。转款备注：2024年计重设备专项服务项目（成渝）XXX保证金。  2、风险担保金缴纳方式：报价人可采用现金、现金与银行保函组合形式提交风险担保；  2.1、现金缴纳方式：企业的基本账户（开户行）在采购人规定时间内，向采购人通过电汇方式直接划付至采购人指定的保证金账户，否则，风险担保金无效。报价人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。转款备注：2024年计重设备专项服务项目（成渝）XXX保证金。  2.2、现金与银行保函组合缴纳方式：现金方式与2.1处一致，银行保函方式在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供低风险担保。 低风险担保金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同验收完成止。如果中标人出具的低风险担保保函有效期早于合同约定的有效期，中标人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则采购人有权停止支付合同价格。  四、采购人指定的开户银行及账号如下：  账户名称：重庆通慧网联科技有限公司  开户银行：工行两江西湖路支行  帐 号：3100 0381 1910 0028 205 |
| 21 | 合同签订方式 | 1.中标人在收到中标通知书后3个工作日内应委派全权代表前来与重庆通慧网联科技有限公司洽谈，并在规定时间内签订合同。  2.如果中标人没有按上条的规定办理，采购人将有充分理由取消中标人的中标资格，同时采购人有权另选中标人。  3.在签订合同时，采购人有权对本比选文件所规定的项目清单内容予以增减。  4.本次计重设备专项服务项目合同，将以采购人提供的合同版本签订。  5、中标通知书发出后，中标人3日内进场开展工作。 |
| 22 | 保险 | 在合同执行期间，中标人应自行有效地进行下列项目的保险：货物运输险、工程一切险、第三方责任险、车辆险、工人赔险、人员工伤险、人身意外保险、雇主责任险等，死亡/伤残赔偿上限不低于100万元/人，“意外伤害医疗险”每人投保额度不低于10万。中标人投保后须将保险单明细交与采购人备案。 |
| 23 | 监督部门 | 监督部门：重庆通慧网联科技有限公司综合部  地 址：重庆市渝北区冉家坝天邻风景小区24栋19-3  电 话：1992307998 |
| 24 | **需要补充的其他内容** | |
| 24.1 | **截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。** | |
| 24.2 | **按采购人要求由中标人自行在每个作业点设置“非现场移动可视化安全检查平台”（布控球中标人自行采购），并接入采购人指定的安全管理平台。** | |
| 24.3 | **现场工程量清单通过据实计量结算，若采购人要求某一路段变减，中标单位须无条件服从。** | |
| 25 | **计重称台设备专项服务技术标准、范围、内容、要求** | |
| 25.1 | **详情见附件。** | |

## 附录1 资格审查文件

**（项目主要管理人员最低要求）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员配置 | 职称或职业资格 | 社保 |
| 1 | 项目经理1名 | 无 | 近六个月及以上社保证明 |

注：以上人员需提供项目主要管理人员名单（表格形式），人员相关资质证件、身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳近六个月的社保证明（带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），所有证件需在有效期内，并加盖单位鲜公章。

## 附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

|  |
| --- |
| **现场人员最低要求** |
| **投标人组织的队伍最低要求如下：**   1. **现场服务人员不少于2名，至少一名服务人员需具备低压电工操作证（特种作业）；**   **2.现场人员年龄不超过60岁；**  **3.驾驶人员应持驾驶证等相关证件上岗；**  **4交通组织所需的人员、车辆、标志标牌等根据施工作业区要求另行配置。**  **5.中标人在收到中标通知书后（与采购人签订合同前）需在3日内提供对各个现场人员购买100万及以上的保险，“意外伤害医疗险”每人投保额度不低于10万，并到采购人处进行报备。** |
|  |

注：需提供以上人员相身份证复印件，所有证件需在有效期内，并加盖单位鲜公章。

## 附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

|  |
| --- |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 |
| 根据项目实际施工进度情况报价人自行提交。 |

注：以上设备由报价人**自行承诺**，无需提供有关证明资料，并加盖单位鲜公章。

**以上（附录1-附录3中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。**

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 1、经评审的最低价，由低到高的顺序确定中标候选人（若采购人认定报价人有非合理低价，则采购人有权不接受报价人的报价）；  2、报价人所报报价不能超过最高限价，否则采购人有权对报价人所投报价作废标处理；  3、如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人，以最早提交报价文件的报价人为第一中标候选人；4、其他则按照最有利于采购人的原则进行评标。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
| 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
| 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。  1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定；  2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
| 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
| 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
| 其它材料 | 无 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
| 其他人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
| 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
| 工期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
| 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 5 | 评标结果 | 补充细化：  本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐2名中标候选人。 | |
|  |  |  | |

**第四章 报价说明**

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金、安全生产费等完成本项目的一切费用，以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、安全生产费包含但不限于①.设置、完善、改造和服务安全防护设施设备支出；②.配备、服务应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；③.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；④.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；⑤.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥.安全生产宣传、教育、培训支出；⑦.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧.安全设施及特种设备检测检验支出；⑨.其他与安全生产直接相关的支出。保险均由报价人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人供应的材料、设备的金额不进入总报价，其他全部进入总报价。报价人在实施土建工作时，如管沟开挖、设备基础等，应包含定位放样、基础开挖和回填、弃土外运、基础钢筋制作和支模、基础浇筑及附属管道敷设等全部工作内容，电缆应根据要求进行防盗包封，设备及线缆标识按采购人要求制作安装，以上工作内容采购人不再另行计量与支付。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

6、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量\*工程量清单的单价来计算支付金额。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，报价人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的总报价应是所有工程费用的汇总。

9、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

10、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

11、对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

12、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则报价做废标处理。

13、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

14、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

15、对于报价人报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审。

16、合同为单价合同，合同期间不予调价。

17、报价人应严格按照工程量清单进行报价，不得随意修改采购人发布的工程量清单数量、公式及相关内容。

18、报价人提供的材料设备需在报价清单中明确品牌及型号。

# 第五章 工程量清单

**详见竞争性比选文件附件。**

工程量清单计量规则：按照重庆市交通委员会2016年4月11日发布的《公路工程工程量清单及计量规范》渝内字【2016】009号执行。

# 第六章 图 纸

**无。**

# 第七章 技术标准和工作要求

# 详见附件。第八章 合同范本

**详见竞争性比选文件附件。**

# 第九章 竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

**竞争性比选响应文件**

报价人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 目 录

1. 竞争性响应声明书
2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人须知前附表规定要求的资料

六、报价人基本信息及其他材料

七、现场安全负责人承诺书

八、计重设备专项服务工程量清单

## 一、竞争比选响应声明书

**致：重庆通慧网联科技有限公司**

根据贵方为2024年计重设备专项服务项目（成渝）竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以**2024年计重设备专项服务项目（成渝）报价金额： 元。**

按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争性比选文件要求的工程。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面，有效期范围内）。

报价人： （盖单位公章）

年 月 日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面，有效期内）

报 价 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字 ）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

**三、报价一览表**

重庆通慧网联科技有限公司：

在研究了竞争性比选文件中所有文件后，我司对2024年计重设备专项服务项目（成渝）竞争比选响应报价如下：

## 四、资格审查资料

## （营业执照、资质证书、项目人员资料等）

1. 营业执照

注：请附营业执照复印件或扫描件（有效期内），并加盖报价人公章；

1. 资质证书
2. 业绩要求

注：业绩要求：2021年1月1日-2024年10月1日单个合同60万及以上高速公路计重设备维护业绩或累计200万元及以上计重设备销售业绩（提供合同扫描件），并加盖报价人公章；

1. 信誉要求

注：请附在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，及在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单截图（参见下图），并加盖报价人公章；



1. 财务状况
2. 人员要求
3. **项目主要人员要求**

**项目主要人员要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |

**项目主要人员证件照片（有效期内）：**

1. **作业队伍人员要求**

**作业队伍人员名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 现场服务人员 |  |  |  |
| 2 | 现场服务人员 |  |  |  |
| 3 | 现场服务人员 |  |  |  |
| 4 | 现场服务人员 |  |  |  |
| 5 | 现场服务人员 |  |  |  |
| 6 | 现场服务人员 |  |  |  |

注：需提供项目现场服务人员名单（表格形式），以上人员相关身份证复印件。（有效期内，并加盖单位鲜公章）

**现场人员证件照片：**

**其他人员名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 如：电工、焊工 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：需提供以上人员相关资质证件及身份证复印件（有效期内），并加盖单位鲜公章。

## 五、报价人须知前附表规定的材料

### （一）报价人自行承诺部分

承诺书

（招标人名称）：

我公司 （投标人名称）参加了贵单位项目的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（5）被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

（6）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信惩戒执行人名单。

2、中标后，3日内安排服务人员进场，进场当日提交特种作业证和人员保险证明。接到故障报修通知后，半小时内响应。我公司会根据项目实际施工进度情况，配备相应的主要机械设备和试验检测设备。

3、我公司严格按照“工程量清单”的规定进行报价。比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。投标总报价不高于贵单位公布的投标总报价最高限价。各清单子目单价不高于贵单位公布的各清单子目单价最高限价的。

4、我公司在报价文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金及履约保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

投标人： 盖单位法人章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

## 六、报价人基本信息及其他材料

### （一）报价人基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  | | | | | | | | | |
| 报价人  公司股权结构 |  | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 | |  | | |
| 传真 |  | | | | 网址 | |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | | |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | | |  |
| 成立时间 | 年 月 日 | | 员工总人数： | | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | |

### （二）其他材料

## 七、现场安全负责人承诺书

**致：重庆通慧网联科技有限公司**

根据贵方为2024年计重设备专项服务项目（成渝）竞争性比选项目及服务的竞争比选邀请，（姓名）经正式任命为2024年计重设备专项服务项目（成渝）竞争比选项目及服务现场安全负责人，严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019及《通慧公司工程安全生产的违约处理细则》等有关安全生产的规定，承诺施工期间在现场开展安全管理工作。

竞争比选响应单位现场安全负责人（签字）：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**八、计重称台专项服务工程量清单**