2024年彭水沥青拌和站

新增钢结构彩钢棚项目第二次

竞争性比选文件

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年11月

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目竞争性比选公告

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以竞争性比选方式确定中选单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

根据2024年彭水沥青拌和站的预算计划，拟将拌和站内三个石料仓新增钢结构彩钢棚顶棚面积1574.12㎡准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以竞争性比选方式确定中选单位

1.1工程范围：彭水拌和站内三个石料仓需搭建钢结构彩钢棚。

1.2工程地点：渝湘高速公路K1817+000进城侧沥青拌和站（彭水站）

1.3工    期：预计从2024年11月25日至2024年12月31日

1.4主要工程数量：

| 序号 | 施工地点 | 详细位置 | 施工内容 | 综合工程量（㎡） | 专票税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭水拌和站 | 渝湘高速公路K1817+000进城侧沥青拌和站 | 1. 依照设计图纸严格执行施工程序； 2. 构建主体结构框架； 3. 安装彩钢板； 4. 施加防锈漆涂层。 | 1574.12 | 9% |  |
| 合计 |  |  |  | 1574.12 |  |  |

备注：

1、综合工程量核算：

①、综合工程量应依据设计图纸中所标注的“型材屋面”面积进行明确，此面积作为暂定的总体工程量。工程完工后，需根据甲方代表验收合格的实际工程量进行最终核算。

②、因乙方原因导致的返工工程量，甲方不予核算。

③、工程量的任何变动，必须得到甲方代表的签字确认后，方可进行核算。

2、费用说明：

本项目采用的单价为综合含税单价，工程量清单中所列单价已涵盖完成约定工作内容所需的所有费用，包括但不限于：

①人工及保险费、技术人员支持费、安全措施费；

②材料费、物价上涨补偿、合理损耗、仓储费；

③机械使用费、间接费；

④运输及杂费、通行费、装卸车费；

⑤利润、增值税专用发票税金、规费、不可预见费用等；

以及合同中明确或隐含的所有责任、义务和一般风险、利润等相关费用。

- 1.5施工范围：依据设计图纸，负责彩钢棚的全部施工工作，包括但不限于基础处理、材料采购、构件制作、安装、调试及验收等。项目具体施工需满足《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2022）、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T 251-2011）、《钢结构防腐涂装技术规程》（CECS 243:2013）、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）相关规范标准要求。安全施工严格按照《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）相关规范标准要求，保证项目及人员安全。

二、比选申请人资格要求：

- 企业资质：拥有独立法人地位，持有合法有效的营业执照、安全生产许可证，并具备建筑施工总承包或钢结构工程专业承包三级及以上资质。

- 业绩要求：比选截止日，提供近五年内至少完成一个及以上类似规模（面积、结构类型等）的彩钢棚或钢结构工程施工项目，其面积不低于1000㎡。的业绩。（须提供合同或其他证明材料的复印件，提供的证明材料须清晰明确反映该业绩要求的内容）（四、业绩证明中体现）。

- 三、竞标报价要求

本项目最高总限价为：  395104.12 元（大写： 叁拾玖万伍仟壹佰零肆元壹角贰分 元整）

注：竞价人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（详见格式“五、已标价报价清单”）

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：

本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会根据综合报价从低到高的先后顺序推荐中选候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低综合报价相同的时候，则进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。

具体评标标准按：综合单价进行评标。结算实际费用时按竞价人含税综合单价（税率9%）*实际收方面积（㎡），开具增值税专票。

具体评审标准详见下表:

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | ....... | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 2、同一竞标人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金（如有） | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、结算方式

5.1、本项目无预付款，比选保证金6000.00元整，参选单位请于正式比选开始前打入我司收款账户，过期无效，不得参选【收款账户信息，企业名称:重庆公路养护工程(集团)有限公司；纳税识别号：915000006992835410；注册地址、电话:重庆市渝北区龙溪街道龙华大道45号路华苑小区1幢1-1，023-89187991；开户行(收入户)：兴业银行重庆分行营业部；银行账号:346010100100780766。】参选人的比选保证金则在中选结果公示期结束后10个工作日内退还。

本项目履约保证金20000元整大写：贰万元整。乙方请于合同签订前将此款项打入甲方指定收款账户。项目竣工验收达标之后28个工作日内，无息退还。

工程款总金额3%，作为质保金。办理结算第一次结算时扣除，质保期自项目完工验收之日起，为期一年，到期无质量问题，由乙方提交申请，甲方将质保金无息退还。

5.2、项目验收合格后，乙方开具全额发票，办理结算支付。

六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

- 竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆高速公路养护（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）竞标文件递交截止时间：2024年 11 月 25 日上午 10 时  30 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目

比选申请文件

在2024年11月 25 日上午10 时30  分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：刘老师      电话：023-88563373    王老师  电话：13101223093

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目合同

甲  方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

联系地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号

乙  方：

联系地址：

甲方因自有拌和站料仓需搭建彩钢棚需要，现将拌和站站新增料仓彩钢棚项目委托给乙方实施。为明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方在遵循平等、自愿、公正、诚信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

一、具体内容

1.1沥青混合料类型、单价、数量、金额：

| 序号 | 施工地点 | 详细位置 | 施工内容 | 综合工程量（㎡） | 专票税率% | 综合单价 （元/㎡） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭水拌和站 | 渝湘高速公路K1817+000进城侧沥青拌和站 | 1. 必须依照甲方提供的设计图纸严格执行施工程序； 2. 构建主体结构框架； 3. 安装彩钢板； 4. 施加防锈漆涂层。 | 1574.12 | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1574.12 |  |  |  |
| 备注： 1、综合工程量核算： ①、综合工程量应依据设计图纸中所标注的“型材屋面”面积进行明确，此面积作为暂定的总体工程量。工程完工后，需根据甲方代表验收合格的实际工程量进行最终核算。②、因乙方原因导致的返工工程量，甲方不予核算。③、工程量的任何变动，必须得到甲方代表的签字确认后，方可进行核算。 2、费用说明： 本项目采用的单价为综合含税单价，工程量清单中所列单价已涵盖完成约定工作内容所需的所有费用，包括但不限于： ①人工及保险费、技术人员支持费、安全措施费；②材料费、物价上涨补偿、合理损耗、仓储费；③机械使用费、间接费；④运输及杂费、通行费、装卸车费；⑤利润、增值税专用发票税金、规费、不可预见费用等； - 以及合同中明确或隐含的所有责任、义务和一般风险、利润等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为综合单价合同，合同总金额￥ ：           元（大写：          元整）

双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同实施期间，工程量清单中的单价将不予调整。

1.2、合同有效时间：自合同签订之日起至2024年  月  日，具体时间以业主单位及比选人工程项目实际要求（含批准延长）为准。

- 履约保证金、质保金：

2.1本项目履约保证金20000元整，在合同签订前乙方需按甲方要求打入指定银行账户，完工结算时，乙方按甲方要求完善相关退款资料办理退款。

2.2工程款总金额3%，作为质保金。办理第一次结算时扣除，质保期自项目完工验收之日起，为期一年，到期无质量问题，由乙方提交申请，甲方将质保金无息退还。

三、计量与费用支付

3.1、计量：收方验收时双方均无异议则综合工程量结算。

3.2、费用支付：

完工验收后，乙方开具全额分配，办理结算支付。

3.2.1剩余材料处理：

工程完工后，乙方自购的剩余原材料不予以计量，乙方不得以任何理由要求甲方给予相关补偿，乙方可自行处理，甲方不承担任何费用。

四、双方的权利和义务

4.1 甲方权利和义务：

4.1.1、乙方施工期间暂定生产，如遇突然情况，需要开展生产，甲方需提前1个工作日以短信通知形式告知乙方，以便乙方协调。

4.1.2、甲方有义务对乙方出具的结算资料（加盖乙方公章）进行确认,甲方收到结算资料15个工作日内未提出异议的,视为认可该结算资料的数量和金额有效。

4.1.3、按合同约定，完成完工验收后及时办理结算，支付工程款。

4.1.4、甲方支付方式按银行转账支付。

4.2 乙方权利和义务：

4.2.1、因本项目包含大量高空作业，配备合格安全装备（项目开始前需提供合格资料备案，如不能提供，乙方不得进场开工）。严禁夜间施工。

4.2.2、乙方需配备2名及以上安全员，施工期间加强场地巡视，严禁非工作人员进入施工区域。

4.2.3、乙方现场负责人、安全员及劳务人员进场施工需提购买人身保险相关资料，并保证人员信息无误，不符要求者甲方有权清退。乙方需加强施工期间的安全教育和采取相应的安全措施，并自行承担安全责任事故。

4.2.4、施工期间，乙方自行安排人员及其他相关人员住宿及伙食。

4.2.5、在合同有效期内，乙方无条件服从甲方施工时间安排。

4.2.6、开据有效的发票。

4.2.7、乙方必须严格按本工程的设计图要求施工。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿。

4.2.8、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

4.2.9、质量验收标准：合格/优良

4.2.10、质保期：1年(完成完工验收之日起算)。

五、验收标准、方法

5.1、完工验收时，由甲、乙双方现场代表、负责工程完成情况进行初步验收（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、涂装情况、场地清洁规整、整体项目完成情况，是否存在遗漏及完成较差需要整改的部分等），初验合格后由甲方相关部门进行复查抽检，乙方配合，并准备提供相关质检资料（包括甲方要求的此项目相关资料，原材料合格证、近期完成校验的测量工具，并能提供校验资料及复印件等），如不能提供相应资料或抽检不合格，乙方需立即整改，若因此导致甲方影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

5.2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由自身原因造成的一切损失及费用。

六、发票的开具

6.1、全额发票由乙方开具真实有效的增值税专用发票（抵扣税率9%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的有效增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

6.4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

七、违约责任

若任何一方违反本合同约定应履行的义务，守约方有权请求违约方立即纠正并采取补救措施，违约方拒绝纠正或采取补救措施，导致本协议无法继续履行，由违约方向守约方支付相当于协议总额  10 ％的违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当继续补足赔偿。

八、争议的处理

合同履行过程中，若出现争议，双方本着友好协商解决，若协商不成，可提请重庆仲裁委员会仲裁。

## 九、合同签约地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

十、本合同一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份，各文本均具有同等法律效力；经双方签字盖章后生效；工程完工供料结束并结清财务手续后自动失效。

甲 方                                       乙 方

单位名称（章）：重庆公路养护工程            单位名称（章）：

（集团）有限公司

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：                              或委托代理人：

部门负责人：                                部门负责人：

经办人：                                    经办人：

签约时间： 2024年   月    日   　　        签约时间：2024年  月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目之安全合同

为在2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本次拌和站站主要设备除锈刷漆项目的安全管理工作，采购人 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

## 一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、不定期组织人员对乙方人员和设备安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

6、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理应予纠正并按照相关规定进行处罚。

7、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

## 二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级管理人员和具体作业人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到安全工作，同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从拌和站除锈刷漆项目的管理人员到作业人员、辅助人员，在管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。施工现场必须配置安全人员，负责施工期间作业人员的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

6、乙方生产相关人员必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，项目作业人员必须持有《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效，生产现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失管理责任和经济损失。

7、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有生产相关的作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

8、乙方负责对高空设备、安全用品进行定期检查，保证其始终处于良好完备完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或延误不到位，由此造成导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

## 三、违约责任

1、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方支付款中予以扣除。

2、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

## 四、本合同作为《2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

## 五、合同签约地： 重庆市沙坪坝区梨高路4号。

## 六、本合同一式 陆 份，招标人执 肆 份，参选人执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人或授权代理人：					    法定代表或授权代理人：

项目负责人：								    项目负责人：

经办人：									    经办人：

签订日期：2024年   月   日				    签订日期：2024年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同：

## 一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

## 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

## 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

## 五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

七、本合同作为《2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人									   法定代表人

或授权代表：								   或授权代表：

部门负责人：

经办人：									    经办人：

日期：2024年   月   日					日期：2024年   月   日

2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目

比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

1．我方已仔细研究了2024年彭水沥青拌和站新增钢结构彩钢棚项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价      （大写）      （¥     ），工期：2024年   月至2024年  月，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称          报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 竞争性比选响应单位有效的营业执照、基本账户开户许可证、资质证书、安全生产许可证

- 四、业绩证明

- 五、已标价报价清单

货币单位: 人民币 元

| 清单序号 | 施工地点 | 详细位置 | 施工内容 | 综合工程量 （㎡） | 税率 % | 综合上限单价含税 （元/㎡） | 金额（元） | 综合单价报价含税 （元/㎡） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭水拌和站 | 渝湘高速公路K1817+000进城侧沥青拌和站 | 1. 必须依照甲方提供的设计图纸严格执行施工程序； 2. 构建主体结构框架； 3. 安装彩钢板； 4. 施加防锈漆涂层。 | 1574.12 | 9 | 251 | 395104.12 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  | 1574.12 |  |  | 395104.12 |  |  |  |
| 限价合计金额 |  |  | ￥： 395104.12 元 大写： 叁拾玖万伍仟壹佰零肆元壹角贰分 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额 |  |  | ￥： 元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、综合工程量核算： ①、综合工程量应依据设计图纸中所标注的“型材屋面”面积进行明确，此面积作为暂定的总体工程量。工程竣工后，需根据甲方代表验收合格的实际工程量进行最终核算。②、因乙方原因导致的返工工程量，甲方不予核算。③、工程量的任何变动，必须得到甲方代表的签字确认后，方可进行核算。 2、费用说明： 本项目采用的单价为综合含税单价，工程量清单中所列单价已涵盖完成约定工作内容所需的所有费用，包括但不限于：①人工及保险费、技术人员支持费、安全措施费；②材料费、物价上涨补偿、合理损耗、仓储费；③机械使用费、间接费；④运输及杂费、通行费、装卸车费；⑤利润、增值税专用发票税金、规费、不可预见费用等； 以及合同中明确或隐含的所有责任、义务和一般风险、利润等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）