项目名称：重庆高速公路集团有限公司总部园区隐患整改及绿化景观改造EPC项目

公开竞争性比选文件

重庆高速公路集团有限公司

2024年3月

重庆高速公路集团有公司总部园区隐患整改

及绿化景观改造EPC项目比选公告

重庆高速公路集团有限公司（以下简称高速集团）拟使用自有资金开展集团总部园区隐患整改及绿化景观改造，拟通过公开竞争性比选方式，选取该项目的EPC（设计－采购－施工）总承包商。该比选公告将在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、高速集团招投标平台（http://219.152.86.11:8088/pms/）上公示，请有意愿参与公开竞争性比选的单位报名参加。

一、项目基本情况

（一）项目概况：

该项目位于重庆市渝北区银杉路66号高速集团办公大楼园区内，改造面积约为4360平方米，主要工作为园区隐患整改、绿化景观改造及文化氛围打造。其中：

1. 设计工作：针对园区存在的安全隐患，结合园内场地实际情况和业主的要求，对园林景观及绿化进行改造设计，设计要求现代、简朴、美观及协调，充分展现高速集团企业文化。

2. 采购工作：设计施工需要的各类材料、树木花草、物品、设施均由承包方自行采购。

3. 施工：按照设计要求，完成该项目的全部改造工作。包括并不限于土建、绿化、照明、安装、文化打造等工程。

（二）主要工程

1. 土方工程：对场地内现状水景填埋，场地平整，垃圾清理。

2. 土建工程：包括铺装新建，广场设立文化主石1座，预计长8.5米、高3米、厚1米左右；建立2处特色镜面水景，占地面积约80㎡；设立10块特色文化景观石，记载高速公里10件大事；建立1处主题文化小品以及1处高速集团标识小品，以及条形座凳、旗台等；

3. 绿化工程：包括移植、新增各类树木；更换草坪、地被等。

4. 照明工程：包括现状电缆电箱去除，新增电箱，电缆，定制庭院灯，草坪灯，射灯，LED灯带等，路灯要求使用光伏板；

5. 文化打造工程：文化主石，特色文化景观石和主题文化小品等雕塑，须体现高速文化和廉政文化因素。

（三）平面布署图示意如下：　　该平面图为此次隐患整改和绿化改造大概范围，其主要工程也明确告知各有意参与的投标单位。各投标单位需对整块场地进行深化设计，提供总平面设计图、各文化小品的设计图与效果图以及改造后的整体效果图。

（四）本次竞争性比选接受联合体竞标

1. 联合体成员不得超过2家（含联合体牵头人），联合体牵头人为承担本项目施工任务的单位。联合体成员都应满足相应的资格条件。

2. 联合体投标须提供联合体投标协议书。联合体各方共同签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在本项目中投标。母公司已参与投标的，其子公司不得另外组建参加到联合体投标。

3. 联合体投标的，按联合体协议约定的分工分别提供相应的资质证书。联合体牵头人负责提供业绩证明。

4. 联合体投标人应提供由联合体成员法人代表人签署的授权书。

（五）本项目最高限价：

该项目总价限价为3606000元（大写：叁佰陆拾万陆仟元整），其中设计费用限价为180000元（大写：壹拾捌万元整）。比选人所报总价和设计费用均不得超过招标人发布的最高限价，否则按否决投标处理。

（六）本项目需要的各类施工许可、树木砍伐许可由总承包商负责办理。

（七）高速集团将该项目交由集团全资子公司重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称巫云开公司）代管，项目合同由高速集团、巫云开公司和中标单位签订三方合同，由巫云开公司负责工程管理、支付、验收等相关工作。

（八）本项目工期45天，从合同签订日开始计算。

（九）合同签订后，中标方需将施工图提交巫云开公司审核，审核通过后照图施工。

二、比选申请人资格要求：

（一）具有独立法人资格。

（二）具有风景园林工程设计专项乙级或城市园林绿化设计乙级和市政公用工程施工总承包叁级以上资质。联合体投标的，按联合体协议约定的分工分别提供相应的资质证书。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）2021以来，在经营活动中没有重大违法记录；

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

（一）本次比选申请文件的组成：

1. 报价文件

（1）报价函

（2）明细报价表

2. 技术文件

（1）设计方案（包含方案设计构思及说明、总平面图、竖向布置图、单体及总体效果图）

（2）施工组织管理方案（施工管理及组织方案；施工工期计划表）。

（3）评分表中相应证明材料及要求的其他内容。

3. 资格文件

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

（2）有效的营业执照复印件和工程施工资质证书复印件

（3）诚信声明

（四）其他材料

（注：以上所有文件均须比选申请单位加盖单位公章，并装订成册）

（二）比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件3份（正本1份、副本2份，副本可为正本的复印件，比选人应在比选申请文件右上角清楚的标记“正本”“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准），比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评选办法

（一）评选方式

本项目采用综合评分法进行评选。综合评分法是指在最大限度地满足询价文件实质性要求前提下，按照询价文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以总得分最高的报价人作为当选候选人或者当选人的评选方法。报价人总得分根据评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评选程序

评选工作组由重庆高速集团相关部门的工作人员组成，按以下程序独立履行评审职责。

1. 资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对报价人报价文件中的资格证明进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照 |
| 2 | 具有市政公用工程施工总承包叁级以上资质 具有风景园林工程设计乙级以上资质 | 资质证书 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
| 6 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |

2. 符合性检查。依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对报价文件的响应程度进行审查，以确定是否报价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 身份证明及授权委托书 | 法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书有效，法人或代表人签字齐全。 |
|  |  | 报价 | 报价不得超过限价，且只有一个有效报价。报价须加盖公章。 |
| 2 | 完整性审查 | 报价文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合报价文件要求。 |
|  |  | 报价文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 符合性 审查 | 设计方案 | 具有详细的设计方案。 |
|  |  | 施工组织管理方案 | 具有施工组织管理方案及施工工期计划表。 |

3. 澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选工作组可以要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表人签字，并不得改变报价投标文件的范围或者报价文件的实质性内容。

4. 比较与评价。按询价文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评选工作组对每一份报价书的每一项进行评价、打分，有分歧的，按少数服从多数的原则给出相应的分数。

评审后得分按从高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（三）评分标准

| 序号 | 评分因素 及分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（50分） | 有效的投标报价中的平均价为评标基准价，其价格分为50分。报价低于基准价1%扣0.5分，高于基准价1%扣1分。 |  |
| 2 | 技术部分（30分） | 1.设计方案完整性、合规性编制要点：设计文件是否完整（提交资料和图纸内容），设计原则和各专业说明是否符合国家规范和标准；5分； 2.平面布局编制要点：总体布局是否合理、现代、美观、简朴、协调。是否满足日照、灯光、消防、安全、交通流线及出入口要求； 10分； 3.隐患处理及景观改造配合是否合理，5分； 4.文化呈现内容形式是否展现高速文化和廉政文化，是否与景观高度融合；5分。 5.施工组织管理方案是否合理，是否影响业主正常办公需求。5分 | 供应商根据磋商文件内容提供方案，格式自定 |
| 3 | 商务部分（20分） | 1.拟派项目负责人，具有建筑、市政类中级职称以上证书的得5分，不满足或未提供不得分； | 提供证书复印件。（加盖投标人公章） |
|  |  | 供应商2020年1月（时间以合同签订时间为准）以来，承担过园林绿化工程施工项目，每提供一个得5分，最高得15分，不满足或未提供得0分。 | 提供合同复印件（加盖投标人公章）。不提供或提供材料不符合的要求的不得分。签订合同时原件备查。 |

五、合同的主要条款

（一）工期：45天，自合同签订日开始计算。

（二）工程款支付

1. 预付款：合同签订后，业主单位在10个工作日内支付项目中标费用的30%作为工程预付款。

2. 进度款：土建工程完成后，业主单位在10个工作日内支付项目中标费用（以下同）的20%；绿化工程完成后，再支付20%；文化工程小品完成后，再支付20%；验收合格后支付7%。

（三）项目质保金：项目中标费用的3%，缺陷责任期24个月，自项目通过竣工验收之日起。

（四）工程验收：按中标设计方案及施工图验收

（五）安全责任：总承包商对工程安全负全部责任。

六、公开竞争性比选须知:

（一）有意参加公开竞争性比选的单位，从挂网之日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、高速集团招投标平台（http://219.152.86.11:8088/pms/）上自行下载竞争性比选文件等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

（二）现场踏勘时间： 2024年3月22日下午15时至17时。

（三）公开竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2024年3月29日上午10时。

（四）公开竞争性比选开标地点:高速集团2306会议室

（五）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

（六）各竞标人应根据本次公开竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。

（七）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本2份。竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录。

（八）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：重庆高速集团园区隐患整改及绿化景观改造项目竞争性比选申请文件以及提交比选文件当天日期，封口处加盖比选申请人公章。

（九）联系方式

询价人：重庆高速公路集团有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：沈老师

电  话：13883890314

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：　　　　 　（盖单位公章）

年   月   日

# 目  录

一、报价文件

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术文件

（一）园区隐患整改及绿化景观改造设计方案（格式自定）。

（一）施工管理及组织方案（格式自定）

（三）评分表中相应证明材料及要求的其他内容

三、资格文件

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）有效的营业执照复印件

（三）诚信声明

四、其他材料

（一）联合体投标协议书

（二）其他

一、报价文件

# （一）报价函

致：重庆高速公路集团有限公司

1.我方已仔细研究了                     （项目名称）竞争性比选响应文件的全部内容，经研究比选文件的内容、服务条款后，愿意以竞标总报价¥      （元）（大写：           ），其中设计费   （元）（大写：           ），工程总承包费  　　　 （元）（大写：           ）  按合同约定工期完成项目建设工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5．       （其他补充说明）。

比选申请人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

日期：          年        月       日

（二）明细报价表

项目名称：

单位：元

| 序号 名称 品牌、规格型号 制造商 原产地 | 类别 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 工程总承包费 |  |  |
| 3 | 合计： |  |  |

比选申请人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年        月       日

# 二、技术文件

# （一）隐患整改及绿化景观改造设计方案（格式自定）

# （二）工程总承包施工管理及组织方案

# （三）评分表中相应证明材料及要求的其他内容

三、资格文件

# （一）法定代表人身份证明及授权委托书

### 1.法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	     年 	      月      日

经营期限：

姓名： 	      性别： 	    年龄： 	   职务：

系 	                   （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	              （盖单位章）

年   月   日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （双面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 2.授权委托书

本人 	（姓名）系        	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	    （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：             	。

代理人无转委托权。

比选申请人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		              （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	                （签字）

身份证号码：

年  	月 	   日

| 法定代表人身份证复印件 （双面） | 委托代理人身份证复印件 （双面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

# （二）有效的营业执照复印件

（三）诚信声明

高速管家（重庆）实业有限公司：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

# 四、其他材料

由比选申请人自行提供，格式自拟。