青草背特大桥维护检查车和除湿机

维修工程

竞争性比选文件

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

2024年3月

青草背特大桥维护检查车和除湿机维修工程

竞争性比选文件

致                公司：

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司青草背特大桥维护检查车和除湿机维修工程已列入我司2024年年度计划，资金已落实，拟采取竞争性比选方式确定实施单位和合同总价，询价人为 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 。现邀请你单位参加本次青草背特大桥维护检查车和除湿机维修工程的询价，具体要求如下：

- 工程合同名称：南方公司中心城区主线桥钢护栏涂装工程。

二、工期及工程内容

1、工程概况：

南涪路青草背特大桥为悬索桥，主塔顶和锚室内共设置有12台除湿机，2台维护检查车，维护检查车为特种设备，为保证设备正常运行，需要定期维护检查。

2、工程地点：南涪路青草背特大桥。

3、项目工期：维修工程2024年6月30日前完成，缺陷责任期1年。

4、发包方式：单价合同。

5、工程内容：对维护检查车轨道调校，除锈刷漆，对除湿机电气设备维修，排风道除锈喷涂油漆防腐等。

6、合同签订方式：

青草背特大桥维护检查车和除湿机维修保养工程与重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司签订合同。

三、报价原则

1、发包人在配备表中公布了本项目所需工程量，竞价方首先应保证自身有条件在规定时间内完成发包人要求的工程量。

2、竞价方按发包方对本项目的工程量以及最高限价，填写竞价表（附后）。超过最高限价的为废标，最高限价为431681.23元，暂列金额不作为竞争性比选项目。

3、资质：

（1）具备独立法人资格、有效的营业执照和安全生产许可证。

（2）具备特种设备（起重机或升降机）安装维修B级及以上资质。

4、业绩：

近3年（2021年1月1日至投标截止日）独立完成过1个已通车高速公路桥梁特种设备维保工程项目，合同金额不低于30万元。业绩证明材料提供原件或复印件，清楚反映工作内容并附上工程量清单和单项合同金额，且相关签章需清晰可见。在开标时，若所投标文件中业绩证明材料无法证实业绩的真实、有效性，且不能提供业绩证明材料原件查验时，将不得进入下一阶段的评审。

5、本次招标不接受联合体投标。

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

7、项目经理1名，具有高级工程师及以上职称。技术负责人1名，具有土木工程类相关专业工程师及以上技术职称。投标单位应保证所报人员相关资料真实有效，不得超过证书有效期，否则将不得进入下一阶段评审。

8、报价应包括完成本询价函全部工程内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、高速公路车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。安全生产措施费按投标净价的1.5%单列，不做为竞争性比选条件。安全作业交通维护费包干使用，可投标报价。

四、评标办法

1、采用经评审的最低投标价法。所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，将按投标业绩单个合同金额高的一方作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

- 工程量清单

（一）工程量清单说明

见附件工程量清单说明。

六、承包人责任

1、在规定时间完成施工方案的工作和业主根据现场情况临时安排的工作。

2、本工程不允许转包、分包。

3、工程一切险和第三方责任险以及承包人设备和承包人职工的人身险，均由承包人自行投保，保险费由承包人承担，并已包含在合同总价中。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

4、承包人应根据工程内容需要自行组织设备（含各种检测设备、通行车辆）、人员确保本合同各项工作按质保质完成。

5、承包人不按合同约定完成上述工作，按违约责任执行。

6、施工期间如发生安全事故，一切责任由承包人承担。

七、支付方式

1、本工程无预付款，完成外业工作提交竣工资料，支付合同金额的95%。

2、在6月30日之后，因施工单位自身原因未完成维护检查车和除湿机维修施工，延迟一天扣款1000元。

3、质保期到期以后乙方向甲方提出质保金支付申请，经甲方审核合格后，一次性支付给乙方余款5%（不计息）。

4、支付方式：转帐支付。

八、报价文件组成及要求

投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一信封：商务文件

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）资格审查资料。

①报价人基本信息一览表：本部分需先有总表，总表中列举下列证件的相关信息（样表见附表1）：公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、业绩证明材料。

②配备人员名单（样表见附表2），并根据名单将详细人员身份证、职称及职业资格证附后。

第二信封：报价文件

- 报价函；

报价函（格式附后）：报价方根据竞争性比选方提供的相关资料进行综合报价，所报的综合单价包括完成本项目所需的一切人工费、设备使用费、管理费、通行费（高速公路过路费自付）、车辆使用费、保险费、税金等一切明示或暗示的费用；

所有资料分正本副本，装袋密封；报价函（报价表及相关承诺）须盖单位公章（复印件无效），提供的证明材料（如营业执照、业绩等）复印件需加盖报价人公章，否则将不通过资格审查或财务评审。

2）报价清单。

商务文件和报价文件均为正本，装袋密封，报价函（报价表及相关承诺）须盖单位公章（复印件无效），提供的证明材料（如营业执照、业绩等）复印件需加盖报价人公章。

九、开标程序

本项目采用“双信封”形式，开标分为商务文件开标和报价文件开标两个阶段。首先对商务文件进行开标，再对报价文件进行开标，但商务文件评审不通过的，投标人不得参与报价文件的开标。开标程序按照以下程序开展。

第一阶段：第一信封开标

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）宣布评标小组有关人员姓名；

（3）由监标人或投标人代表检测投标文件的密封情况，如不满足密封要求应当场退还商务文件，投标人不得继续参与开标；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、密封情况、投标文件份数等内容，并记录在案；投标文件第二信封（报价文件）不予开启，交由招标人予以封存；

（5）投标人代表、记录人、评标小组等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）第一信封开标结束；

（7）评标小组现场评审。

第二阶段：第二信封开标

- （1）未通过第一信封审查的投标人文件当场退还其投标文件；

（2）由投标人代表检查第二信封投标文件密封情况，如不满足密封要求应当场退还商务文件，投标人不得继续参与开标；

（3）对通过第一信封评审的投标文件第二信封（报价文件）随机开启投标文件并公布投标文件第二信封（报价文件）的投标人名称、密封情况、投标报价、投标文件份数，由工作人员记录在案；

（4）投标人代表、评标小组、记录人等有关人员在第二次开标记录上签字确认。

（5）第二信封开标结束。

十、递交时间

竞价文件应于2024年3月29日10:00（北京时间）前递交南方公司（G65巴南主线收费站机关大楼中会议室），公司将当场开标。竞价文件须密封完好，加盖密封章。

联系人：黄老师   023-62846825

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

# 附件：

# 竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

青草背特大桥维护检查车和除湿机

维修工程

# 投标文件

# （商务文件）

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

# 目  录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、资格审查资料

# 一、投标函

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司：

1．我方已仔细研究（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定完成工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：          ，年龄：          ，职称：          。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、授权委托书或法定代表人身份证明

# （一）授权委托书

本人（姓名） 系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月   日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

# （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字）性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年月日

注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

# 资格审查材料（资质、业绩、人员）

| 附表1 报价单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价单位名称 | 证书名称 | 证书字号 | 证书内容（简要） | 备注 |
| 1 | 南方营运分公司 | 营业执照 | xxxxxxxxx | 法人： | 举例 |
| 2 | 南方营运分公司 | 资质证书 | xxxxxxxxx | 公路养护二类甲级 | 举例 |
| 各种证书扫描件件需加盖公司鲜章，并按该清单顺序组卷 |  |  |  |  |  |

附表二：近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

委托人名称

委托人地址

委托人电话

合同价格

设计服务期限

设计内容

总设计工程师

项目描述

备注

注：投标人应根据竞争性比选文件要求在本表后附相关证明材料。

附表三

| 2 报价单位配备人员清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 担任职位 | 职称及资格证 |
| 1 | 南方公司 |  | xxxxxxxxxxxx | 本科 | 项目经理 | 中级/一级建造师 |
| 各种证书扫描件需加盖公司鲜章，并按该清单顺序组卷 |  |  |  |  |  |  |

青草背特大桥维护检查车和除湿机

维修工程

# 投标文件

# （报价文件）

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

# 目  录

一、投标函

二、报价清单说明

三、报价清单

# 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           （¥       元）的投标总报价，按合同约定完成工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。