重庆高速工程检测有限公司

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购

竞争性比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2024年5月

重庆高速工程检测有限公司

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购竞争性比选公告

本项目重庆高速工程检测有限公司2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购准备组织实施，重庆高速工程检测有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

## 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购项目。

- 比选单位：重庆高速工程检测有限公司

- 服务地点：重庆高速路网范围内。

- 计划工期：预计开工时间为2024年6月15日、预计完工时间为2024年12月31日（如遇特殊情况工期顺延）。

- 比选范围：

| 序号 | 费用名称 | 计划工程量 | 单位 | 工作内容 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡检查技术咨询服务 | 600 | 座 | 1.现场全程参与、指导边坡外业检查； 2.参与、指导完成比选人负责的所有路段边坡检查成果资料，对成果资料质量把关； 3.参与、指导比选人负责的所有路段边坡应急事件处理、技术咨询以及处治建议等工作； 4.组建专家团队对比选人进行边坡专业技术培训不少于3次，培训人员不少于30人次； 5.通过边坡检查工作，进行技术总结，提炼科研内容及成果方向，形成一套边坡检查技术体系管理手册，能够指导边坡经常检查、定期检查、应急检测等工作。 | 1.培训及应急事件处理专家应有水工环地质或岩土工程或道路专业正高级或同等技术职称； 2.项目负责人应有水工环地质或岩土工程或道路专业正高级或同等技术职称； 3.检查人员不少于4组，每组应配备2名检查人员，检查人员应有水工环地质或岩土工程或地质测绘或道路中级及以上技术职称。 |

备注：

1、以上含税单价包含人员工资及福利、人员交通、餐费及住宿、设备设施投入、人员及车量保险、安全投入、利润、增值税普通发票税金、物价上涨因素等在内的各种费用。

2、驾驶员、车辆使用（含高速公路通行费、燃油费）、交通组织费由甲方提供。

3、限价清单中所列计划工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按甲方认可的实际完成的工程量进行结算。

## 二、竞标人资格要求：

## 1、资质要求：

## （1）具有独立法人资格、有效的营业执照、同时具备工程勘察综合甲级资质和工程设计公路行业甲级资质；

## （2）若授权代理人签字，需提交竞标人法人签名的授权委托书，并加盖公章。

## 2、业绩要求：

## 竞标人2021年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)，至少承接过1个(含)以上重庆高速公路边坡处治设计合同且单个合同额不低于30万元。

## 3、人员要求：

## （1）项目负责人应有水工环地质或岩土工程或道路专业正高级及以上技术职称；

## （2）检查人员不少于4组，每组应配备2名检查人员，检查人员应有水工环地质或岩土工程或地质测绘或道路中级及以上技术职称；

## 4、财务要求：工程结算时，中标单位需依照国家税收政策调整的要求，向比选人开具可以抵扣税款的有效的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，或因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

## 5、信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态。竞标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

## 三、投标保证金的交纳：

（1）投标保证金金额为：人民币2000元（贰仟元整）。

（2）投标人从本单位的基本账户（开户行）在投标截止3小时前，通过转账直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的账户，以到账时间为准，否则投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（3）投标人必须将投标保证金划付至指定账户中才有效，指定账户如下：

账户信息：

单位名称：重庆高速工程检测有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

账号：3460 1010 0100 3073 96

单位地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

联系电话：023-89063833

纳税人识别号：915001125699415187

注：各投标人汇款时，请准确填写投标保证金专用账户的账号，请勿擅自删减或改动。

（4）投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“边坡检查技术咨询服务项目投标保证金”。（可简写项目名称）

（5）投标保证金有效期与投标有效期一致。

（6）投标保证金缴纳情况将在开标会上现场展示（具体到账情况均以展示的“投标保证金缴纳情况一览表”为准）。若投标人未在规定时间内从其投标人的基本账号将投标保证金一次性足额汇入指定账户，将视为投标保证金无效，并报送由评标委员会评审。

（7）投标保证金的交纳验证：开标会现场由工作人员将现场展示的投标保证金交纳情况打印出来，并由相关人员签名确认。

（8）保证金退还参照公开招标项目投标保证金退还的相关规定执行且无息退还。

## 四、竞标文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

1.1报价描述

按照竞标人自行考虑的施工计划、人员及设备投入等，比选人提供的比选文件、控制价文件等资料进行本项目的报价。竞标人根据比选人提供的工程量清单进行报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

1.2报价

竞标人须全面、认真阅读本报价书、控制价文件等并澄清疑问，经认真分析研究，慎重编制报价文件（比选上限单价及总价以比选方的项目控制价为准），一旦竞标人被比选人确定为本次合作项目施工任务成交单位，所报含税总价将直接作为本次合作项目的含税合同价，所报含税单价将直接作为本次合作的结算及变更依据。

1.3本项目最高总限价（含6%增值税）为：330000元（人民币叁拾叁万元整）。

注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应含税最高限价（含税单价限价及含税总价限价）否则均为无效竞标（详见竞争性比选文件格式“五、已标价报价清单”）。

2、作业要求

2.1安全要求：竞标人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和重庆高速工程检测有限公司安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；边坡检查期间发生的安全事故均由竞标人自行负责。比选人要求在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

2.2进度要求：竞标人必须严格服从重庆高速检测工程有限公司的任务要求，在接到通知后，在约定的时间内及时组织专业人员提供技术咨询服务。

2.3质量要求：竞标人工作质量必须符合国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关边坡检查的规范要求。对检查成果资料把关，确保成果资料通过业主以及专家评审。

3、商业保险

为加强对比竞标人保险管理，竞标人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。比选申请方商业险种应按照比选方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人）、团体意外险（保险额度不少于100 万），并自行承担相应的保费。比选申请方雇主责任险的购买可自行选择保险公司。

4、本次竞争性比选文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞标人有效的营业执照、有效的资质证书；

④竞标人业绩证明；

⑤竞标人项目负责人及资格证书；

⑥竞标人自行承诺部分；

⑦已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须竞标人法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

5、竞争性比选文件的份数及编制要求：

竞标文件1份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

## 五、评标办法

本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标小组按报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 竞标文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员资格 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 供货期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； （5）不同竞标人的竞标文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若项目报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

六、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目含税最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等多种方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，签订合同之前提交。

合同执行完毕，比选人将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的100% ，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/#/web/home）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

（二）竞争性比选结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/#/web/home）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

请竞标人将密封完好的“竞标文件”邮寄或送至上述地点，收件人：严老师15982091013。

（四）竞标文件递交截止时间：2024年  6  月  5  日上午  10   时  0  分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次及以后不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的竞标文件，将竞标文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆高速工程检测有限公司

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购竞标文件

在 2024 年  6  月  5  日上午 10  时  0 分前不得开启

（七）特别提醒：若竞标人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与重庆高速工程检测有限公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆高速工程检测有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373      严老师     电话：15982091013

合同格式：

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同

甲方：重庆高速工程检测有限公司

地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方：

地址：

甲方因2024年度边坡检查项目的需要，根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信）原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

第一条  工程概况

工程名称：2024年度边坡检查项目技术咨询服务

工程地点：重庆高速路网范围内。

工程内容：边坡检查技术咨询。

工程量清单：以甲方提供清单为准。

本合同为固定单价及总价合同，表中数量为预计数量，结算数量以甲方代表确认的工程量数量为准。

第二条  工程承包范围

1.现场全程参与、指导边坡外业检查；

2.参与、指导完成甲方负责的所有路段边坡检查成果资料，对成果资料质量把关；

3.参与、指导甲方负责的所有路段边坡应急事件处理、技术咨询以及处治建议等工作；

4.组建专家团队对甲方进行边坡专业技术培训不少于3次，培训人员不少于30人次；

5.通过边坡检查工作，进行技术总结，提炼科研内容及成果方向，形成一套边坡检查技术体系管理手册，能够指导边坡经常检查、定期检查、应急检测等工作。

第三条  工程工期

开工日期：              年      月      日

竣工日期：              年      月      日

具体工期按甲方实际要求为准。

第四条  工程质量和验收标准

1、乙方提供的技术咨询服务必须符合国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关边坡检查的规范、规定。确保检查质量符合现行规范：《重庆公路边坡养护技术指南》CQJTGT D03-2018、《重庆市高速公路边坡养护管理手册（试行）》的通知行政收文〔2018〕177号以及甲方的要求；对检查成果资料把关，确保成果资料通过评审。乙方对所承担的工作内容及质量负责，因乙方原因造成检查质量不满足要求的边坡，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到检查要求。因技术咨询服务质量导致的一切责任均由乙方承担。乙方应全部完成合同约定工作内容并满足要求，不响应合同要求中应急事件现场参与指导或培训质量、次数不满是甲方要求时，甲方按合同约定扣除相应工程款。

第五条  工程量的确认

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

第六条  履约保证金

本合同无履约保证金。

第七条  工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

第八条  合同价款与支付

本合同为含税固定单价及总价合同，乙方提供的发票应为增值税专用发票。本合同含税总价：

元（大写人民币             ），其中不含税金额为            元（大写人民币                ），税率   6  %，增值税额为：         元（大写人民币                 ）。本合同在履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

（二）工程费用的计量方法：

1、按甲方代表确认的实际工程量×单价，包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：

人员工资及福利、人员餐费及住宿、设备设施投入、人员及车量保险、安全投入、利润、增值税专用发票税金、物价上涨因素等在内的各种费用。

（三）工程款的支付：

1、本工程无预付款。

2、参与、指导完成全部外业检查，参与、指导完成检查报告编制、审核，对成果资料把关并通过评审支付至结算工程量相关金额的60%；完成技术培训，服务期内边坡应急事件技术咨询及病害处治建议，提交经检查合格的边坡检查技术管理手册，支付至结算工程量相关金额的100%。在甲方支付款项前，乙方向甲方递交结算资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方审核后，甲方在15个工作日内按结算金额的100％以银行转账方式支付给乙方。若乙方未按约定提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为  6  %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第九条 双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方指定        为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作。

2、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

3、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派        （身份证号码：        ；联系电话：         ；为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系、并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。

2、乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对技术咨询服务质量全面负责。

4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家现行相关标准的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

7、乙方向甲方承诺必须按照合同约定及甲方要求进行作业，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换检查人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

8、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

9、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

10、乙方应当对检查人员进行培训，对实施过程中的事故负责。乙方应当与检查人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第十条保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买保险。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度不少于100万/人；附加医疗保险不少于5 万/人）、团体意外险（保险额度不少于100 万），并自行承担相应的保费。乙方可自行选择保险公司，也可与甲方作业人员参保单位一致，便于事故理赔。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在人员进场前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第十一条安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

6、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

7、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额，超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第十二条违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行检查作业，提供检查人员不少于4组，每组应配备2名专业检查人员，检查人员应有水工环地质或岩土工程或地质测绘或道路中级及以上技术职称；，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在作业过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足检查要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足检查质量和进度的要求。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，确保检查质量，在规定工期内完成本合同约定的工作任务。

①非甲方原因造成检查质量不符合评审要求的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场实施，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

③乙方应全部完成合同约定工作内容并满足要求，乙方不响应合同要求中应急事件现场参与指导要求时，甲方按约定在合同结算时一次性扣除合同价款的20%违约金；乙方不响应合同要求中培训次数或培训质量不满足甲方要求时，甲方按约定在合同结算时一次性扣除合同价款的20%违约金；乙方不提交边坡检查技术体系管理手册或手册不满足检查要求时，甲方按约定在合同结算时一次性扣除合同价款的20%违约金；因乙方审核成果报告把关不严，造成评审不通过或者成果报告质量差时，甲方按约定在合同结算时一次性扣除合同价款的20%违约金。

C、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失、以及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

（二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十三条其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录，其中约定冲突的，以签订时间在后者为准。

2、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。如任何一方地址发生变更，应于变更之日起十日内书面通知对方，否则视为未变更。

3、因项目终止甲方有权终止本合同。

4、甲方有权更换交通组织服务单位，甲方选中下一交通组织服务单位进场时，本合同自动解除，甲方不承担违约责任。

第十四条 合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订于重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

2、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：     年    月    日              日期：      年    月     日

| 序号 | 费用名称 | 计划工程量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 配置要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡检查技术咨询服务 | 600 | 座 |  |  | 1.培训及应急事件处理专家应有水工环地质或岩土工程或道路专业正高级或同等技术职称； 2.项目负责人应有水工环地质或岩土工程或道路专业正高级或同等技术职称； 3.检查人员不少于4组，每组应配备2名检查人员，检查人员应有水工环地质或岩土工程或地质测绘或道路中级及以上技术职称。 | 1.现场全程参与、指导边坡外业检查； 2.参与、指导完成比选人负责的所有路段边坡检查成果资料，对成果资料质量把关； 3.参与、指导比选人负责的所有路段边坡应急事件处理、技术咨询以及处治建议等工作； 4.组建专家团队对比选人进行边坡专业技术培训不少于3次，培训人员不少于30人次； 5.通过边坡检查工作，进行技术总结，提炼科研内容及成果方向，形成一套边坡检查技术体系管理手册，能够指导边坡经常检查、定期检查、应急检测等工作。 |
| 合计（含6%增值税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上含税单价包含人员工资及福利、人员餐费及住宿、设备设施投入、人员及车量保险、安全投入、利润、增值税专用发票税金、物价上涨因素等在内的各种费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、车辆使用（含高速公路通行费、燃油费）、交通组织费由甲方提供。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、限价清单中所列计划工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按甲方认可的实际完成的工程量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同之安全生产合同

为在2024年度边坡检查项目技术咨询服务实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆高速工程检测有限公司（以下简称甲方）与承包单位     （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体检查人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从项目负责人到检查人员的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的检查人员，必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗作业。

8、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

9、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1、本合同有效期内，甲方发现乙方存在未按合同要求及相关法律法规要求开展工作的，甲方有权要求乙方立即整改；乙方拒不整改处罚2000元，处罚后拒不整改，则乙方构成违约，甲方有权解除合同，且乙方需支付甲方合同总金额20%的违约金。因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                   （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条本合同作为《2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

竞争性比选文件格式

（以下内容为示例）

重庆高速工程检测有限公司

2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购

竞争性比选文件

竞标人名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞标人有效的营业执照、有效的资质证书

- 四、竞标人业绩证明

- 五、竞标人项目负责人及资格证书

- 六、竞标人自行承诺部分

- 七、已标价报价清单

- 一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司

1．我方已仔细研究了  2024年度边坡检查项目技术咨询服务采购   竞争性比选文件的全部内容，愿意以含税总报价        （大写人民币        ），增值税专用发票税率  6%  ，按照约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：                              ；

单位性质：                                ；

地址：                                   ；

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               ；

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：        ；

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人名称：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞标人有效的营业执照、有效的资质证书

- 四、竞标人业绩证明

- 五、竞标人项目负责人及资格证书

- 六、竞标人自行承诺部分

重庆高速工程检测有限公司：

我司承诺本次竞标文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 七、已标价报价清单

| 序号 | 费用名称 | 计划工程量 | 单位 | 上限价 |  | 报价 |  | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） |  |
| 1 | 边坡检查技术咨询服务 | 600 | 座 | 550 | 330000 |  |  | 6% |
| 合计（含6%增值税） |  |  |  | / | 330000 | / |  |  |
| 备注： 1、以上含税单价包含人员工资及福利、人员餐费及住宿、设备设施投入、人员及车量保险、安全投入、利润、增值税专用发票税金、物价上涨因素等在内的各种费用。 2、车辆使用（含高速公路通行费、燃油费）、交通组织费由甲方提供。 3、限价清单中所列计划工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按甲方认可的实际完成的工程量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |