项目名称：2024年重庆高速隧道照明改造工程

勘察设计项目

竞争性比选文件

招标人：重庆四联交通科技股份有限公司

2024年09月

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

本竞争性比选项目2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目，招标人为重庆四联交通科技股份有限公司，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆市渝东高速公司辖区的长万高速和石忠高速；中铁建秀松高速沿线。

2.2 比选范围：2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目，包括但不限于隧道内照明施工图设计（含现场勘察工作）、施工图预算编制、配合主管部门审查、提供技术交底、施工及调试配合、后续服务等工作。具体以招标人下发的项目通知为准。

2.3 工期要求：合同签订后25日内，提交工程项目的施工图文件及预算等相关资料；评审结束后7日内，出具正式的施工图文件及预算等相关资料。在项目施工期间，施工图设计变更图纸资料及预算资料应在接到通知后7日内提交正式的变更文件。质保期限：自项目交工之日起至项目的质保期满为止。

2.4 工作要求：一期先进行长万高速隧道以及中铁建秀松高速沿线隧道照明勘察设计。二阶段进行石忠高速隧道照明勘察设计，具体以招标人下发的项目通知为准。细节见“第五章 工作和技术要求”。

## 3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照；

（3）比选申请人须具备工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（交通工程）专业甲级资质。

3.2 业绩要求：

比选申请人在近三年（指2021年9 月1日至2024年9月1日，以合同签订时间为准）业绩应满足：至少独立完成一项合同金额不低于20万元的高速公路项目机电工程设计业绩。

注：比选申请人须提供合同复印件，合同中需体现上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及工作内容。

3.3人员要求：

（1）设计项目负责人：机电工程相关专业高级工程师及以上技术职称；近3年内至少担任过1个新建或改扩建高速公路项目机电工程设计项目的项目负责人。

（2）设计工程师：机电工程相关专业中级工程师及以上技术职称；近3年内至少担任过1个新建或改扩建高速公路项目机电工程设计项目的设计工作。

（3）不允许设计项目负责人和设计工程师为同一人。

（4）在投标文件中明确的本项目设计负责人、项目设计师，在项目执行过程中，如无特殊原因，不得更换；如确须更换，须提交签章版书面说明并得到我司书面认可后，方可更换。否则，我司可视情况终止合同并索赔。

3.4信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.5其他要求：

（1）投标人须提供资格要求的证书或者证明材料复印件并加盖单位鲜公章。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

（3）不接受联合体投标。

## 4. 竞争性比选须知

竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/index.html）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

比选申请文件递交截止地点：重庆市渝北区北岸新洲6栋2-1   何长印 15123364665。

比选申请文件递交截止时间：2024年9 月 26 日上午 10 时 00 分。

比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

密封要求：

将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目比选申请文件

在2023年9月 26日上午10时00分前不得开启

## 5. 联系方式

招标人：重庆四联交通科技股份有限公司

联系地址：重庆市渝北区北环北岸新洲6栋

技术联系人：曹老师  电 话：18996336377

商务联系人：何老师  电 话：15123364665

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆四联交通科技股份有限公司 地 址：重庆市渝北区北环北岸新洲6栋 联系人：何老师 电 话：15123364665 |
| 2 | 项目名称 | 2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目 |
| 3 | 项目地点 | 见第一章比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见第一章比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见第一章比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第五章工作和技术要求，该项提供承诺。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故，该项提供承诺。 |
| 8 | 投标人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见比选公告3.1 （2）业绩要求：见比选公告3.2 （3）主要管理人员要求：见比选公告3.3 （4）信誉要求：见比选公告3.4 （5）其他要求：见比选公告3.5 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。 |
| 11 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 12 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发布的需求、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 13 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 投标人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 14 | 报价清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的要求填写报价 |
| 15 | 最高投标限价 | 1、报价人按项目造价填报设计费的折扣率，上限费用设定为：按计算的设计费的90.00%（9折），超出上限的报价视为无效报价。 设计费＝工程设计收费基价×专业调整系数(取0.9)×工程复杂程度调整系数(取1.15)×附加调整系数(取1.1)×1.1（预算编制） 工程设计收费基准价按国家发展计划委员会、建设部 2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算； 其中各项系数取值如下： 专业调整系数取0.9；依据《工程勘察设计收费标准》第九章附表二规定，公路、城市道路工程取0.9。 工程复杂度调整系数取1.15；依据《工程勘察设计收费标准》1.0.9条及6.3.1条规定高速公路为三级，复杂度调整系数为1.15。 附加调整系数取1.1；依据《工程勘察设计收费标准》1.0.12条规定浮动范围为1.1～1.4；根据高速公路机电工程设计复杂情况，附加调整系数确定为1.1。 工作量系数取0.65；依据《工程勘察设计收费标准》6.2条规定公路工程设计工作量占比，参照往年设计工作量系数，取0.65。 工程设计收费基价采用设计单位出具的工图预算中建安费与设备购置费之和（不包含交通组织费用、安全措施费），编制施工图预算的费用根据《工程勘察设计收费标准》按照基本设计收费的10%计算。 工程设计收费基价不因设计单位服务周期的延长而增加。 报价人在报价书中只允许有一个折扣率，不接受选择报价，也不接受调价函。 设计费包含但不限于为达成工作要求所需要的所有材料费、人工费、通行费、车辆使用费、保险费、规费、税金等一切明示或暗示的费用。在合同实施期间，我公司不接受任何理由产生的调价、调折扣率，报价方在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。 2、参选人填报设计费的折扣率不得高于比选人发布的最高限价规定，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，将按否决报价处理。 |
| 16 | 合同支付办法 | 详见第六章的合同条款 |
| 17 | 乙方违约的处理 | 详见第六章的合同条款 |
| 18 | 中标候选人的人数 | 1名 |
| 19 | 保证金 | 无 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆四联交通科技股份有限公司综合部 地 址：重庆市渝北区北环北岸新洲6栋 电 话：13658324358 |
| 22 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |  |

以下部分为投标人须知正文。

## 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 2.澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人做出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 3.比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行评标。

## 4.推荐中标候选人名单

按评审后折扣价格由低到高的排列顺序推荐排名第一的投标人为本项目中标候选人。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价出现明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 5.无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 投标人组成联合体投标的；

- 报价有算术错误的，包括但不限于大写金额与小写金额不一致的、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的等；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 6.流标条件

有下列情形之一的，按流标处理：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标均被否决的；

（3）经评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足3个的；

（4）法律法规规定的其他情形。

## 7.竞争性比选响应文件的组成

竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、投标人认为需要提供的其他相关文件等（注：以上所有文件均须加盖投标人的公章）。

## 8.竞争性比选响应文件的递交

比选申请文件递交截止地点：重庆市渝北区北岸新洲6栋2-1   何长印 15123364665。

比选申请文件递交截止时间：2024年9 月 26 日上午 10 时 00 分。

逾期未递交的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

# 第三章 评标办法（最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

|  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次评标采用最低投标价法，对通过初步评审的投标人按照投标的报价单位根据要求填报折扣率；在满足完成机电设计工作必要的资质、设计人员等前提下，折扣率最低者中标。推荐1名中标候选人。报价人需将报价折扣率精确至小数点后第二位，如果出现报价人报价一致的情况，则通过现场抽签的方式确定中标人。 |  |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.2项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.3项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.4项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.5项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章竞争性比选响应文件格式的相关要求 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全。投标文件要求加盖单位公章的，应加盖单位公章。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价 |
|  |  | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人公布的最高投标限价 |
|  |  | 服务周期 | 符合第一章“竞争性比选公告”规定。 |
|  |  | 质量要求 | 符合第五章“工作和技术要求”相关规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章前附表第20项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |

# 第四章 项目报价表

| 项目 | 单位 | 数量 | 折扣 （以百分制形式填报） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目 | 项 | 1 |  |

报价单位：（签字、盖章）

# 第五章 工作和技术要求

1）严格执行有关交通工程的设计规范和标准，按时完成设计任务；

2）设计文件内容应根据本项目业主的实际需求进行设计，相关设计资料（施工图设计图纸、工程数量表）需满足招标要求并能直接指导施工；并负责向施工单位进行技术交底，处理有关设计问题及后续服务工作；

3）按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）工程设计章节的要求完成设计工作。

4）在进行隧道照明改造工程图纸设计前期，设计人员必须要进行现场实地勘察，确保施工设计图纸与项目地实际状况符合一致。合同签订后25日内，提交工程项目的施工图文件及预算等相关资料，要求随后7日内通过专家评审，出具正式的施工图文件及预算等相关资料。在项目施工期间，施工图设计变更图纸资料及预算资料应在接到通知后7日内提交正式的变更文件。

# 第六章 合同范本格式

第一条 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条 编制依据

2.1国务院、住房和城乡建设部等颁布的现行有关标准；

2.2 重庆市相关地方标准、文件；

2.3 甲方提出的有关技术要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 甲方提供的基础资料。

第四条 本合同项目的名称、阶段及设计内容

4.1 项目名称：

4.2 工作任务：2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目，包括但不限于隧道内照明施工图设计（含现场勘察工作）、施工图预算编制、配合主管部门审查、提供技术交底、施工及调试配合、后续服务等工作。具体以招标人下发的项目通知为准。

4.3设计内容

包括施工图设计（含现场踏勘工作）、施工图预算编制、配合主管部门审查、提供技术交底、施工及调试配合、后续服务等工作。在项目实施过程中，甲方可以根据需要新增设计项目，并以书面形式下达乙方，费用按照本合同费用计算方式优惠折扣率计取。

第五条 乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间

5.1甲方下达设计委托后，乙方应当在25天内提交正式设计文件一式六份。

5.2除合同明确的项目内容外，甲方以【书面】方式向乙方下达项目的设计委托，并提供该项目的基础信息和资料。

第六条 合同费用

6.1参照《工程勘察设计收费标准》的规定，按照乙方愿意承诺的折扣率    %对本项目进行价格结算。具体计算方式如下：

设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数(取0.9)×工程复杂程度调整系数(取1.15)×附加调整系数(取1.1)×1.1（预算编制）×    %（折扣率）

6.2合同费用包含现场勘查、设计、概预算编制、评审费、保险、税金及后续服务等费用。除本条约定的费用之外，甲方无须支付其他任何费用。

第七条 验收及支付方式

7.1 验收方式：乙方提交正式设计文件资料，经甲方验收通过，视为验收完成。

7.2支付方式：乙方向甲方提交正式设计文件资料并验收通过后，双方进行结算并确定结算价格，乙方开具足额增值税发票后30个工作日内，甲方按结算价格的97%向乙方支付设计费，结算价格的3%自动转为本项目质量保证金。

7.3缺陷责任期与质量保证金：项目缺陷责任期为两年，自工程竣工验收合格之日起算。两年缺陷责任期满后，设计文件不存在质量缺陷且本合同项目工程质量检测合格，乙方向甲方申请返还质量保证金，甲方应在14个工作日内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将质量保证金无息返还给乙方。

第八条  双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1甲方在本合同签订后向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成乙方设计需大量返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

8.1.3甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同以外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

8.1.4按时支付乙方的设计费用。

8.2 乙方责任：

8.2.1乙方应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，执行相关设计规范和标准，按时完成甲方委托的任务。

8.2.2负责对承担本次设计的设计人员进行安全、廉政等全面监管。

8.2.3乙方在履行本合同过程中，造成自身或者第三人的人身安全和财产安全事故，由乙方自行承担一切法律责任，与甲方无关。

8.2.4乙方在项目施工的准备和实施阶段，全面负责向甲方及施工单位进行设计交底，解决施工中有关的技术问题及参加工程交工验收等其他设计义务。

8.2.5乙方应按照甲方的要求，按时提供有关设计资料，配合作好方案讨论、修改、定稿等工作，并与甲方及时配合与协调。

8.2.6乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

第九条  知识产权与保密义务

9.1双方均应保护对方的知识产权，并严格保守在履行本合同过程中获取或知悉的对方商业秘密等通过公开渠道无法取得的信息或资料，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让、泄露、公示、传播或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9.2项目实施所产生的与本项目相关的技术文档等知识产权归甲方所有。

第十条 合同解除、终止与违约责任

10.1经双方协商一致，可以解除本合同。

10.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。受到不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后2日内向对方出具能有效证明该不可抗力事件发生的书面文件，双方应另行协商合同履行事宜。遭受不可抗力影响的一方应采取积极有效的措施以尽量减少因不能或延迟履行合同而给对方造成的损失，一旦不可抗力的影响消除，应立即通知对方。

10.3合同生效后，甲方如无正当理由终止合同，应赔偿乙方实际完成任务的费用。

10.4合同生效后，乙方如终止合同，应支付甲方合同金额20%的违约金。

10.5由于甲方的责任不能按合同约定的期限付款时，每逾一个工作日，甲方按欠付金额的万分之五向乙方支付逾期付款违约金。

10.6由于乙方的责任造成乙方无法根据约定时间提交设计文件，每逾一个工作日，乙方按合同金额的万分之五向甲方支付逾期违约金。

10.7由于乙方设计遗漏或错误造成工程质量事故，由此给甲方造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并全额赔偿甲方遭受的损失。

第十一条 争议解决

因本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章即生效。

12.2本合同一式 四 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份，各文本均具同等法律效力。

12.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.4 本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

# 第七章 竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

投标人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

- 竞争性响应声明书

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、投标人须知前附表规定要求的资料

六、投标人基本信息

七、其他材料

## 一、竞争比选响应声明书

致：重庆四联交通科技股份有限公司

根据贵方为2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿按《工程勘察设计收费标准》计算的设计费的     %（    折）进行报价，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的项目。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供招标人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字或盖法人章）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

投标人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报  价  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                （签字或盖法人章）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、报价一览表

重庆四联交通科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目竞争比选响应报价如下：

| 项目 | 单位 | 数量 | 折扣 （以百分制形式填报） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目 | 项 | 1 |  |

投标人：                                          （投标人公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：                   （签字或盖法人章）

年     月     日

注：1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或加盖单位公章。

## 四、资格审查资料

（营业执照、资质证书、项目人员、信誉资料等）

## 五、投标人须知前附表规定的材料

（招标人名称）：

我公司                   （投标人名称）参加贵单位               （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

一、2018年1月1日至投标截止日止投标人需满足下列要求：

（1）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）没有过以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标行为；

（3）未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书；

（4）未进入清算程序、或被宣告破产；

（5）未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

二、2015年1月1日至投标截止日止投标人或其法定代表人无行贿记录。

- 我司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假、串通投标等违反招投标相关法律、法规行为，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，并自愿承担被取消投标、中标资格、投标保证金不予退还、解除合同等以及赔偿本项目招标人损失的后果。

- 我司承诺严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，承诺工作期间不发生安全生产责任事故。

五、我司承诺已对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。

六、我司承诺完全响应竞争性比选文件中的人员要求、机械设备要求、投标内容要求、报价要求、工期要求、质量标准、安全目标等要求；

七、严格按照比选文件中的要求，开展工作，按照比选文件第五章工作和技术要求的相关要求完成相关工作。

特此承诺

投  标  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖法人章）

年       月      日

## 六、投标人基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、现场安全承诺书

致：重庆四联交通科技股份有限公司

根据贵方为2024年重庆高速隧道照明改造工程勘察设计项目的竞争比选要求，严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，开展相关工作。

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：               年         月         日

## 八、其他材料