合同编号：

建设工程施工劳务分包

合同（示范文本）

合同编号：xxxx （x） s/x  x  xx  xxxx

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、总包工程概况	1

二、劳务分包作业范围	1

三、劳务分包作业期限	1

四、劳务作业质量标准	1

五、劳务分包合同价格	1

六、劳务分包人资质	2

七、合同文件构成	2

八、承诺	2

九、附则	2

第二部分 专用合同条款	25

1.一般约定	25

1.2 标准和规范	25

1.3 合同文件的优先顺序	25

1.4 图纸	25

1.5 联络	25

1.6 保密	25

2.承包人	25

2.2 劳务作业现场和工作条件	25

2.3 承包人项目经理	25

3.劳务分包人	26

3.1 劳务分包人的一般义务	26

3.2 劳务分包人项目负责人	26

3.3 劳务作业管理人员	26

4.劳务作业人员	26

4.3 劳务作业人员管理	26

5.作业安全与环境保护	26

5.2 职业健康	26

6.作业期限及进度	27

6.1 劳务作业方案	27

6.2 开始工作	27

6.3 作业期限延误	27

6.4 劳务作业暂停	27

7.机具、设备及材料供应	28

7.1 机具、设备和材料供应计划	28

7.3 低值易耗材料	28

7.4 劳务分包人的保管义务	28

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗	28

8.劳务作业变化	28

8.1 劳务作业变化的情形	28

8.3 劳务作业变化估价	28

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整	28

8.5 临时性用工劳务	28

9.劳务作业价格调整	28

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整	28

10.合同价格形式	29

10.1 单价合同	29

10.2 总价合同	30

11. 劳务作业计量与支付	30

11.1 劳务作业的计量	30

11.2 预付款	30

11.3 进度款支付	30

12.验收与交付	31

12.4 劳务作业整改	31

12.5 劳务作业的交付	31

13.劳务作业完工结算与支付	31

13.1 完工结算申请	31

13.2 完工结算审核	31

13.3 完工结算支付	31

14.违约	31

14.1 承包人违约	31

14.2 劳务分包人违约	31

15.不可抗力	32

15.1 不可抗力的确认	32

16.保险	32

16.1 承包人应获得或办理的保险	32

16.2 劳务分包人应办理的保险	32

17.索赔	32

17.4 与违约责任的竞合	32

18.合同解除	32

18.1 合同解除的情形	32

18.2 合同解除后的处理	32

19.争议解决	32

20.其他约定	33

附件：	34

# 第一部分  合同协议书

总承包单位：重庆首讯科技股份有限公司

劳务作业分包单位：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、2019年12月30日《保障农民工工资支付条例》国务院令第724号、住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（2019）1号等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程部分的劳务作业分包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1.1、总承包工程名称：

1.2、劳务作业分包项目名称：

1.3、工程地点：

1.4、分包性质：劳务分包

二、劳务作业分包作业范围及工作内容

劳务作业分包作业范围及内容：（提示：工作内容的表述请勿将发包方与公司签订合同中的相关表述直接平移，需体现劳务分包的工作内容）                                                                                                                            。

三、劳务作业分包作业期限

计划开工日期：      年   月   日，总承包单位如果对此作出变更，以总承包单位的书面通知为准。

计划完工日期：      年   月   日

作业总日历天数为：    天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

有节点工期要求的，劳务作业分包单位应该按照总承包单位签发的节点工期相关文件严格执行。如因劳务作业分包单位原因造成总工期或节点工期延误，导致建设单位对总承包单位的索赔以及造成总承包单位其它一切损失，均由本合同劳务作业分包单位承担。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合标准，并符合施工合同有关质量的约定：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。其中......。

五、劳务作业分包合同价格

5.1、签约合同暂定总价（含税）为：人民币（大写）     元整(¥       元)

其中：安全生产费/安全文明施工费（含税）：人民币（大写）     元整(¥      元)

增值税率：

发票类型：增值税专用发票

5.2、合同价格形式：劳务综合单价合同（具体详见合同工程量清单附件）实际合同价款以双方共同审定确认的结算金额为准。

六、劳务作业分包单位资质

建筑企业资质证书编号：

资质等级：

资质证书有效期：

安全生产许可证编号：

安全生产许可证有效期：

七、双方项目负责人

总承包单位项目负责人；         ，身份证号：

劳务作业分包单位项目负责人：        ，  身份证号：

八、企业涉税信息

总承包单位： 重庆首讯科技股份有限公司

营业执照统一社会信用代码： 91500000586880999E

地  址： 重庆市渝北区龙溪街道新南路52号1幢3-1

电  话： 023-86917860

邮政编码：400000

开户银行：中国光大银行股份有限公司重庆冉家坝支行

账  号：39530188000016968

纳税人性质： 一般纳税人

劳务作业分包单位：

营业执照统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

邮政编码：

开户银行：

账  号：

纳税人性质：

九、合同文件构成

9.1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标（选）通知书（如有）；

（3）招标/比选文件、投标函及投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或报价单（表）附件；

（8）其他合同文件和现场有效签证资料；

9.2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

十、双方承诺

10.1、总承包单位按照劳务作业分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

10.2、劳务作业分包单位按照法律规定及合同约定组织完成劳务作业分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包。

10.3、劳务作业分包单位按《保障农民工工资支付条例》国务院令第724号、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》渝建发（2017）13号或工程所在地的相关条例或政府职能部门下发关于农民工工资支付的要求，及时足额的向进场务工作业人员发放工资。

10.4、劳务作业分包单位不以总承包单位未支付或足额支付劳务作业分包款为由拖欠本单位进场务工作业人员工资，组织或指示人员在工程现场、工程相关方办公地点、政府机构上访、闹事，当发生上述事件时劳务作业分包单位须立即予以安抚解决。

10.5、劳务作业分包单位履行施工合同中与劳务作业分包工程有关的总承包单位的所有义务（分包合同明确约定应由总承包单位履行的义务除外），并就劳务工作的质量和安全向总承包单位负责，并向建设单位承担连带责任。

10.6、总承包单位和劳务作业分包单位通过邀请招标、谈判优选、比选等形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

10.7、劳务作业分包单位提供符合法律、法规及政策规定的的增值税专用发票作为收取劳务合同价款的前提条件。

10.8、劳务作业分包单位没有对外就本工程签订任何协议、合同的权利，如擅自签订则此协议或合同自签订之日起为无效，同时劳务作业分包单位应当按照每起类似情形20000元/起的标准向总承包单位支付违约金，且劳务作业分包单位应赔偿由此给总承包单位造成的一切损失，包括但不限于总承包单位对外承担合同责任支付的款项、违约责任、赔偿责任等。

10.9、劳务作业分包单位应根据合同约定的有效计量单（收方单）、支付比例、当期应支付的工程款（进度款）及时向总承包单位提出支付申请。同时，劳务作业分包单位应告知总承包单位因本劳务作业涉及其它相对方的情况。否则一但产生法律诉讼案件，劳务作业分包单位将向总承包单位赔偿20000元的惩罚性违约金。

10.10、劳务作业分包单位同第三方在劳务费、低值易耗品材料费、小型机械设备使用费等其它各方面的法律纠纷由劳务作业分包单位自行解决，对因经济和其他纠纷（包括债权债务诉讼纠纷）产生的法律后果由劳务作业分包单位负全部责任，同总承包单位无任何关联。劳务作业分包单位也不能由此要求总承包单位提供任何证据。如发生诉讼、仲裁案件，劳务作业分包单位按照本合同约定总价的10%向总承包单位支付违约金。

10.11、劳务作业分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记、管理。未与劳务作业分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。劳务作业分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，总承包单位对劳务作业分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

十一、债权债务的备案及公示

劳务作业分包单位应按《保障农民工工资支付条例》国务院令第724号、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》渝建发（2017）13号文件或工程所在地的相关条例或政府职能部门下发关于农民工工资支付的要求建立本劳务作业分包合同的《农民工工资支付表》，并提交给总承包单位审查、备案，相关资料双方须保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。劳务作业分包单位应在本项目工地的公示牌内对上月《农民工工资发放公示表》进行公示，公示期不少于3个工作日，并将公示情况报总承包单位。如未公示，劳务作业分包单位将支付总承包单位5000元/期的违约金。施工期间总承包单位有权对《农民工工资支付表》随时检查、核对，一旦发现未按要求执行或作假，总承包单位有权要求劳务作业分包单位支付总承包单位5000元变成2万元/期的违约金。

十二、合同未尽事宜

双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同附件

附件1 农民工工资支付表；附件2 农民工工资发放公示表；附件3 劳务作业分包工程量清单；附件4 农民工工资代发委托书；附件5 安全生产协议 ；附件6 廉政合同；附件7 环境保护协议；附件8 诚信合规协议（如有）等。

十四、附则

14.1、合同订立时间：       年     月     日

14.2、合同订立地点：总承包单位所在地（总承包单位若是一直为首讯，即地点明确到建筑工程所在地，区级即可）

14.3、本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、质保期满、签订分包结算书并同意分包结算书中约定的合同终止条款，视为双方合同权利义务已履行完毕，合同终止。

14.4、本合同一式 X 份，均具有同等法律效力。总承包单位执肆份，分包单位执X份。

总承包单位(章) ：                       劳务作业分包单位(章)：

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

或委托人（签字）：                        或委托人（签字）：

经办人：                                    经办人：

## 第二部分 专用合同条款

## 1、一般约定

### 1.2、标准和规范；

本合同适用的标准和规范应与施工合同约定一致。

### 1.3、合同文件的优先顺序；

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标（选）通知书（如有）；

（3）招标/比选文件、投标函及投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或报价单（表）附件；

（8）其他合同文件和现场有效签证资料；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.4、图纸

总承包单位向劳务作业分包单位提供图纸的数量： 1份

总承包单位向劳务作业分包单位提供图纸的内容： 涉及劳务作业分包相关内容的图纸

### 1.5、联络

总承包单位移交、接受文件的地点： 项目部办公室

总承包单位指定的接收人为：

劳务作业分包单位移交、接收文件的地点： 项目部办公室

劳务作业分包单位指定的接收人为：

### 1.6、保密；

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经总承包单位书面同意，劳务作业分包单位不得将总承包单位提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 2、总承包单位

### 2.1、施工合同的提供；

经总承包单位书面同意，劳务作业分包单位可要求查阅施工合同，但有关施工合同的价格和涉及商业秘密及总承包单位不同意查阅的条款除外。

### 2.2、劳务作业现场和工作条件

关于总承包单位交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场的约定：总承包单位负责向劳务作业分包单位交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

关于总承包单位应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件的约定：总承包单位负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件。

### 2.3、总承包单位项目负责人

姓    名：

身份证号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

## 3、劳务作业分包单位

### 3.1、劳务作业分包单位的一般义务

劳务作业分包单位应承担的其他义务： 劳务作业分包单位在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行施工合同中与劳务作业分包工作有关的劳务作业分包单位的义务，但劳务作业分包合同明确约定应由总承包单位履行的义务除外；

（4）配备项目负责人一人、专职施工员至少一人、专职安全员至少一人、专职电工至少一人，以及满足工程施工需要的其他施工和技术人员（持证上岗），同时保证投入的工人数量满足总承包单位要求（工种合理搭配，具体以工序安排为准）。如不满足，按2000元/次违约金，累计三次总承包单位可解除与分包单位的劳务合同并清除出现场（被作清场处理的，总包方有权只支付分包方审定完成工程量75%的工程款）。专职电工负责整个施工区域和办公区域的临水临电的维护及维修工作，不记取任何费用。

（5）其它合同条款约定的劳务作业分包单位应当承担的义务。

### 3.2、劳务作业分包单位项目负责人

姓    名：

身份证号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

劳务作业分包单位对项目负责人的授权范围如下：

3.3、劳务作业管理人员：

3.4、履约担保

履约担保的方式：    现金或提供不可撤销且见索即付的银行保函或保险保单

履约担保的金额：            中标金额的10%

履约担保的缴纳账号：

履约担保的期限： 该合同项目完工经总承包单位确认后退还（不计息），如因分包单位自身原因导致被清场的，履约保证金不予退还。

## 4、劳务作业人员

4.1、签订书面劳动合同：劳务作业分包单位应当与劳务作业人员订立书面劳动合同，进行用工实名登记、管理，每月向总承包单位提供上月劳务作业分包单位在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资结算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务作业分包单位承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

4.2、支付劳务作业人员工资

4.2.1、委托总承包单位代发劳务作业分包单位应对劳务作业人员实行实名制管理，并办理农民工实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度、付款财务手续等情况一并交总承包单位。

总承包单位根据劳务作业分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行卡，并向劳务作业分包单位提供代发工资凭证。

4.2.2、由劳务作业分包单位发放

劳务作业分包单位应当每月按合同约定支付工资，并将当月的工资发放支付情况书面提交总承包单位。否则，总承包单位有权暂停支付最近一期及以后各期劳务作业分包合同价款。

劳务作业分包单位未如期支付劳务作业人员工资，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，总承包单位有权从尚未支付的劳务作业分包合同价款中代劳务作业分包单位直接支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务作业分包合同价款向劳务作业分包单位支付。劳务作业分包单位无条件同意认可总承包单位代付行为和代付金额并配合完善诸如付款财务手续、补开增值税发票等相关手续，若不补开增值税发票导致总承包单位经济损失的，劳务作业分包单位应予以赔偿。

4.3、劳务作业人员管理

4.3.1 劳务作业分包单位应当根据总承包单位编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经总承包单位批准后实施。

4.3.2 劳务作业分包单位应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务作业分包单位应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。

4.3.3 总承包单位有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则总承包单位有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 总承包单位要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务作业分包单位应当撤换。劳务作业分包单位无正当理由拒绝撤换的，总承包单位可按14.2的约定要求劳务作业分包单位承担违约责任，并总承包单位有权利另寻第三方来完成此项作业，费用由劳务作业分包单位承担，并有权与劳务作业分包单位解除分包合同。

## 5、作业安全与环境保护

5.1、作业安全

5.1.1、总承包单位应认真执行安全技术法律法规，严格遵守安全制度，不得要求劳务作业分包单位违反安全管理的规定进行劳务作业。

5.1.2、劳务作业分包单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务作业分包单位应立即通知总承包单位，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.1.3、劳务作业分包单位应按总承包单位统一规划堆放材料、机具，按总承包单位标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。

5.1.4、劳务作业分包单位应对其现场操作人员做好安全教育工作，确保工人安全，并配齐全套劳动保护用品及为其购买保险。劳务作业分包单位施工及进场人员必须严格推行“两单两卡”，做好安全生产和文明施工，正确用好施工机具和安全设施，不准违章指挥、违章操作、冒险作业，必须服从总承包单位管理人员的管理与安排。

5.2、安全文明施工费

劳务作业分包单位应严格遵守《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》或项目所在地的相关条例或政府职能部门下发关于安全文明施工费通知的要求，总承包单位履行对合同约定的安全文明施工费的使用及支付进行监督。其中；劳务作业分包单位施工所需的安全帽、安全带、安全网及防护绝缘鞋、防护手套、施工场内清洁与维护、四口、五临边的防护、劳动防护用品等由分包单位自行采购、发放、搭拆，该费用已包含在该劳务分包的安全文明施工费中。

5.3、职业健康

5.3.1、劳动保护

劳务作业分包单位应当服从总承包单位的现场安全管理，并根据总承包单位的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务作业分包单位应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务作业分包单位应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

劳务作业分包单位应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.3.2、生活条件

总承包单位不负责提供生活/住宿/办公场地，劳务作业分包单位应于开始工作前为其雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。总承包单位应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。

劳务作业分包单位应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。

5.4、环境保护： 在合同履行期间，劳务作业分包单位应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务作业分包单位应当遵守总承包单位关于劳务作业现场环境保护的要求。

劳务作业分包单位应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务作业分包单位承担。

若因劳务作业分包单位责任被区、县级执法机关处罚，则处违约金1万元；被国家、省、市级处罚，则处违约金5万元；被列入“信用中国”网站行政处罚、失信惩戒、重点关注名单，则处违约金10万元。

## 6. 作业期限及进度

6.1、劳务作业方案

6.1.1 总承包单位负责编制施工组织设计，在劳务作业过程中，因施工组织设计修改发生变化的，总承包单位应及时通知劳务作业分包单位。

6.1.2 劳务作业分包单位应当根据总承包单位要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。劳务作业分包单位提供劳务作业方案的时间为7天内。

6.2、开始工作

劳务作业准备

关于劳务作业分包单位应完成的劳务作业准备工作： 合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：

（1）总承包单位负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

（2）劳务作业分包单位应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

劳务作业通知；  合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。总承包单位应在计划开始工作日期前向劳务作业分包单位发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3、作业期限延误

因总承包单位原因导致作业期限延误； 因总承包单位原因未按计划开始工作日期开始工作的，总承包单位应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除工期顺延外，劳务作业分包单位放弃索赔任何费用。

因劳务作业分包单位原因导致作业期限延误； 劳务作业分包单位未能达到节点工期要求的，每逾期一天，应当向总承包单位支付违约金5000元，未能达到总工期要求的，每逾期一天，应当向总承包单位支付违约金 10000元。节点工期违约责任与总工期违约责任分别计算，不互相包含。逾期累计达到10天（含）以上的，总承包单位可以解除合同作清场处理（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

不利作业条件： 在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务作业分包单位应按照总承包单位指示，采取措施继续进行（或延迟）劳务作业。继续作业增加的费用和延误的期限由总承包单位承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件、重大突发公共卫生事件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。

不利物质条件，是指有经验的总承包单位及劳务作业分包单位在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件，是指在作业过程中遇到的，有经验的总承包单位及劳务作业分包单位在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。视为异常恶劣的气候条件：以工程所在地气象部门书面通知的禁止施工条件为准。

重大突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染疫情、群体不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其它严重影响公众健康的事件。

6.4、劳务作业暂停

6.4.1、总承包单位原因引起的劳务作业暂停

因总承包单位原因引起劳务作业暂停的，总承包单位应当承担由此延误的期限，但不承担因此给劳务作业分包单位增加的费用。

6.4.2、劳务作业分包单位原因引起的劳务作业暂停

因劳务作业分包单位原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务作业分包单位承担。

6.4.3、劳务作业暂停后的复工

劳务作业暂停后，总承包单位和劳务作业分包单位应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。当复工条件具备时，总承包单位应向劳务作业分包单位发出复工通知，劳务作业分包单位应按照复工通知的要求复工。劳务作业分包单位无故拖延或拒绝复工的，劳务作业分包单位承担由此增加的费用和（或）延误的期限。

6.5、工作配合

6.5.1、劳务作业分包单位按约定完成劳务作业，必须由总承包单位或劳务作业现场内的第三方进行配合时，总承包单位应配合劳务作业分包单位工作或确保劳务作业分包单位获得该第三方的配合。

6.5.2 、总承包单位或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务作业分包单位配合时，劳务作业分包单位应按总承包单位的指示予以配合，配合费用已包含在合同总价内。

6.6、提前完工

总承包单位要求劳务作业分包单位提前完工的，总承包单位应向劳务作业分包单位下达提前完工指示，劳务作业分包单位应向总承包单位提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。总承包单位接受该提前完工建议书的，总承包单位和劳务作业分包单位应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由总承包单位承担。

总承包单位要求劳务作业分包单位提前完工的，劳务作业分包单位不得拒绝抢工。总承包单位认为劳务作业分包单位的提前完工建议书不能达到工期提前要求的，有权直接修改，劳务作业分包单位应当按照总承包单位修改后的抢工方案实施。由于劳务作业分包单位未按照抢工方案组织抢工，导致工期提前目标未能实现的，劳务作业分包单位应承担工期违约责任。劳务作业分包单位拒绝抢工或未按抢工方案组织抢工的，导致提前完工的预期目标不能实现的，总承包单位有权自行代工（由总承包单位提前告知分包单位，无论分包单位是否同意），产生的费用由劳务作业分包单位负责并承担，总承包单位有权从应付劳务作业分包单位的款项中直接扣除或向劳务作业分包单位追偿。劳务作业分包单位未按要求提交抢工方案的，视为劳务作业分包单位拒绝抢工。

## 7. 机具、设备及材料供应

7.1、机具、设备和材料供应计划：  在7天内提供计划

7.2、主要材料和周转性材料：除本合同明确约定由总承包单位提供的主要材料，其余材料含周辅材料均由劳务作业分包单位提供。

7.3、低值易耗材料

7.3.1关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定： 由劳务作业分包合同单位提供。

7.3.2关于劳务作业分包单位自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围： 包括但不限于；

1>、 工、用具及机械设备类：

螺丝刀、夹嵌、绝缘表、行规要求自带的工、用具、对讲机、各类割具、各类锉刀、气枪、胶囊、墨斗、线坠、角尺、卷尺、皮尺、水平尺、管钳、压线钳、各类榔头、扳手、锯弓、电筒、铆枪、放线架、紧线器、焊锡锅、滑石粉、各类资料表格、办公用品、地阻仪、编码器、红外线水平仪、水平仪、万用表、各类爬梯、对讲机、喷枪、绞磨、千斤顶、各类电锤、电钻、台钻、试压泵、剪板机、咬口机、液压弯管机、管子切断机、钳桌、折方机、套丝机、钢筋调直机及各类开孔器、钻孔器、打磨机、液压钳、焊接设备及其配套的电线电缆焊钳面罩、电焊机等、型材切割机及锯片、滚槽机、热融器、电动葫芦、砂轮切割机等。

2>、配电类：

三级施工电线源、三级配电箱及配电板、夜间施工照、灯具（灯泡）、电源线等。

3>、安全及劳保用品类：

安全帽、安全绳、安全带、竹木挑板、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、十滴水、茶叶等劳务作业分包单位作业需用的所有安全及劳保用品等。

4>、安装工程辅材类：

棉纱头、砂布0#～2#、塑料布、聚乙烯、汽油、镀锌铁丝8#～22#、扎丝、钢丝、钢锯条、黄油、白布、扒钉、焊锡膏、焊锡丝、胶木板、垫木、垫块、内衬、止水丝杆，对拉丝杆、各色电工绝缘胶布、液压油、橡胶垫、石棉水泥板、膨胀螺栓、滤油纸、自粘胶带、塑料带、纱布 棉纱、封口胶、缠绕膜、绝缘胶带、香蕉水、白厚漆、记号漆、各色喷漆、石墨块、电极棒、塑料软管、胶木线夹、黄腊管、标志牌、标志箭头、尼龙绳、护口、保险丝、木螺钉、自攻螺丝、钢丝绳、半圆头螺栓、铰链、各类钻头钻花、切割片、彩棉布、稀料、石膏粉、白乳胶、铁钉、塑料胀管、开孔器、扎钩、各相色带、电源线、插头插板（机械用）、麻丝、碘钨灯、油毛毡、胶水、玻璃胶、煤油、喷灯、麻袋、砂纸、机油、柴油、焦炭、草绳、油麻、破布、尼龙编织袋、泡沫板、铁铆钉、玻璃、氧气乙炔瓶、、密封胶、密封片、生料带、液体生料带、石棉板、石棉绒、石棉绳、石棉垫、岩棉、护口圈、

封箱带、热缩套、弹簧卡、扎带、钢丝绒、塑料膨胀管、垫料、小型机制非标螺丝、螺帽、螺栓、小型机制非标螺丝等、砂轮切割片、砂轮磨光片、石材切割片、冲击钻头、金属麻花钻、套丝机板牙、机械润滑剂、水泥钉、记号笔、粉笔、石笔、记号油漆笔、氧气乙炔、各种施工用开关插座、油漆刷、滚筒、焊条、职工宿舍用的棕垫、草垫、水平管、线坠、盒尺等。

7.4、劳务作业分包单位的保管义务；劳务作业分包单位应妥善保管、合理使用总承包单位供应的机具、设备、材料，并接受总承包单位随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务作业分包单位保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务作业分包单位应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

7.5、总承包单位供应设备、材料的合理损耗

总承包单位供应设备、材料的合理损耗率： 劳务作业分包人在总包人处领用的设备（无）、材料损耗率（定额损耗率），超出合理损耗率（定额损耗率）部分按实计量分包人按2倍价格赔偿给承包人。

## 8、劳务作业变化

8.1、劳务作业变化的情形；  合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

劳务作业分包单位不得擅自调整劳务作业范围。

8.2、劳务作业变化的通知；  合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，总承包单位应提前向劳务作业分包单位发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3、劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中因设计变更导致新增的，劳务作业新增单价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工作量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）已标价工作量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由劳务作业分包单位申报，经总承包单位审核确定劳务单价。如双方无法协商一致的，总承包单位可另行委托其它劳务分包单位施工。

本项约定的项目单价是指按照第10条（合同价格形式）确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。

8.3.2、劳务作业变化估价程序

劳务作业分包单位应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向总承包单位提交劳务作业变化估价申请。总承包单位应在收到劳务作业变化估价申请后审查，总承包单位对劳务作业变化估价申请有异议，应通知劳务作业分包单位修改后重新提交。

8.4、劳务作业变化引起的作业期限调整：因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。

8.5、临时性用工劳务

临时性用工劳务的工种工日单价： 按《首讯公司工程变更及计量支付管理细则》规定进行审定。

备注：如确需发生“计时工”结算时，需要经分包单位与总承包单位项目部相关人员共同签字及总承包单位经营部复核确定方可有效，否则，一律拒绝认可。

## 9、劳务作业价格调整

### 9.1、市场价格波动引起的劳务作业价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整

### 9.2、法律变化引起的劳务作业价格调整

### 不调整

## 10、合同价格形式（含税）

### 10.1、单价合同

（1）工作量清单劳务费综合单价合同

劳务费综合单价包含的风险范围： 材料价格上涨、人工单价上涨、天气影响、工程停工、工期延长、作业面增减等一切风险

风险费用的计算方法：  已综合考虑

风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整

（2）工种工日单价合同

工种工日单价包含的风险范围： 不采用

风险费用的计算方法： 不采用

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用

（3）综合工日单价合同

综合工日单价包含的风险范围： 不采用

风险费用的计算方法： 不采用

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用

（4）建筑面积综合单价合同

建筑面积综合单价包含的风险范围： 不采用

风险费用的计算方法： 不采用

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用

（5）其他单价形式： 不采用

### 10.2、总价合同

总价包含的风险范围： 不采用

风险费用的计算方法： 不采用

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用

## 11、劳务作业计量与支付

### 11.1、劳务作业的计量

计量原则和计量周期

劳务作业工作量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准,完成的合格工程给予计量

关于计量周期的约定：  劳务作业工作量的计量按月进行

计量程序

关于劳务作业工作量计量的约定;  劳务作业分包单位每月25日-28日向总承包单位报送当月“已完成的工作量清单”、“建设单位审核的月进度报表”，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

劳务作业分包单位报送工作量报告的期限：  每月25日-28日

### 11.2、预付款

预付款的支付

总承包单位支付预付款的数额或比例及期限：  本劳务作业分包工程无预付款

预付款的抵扣

关于预付款抵扣的约定： 无

### 11.3、进度款支付

总承包单位每次确认收到业主进度款、结算款、质保金等工程款项后再按以下方式支付劳务作业分包单位的对应款项：

付款周期

关于付款周期的约定： 劳务作业付款周期按月进行

进度付款申请单的提交

关于提交进度付款申请单的约定： 劳务作业分包单位应在每月25日-28日向总承包单位提出“劳务作业分包付款申请”

工程开工日一个月内总承包单位应将合同50％的安全文明施工费拨付给分包单位，安全生产费按实结算，工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回总承包单位。

总承包单位每次确认收到业主进度款、进度款、结算款、质保金等工程款项后再按以下方式支付劳务作业分包单位的对应款项：

进度款（含新增/更变部分）审核与支付； 总承包单位对劳务作业分包单位所提出的《劳务作业分包付款申请》、经本劳务作业的农民工本人签字确认后的月工资支付表后于次月5号前，按审定金额（扣除违约金）的75%支付工程进度款。工程完工经验收合格，总承包单位办理结算后15日内支付至结算总价的98%，扣2%作为质保金（质保期1年，期满后付清，不计息）。总承包单位可以选择银行转账或银行承兑汇票方式支付。

### 11.4 农民工工资的支付

本合同农民工工资采用(1) /(2)方式进行支付。

（1）劳务作业分包单位聘用的农民工工资由劳务作业分包单位自行支付的，劳务作业分包单位应在申报《劳务作业分包付款申请》时同时提交上期经农民工签字的农民工工资支付表和当期的农民工工资支付计划表，经劳务作业分包单位劳资专管员根据农民工考勤、劳动合同中约定的支付额审核确认后方可予以支付当期工程进度款，否则不予以支付当期工程进度款。

劳务作业分包单位须按照与农民工签订的劳动合同书中约定的工资支付金额、时间足额支付工资。农民工工资应当以货币形式，通过银行转账给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

发生农民工工资纠纷时，总承包单位以切实保障农民工合法权益为前提，督促和协调劳务作业分包单位予以解决。确实存在农民工工资拖欠现象的，总承包单位可以以未结清的工程款为限垫付农民工工资。对于已经垫付的农民工工资，总承包单位在后续工程进度款支付时进行追偿。

劳务作业分包单位发生拖欠农民工工资的，并在总承包单位两次提醒后仍不改正的，总承包单位将在对劳务作业分包单位考核评价时予以降级处理，情节特别严重的直接清退，并按照合同约定追究劳务作业分包单位违约赔偿和违约。

（2）根据《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》或项目所在地的相关条例或政府职能部门下发关于农民工工资支付的相关通知、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度的通知》等相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：劳务作业分包单位每月28日前将当月农民工工资表报给总承包单位，总承包单位从审核后的劳务作业分包单位当月进度款中，按劳务作业分包单位申报的工资表发放农民工工资（进度款大于应发工资的，先足额代发工资，余款支付至劳务作业分包单位公司账户；进度款小于应发工资的，先全额用于工资发放，不足部分由劳务作业分包单位自行补足，总承包单位监督发放）。

劳务作业分包单位在收款前应向总承包单位出具合法有效的增值税专用发票，总承包单位不承担劳务作业分包单位出具发票所产生的相关税费（劳务作业分包单位出具发票所产生的相关税费已包含在合同价格中），否则，总承包单位有权暂停支付进度款和结算款，并且不承担违约责任。

总承包单位签发进度款支付证书，不表明总承包单位已同意、批准或认可了劳务作业分包单位完成的相应部分的工作。

上述工程款的支付前提是劳务作业分包单位主动主张完成部分的劳务款项，且支付前应扣除分包单位超过损耗率的材料款以及应扣的其它款项（包括但不限于代扣缴税金、违约金、损失等）。

### 11.5、支付账户；

详见协议书第八条约定的支付账户

## 12、验收与交付

12.1、劳务作业质量

12.1.1、劳务作业分包单位应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。总承包单位有作业规范要求的，劳务作业分包单位的劳务作业还应当满足总承包单位的规范要求。

12.1.2、总承包单位有权随时对劳务作业分包单位实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务作业分包单位应当在总承包单位要求的时限内完成整改。劳务作业分包单位拒不整改或者返工的，总承包单位有权自行整改或者委托第三方代为整改，由此发生的费用由劳务作业分包单位全部承担。总承包单位有权从尚未支付的劳务作业分包合同价款中扣除上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金。    12.2、参加检验与验收

劳务作业分包单位应按照总承包单位的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

劳务作业分包单位应按照总承包单位的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.3、完工日期的确定

12.3.1、总承包单位统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务作业分包工作的完工验收。

12.3.2、劳务作业分包单位完成全部劳务作业后，应向总承包单位提交完工报告，通知总承包单位验收。

12.3.3、总承包工程竣工且经建设单位验收合格的，视为劳务作业分包单位的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.4、劳务作业实际完工日期以总承包单位验收合格的日期为准。

12.4、劳务作业整改

总承包单位与建设单位间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务作业分包单位应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的总承包单位损失。劳务作业分包单位因自身原因无法完成整改的，总承包单位可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务作业分包单位承担。总承包单位有权从尚未支付的劳务作业分包合同价款中扣除上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金。劳务作业分包单位整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

12.5、劳务作业交付

关于劳务作业交付条件与日期的约定：

12.5.1、劳务作业经验收合格后，劳务作业分包单位应当按照总承包单位指示及时将该劳务作业交付总承包单位，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付总承包单位。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。

12.5.2、劳务作业分包单位应当于分包工程验收合格后按照总承包单位指示并按照下列要求完成对施工场地的清理：

（1）残留垃圾全部清理出场；

（2）临时工程、临时设施全部拆除、清理出场，并按照总承包单位的指令对相应场地进行清理、平整或者复原；

（3）设备、材料全部清除出场（合同约定或者总承包单位指令保留于施工现场的除外）。

（4）施工现场周边以及所涉道路、水道的施工堆积物，按照总承包单位的指令全部清理。

（5）完成建设单位、监理单位指令（需经总承包单位确认）的清理工作。

12.5.3、劳务作业分包单位履行清场义务时应当采取足够的安全保障措施，如果造成人员伤亡及财产损毁事件，由劳务作业分包单位自行承担全部责任。劳务作业分包单位履行清场义务时应当确保不破坏、污染环境，同时，劳务作业分包单位清理出场的物品应当按照相关规定、约定、要求妥善处理，不得随意抛洒、倾倒。

12.5.4、劳务作业分包单位拒不清理或者逾期仍未完成清理的，总承包单位有权寻第三方进行清理，所产生的费用由劳务作业分包单位承担，从结算款中直接扣除。同时，因相应物品堆码造成的人员伤亡及财产损毁，由劳务作业分包单位承担全部责任。

12.5.5、劳务作业分包单位拒不清理或者逾期仍未完成清理的，总承包单位有权直接接收已完工程，并将劳务作业分包单位所有人员驱离施工现场。同时，总承包单位有权自行清理、处置劳务作业分包单位遗留的全部物品、构筑物等，且无论其物品系劳务作业分包单位所有或是劳务作业分包单位通过租赁等形式占有），处置所得款项归总承包单位所有，处置所得款项不足以冲抵因处置而发生的费用的，总承包单位有权在应支付劳务作业分包单位的任何款项（包括但不限于本合同所涉款项）中直接扣除。总承包单位因相应的处置行为发生的损失（例如第三方向总承包单位索赔等），由劳务作业分包单位承担，总承包单位亦有权在应支付劳务作业分包单位的任何款项（包括但不限于本合同所涉款项）中直接扣除。

## 13、劳务作业完工结算与支付

### 13.1、完工结算申请

劳务作业分包单位提交完工结算申请单的期限：  经总承包单位验收合格之日起28天内

劳务作业分包单位提交完工结算申请单的资料清单：劳务作业分包单位应自劳务作业分包作业完工并经总承包单位验收合格之日起28天内，向总承包单位提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

完工结算申请单应包括以下内容：

（1）已生效的劳务作业分包工程合同，包括“劳务作业分包工程量清单”；

（2）施工过程中双方签字齐全的现场收方单、签证单；

（3）总承包单位已支付劳务作业分包单位的“总对账单”及款项；经农民工本人签字确认后的上月工资支付表；

（4）根据合同应当扣减的款项；

（5）总承包单位应支付劳务作业分包单位的合同价款。

劳务作业分包单位应提交的结算资料包括但不限于：

（1）按经总承包单位工程管理中心审定的实际完成量编制的劳务作业分包结算书；

（2）有效的零星用工签证资料；

（3）其他与劳务作业分包结算有关的经济技术资料；

（4）本工程建设单位或总承包单位要求提供的其他资料。

劳务作业分包单位提交完工结算资料的份数： 3份

### 13.2、完工结算审核

总承包单位审核确认劳务作业分包单位提交的结算金额以总承包单位审核部门确认的金额为准，总承包单位审核确认结算金额后，双方签订分包结算书。总承包单位对完工结算申请单和结算资料有异议的，有权要求劳务作业分包单位进行修正和提供补充资料，劳务作业分包单位应按要求提交修正后的完工结算申请单和结算资料。

### 13.3、完工结算支付

总承包单位应在分包结算书办理后30天内、劳务作业分包单位提出支付申请后 7天内完成尾款支付。劳务作业分包单位在收款前应向总承包单位出具合法有效的增值税专用发票。

## 14、违约

### 14.1、总承包单位违约

无论何种原因导致的暂停施工，劳务作业分包单位发生的费用及损失均由劳务作业分包单位自行承担。

### 14.2、劳务作业分包单位违约

劳务作业分包单位违约的情形；

在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务作业分包单位违约：

（1）劳务作业分包单位未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）劳务作业分包单位在签订本合同后未按总承包单位指令进场施工、中途擅自停工或退场、因自身原因导致作业期限延误的；

（3）劳务作业分包单位劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）劳务作业分包单位未按总承包单位要求进行安全文明施工的；

（5）劳务作业分包单位未每月向总承包单位提供上月劳务作业分包单位在本项目上所有劳务作业人员的工资结算及支付情况的盖章书面记录的；

（6）劳务作业分包单位将劳务作业分包转包给他人；

（7）劳务作业分包单位劳务作业人员劳资纠纷、安全事故、治安事件、群体性事件不能控制局面（群体性事件是指参与人员或者受影响人员多人以上，或者向不特定对象表达诉求的事件，例如拉横幅、发传单、集会、静坐、游行、断水、断电、扰乱施工秩序、围堵办公场所、围堵政府机关、集体向政府机关表达诉求等。非群体性事件如个别劳务作业人员上访、工地现场闹事、爬塔吊、以死亡相威胁等）。

（8）专用合同条款约定的其他违约情形。

劳务作业分包单位违约责任

劳务作业分包单位因劳务作业人员劳资纠纷、安全事故、治安事件、群体性事件等并涉及款项支付，以及劳务作业分包单位工期严重滞后、质量事故等涉及费用增加或赔偿，总承包单位有权从劳务作业分包单位交纳的保证金或者分包工程款中代为支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，劳务作业分包单位无条件同意认可总承包单位代付行为和代付金额、代付合同等并配合完善诸如付款财务手续、补开增值税发票等相关手续，若不补开增值税发票导致总承包单位经济损失的，劳务作业分包单位应予以赔偿。

劳务作业分包单位就本合同负担之义务并不因其承担违约责任而减免。

本合同针对同一情形既约定违约责任也约定赔偿的，同时适用、累加计算。如果违约金、赔偿金合计超过实际损失，则超出部分作为惩罚性违约金和预期利益损失赔偿，合同双方对于超出部分是否产生实际损失、损失额度、预期利益额度，均无需证明。

劳务作业分包单位应承担因其违约行为而给总承包单位增加的费用(包括但不限于直接经济损失、实现债权所产生的律师费、案件受理费、保全费、保全担保费、诉讼费等)和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务作业分包单位违约责任的承担方式和计算方法。

关于劳务作业分包单位违约责任的承担方式和计算方法的约定： 一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

### 14.3、补充约定

（1）劳务作业分包单位未严格按照总承包单位的指令内容执行的，应当按照5000 元/次向总承包单位支付违约金；拒不执行相关指令的，应当按照20000元/次向总承包单位支付违约金。累计达到3次（含）以上的，总承包单位可以解除合同作清场处理（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（2）劳务作业分包单位违反专用合同条款5条作业安全与环境保护的任一条款的，每发生一次，应当向总承包单位支付违约金 5000 元；劳务作业分包单位作业发生安全事故后未及时报告的，应当按照 1万元/人次加付违约金；隐瞒不报的，按 10万元/人次加付违约金；发生人员轻伤的，按 1万元/人加付违约金；发生人员重伤的按10万元/人加付违约金；发生人员死亡的，按30万元 /人加付违约金。

（3）劳务作业分包单位超耗、浪费、未妥善保管、未合理使用总承包单位提供的材料、设备的，导致材料、设备毁损、灭失的，劳务作业分包单位除需按原价（包含材料及设备价款、运费等总承包单位支出的费用）赔偿总承包单位外，还应当按其原价的 20%向总承包单位支付违约金。

（4）劳务作业分包单位的项目负责人和其他主要管理人员无正当理由未在施工场地办公的，劳务作业分包单位应当按照 2000 元/人·天向总承包单位支付违约金。发生3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。如私自刻制冠以总承包单位名称的任何印章，移交相关行政执法部门；劳务作业分包单位应按照10万元/次的标准向总承包单位支付违约金，如给总承包单位造成经济损失时，由劳务作业分包单位承担一切经济损失和不利后果，且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（5）劳务作业分包单位应当确保其施工作业人员的身体及年龄状况符合国家以及工程所在地的相关法律、法规、规章、规范，符合行业协会及组织发布的规范、标准，符合施工合同中相应的标准和要求，严禁使用患有高血压、恐高症、心脏病、癫痫病等不适宜建设工程施工的疾病的人员；劳务作业分包单位发现有传染病的应当立即组织人员隔离、就医，并将相关情况报告给总承包单位；劳务作业分包单位应当确保其作业人员具备相应的职业资格，持证上岗。否则，每发现一人，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金2000元。

（6）安全文明施工专项费用未专款专用的，劳务作业分包单位应当按照挪作他用的金额的10% 向总承包单位支付违约金。

（7）本合同所涉分包工程以外的其他工程因劳务作业分包单位原因损坏的，除损坏修复费用全部由劳务作业分包单位承担外，每发生一次，劳务作业分包单位还应当按照修复费用的50%向总承包单位支付违约金。

（8）劳务作业分包单位向总承包单位提交完工结算报告存在高估冒算，且其高估冒算的工程量经总承包单位经营部审定结算后发现审减率超过10%（含）的，由分包单位承担全部审计费用。且总承包单位可按审减额的10%要求劳务作业分包单位支付违约金。如果双方因结算审减发生诉争，则以司法机关生效法律文书确定的工程量计算高估冒算的比例。

（9）劳务作业分包单位应当无条件接受总承包单位以及其他有关单位的各类检查并按照总承包单位的指令进行整改，劳务作业分包单位拒绝前述检查或拒绝整改的，每发生一次，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金5万元。违约3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（10）总承包单位发出的指令、通知、函告、扣款单等文书被劳务作业分包单位拒收或者退回的，每发生一次，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金1万元。发生3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（11）导致投诉（投诉当事人向总承包单位投诉、向建设单位投诉、向行政机关投诉等）事件发生的，每发生一次，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金5万元；导致群体性事件的，每发生一次，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金10万元。发生3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（12） 投诉事件、群体性事件被媒体报道的，每发生一次，劳务作业分包单位应当向总承包单位支付违约金10万元。媒体是指电视、广播、刊物、网络、通讯软件等可向不特定多数人或者5人以上特定人群传达信息的各种媒介。发生3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（13）无论何种原因， 导致总承包单位被列为民事诉讼（仲裁）案件的被告（被申请人）的或总承包单位资产（包括但不限于银行账户、房产、车辆、工程等）被司法机关或其他机关采取保全或执行措施的，每发生一次，劳务作业分包单位应当按照本合同约定总价的10%向总承包单位支付违约金，且劳务作业分包单位需承担由此产生的一切责任、费用（该责任、费用包括但不限于判决或裁决要求总承包单位支付的所有费用、总承包单位应诉所产生的差旅费、案件受理费、保全费、担保费、律师费等）。总承包单位有权从劳务作业分包单位后续应付款项中直接扣除以上违约金及相关费用。且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（14）投诉事件、群体性事件导致总承包单位受到行政机关、行业协会及组织等有关主管单位的处理的，每发生一次，劳务作业分包单位视情节轻重应当按照1-20万元/次向总承包单位支付违约金。发生3次以上的，总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（15）投诉事件、群体性事件导致总承包单位被卷入刑事案件的，劳务作业分包单位应当按照本合同约定总价的10% 向总承包单位支付违约金。且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（16）投诉事件、群体性事件导致总承包单位征信受损的，劳务作业分包单位应当按照本合同约定总价的10% 向总承包单位支付违约金。且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（17）投诉事件、群体性事件导致总承包单位被地区或者行业限制准入的，劳务作业分包单位应当按照本合同约定总价的20% 向总承包单位支付违约金。且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（18）投诉事件、群体性事件导致总承包单位资质、资格受到不良影响的，劳务作业分包单位应当按照本合同约定总价的20% 向总承包单位支付违约金。且总承包单位有权解除本合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（19）总承包单位将严格监督劳务作业分包单位按时发放民工工资，若发现劳务作业分包单位上次未按实际全额发放民工工资时，有权停止支付当次劳务作业分包款并督促劳务作业分包单位立即全额补发上次农民工工资，且向总承包单位有权要求劳务作业分包单位按照10万元/次支付违约金，情形严重给总承包单位带来恶劣影响或其他损失的，总承包单位有权解除劳务作业分包合同（同时有权只支付劳务作业分包单位审定完成合格工程量的75%的工程款）。

（20）劳务作业分包单位在施工过程中不按规范标准施工或不服从总承包单位的管理导致施工质量达不到要求，造成的返工损失由分包单位负责，且总承包单位可要求劳务作业分包单位承担5000-100000元的违约金，累计三次总承包单位可解除合同。若劳务作业分包单位质量问题整改后仍不合格或者达到合同解除其他条件的，总承包单位有权解除本合同,且劳务作业分包单位必须在总承包单位发出解除通知之日起10日内限时清除出场,否则,还应按每逾期一天向总承包单位承担5000元/天的违约责任,总承包单位可直接从应付给劳务作业分包单位的工程款中扣除。解除合同对劳务作业分包单位已完成部分工程按劳务作业分包单位实际已完成的合格工程计算工程量后，只按75%结算后一次性支付，对劳务作业分包单位完成的不合格部分工程，总承包单位有权指定其他单位或班组进行返工整改，其返工整改费用由劳务作业分包单位承担，总承包单位可直接从应付的结算款中扣除。

除本合同已约定的违约责任以外，劳务作业分包单位违约导致总承包单位受到的经济损失，劳务作业分包单位应当全额赔偿，并应当按照银行同期贷款利率向总承包单位赔偿资金占用损失。劳务作业分包单位违约导致总承包单位受到的经济损失包括但不限于直接经济损失、被建设单位等第三方索赔及扣款、一方基于劳务作业分包单位的违约行为而实施本合同约定的特定行为而被第三方索赔（例如总承包单位因完工清理时直接处置物品而被物品所有权人索赔等）、被行政机关罚款等。

14.4、违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

## 15、不可抗力

15.1、不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，总承包单位和劳务作业分包单位应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

15.2、不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，劳务作业分包单位应向总承包单位通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务作业分包单位应每隔7天向总承包单位通报一次损失情况。

15.2.2、不可抗力事件结束后14天内，劳务作业分包单位应向总承包单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3、不可抗力后果的承担

15.3.1、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）总承包单位和劳务作业分包单位承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响劳务作业分包单位履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务作业分包单位停工的费用损失由分包单位自行承担。

15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 16、保险

### 16.1、总承包单位应获得或办理的保险；

办理保险60+5（万元）额度

### 16.2、劳务作业分包单位应办理的保险

关于劳务作业分包单位应办理的保险的其他约定：必须按国家有关规定，为进场施工人员购买建筑施工人员团体意外伤害保险或工伤保险，其保险赔付费用不低于60+5（万元）标准。

关于劳务作业分包单位办理保险的时间及劳务作业分包单位不履行上述义务应承担的违约责任： 劳务作业分包单位应在进场前完成保险的办理。若劳务作业分包单位未办理保险则总承包单位将发出“限期办理保险”的指令，并按专用合同条款14.3（1）条向总承包单位支付违约金。

## 17、索赔

### 17.1、配合索赔

17.1.1、总承包单位根据施工合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，劳务作业分包单位应予以积极配合，并出示相应资料，以便总承包单位能遵守施工合同的约定。

17.1.2、在劳务作业实施过程中，如劳务作业分包单位向总承包单位提出索赔，且总承包单位认为可以根据施工合同向建设单位提起索赔的，则总承包单位应该采取一切合理步骤，向建设单位主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务作业分包单位应予以配合。

### 17.2、劳务作业分包单位索赔

根据合同约定，劳务作业分包单位认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向总承包单位提出索赔：

（1）劳务作业分包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向总承包单位发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；劳务作业分包单位未在前述14天内发出索赔意向通知书的，视为放弃要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；

（2）劳务作业分包单位应在发出索赔意向通知书后14天内，向总承包单位正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，劳务作业分包单位应当阶段性地向总承包单位发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向总承包单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）总承包单位在收到劳务作业分包单位送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求劳务作业分包单位进一步补充索赔理由和证据；

### 17.3、总承包单位索赔

根据合同约定，总承包单位认为有权得到赔付金额的，应以书面形式向劳务作业分包单位提出索赔，劳务作业分包单位在收到总承包单位送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求总承包单位进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

### 17.4、与违约责任的竞合

除专用合同条款另有约定外，合同约定总承包单位与劳务作业分包单位应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。

## 18、合同解除

### 18.1、合同解除的情形；

18.1.1、出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）总承包单位与建设单位的施工合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.2、出现下列情形的，总承包单位有权解除本合同：

（1）劳务作业分包单位将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人或其他单位的；

（2）劳务作业分包单位劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）劳务作业分包单位不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经总承包单位书面催告后未按期改正的；

（4）除专用条款另有约定外，因劳务作业分包单位原因导致劳务作业暂停持续超过14天不复工的，或虽未超过14天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）劳务作业分包单位未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发5人以上的群体性事件的；

（6）劳务作业分包单位出现通用条款14 条约定违约情形的

（7）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.3、总承包单位和劳务作业分包单位协商一致的，可以解除本合同。

18.2、合同解除后的处理；

18.2.1、合同解除后，总承包单位应及时与劳务作业分包单位办理合同结算支付手续。

18.2.2、合同解除后，劳务作业分包单位应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总承包单位要求撤出劳务作业现场。总承包单位应为劳务作业分包单位撤出提供必要条件。

18.2.3、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.4、合同解除退场

除专用合同条款另有约定外，总承包单位提前7天向劳务作业分包单位发出撤场通知，劳务作业分包单位应当在总承包单位要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务作业分包单位逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向总承包单位支付违约金。

## 19、争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第( 1 ) 种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁。

（2）向 总承包单位所在地 人民法院起诉。

## 20、其他约定

20.1、总承包单位有权从支付给劳务作业分包单位的款项中扣除总承包单位代付代缴费和按合同、法律、条例等规定所有应缴纳的法定费用、税项及双方约定的费用。

20.2、在施工过程中，劳务作业分包单位须严格执行总承包单位质量、安全、综合治理和防火、环保、施工现场标准化等管理规定。每日施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标准化达到验收标准；工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污、脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准。

劳务作业分包单位如违反相关规定，总承包单位有权要求劳务作业分包单位支付违约金，直至终止合同，损失的费用由劳务作业分包单位承担。

20.3、劳务作业分包单位在施工中如违章作业，由此造成的伤亡和一切经济损失由其自负；总承包单位不承担任何责任，并有权要求劳务作业分包单位承担违约金。

20.4、劳务作业分包单位负责编制竣工技术资料和结算资料，并在总承包单位要求的时间节点内完成资料编制和结算工作。

20.5、总承包单位项目部章及项目部资料专用章不得用于签订经济合同或确认与经济相关事项，如发生使用此类假印章签订的合同、协议及确认文书均为无效，由此引发的一切责任、费用均由劳务作业分包单位承担。劳务作业分包单位对此已充分知晓并接受该条款的约束。

20.6、低价风险担保（如有）：劳务分包单位提供低价风险担保的形式、金额及期限等：按招标文件/竞争性比选文件执行。

20.7劳务作业分包单位针对各工程量清单项目的投标单价均不得超过总承包单位设置的对应工程量清单项目的单价最高限价。若某一个工程量清单项目的投标单价超过了对应工程量清单项目的单价最高限价，则其中标后该项工程量清单项目的中标单价=该项工程量清单项目的单价最高限价×（分包人中标总报价/总价最高限价）。

20.8、工程的最低保修期限为：1年

（1）工程的保修期，自本工程竣工合格之日起算；

（2）竣工验收合格移交前,分包单位必须向总承包单位递交保修责任书;

（3）若在工程保修期内发生质量问题的，如总承包单位自己进行处理，处理的费用由分包单位承担，总承包单位从分包单位的工程尾款或质保金中扣出相应费用。

附件1：农民工工资支付表

附件2：农民工工资发放公示表

附件3：劳务作业分包工程量清单

| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单(元) | 合价(元) | 备注 |
|  |  | 1.XXX系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附件4  农民工工资代发委托书

#### 农民工工资代发委托书

甲方：重庆首讯科技股份有限公司 （施工总承包企业）

乙方：                         （分包企业）

项目农民工工资，根据《中华人民共和国民法典》和《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度的通知》等相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、甲方承诺按合同约定，按月足额发放农民工工资。不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字和农民工本人签字确认的农民工工资表报送甲方，并对其真实性负责。

三、农民工工资应按月支付，支付的工资作为甲方拨付工程进度款的依据，并从中扣除。

四、农民工工资发放及考勤

1.乙方对所用农民工进退场登记，甲方应该为乙方登记提供方便，并实施有效监督。

2.甲方委派           为劳资管理员，乙方委派           为劳资管理员，负责农民工进出场登记、用工考勤及计量、工资编制、审核、上报、发放等工作。

五、违约责任

施工期间，若发生农民工工资拖欠问题，按下列方式处理：

1.甲方按规定落实农民工工资发放，负责支付和解决所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2.乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算超出费用，甲方向乙方追偿，并从剩余劳务工程款中直接扣除。如乙方剩余工程款不足扣除时，甲方可采取法律手段追究乙方刑事责任与经济责任。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。本协议一式六份 ，甲方执四份，乙方执二份，双方签字盖章后生效。

甲    方（盖章）：                        乙    方（盖章）:

法定代表（签字或盖章）：                  法定代表（签字或盖章）：

年   月   日                            年   月   日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据项目的具体要求进行补充。）

附件5：安全生产协议

合同

之安全生产协议

为在              实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人重庆首讯科技股份公司（以下简称“甲方”）与乙方                   （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议：

一、此项工程甲乙双方安全责任人

甲方（此工程项目负责人）：

乙方（此工程项目负责人）：

二、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

三、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019及《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（相关文件乙方应在施工前从甲方处取得）

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、安全生产费用实行专款专用。施工单位应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占，并接受甲方项目经理及安全管理部门的检查。

5、所有现场施工人员、管理人员必须投保“意外伤害医疗险”“人身意外伤害险”，且“人身意外伤害险”每人投保额度（占道工程不低于100万，非占道工程不低于80万），“意外伤害医疗险”每人投保额度不低于10万。

6、施工前，应认真勘察现场，按甲方要求制订有针对性的安全技术措施，对管理人员和施工人员进行安全生产进场教育。

7、在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

8、乙方必须按照安全作业规程进行现场施工。对施工现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。

9、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

10、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

11、乙方如涉及安全生产许可证条例中规定的企业范围，应依法依规取得安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

12、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

13、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

14、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

15、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

16.乙方需根据自身业务量需求配置布控球，涉及占道施工或危险性较大作业时，按相应施工组织计划分别配置，施工期间按我公司要求接入相应系统，确保图像传输稳定、运行正常，使用期间受我公司安全环保监督办公室、信创工程中心及各运维中心及下属机电站的安全监督。

17、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大或次生事故发生；并按国家有关规定立即如实报告有关部门；另外，要积极配合事故调查，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

四、违约处罚及责任

1、乙方违反《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015）、《重庆市营运高速公路施工管理规范》DB50/T 959-2019有关安全生产的规定施工作业的，按《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》渝高速首讯文〔2019〕40 号执行。

2、乙方在施工现场存在安全隐患、未落实安全生产措施拒不改正的，甲方有权要求停工，并向公司领导报告，同时与施工单位的服务评价挂钩列入黑名单，由此产生的损失乙方自己承担。

3、乙方在施工期间违反安全生产相关要求及乙方职责，造成安全事故或人身损害、财产损失的，乙方承担全部责任。

五、协议份数与时效

1、本协议作为                 的附件，与主合同具有同等的法律效力。

2、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程完工验收后终止。

3、因协议在履行过程中所产生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

附件：《首讯公司工程安全生产的违约处理细则》

甲方：重庆首讯科技股份有限公司            乙方：XXXXXX

公司负责人或授权代理人：                   公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                             项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

重庆首讯科技股份有限公司

工程安全生产的违约处理细则

SX（Ⅱ）/AH19026

- 1、目的与范围

- 为确保工程安全得以有效控制，纠正和处理工程过程中不规范的行为，特制定本违约处理实施细则。

- 本细则适用于重庆首讯科技股份有限公司（以下简称发包人）发包的所有施工、维护、服务等项目的承包人。

- 2、原则

- 2.1告知原则：发包人在与承包人签订合同（或施工协议、任务书）时，本细则作为《合同协议书》、《安全生产合同》附件。未与承包人签订合同时，管理（维护中心）、项目部在进场前书面告知,并经承包人签字或盖章确认。

- 2.2违约处理原则：承包人应认真履行合同条款，凡是违反合同条款规定的，均按规定承担违约责任，接受相应处理。

- 3、违约处理依据

- 《中华人民共和国合同法》，第一百一十四条，违约金：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

- 4、职责

- 4.1安全监管职能部门（安全管理部、工程管理部、智能交通研发中心等职能部门包括项目部、维护管理中心）是安全生产的违约处理的执行部门，具体负责对违约处理。

- 4.2违约处理人员：机电站站长、中心专职兼职安全管理人员、中心负责人、项目部负责人、安全负责人、技术负责人。

- 4.3施工单位必须严格执行国家、行业、主管部门、发包人安全生产相关规定，管好项目相关作业人员，如被发现违约行为，则按本文规定接受相应的违约金处理。

- 5、履约保证金交纳

- 承包人在与公司签订施工、维护、服务合同后，按合同约定交纳履约保证金，如未交纳履约保证金或履约保证金不足的，则违约处理在项目结算时扣减。

- 6、违约处理标准

- 6.1承包人必须重视安全生产，严格按照施工安全规范制订符合本工程实际的施工安全技术方案和安全保证措施，若在项目实施工程中未按审批后的技术方案和保证措施执行的，将处以1000元/次的违约金。

- 6.2施工单位须建立安全管理机构或设置安全管理人员，明确责任，安全管理人员必须到岗，否则，将处以1000元/次的违约金。

- 6.3发包人将开展各种形式的安全检查，对施工现场有安全隐患的，要立即整改；对现场已发现的安全隐患不及时排除或不采取必要的防护措施的，则处以施工单位500～2000（元/次）的违约金；承包人要对安全隐患要零容忍，对隐患整改做到“五落实”。

- 6.4承包人发生安全生产责任事故的，除接受有关主管部门的处罚外，同时按照安全生产责任事故认定大小，并接受发包人处以合同金额的10%-30%的违约处理。同时承包人应自行承担事故责任，发包人由此承担了责任的，有权向承包人追偿。

- 6.5施工现场必须有明显的各种安全标识及安全保护措施，涉路作业必须按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）进行交通组织，否则，处以承包人每处1000元/次违约金。

- 6.6承包人必须文明施工，施工现场整齐规范，无乱堆乱放，由于生产、生活原因破坏生态环境，每处违约金 500元/次，并限期整改。

- 6.7特种工作人员，无证上岗的，则处以施工单位500元/人的违约金，并责令更换无证人员。

- 6.8未参加岗前培训或未购买保险的作业人员从事养护施工作业，则处以施工单位500元/人的违约金，并责令更换人员。

- 6.9施工单位或施工现场有如下情况之一者，每人每次处以违约金500～2000元：

- 6.9.1违章指挥，强令施工人员违章作业者。

- 6.9.2不遵守安全生产技术操作规程。

- 6.9.3发现事故隐患苗头，未采取积极有效措施及时整改者。

- 6.9.4发生事故隐患不报告，或隐瞒事故真相，或未保护好事故现场者。

- 6.9.5使用安全生产用品不符合使用质量要求者。

- 6.9.6未配带安全防护器具者。

- 6.9.7在未摆放安全锥标情况下在紧急停车带内临时停车作业、较长时间停车情况下车内留人。

- 6.9.8在6级以上大风天气开展高处作业、吊装作业和能见度<50米的气候条件下室外作业。

- 6.9.9在通车的道路内采用攀登脚手架、井字架、龙门架进行高处移动作业。

- 6.9.10开展高压外线巡检、供配电维护、高位水池检查等作业，未按要求监护的。

- 6.9.11施工单位未按规定办理相关施工手或施工手续不全、施工作业范围不在审批的手续范围内、擅自施工或未在维护中心、机电站报备的。

- 7、违约处理程序

- 7.1违约发现：

- 违约监督人员在履行发包人的监督检查工作中，发现承包人有违约行为，应现场及时制止、纠正、整改承包人的违约行为，作好记录，让承包人现场人员确认。

- 7.2违约处理：

- 具有处理权限人员根据监督人员记录的承包人违约行为，按本文件规定作出处理决定，填写《违约处理通知书》，与《监督检查记录表》一并交职能部门，由职能部门最终确认。

- 7.3违约处理的执行：

- 承包人的项目完工后，在履约保障金在退还时，发包人（工程管理部、智能交通研发中心）根据承包人在该项目实施过程中所获得的《违约处理通知书》计算累计处理金额，并在履约保障金中扣除，未缴纳履约保证金或履约保证金不足的，在结算支付款中扣除。

- 8、相关记录：

- 8.1《监督检查记录表》

- 8.2《违约处理通知书》

- 9、其它

- 9.1本规定在使用过程中，应结合发包人实施的各项管理办法及规章制度等执行。

- 9.2本规定对合同协议双方当事人具有约束力。若出现违约，须严格按以上规定进行违约处理，对严重违约或不履约者，或有以上违约行为超过2次的，发包人有权解除合同，并有权要求其赔偿损失。

- 9.3本办法未尽事宜由发包人在过程中另行补充完善和约定执行。

违约处理通知书

- 编号：

| - 受处理单位名称 |  |
| --- | --- |
| - 施工项目名称 |  |
| - 违章地点 |  |
| - 处理原因 |  |
| - 处理依据 |  |
| - 处理决定 |  |
| - 处理违约金金额 | - 人民币大写： (￥：元) |
| - 开单部门 |  |
| - 开单人 |  |
| - 接收人 |  |

- 注：本《违约处理通知书》一式三份，一份交违约施工单位，一份开具违约通知书部门留底，一份交职能部门。

附件6：廉政合同

合同

之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好机电工程中的党风廉政建设，保证机电工程工作高效优质，保证机电资金的安全和有效使用及投资效益，重庆首讯科技股份有限公司（以下称甲方）与           公司（以下称乙方），特订立如下合同。

一、此项工程甲乙双方廉政责任人

甲方（此工程项目负责人）：

#### 乙方（此工程项目负责人）：

二、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反养护工程管理规章制度。

（3）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

三、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关部门的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

四、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损坏甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（6）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

五、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

六、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检查机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

七、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工后止。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：重庆首讯科技股份有限公司  	         乙方：

公司负责人或授权代理人：                    公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                                 项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

附件7：环境保护协议

合同

之环境保护协议

为遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》及国家地方各项环境保护法律法规，保证施工生产符合环境管理要求，确保在实施过程中对周边环境的保护，经甲乙双方协商，签订本协议。

一、此项工程甲乙双方环保责任人

甲方（此工程项目负责人）：

乙方（此工程项目负责人）：

二、甲方职责

1.严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关环保要求。

2.监督检查乙方，对乙方在施工和提供其他服务的过程中在环境保护是否进行有效控制。

3.甲方发现施工环境问题，或乙方违反环境法律、法规及标准情况，有权责成乙方对发现的问题进行整改。乙方经整改合格后，方可再次进场作业。

4.针对项目特点，甲方对乙方进行环保交底工作，施工过程中监督乙方按交底内容实施。

三、乙方职责

1.乙方必须遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》及国家地方有关环境保护方案的法律法规及标准，遵守甲方的环境方针。

2.甲方对重大环境因素所提出的控制措施，乙方应负责进行有针对性的控制和实施。

3.乙方在施工作业和生活中所产生的废水、生活污水必须按照国家和地方排放标准达标排放，不得随意排入附近的天然水体。

4.乙方在施工活动中产生的固体废弃物，必须进行收集并转运至指定垃圾填埋场，不的随意丢到水体或土壤等周围环境中。

5.乙方在施工中产生的危险废弃物必须按照要求分类存放并移交给专业机构处理，不的随意丢到水体或土壤等周围环境中。

6.乙方对在施工中产生的噪音，应次啊去降噪或隔离措施，以符合国家和地方标准，不得扰乱施工区域附近居民的正常生活。

7.乙方对易燃、一包或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成对环境的污染。

8.乙方进入施工现场前，必须接受甲方环境保护培训，以提高作业人员环境保护意识。

9.乙方必须按照甲方环境方针要求，排查各作业点环境因素，并制定相应措施。

10.乙方在土方开挖、运输、回填土作业时，必须要有防尘措施。

11.乙方作业人员要做到工完料净场地清，避免造成环境污染。

12.乙方施工机械、车辆尾气排放必须符合国家规定，不的泄露油污。

13.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的环保事故应急救援预案；如果发生环保事故，应迅速采取有效措施，组织抢救，最大限度降低事故对环境可能造成的污染危害；并按国家有关规定立即如实报告有关部门，环保事故控制住后，要做好人员安抚、现场恢复等善后工作，同时，要积极配合事故调查工作。

四、违约处罚及责任

1.乙方在施工现场存在环保隐患、未落实环保措施拒不改正的，甲方有权要求停工，并向公司领导报告，同时与施工单位的服务评价挂钩列入黑名单，由此产生的损失乙方自己承担。

2.乙方不遵守环保法律法规及甲方环境的要求，发生环境违章事件导致甲方被上级单或政府执法部门处罚造成经济损失、影响甲方社会形象的，乙方承担全部责任。同时甲方有权对乙方给予上级经济处罚的基础上3-5倍经济处罚，违章情节严重的，甲方有权提前终止与乙方的工程合同。

五、协议份数与时效

1.本协议作为                     的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

2.本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，全部工程完工验收后终止。

3.因协议在履行过程中所产生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

甲方：重庆首讯科技股份有限公司  	         乙方：

公司负责人或授权代理人：                    公司负责人或授权代理人：

项目经理：	                              项目经理：

经办人：                                    经办人：

日期: 	                                     日期:

附件8:(适用于2000 万元以上的建设类项目合同）

诚信合规协议

甲方：

乙方：

本协议为各方签订的          （以下简称“合同”）的重要组成部分，经各方协商一致，同意共同遵守。

一、遵守反腐败法律

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或 交易的个人及相关方，在过去或将来均不会违反或致使各方违反《联合国反腐败公约》《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》《中华人民共和国刑法》及所在国家的反腐败、反欺诈、反不正当竞争法律、法规及规则等（以下合称“反腐败法律”）

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来也不会发生以下行为：

（一）为以下目的给予或承诺给予公务人员、个人或法人任何利益：

1. 不当影响公务人员的行为或决定；

2. 诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

3. 诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

4. 协助各方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二）为以下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

1、意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

2、知晓该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

二、持续义务

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

- 公务人员参与

- 除各方已披露的情形外，各方现有的董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若任何一方发现上述董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人成为公务人员时，应在合理期限内通知其他方。

- 四、无私设资金

在本协议有效期内，各方不会因为受到反腐败法律禁止的支付、或者为便利反腐败法律所禁止的其他行为，而设立秘密或账外资金、账户或资产，且无论其是否与合同拟进行的活动或交易相关。

五、免责

各方及其股东、董事、高级管理人员及员工不承担因其他方违反本协议约定的反腐败保证和承诺而造成的损失，包括但不限于罚金、损失赔偿金、或上述个人或相关方的经济损失。

六、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于任意方自行陈述或有正当来源的新闻报道，如任意方已实质性违反其在本协议中的遵守反腐败法律的相关保证与承诺，则视为实质违反本协议。无论该方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，其他方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或支付赔偿金。

七、审核权

各方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的约定。各方同意，经事先通知，各方或各方指派的审计事务所可查阅或审核其他方与合同履行相关的会计账簿和记录。各方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核产生的费用应由申请方自行承担。

八、调查通知

各方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，其应立即通知其他方；此外，如各方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知其他方。

咨询举报邮箱：

九、本协议有效期

本协议有效期与合同的有效期一致。

十、本协议生效

本协议一式X份，经各方盖章后生效，具有同等法律效力。

附：公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

（一）政府部门的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权的人员；

（二）国际组织的官员、雇员和代表;

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员;

（四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的国有企业的人员。

（以下无正文）

甲方（盖章）                              乙方（盖章）

年 月 日                                   年 月 日