首讯公司智控产品（智能微光枪型球型摄像机）设计服务采购（第二次）补遗通知

各潜在报价人：

现将首讯公司智控产品（智能微光枪型球型摄像机）设计服务采购（第二次）的补遗通知如下：

现将竞争性比选文件“第四章  服务要求”中第二条里程碑工程进度修改如下

二、里程碑工程进度

里程碑1:基于“微光枪型及高速球型摄像机产品需求，完成各模块关键器件选型、设计方案、原理图、PCB设计”的设计方案

计划交付时间:2026年1月12日

交付地点：重庆首讯科技股份有限公司

交付内容：选型清单、设计方案、原理图、PCB图。

里程碑2:微光枪型及高速球型摄像机原型机制造（原型机是乙方自用，非交付内容）

计划交付时间:2026年1月23日

交付地点：重庆首讯科技股份有限公司

交付内容：生产微光枪型球型原型机

里程碑3:原型机整机的功能联调测试，及系统优化，完成设计固化。

计划交付时间:2026年2月13日

交付地点：重庆首讯科技股份有限公司

交付内容：在原型机上进行各种软硬件调试，最终软硬件固化定型。

里程碑4:交付的样品生产、验收、培训

计划交付时间:2026年3月13日

交付地点：重庆首讯科技股份有限公司

交付内容：固化后的设计图纸和生产的样机。

比选单位：重庆首讯科技股份有限公司

2025年12月11日