重庆公路养护工程（集团）有限公司

涪江重庆段航道整治工程劳务分包

竞争性比选文件

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年12月

重庆公路养护工程（集团）有限公司

涪江重庆段航道整治工程劳务分包

竞争性比选公告

本项目涪江重庆段航道整治工程劳务分包施工准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划采取公开竞争性比选的方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1.工程范围：本项目主要包括工程范围内高楼和谭家桥维护基地建设、鱼巢砖制作安装、扭王字块预制安装（含预制场地建设）、合川太和镇沙金村渣场及道路建设的所有施工内容（含交通组织）及辅材等。

2.施工地点：潼南区、铜梁区、合川区

3.工期要求：本项目工期自合同签订之日起至2026年12月（暂定），具体完工时间以建设单位要求为准。

4.质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。行业监督部门一次性抽检合格率达到97%以上。

5.工程量清单：本项目暂无工程量清单，详见设计相关文件。

6.其他要求：因本项目涉及铜梁、合川、潼南等行政区域，为确保施工的顺利进行，要求竞标人具有良好的沟通和协调能力，包括但不限于分别在铜梁、合川、潼南施工所在地社、村、镇、区等各级行政及主管部门办理施工需要的相关各种手续，预制场地选址、租赁、场地规划建设；施工临时占用红线外林地、耕地的手续办理，并承担相关费用；区水利委员会办理河道临时占用手续；应配合完成项目施工部份的设计、施工、竣工验收、审查等各阶段的服务及资料收集整理工作；有配备完整的施工作业队伍及管理团队，配合完成相关施工方案及评审等工作内容；服从行业主管部门、建设、施工总承包、监理及本单位的管理。

二、竞标人资格要求

1、竞标人具备下列条件

（1）资质要求：

1.1 具备独立法人资格、有效的营业执照、有效的安全生产许可证、银行开户许可证或基本账户信息。

1.2 具备建设行政主管部门颁发的施工劳务不分等级资质。

1.3 在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单（黑名单）。

（2）基本业绩要求：2020年1月1日至投标截止日，签订单个合同金额1000万及以上的水运工程类的劳务业绩证明。

三、竞标文件的相关要求

1、竞标报价说明

（1）竞标人按照比选人提供的涪江重庆段航道整治工程相关设计文件资料和本比选文件为基础，本项目以【A×（1-下浮率a）－甲供材暂定价】报价，下浮率a为固定费率（下浮率值a≥18.66%，保留两位小数）。

（2）为本项目工程费暂定总价A（含税）：36120000.00元（大写：叁仟陆佰壹拾贰万元整）；甲供材暂定价（含税）：8000000.00元（大写：捌佰万元整）。本项目暂估最高限价（含税）：21380008.00元（大写：贰仟壹佰叁拾捌万零捌元整）。

项目工程费含税总价A最终根据建设单位、跟踪审计单位或第三方造价咨询单位拆分的施工图分部分项单价×经跟踪审计单位确认的各项工程量计算确定。

（3）设计概算中的工程量为暂估量，结算单价及工程量以最终审计为准。

（4）竞标人的报价：包含竞标人为完成本项目内容所需发生的人工费、辅助材料费（不含甲供材料）、机械费、调试费、管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用。

2、本次竞标文件的组成

参照竞标申请文件格式（注：竞标申请文件中的所有文件均须加盖单位公章）。

3、竞标文件的份数及编制要求

竞标文件 1 份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法

本项目采用经评审的最低价法。在满足比选文件要求的前提下，评标委员会根据报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 | 评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 比选响应文件格式 | 符合比选文件格式的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 基本账户要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 质量 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 不同竞标人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； 不同竞标人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； 不同竞标人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同竞标人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高（或按下浮率由大到小）的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

- 投标保证金：5万元现金转账或5万元额度的见索即付投标保函。中标通知书发出后，退还未中标投标保证金或保函原件，签订合同后退还中标单位保证金或保函原件。

- 履约担保：按合同暂定总价的5%缴纳。

- 七、低价风险担保：若竞标人以下浮率a＞（18.66%+15%）的投标报价中标，其投标报价说明和相关证明材料应当作为合同签订的重要依据，并按要求缴纳低价风险担保金，担保额度＝【（A-甲供材暂定价）×（a-18.66%-15%）】×3。

银行账户：重庆公路养护工程（集团）有限公司；

开户银行：兴业银行重庆分行营业部；

收款账号：346010100100780766。

竞标人必须在付款凭证备注栏中注明“航道整治工程投标保证金”。

（注：上述担保、保证金，可采用现金或银行保函或现金+银行保函的组合，采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。其中，履约担保、低价风险担保均须在中标通知发出后，签订合同前，按要求提交。）

八、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，自挂网起至比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载，不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）上发布。

3、比选响应文件递交地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司513室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁五楼）。

4、比选响应文件递交截止时间： 2025 年 12 月 19 日 14 时 30 分。

投标有效期：60 日历天（从提交比选响应文件截止日起计算）。

5、竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

6、密封要求：

按第5条要求制作竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

涪江重庆段航道整治工程劳务分包

竞争性比选响应文件

在2025年 12 月 19 日 14 时 30 分前不得开启

7、特别提醒：若竞标人恶意竞标后不按竞标要求与招标人签订合同或履约，招标人直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与养护集团所有竞标项目报价。

8、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性竞标人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187986。

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

9、合同（附后）。

10、招标人联系方式：

招标人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司513室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：陈老师			电话：15025508056

重庆公路养护工程（集团）有限公司

涪江重庆段航道整治工程

劳务分包合同

签订日期：   2025年    月    日

涪江重庆段航道整治工程

劳务分包合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：

鉴于：甲方因【涪江重庆段航道整治工程】项目施工需要，现将该项目的劳务分包给乙方实施。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

- 工程基本情况

1.工程名称：涪江重庆段航道整治工程。

2.施工地点：重庆市潼南区、铜梁区、合川区。

3.工期及进度要求：暂定12个月，自合同签订之日起至2026年12月（暂定），具体完工时间以建设单位要求为准。满足建设、总承包方对进度的要求。

- 4.质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。行业监督部门一次性抽检合格率达到97%以上。

- 劳务分包工程内容

乙方应完成的劳务分包工程内容：涪江重庆段航道整治工程范围内除主材商品混凝土外的高楼和谭家桥维护基地建设、鱼巢砖制作安装、扭王字块预制安装（含预制场地建设）及安装、合川太合镇沙金村回填渣场及道路建设的所有施工内容（含交通组织）及辅材。

其他要求：因本项目涉及铜梁、合川、潼南等行政区域，为确保施工的顺利进行，要求竞标人具有良好的沟通和协调能力，包括但不限于分别在铜梁、合川、潼南施工所在地社、村、镇、区等各级行政及主管部门办理施工需要的相关各种手续，预制场地选址、租赁、场地规划建设；施工临时占用红线外林地、耕地的手续办理，并承担相关费用；区水利委员会办理河道临时占用手续；应配合完成项目施工部份的设计、施工、竣工验收、审查等各阶段的服务及资料收集整理工作；有配备完整的施工作业队伍及管理团队，配合完成相关施工方案及评审等工作内容；服从行业主管部门、建设、施工总承包、监理及本单位的管理。

- 工程量计量、计价

- 本项目工程费以【A×（1-下浮率a）－甲供材暂定价】计价，下浮率a为固定费率（中标下浮率值a:      ）；合同暂定含税总价：       元（大写：       ），合同暂定不含税总价：       元（大写：       ），税率： 9% ，增值税为       元。

- 为本项目工程费含税总价A暂定：3612万元（大写：叁仟陆佰壹拾贰万元整）；甲供材含税价暂定：800万元（大写：捌佰万元整）。

- 项目工程费含税总价A最终根据建设单位、跟踪审计单位或第三方造价咨询单位拆分的施工图分部分项单价×经跟踪审计单位确认的各项工程量计算确定。

- 合同价款：包含乙方为完成本项目内容所需发生的劳务、小型机械设备、辅助材料及配件、水电安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣(进出场)、治安管理等与乙方工作内容相关的费用；动力费用(燃油、电力等)；材料、设备二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用,以及合同明示或暗示的相关责任、义务和一般风险等。

- 对乙方超出甲方代表验收的合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

- 建设工程其他费（若有）：根据建设、监理、总承包方确认的量价，按报价下浮率a下浮后计量，最终以审计结果为准。

- 安全生产费（若有）：按甲方要求使用，并计取。根据建设、监理、总承包方确认的量价，按报价下浮率a下浮后计量。最终以审计结果为准。

7、其他单独扣除费用：从总承包方分摊的规费、检测费用等。

- 履约保证金、低价保证金

- 1、履约担保： 乙方提供合同暂定总价5%的履约保证金或保函，即                 元（大写金额：           ）。

- 2、低价风险担保：若以下浮率a＞（18.66%+15%），按要求缴纳低价风险担保金，担保额度＝【（A-甲供材暂定价）×（a-18.66%-15%）】×3，即                 元（大写金额：           ）。低价风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，14日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任，并追究相应的违约责任。

3、保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的合法合规有效的独立保函。各项担保、保证金应在签订合同之前提交。

保证金（担保）的期限：自提交担保之日起至工程竣工验收合格之日止。

- 4、履约保证金、低价风险担保金退还方式：在工程竣工并验收合格后，在乙方无任何违约或损失赔偿的情况下，14天内予以无息退还保证金或保函。

5、如果乙方发生违约行为，甲方有权按照约定从相应履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金和损失金等；如果发生意外、安全事故等，产生赔付事项甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过相应保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

6、合同期间，如果乙方无正当理由单方面解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。

7、履约保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的【1】%向甲方支付迟延违约金。

8、对于违反合同约定的保密条款、安全环保条款等，造成甲方或业主损失或面临潜在法律风险的，根据违约情节轻重扣除【1】%至【20】%的履约保证金，并要求乙方采取补救措施。

9、在合同履行过程中，如果出现不可抗力等特殊情况导致部分条款无法正常履行，双方应协商确定保证金的处理方式。

- 工程变更

本合同签订后，若涉及相关变更事项，根据建设、总承包单位所定方式处理。

- 价款支付

- 工程建设其他费（若有）：按照合同第三条，参照总包方的方式计量，进行支付。

- 工程费进度款：按【每月实际完成经监理审查合格的工程量×经跟审、建设、监理、总承包单位认可的中间计量单价×（1-下浮率a）－甲供材金额】计算，按要求办理计量后，乙方须向甲方提供符合相应计量金额的等额增值税专用发票。按每期计量金额的85%支付，若有特殊情况，甲乙双方协商支付。

安全生产费（若有）：按照合同第三条，参照总包方的方式计量，进行支付。

- 农民工工资根据建设、总承包方及甲方要求，每月提供相关资料，经审核无误后，按规定发放。

3、结算款支付

工程经业主交工验收合格后进行结算支付。按照合同第三条确定结算金额。

工程交工结算时一次性扣留结算总价款的5%作为保留金（农民工工资保证金2%+工程质量保证金3%），乙方按要求提交《不拖欠民工工资承诺书》和民工工资支付清单等相关证明资料，经甲方审核，确认已结清农民工工资后，甲方再向乙方支付至结算金额的97%。

经双方验收合格且缺陷责任期满后，待总承包方返还我司工程质量保证金，扣除乙方原因造成的整修、赔偿(含材料在内的全部费用)，且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将向乙方无息支付质量保证金。

若乙方未按约定提供发票和相关结算资料或未结清民工工资及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。

4、乙方指定收款账户

乙方账户：

乙方开户行：

乙方账户：

乙方若变更上述账户的，乙方应至少提交【10】个工作日书面告知甲方；乙方未按照要求告知的，甲方有权按照原账户进行支付，一切后果由乙方自行承担。

- 审计

本项目工程价款若进行审计，最终结算金额以业主单位与甲方结算后经审计审定金额为准。若该合同项下清单最终审定金额与甲乙双方结算金额不一致的，乙方同意按照最终审定金额执行，且应按照最终审定金额及甲方要求办理相应财务调整手续。

- 发票

1、乙方应向甲方开具增值税专用发票且抵扣税率为【9%】，并配合甲方验证发票的真伪。否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

- 工程质量标准及验收

1、乙方完成的工作成果应符合相关质量标准及施工图设计文件相关要求。【符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。行业监督部门一次性抽检合格率达到97%以上。】

2、本工程按照技术规范、设计文件和行业标准进行验收，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，确保本工程竣工验收的质量评定为：合格。

3、乙方必须严格按施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，质量检验评定达到合格。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。

4、验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应由乙方无条件返工。

- 质保期/缺陷责任期

1、质保期：【经交工验收合格之日起算】，责任范围内的保修期均为【2年】。

责任范围：

- 涪江重庆段航道整治工程范围内除主材商品混凝土外的高楼和谭家桥维护基地建设、鱼巢砖制作安装、扭王字块预制安装（含预制场地建设）及安装、沙金村渣场及相关道路建设的所有施工内容等。

- 2、质保期内，由乙方承担相应维护、维修责任和返修费用。工程保修期间，乙方必须在甲方书面通知确定的完工时间内派人完成修理工作。乙方在维修期间内的发生的一切安全风险及责任事故由其自行承担。若乙方不能够按要求完成维修工作，必须在收到甲方通知后1个工作日内书面回函确认，甲方即有权另行委托第三方完成维修工作，由此产生的全部费用在乙方质保金内双倍扣除，不足部分由乙方承担。若乙方拒绝回复，则视为乙方已同意可由甲方委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方承担（回函中需明确维修责任与费用）。

- 劳务施工现场管理

1、施工现场实名制管理，合同双方均应遵守建设工程项目人员实名制管理要求，接受行业行政主管部门、建设、总承包、监理单位的监督管理。

2、乙方应对项目的实名制工作负总责，并实施以下工作并将相应材料于施工前【5】日内提交给甲方备存：

（1）建立健全项目人员登记、考勤、劳动合同签订、工资发放等劳务分包用工管理制度。

（2）在实名制信息系统录入项目管理人员及工作人员信息，包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人及其他项目工作人员、劳务工人。

（3）开工前，配备实名制管理设备，配备实名制管理员对项目人员进行管理。

3、乙方应积极配合建设单位、甲方落实实名制管理工作，如实提供个人身份等实名制要求的基本信息。乙方应按照实名制管理要求采集人员信息、个人近期证件照（3个月内）、居住信息、移动电话、劳动关系、工资发放、考勤信息、工作经历及业绩、良好行为及不良行为、执业（岗位）资格证书或者职称证书、安全培训证书、工种、特种作业证书等，并向承包人诚实申报采集的信息。

人员信息是指人脸、虹膜、指纹、掌型、二代身份证等个人信息。

4、乙方应在作业人员进场前，依法与招用的劳务工人签订劳动合同并严格履行，及时组织现场工人按规定进行考勤，完成考勤记录并上传至实名制信息管理系统。班组及劳务工人进场和退场时，乙方应要求其签署进场承诺书和退场确认书。

5、乙方雇佣的劳务作业人员应在进场作业前完成质量安全基础训练，进场后应组织劳务工人进行岗前安全培训、三级教育培训及继续教育培训，并将培训考核等信息归档提交给承包人及时录入实名制信息管理系统。

6、承包人应对录入实名制信息管理系统的各项信息进行动态检查，确保信息的全面、真实、准确。乙方应配合甲方的监督检查，对进出施工现场的人员进行校验，强化施工现场考勤管理，不得组织身份信息未通过校验的人员进入施工现场。

7、实名制信息管理系统与劳务工人工资分账管理对接。因乙方提供的信息弄虚作假造成拖欠劳务工人工资的，责任由乙方承担。

8、人员信息识别设备发生的费用由乙方承担。

- 材料、设备等提供

1、工程所需的商品混凝土材料由甲方提供之外，其余全部材料（包含各类零星材料、辅材、各种摊销和周转材料、施工场地布置、满足安全文明施工所需的设施设备、施工围挡、施工大门等内容）、施工用水、施工用电、机械、设备、人员等均由乙方自行组织和提供。

2、甲方只负责甲供材料运输至施工现场，乙方需及时提供设备及人工进行材料下车、转运或使用工作并承担所产生的费用。如因乙方未能及时进行材料下车、转运或使用工作，造成材料供应商的索赔或材料损失，由乙方承担。乙方实施过程需使用泵车或吊车等辅助措施进行混凝土浇筑，所需设备、人工由乙方自行提供，并承担相应费用。

3、乙方自行采购的材料需符合满足甲方品牌、相关规范和设计要求，并提供出厂合格报告和有检测资质单位出具的现场复检报告，配合甲方抽检送样。若检验不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。乙方应在收到施工图纸等材料之日起【3】日内向甲方提交施工机械、设备、材料以及周转材料供应计划。

4、本合同由乙方提供操作人员及设备的，相关操作人员应具有相应的作业资格证书，设备应具有相应的合格资料。

5、乙方材料入场时应报甲方进行验收，核实材料的规格、型号、数量是否满足施工的要求。

6、甲供材料核算根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许的损耗量进行核算，甲供材供货计划、使用、保管均由乙方负责。材料耗量按2%计算，超过该范围的，乙方应承担超出部分的材料费用，即乙方应承担消耗材料单价上浮【10】%的款项，该款项甲方有权从应付乙方款项中予以直接扣除。

7、交工验收前，乙方需提供以下合格的检测报告：乙方自行采购的各种材料（甲供材除外）复检报告等。

- 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为200万/人；附加医疗保险20万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可与甲方作业人员参保单位一致，便于事故理赔。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，否则由此造成的一切后果责任均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

- 安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄50岁以下且人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的劳务承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行交通部、重庆市以及甲方《协作（分包）单位安全生产考核办法》（附后）等有关安全管理规定。若有违反，应自觉接受甲方按《协作（分包）单位安全生产考核标准》（附后）进行的同等处罚。

5、乙方施工作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、安全事故处置

（1）乙方作为工程施工安全生产责任主体，施工现场发生的安全事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（120万），超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条的规定，生产安全事故一般分为以下四个等级，一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。

（1）一般事故，事故单位安全部门在每月安全报表内体现。并进行罚款。

（2）一般及以上事故，承担本次事故的所有责任及因此给甲方带来的损失，并解除合同，并纳入黑名单。

9、质量事故处置

（1）乙方作为工程施工生产责任主体，施工现场发生的质量事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）甲方代表定期对施工现场展开质量检查，不合格的将按规定进行处罚。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

根据国家对工程质量通常采用按照损失严重程度进行分类，一般分为以下三个等级，一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故。

（1）一般事故，事故单位安全部门在每月安全报表内体现。并按规定进行罚款。

（2）一般及以上事故，承担本次事故的所有责任及因此给甲方带来的损失，并解除合同，纳入黑名单。

- 危险工程特别约定

若本项目属于容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程的，乙方除应遵守本合同其他安全约定外，必须严格按照本条安全特别约定执行：

1、乙方应在施工现场显著位置公告危险性较大部分工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

2、专项施工方案实施前，乙方管理人员或者项目技术负责人应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

4、乙方应当对工程施工作业人员进行登记，乙方项目负责人应当在施工现场履职。

5、乙方项目专职安全生产管理人员必须全程对专项施工方案实施情况进行现场监督的。

6、乙方从业人员必须按照要求穿戴安全防护设施，严格按照流程先后顺序进行作业，不得违反。

乙方应严格遵守上述规定，杜绝安全事故发生；若因乙方安全责任落实未到位造成人员伤亡、财产损失的，甲方因此被追究责任的，甲方有权要求乙方支付因此产生的一切费用包括但不限于赔偿费、诉讼费、差旅费、担保费、保全费、律师费等；同时发生一次，甲方有权要求乙方支付违约金【50000】元并进行信息公示等。

本合同☑适用/□不适用本条特别约定。

- 甲方权利义务

1、甲方指定【  】（身份证号码：        ；联系电话：；为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

2、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

3、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 乙方权利义务

1、乙方指派【】（身份证号码：        ；联系电话：                ；联系地址：                    ）为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量、资料汇总等工作。该负责人必须始终驻守现场。

2、乙方严格按照甲方要求组建项目管理部，其中项目负责人1名，现场技术负责人1名、施工管理人员不少于2名、测量员1名、预算员1名、具备水运工程专业能力的资料人员不少于1名（负责本项目的所有档案资料收集、整理、归档和验收）；专职安全人员不少于1名，配合甲方完成相关工作。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任，乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、严格执行国家现行施工技术验收规范和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格遵守国家操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从建设方、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗，保证乙方人员证照持续有效。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

8、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理施工垃圾，做到文明施工。

10、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照甲方及行业有关主管部门的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

11、乙方应当妥善处理与施工工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金100000元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

13、乙方特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

14、乙方提供的所有设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求；主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。

15、乙方的施工车辆数量必须满足工程需要，车况良好，车辆驾驶员驾龄不低于3年，车辆根据要求安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于100万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速。否则，甲方有权单方终止或解除合同。

- 合同解除

1、甲乙双方若出现《民法典》规定的情形的，可行使法定解除权。

2、甲乙双方协商一致，可以提前解除合同。

3、乙方出现下列情形的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方按照合同暂定总价30%支付解除合同违约金：

（1）乙方未按照招标要求/竞标要求足额支付履约保证金，逾期【10】日以上仍未支付；

（2）乙方未按照合同约定的时间安排足够的人员进场的，逾期【5】日以上人员仍未安排就位；

（3）乙方供应的材料质量未达合同施工要求，类似情形累计发生【3】次以上；

（4）乙方供应的材料逾期送达，逾期【3】日以上仍未送达，类似情形累计发生【3】次以上的；

（5）乙方未按照本合同要求的工程进度节点施工的，逾期【3】日以上仍未完成的，类似情形累计发生【3】次以上的；

（6）乙方未按照本合同要求的时间节点完工的，逾期【5】日以上仍未完工的；

（7）乙方违反合同约定将本合同项下工程进行转包或再次分包的；

（8）其他甲方认为可单方行使解除合同的情形。

4、本合同协商一致解除后，乙方应按照下述要求完善解除手续：

（1）自解除合同之日起【5】日内，乙方及乙方人员应无条件退出施工现场并配合甲方办理相应交接手续；

（2）乙方已完工部分工程量经甲方验收合格的，甲方予以计量；

（3）乙方应按照甲方要求自合同解除之日起【20】日内提交相应的工程进度结算材料，若乙方拒绝、逾期或不按甲方要求提交的，甲方按照自行核定的工程量及单价进行结算，乙方对此无异议；

（4）若本合同采用工作量清单综合单价进行计价的，此情形下乙方已完工合格部分的计价规则为：【甲方按施工设计图纸及重庆公路养护工程（集团）有限公司规定的计量规则为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。】；

（5）其他乙方应配合甲方完成的手续。

5、非因甲方原因造成合同提前解除的，乙方除因按照违约条款向甲方承担违约责任外，须按照下述要求完善解除手续：

（1）自解除合同之日起【5】日内，乙方及乙方人员应无条件退出施工现场并配合甲方办理相应交接手续；

（2）乙方已完工部分工程量经甲方验收合格的，甲方下浮10%进行计量；

（3）乙方应按照甲方要求自合同解除之日起【20】日内提交相应的工程进度结算材料，若乙方拒绝、逾期或不按甲方要求提交的，甲方按照自行核定的工程量及单价进行结算，乙方对此无异议；

（4）若本合同采用工作量清单综合单价进行计价的，此情形下乙方已完工合格部分的计价规则为：【甲方按施工设计图纸及重庆公路养护工程（集团）有限公司规定的计量规则为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。】；

（5）其他乙方应配合甲方完成的手续。

6、如因业主、甲方等其他原因今年不实施该项目，或在实施过程中终止该项目继续施工，乙方应在接到甲方终止合同正式通知5日内完成退场。乙方已实施工程部分按实际工程量计算，单价按合同清单综合价办理结算，甲方不承担任何违约赔偿责任。该风险由乙方自行承担。

- 不可抗力

1、不可抗力事件是指合同双方在订立合同时无法预见，在合同施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和大风、暴雨、高温等自然灾害，以至于本合同部分或全部不能继续履行。

2、合同双方应按照下列程序处理不可抗力事件：

（1）不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，乙方应每隔【1】天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

（2）不可抗力发生后，任何一方当事人因没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（3）因任何一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的迟延履行责任。

3、因不可抗力事件导致的费用损失及工期延误由甲方和乙方按以下方法分别承担：

（1）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由乙方承担；

（2）乙方人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用；

（3）乙方装备等损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）因不可抗力导致停工期间，乙方应在施工场地留有的必要的管理人员及保卫人员，相应费用由乙方自行承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

4、因不可抗力导致合同无法履行连续超过【84】天或者累计超过【140】天的，合同任何一方均可要求解除合同。合同解除后，合同双方应按照第十九条办理后续手续。

- 违约责任

1、本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

2、人员违约：

（1）乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员人数须满足施工进度要求，若不按此约定组织生产，乙方将承担【1000】元/次的违约责任，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

（2）若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，超过计划工期7日以上甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

（3）项目负责人未驻守现场，一经发现，乙方将承担【1000】元/次的违约责任。

（4）乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担【1000】元/人/次的违约责任。

3、质量进度违约

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

（1）非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

（2）乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担10000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担20000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

（3）乙方未按照甲方要求的工程节点完成相应的施工内容的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期完工违约金【1000】元；逾期【3】日以上仍未完工的，甲方有权自行委托第三方进行施工，因此产生的费用由乙方自行承担，同时乙方应承担发包人要求甲方承担的违约责任、罚款等后果。

（4）乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付逾期完工违约金【10000】元；逾期【5】日以上仍未完工的，甲方有权单独解除合同并要求乙方除支付逾期完工违约金外，另行支付解除合同违约金【100000】元。同时双方确认，甲方将按照经甲方验收合格的工程量下浮【10】%进行计量，乙方对此予以确认并同意按照此执行。

（5）质保期内，乙方未按照甲方要求进行维护、维修的，甲方有权自行委托第三方进行因此产生的费用由乙方自行承担；甲方有权从预留的质保金中直接扣除，不足以扣除的，乙方应自收到甲方收款通知之日起【7】日内予以支付。

4、资料违约

（1）竣工验收合格后，乙方应在10个工作日内向甲方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

（2）乙方逾期未全部提交结算材料或者发票的，双方确认并同意在此情形下，甲方将自行编制结算材料并与乙方办理相应结算，乙方对此无异议。

（3）双方办理结算时乙方应无条件配合甲方提交、确认相应的结算材料；若乙方或乙方指定经办人逾期或拒绝提交、确认相应结算材料的，甲方有权以甲方自行确认的结算材料与乙方办理最终结算，乙方对此无异议。

（4）竣工验收合格后，乙方应在30日内向甲方提供3套完整的档案资料

5、安全违约

（1）乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方各项安全文明施工管理规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。甲方有权立即终止或解除合同。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（2）乙方施工过程中，非因甲方原因造成人员人身伤害、财产损失的，由乙方自行承担一切后果；甲方因此被追究责任的，甲方有权要求乙方承担因此产生的一切费用包括但不限于赔偿款、诉讼费、公证费、担保费、律师费等。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

- 争议解决

本合同项下争议双方均协商处理，协商不成的，双方均可向【工程】所在地法院提起诉讼或向重庆仲裁委员会提起仲裁。

- 送达地址

1、甲、乙双方确认本合同项下文书，包括因本合同履行产生的争议进入民事诉讼程序/仲裁程序后的一审程序、二审程序和执行程序的法律文书的送达地址为：

甲方送达地址：

甲方联系人及联系电话：

乙方送达地址：

乙方联系人及联系电话：

2、任何一方送达地址发生变更的，应当在变更后七日内以书面方式通知对方；一方送达地址发生后未按要求的时间、形式通知对方的，原送达地址仍为有效送达地址。

3、一方或司法机关按照约定地址向对方送达法律文书的，视为有效送达；对方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。

4、因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上证明情况之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。

- 合同组成

1、本协议书；

2、专用合同条款（若有）；

3、通用合同条款（若有）；

4、工程概算书；

5、技术标准和要求；

6、图纸；

7、其他合同文件。

合同组成文件内容约定不一致的，甲乙双方约定文件的优先顺序为【从上到下】。

- 其他条款

1、合同签订地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

2、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，协商一致双方达成书面补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：                           项目负责人：

项目负责人：                               经办人：

签订日期：    年   月   日       签订日期：    年    月   日

涪江重庆段航道整治工程劳务分包之安全生产合同

为在涪江重庆段航道整治工程劳务分包实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下简称甲方）与承包单位             。（以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行国家有关安全生产的法律法规及《公路水运安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路养护安全作业规程》等相关安全生产的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工和人员)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《涪江重庆段航道整治工程劳务分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路4号

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

签订日期：    年   月   日       签订日期：    年    月   日

涪江重庆段航道整治工程劳务分包之安全文明施工

管理要求、罚则、施工标准及参照做法

详见附件1 安全文明施工管理要求及标准，本附件作为《涪江重庆段航道整治工程劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

附件1

安全文明施工罚则、要求及标准

一、 标准说明：

1. 本管理要求及标准适用于在建项目各承包人，是合同重要组成部分之一，承包人应严格履行安全文明施工方面的职责，必须严格遵照执行。

2. 本标准为管理性标准，未尽事及技术要求严格按照国家、行业现行有效标准、规范、法律法规执行。

二、现场安全文明施工处罚明细如下：

1、 发生下述情况之一，甲方有权对乙方有权进行处罚（10000 元以上）

1）. 发生安全事故：由于施工安全问题，如施工脚手架、卸料平台倒（垮） 塌，机械损伤、触电、跌落、填埋、火灾等造成人员伤害或死亡、 给甲方造成经济损失和负面社会影响；

2）. 对发生安全事故未及时如实上报；

3）. 发生施工扬尘、作业噪声或污水（污物）排放等，受到上级单位或社会主管部门责令停工整顿或通报批评处罚；

4）. 存在严重的安全问题或隐患，未对相关人员进行处罚；或经上级主管部门两次提出未整改；

5）. 未经甲方技术负责人、安全员和监理单位工程师允许，擅自拆除外架横杆、立杆、连墙杆影响外架稳定性，按每 3 处计算。

6）. 施工现场采用钢管搭设卸料平台，或悬挑外架时，用钢管直接悬挑；

7）. 高边坡无防护、未通过治理就盲目施工；

8）. 外架存在严重安全隐患，如稳定性较差，外架倾斜；每隔 3 层楼水平无硬防护等；

9）. 乙方单位无专职安全员、各参建单位构架体系不完整、责任不明确、无安全目标等；

10）. 无经过审批的外架/爬架、塔吊安拆、安全文明施工（基础、主体、装饰装修）、支模架、高边坡、卸料平台、临时用电方案等专项施工方案；施工现场及楼栋无临时消防相关设备；

11）. 违反国家强制标准、规范，使用落后、淘汰设备等其它严重安全问题。

2、发生下述情况之一，发包人有权对承包人有权进行处罚（5000-10000 元）

1）. 塔吊、施工电梯未经过未验收备案；吊篮、外爬（挑）架未经过验收备案；塔吊、施工电梯、吊篮、搅拌机、临电、外爬架等未定期检查、日常维护、保养和形成相关原始记录等 ；

2）. 大型机械设备操作人员无证上岗（吊篮、塔吊、施工电梯等）；

3）. 工地扬尘控制，场内未采取控制措施或措施不到位，如排水沟、集水坑、沉淀池，未设置及道路清扫、冲洗设等；

4）. 操作层临边水平防护未采取安全水平防护措施或措施防护不到位；

5）. 外墙装饰上人前未进行整改和二次验收，进行上人操作；

6）. 未按方案搭设水平防护大棚、封闭不严实或施工过程中时间未达到，未经甲方审批同意，就拆除大棚的；

7）. 卸料平台未经过验收、无限重标示的；

8）. “四口”（坑井、电梯井、预留洞、通道等口）普遍防护不到位；

9）. “五临边”（楼梯、阳台、楼层、屋面等临边防护）未防护或普遍防护不到位；

10）. 对基坑、桩周边弃土堆积高度、距离不符合要求普遍存在；

11）. 桩、基坑的覆盖及防扎板的使用不符合要求；

12）. 深基坑未采取送风措施，未使用专用爬梯；

13）. 上述深基坑等相似性质的安全隐患；

14）. 施工单位安全台账建立，每月未组织安全教育；监理单位未开展每月、每周安全大检查，无安全月、周检查记录；

15）. 施工现场临时用水、用电设备设施布设普遍凌乱、不规范；施工现场消防设备设施未配备或大面积缺失。

3、发生下述情况之一，发包人有权对承包人有权进行处罚（2000-5000 元）

1）. 材料未分区堆放及材料未成线成块成堆分类堆码；

2）. 施工场地内临时道路、临设和堆场场地未作硬化；

3）. 临时配电房布设不规范；

4）. 四口五临边局部搭设不到位，按每两处计算；

5）. 建筑施工临街面及人行通道或车行通道未设置安全防护棚；

6）. 塔吊及其它大型设备基脚积水、锚栓锈蚀；塔吊未采取防止工人随意攀爬的防护措；

7）. 外架/爬架、塔吊安拆、安全文明施工（基础、主体、装饰装修）、支模架、高边坡、卸料平台等专项施工方案上报审签不及时；

8）. 悬挑构架中预埋锚环用二级钢筋预埋，外架搭设及支设方式不合理等。   4、发生下述情况之一，发包人有权对承包人有权进行处罚（1000-2000 元）1）. 办公区与生活区未分开，因条件限制在建筑内部搭设临时住宿必须经建设方同意，并经过建设、监理方验收合格，不符合要求的；

2）. 住宿区和食堂内整洁卫生较差，随意乱倒垃圾、私拉乱搭线路，食堂无卫生许可证，食堂人员无健康证上墙等；

3）. 围挡连续、稳固、高度、大门、企业标志必须符合要求，不符要求按每处计算；

4）. 施工场地内无排水措施或排水不通畅；无沉沙井；

5）. 施工大门内非作业场地干净、整洁，不符合的。施工通道必须通畅、整洁、无积水，有照明措施和安全防护措施，不满足要求的；

6）. 现场加工场未设安全防护措施及措施不到位；

7）. 消防设备设施设置齐全，消防标语显著，一处（项）不符合要求的；    8）. 边坡、陡坡边防护，防护不到位按每处计算；

9）. 样板展示区围合规范，周边区域整洁清爽，与施工现场无干扰，按每项计算；

10）. 建筑施工临街面及人行通道或车行通道安全棚不严密或不坚固，按每处计算；

11）. 建筑工程脚手架外侧没有采用符合有关标准的密目式安全网实施全封闭；

5、发生下述情况之一，发包人有权对承包人有权进行处罚（500-1000 元）

1）. 五图一牌、安全标语、宣传栏黑板报，一项不符要求的（特殊情况不考核）；

2）. 建筑垃圾集中堆放，及时清运，工完场清，不符要求的；

3）. 材料堆放未分类挂牌标识的；

4）. 现场办公环境是否按照 5S 标准进行，项目概况、项目组织架构图、岗位职责（个人及部门）、授权体系工程进度控制计划、形象进度示意图、晴雨表、总平面图、效果图等是否上墙，发现一处不满足要求的。

5）. 垂直及水平防护措施、安全网破损，5 处（项）以上的；

6）. 外架底部必须封闭严实、牢固，随即抽查发现 5 处漏洞的。

7）. 外架底部建筑垃圾未及时清理；

8）. 四口五临边防护标准不到位，3 处以上的；

9）. “三宝”（安全帽、安全网、安全带）未使用，随机抽查，一人不 符要求的。

10). 现场发现一处以上大便；按每处计算。

11). 操作人员安全施工行为及措施等，一处（项）不符合要求的；

12). 施工现场临时配电、用电私拉乱接、无标识标牌等不规范行为的；

13). 搅拌站必须封闭管理，控制扬尘污染，一处不符合要求的。

除上述处罚原则外，条款中未注明的发包人有权视情节轻重罚款 200-500 元/次，

三  安全文明施工标准要求

1、安全文明施工要求：

1）、安全文明施工分为：施工入口、施工道路及封闭管理、脚手架管理、临边防护、机械设备及用电消防管理、材料加工及存放、办公生活区域管理、其他共八部分内容 。

2）、区域划分清晰：生活、办公、作业区域划分清晰，通道、入口、指示到位。

3）、过程控制到位：材料部品堆放到位，机械设备定期检测，建筑垃圾清理及时。

4）、定型工具应用：采用工厂化活动板房（对非租房情况）、定型防护栏杆、定型隔离网等。

5）、 安全重点突出：基坑作业、安全设施、“三宝四口”、施工用电等。6）、管理标准明确：建设、总包、监理单位落实各项管理制度，强化日检、月、检、专项检等各级检查要求。

7）、确保安全的前提下，落实文明施工，彰显企业形象：以“安全作业”为先导，针对项目地域特点落实防尘、防噪、排污排废等管理要求。

8）、各区域标志醒目，危险区域警示明显；生活区、生产区消防器材放置到位；加工制作区消防管理制度、操作规程健全，施工电（箱）线布置规范，标识、安全警示牌醒目；机械设备有操作规程牌和操作人员责任人姓名，悬挂于醒目位置处；

2、安全文明做法要求：

1）、工地入口处两侧设六牌二图栏，施工大门为铁制封闭门或电动伸缩门,大门处设置门卫（门卫室墙上挂门卫室牌）。

2）、施工大门口处设置车辆冲洗设施围墙封闭设置，主入口围两侧应设置成企业文化墙和安全文明施工展板（宣传图片等）

3）、三区（生产区、办公区、生活区）布置合理、标识醒目并绘制出其布置平面图。现场内集水坑、沉沙井、垃圾存放处挂牌办公区旁设置停车位、花坛，现场环境整洁、优雅场内布置合理、材料堆放规范，标识、标志、标牌齐全醒目。

4）、生产区及办公区施工道路、加工场、材料堆放区、水泥库房均应硬化。场内设置有集水坑、沉沙井、尾料存放池等并挂牌。

5）、 宣传标语：现场安全文明宣传标语 4～6 条；宣传标语内容需按甲方要求悬挂。

6）、安全通道防护蓬（分上下两层，间距为 500 ㎜，其顶满铺竹笆或层板）为双层硬防护且挂置安全警示、引导标志；

7）、 临边防护：与墙柱固定可靠，间距符合要求，下设 180-200 高挡脚板，竖向立杆左右尺寸均匀、高度不超过 1500，通刷黄色或黑黄相间色（各区统一）；

8）、预留洞口防护：封闭严密、标识齐全醒目；电梯口防护：设定型铁栅栏（黄色），下设 180-200 高挡脚板并挂安全标识；

9）、 塔吊：标准节每隔十米设置一道水平防护软网，塔吊基座四周应围护（高 1500）、并采取防止塔吊基础积水的措施，配挂相关安全标识和验收牌；

10）、 施工设备：用电设施场所应配挂安全规程和安全警示标牌； 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记和系统接线图。配电箱、开关箱箱门应配锁，并由专人负责（喷绘）。

11）、采光井（电梯井道内）：应按要求设置硬防护和软防护（3 层一道水平硬防护两层一道软网）；采光井口设置钢管防护栏杆，并张挂密目网封闭；

12）、外架工程：采用全封闭式安全网、搭设符合要求，架子 4 层一道水平硬防护，2 层一道水平软防护；

13）、水平硬防护：平整、牢固、封闭严密、标识齐全（立面挡板斜刷双色漆）标识、标志、标牌：脚手架、卸料平台、四口、五临边防护、塔吊、等应验收挂牌。

3、施工入口大门及五牌一图

1）. 门卫管理：主、次入口设保安 24 小时值班，建立门卫管理制度；门卫室设安全帽存放区 。

2）. 车辆冲洗：入口车辆冲洗区、排水沟及集水池等。

3）. 五牌一图：施工现场标牌 5 牌 1 图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图等。

涪江重庆段航道整治工程劳务分包之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下称甲方）与           （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《涪江重庆段航道整治工程劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条本合同作为《涪江重庆段航道整治工程劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

签订日期：    年   月   日       签订日期：    年    月   日

涪江重庆段航道整治工程劳务分包之环境保护合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：

为在涪江重庆段航道整治工程劳务分包实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方针对工程项目施工作业的具体情况制定环保措施方案，并进行审查和备案。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1根据工程项目施工作业的需要及实际情况，乙方应当编制环保措施方案，并报经甲方审查和备案。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8水污染防治措施

(1) 施工船舶废水控制

① 船舶舱底油使用自带的油水分离器处理， 油水分离器必须保持完好， 注意日常检查维护。

② 船舶为流动性污染源， 应严格施工用排水管理， 贯彻一水多用 、节约用水的原则， 尽量降低废水的排放量。

③ 船舶废水经自带的油水分离器处理后全部交由海事部门和市容环卫管理部门认可的有资质的污水接收船舶妥善处置；陆域生活污水利用岸上民房旱厕处理。

④加强环境管理，制定严格的规章制度，加强施工中油类的管理，减少机械油类的跑 、 冒 、滴 、漏 。严禁将生活垃圾 、施工废水 、机械废油排入江河中。

(2)  施工人员生活污水控制

① 施工人员陆域施工生活污水利用岸上居民点旱厕处理。

② 施工船舶对生活污水进行收集后全部交由海事部门和市容环卫管理部门认可的有资质的污水接收船舶或接收码头妥善处置。

(3)  作业区施工废水

① 选择对河流底质扰动较小的挖泥船， 减少悬浮物产生量 。据长江同类工程监测结果表明， 机械式挖泥船作业时形成的羽状混浊带在200-300m， 而使用抓斗挖泥船， 悬浮物浓度可减少20%-45%。

② 尽可能减少悬浮物扩散。在泥驳运输时要加强管理，泥驳不应装得过满，以避免在风浪、船浪作用下，发生满舱溢流，造成沿途水域污染 。当水上风速超过六级风的天气时， 应停止泥驳外运作业 。 同时， 需做好施工设备的日常维护，保持挖泥设备的良好状态和密封性， 防止船舱泥浆外流。

采取以上措施后， 可将施工对河水环境的影响降至最低。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《涪江重庆段航道整治工程劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

签订日期：    年   月   日       签订日期：    年    月   日

协作（分包）单位安全生产考核办法

为规范重庆公路养护工程（集团）有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。

一、适用范围

本考核办法适用于重庆公路养护工程（集团）有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》文件进行废止,按本考核办法执行。

二、 考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

三、考核责任部门

养护公司各业务部门为考核单位，在协作工程合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考核对象。

五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆公路养护工程（集团）有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；    八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护公司将依法追偿。

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

涪江重庆段航道整治工程劳务分包竞争性比选响应文件

竞标单位名称全称（盖单位公章）

目  录

- 一、报价书

- （一）报价函

- （二）报价函附录

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

- （二）授权委托书

- 三、资格证书

（一）有效的营业执照、安全生产许可证、银行开户许可证或基本账户信息。

（二）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务不分等级资质。

（三）“信用中国”查询截图

- 四、业绩证明（附合同复印件）

- 五、比选申请单位自行承诺部分

- 六、投标保证金

- 报价书

- （一）报价函

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 我方已仔细研究了涪江重庆段航道整治工程劳务分包竞争性比选文件的全部内容，愿意以【A×（1-下浮率a）－甲供材暂定价】为报价，以a填报下浮率，下浮率a为       ，报价总价为：        元（大写：    ）（保留小数点后2位）工期：12个月，并按约定实施，质量标准按要求达到合格。

- 注：本项目工程费含税总价A暂定：36120000.00元（大写：叁仟陆佰壹拾贰万元整）；甲供材含税价暂定：   8000000.00元（大写：捌佰万元整）       。本项目暂估最高限价：   21380008.00元（大写：贰仟壹佰叁拾捌万零捌元整）。下浮率a为固定费率（下浮率值a≥18.66%，保留两位小数）

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞标申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞标申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

年    月    日

（二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 达到比选文件的要求 |  |
| 2 | 质量要求 | 达到比选文件的要求 |  |

竞标人:                        （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:                      （签字）

日期:      年     月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法定代表人手签）性别：    年龄：    职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                       （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改涪江重庆段航道整治工程劳务分包报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：

委托代理人：        （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、竞标人有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、银行开户许可证或基本账户信息

（一）有效的营业执照、安全生产许可证、银行开户许可证或基本账户信息。

（二）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务不分等级证书。

（三）“信用中国”查询截图

四、业绩证明（附合同复印件）

五、竞标人自行承诺部分

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我司承诺本次竞标申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照合同要求提供设备、施工人员及辅助材料。若违背竞争性竞标文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性竞标文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年    月    日

# 六、投标保证金

注：（本页需附投标保证金缴纳银行回单或投标保函复印件，保函原件投标时放入投标文件袋一并提交）