附件2：

重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程

试验检测项目外委服务采购

竞争性比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2025年03月

重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购

竞争性比选公告

本项目“路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购”准备组织实施，重庆高速工程检测有限公司计划以公开竞争性比选方式确定成交单位。

现需对路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购2家单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆高速工程检测有限公司因试验检测工作需要，需采购“路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务”一批，特邀请各单位参加公开竞争性比选。

1.1比选范围：

分包一：

“路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务”1家。

分包二：

“路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务”1家。

1.2交货方式：乙方通过邮寄送达（或自取）的方式交付试验检测报告予甲方。

1.3供货期：

1.3.1本项目乙方须保证在接收甲方委托之日起，在8个工作日内完成（沥青混合料配合比设计在12个工作日内完成）试验并出具正式报告，交付甲方使用；其余合同内容具体以甲方要求为准。

如因甲方原因延迟送样委托时间的，以甲方实际完成任务委托日期为准，相应时间顺延。

二、比选申请人资格要求：

1、具备独立法人资格、有效的营业执照；需在重庆具有固定场所及试验室场所，须提供相应房屋产权证明或租赁证明材料。

2、投标人须具有交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程甲级资质，具有省级（直辖市）及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书，证书均在有效期内。提供复印件，并加盖公司公章。

3、若授权代表签字的需提供该公司法定代表人签名的授权委托书，并加盖公司公章。

4、信誉要求：

①竞标人没有正在受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

②竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件（请详述具体情况）但经评审小组认定不会对承担本合同造成重大影响。

以上材料均只需提供复印件（加盖公章）即可，原件备查。

三、比选申请文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

（1）报价费用组成说明：报价为全费用综合单价，包含试验开始到出具正式报告等所有费用，增值税专用发票税率 6 % 。

（2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价：

分包一为¥ 879505.00元（大写：捌拾柒万玖仟伍佰零伍元整）；

分包二为¥ 67500.00元（大写：陆万柒仟伍佰元整）；

具体详见“最高总限价清单”

注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高总限价否则均为无效竞标。

2、采购质量要求：满足路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购要求，并出具正式有效的试验报告。

3、安全要求：供方全部承担试验报告交付前因非比选方原因的仪器故障导致的安全事故等所有安全工作和责任。

4、报价方式：比选申请按照比选人发布的采购量清单进行填报单价与总价，报价保留两位小数。

5、本次比选申请文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

- 6、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 2、同一竞标人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金（如有） | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 若各分包报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

- 本项目不设置履约保证金。

六、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成项目内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、其他

- 中标候选人签订合同后，若无法根据合同要求的时限完成合同清单中工程量，则发包人有权单方面无条件终止合同，并将剩余工程量交付其他中标候选人（按竞标人排名顺序，另行签订合同），且要求中标候选人承担违约金和发包人全部损失。

- 分包一、分包二中标候选人不能为同一家单位，若分包一、分包二中标候选人为同一家单位时，则默认放弃分包二资格。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

（二）竞争性比选结果公示将在重庆高速集团官网（ http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2 ） 、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

（四）比选申请文件递交截止时间：  2025年04月03日下午 15 时 00分。

（五）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购竞标文件

（分包一/分包二）

在2025年04 月03日下午15 时00分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与重庆公路养护工程（集团）有限公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   张老师   电话：17608871885

- 重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目

（分包    ）外委服务采购合同

甲方（需方）：重庆高速工程检测有限公司

联系地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方（供方）：

联系地址：

甲方因公司工作需要，委托乙方承接路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务。双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则基础上，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

- 一、工程量清单

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购（分包  ）工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（ %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、检测报告交付时间：自委托当日（甲方样品送达或乙方取样之日）起，报告交付时间不得超过8个工作日（配合比设计在12个工作日内完成）。 2、合同最终结算工程量以甲乙双方授权代表确认的实际工程量为准; 3、上述单价为含税价，结算应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票，抵扣税率为6%。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、质量要求、技术标准

根据工程设计文件、工程施工合同和交通运输部公路工程相关现行标准规范及相关政府监督管理机构的相关管理规定开展工程量清单中的试验工作。若检测项目属于乙方检测资质范围内，但乙方在规定时间内无法完成，需征得甲方同意后，由乙方委托具备相应资质的试验检测机构进行检测；若检测项目超出乙方检测资质范围，经甲方同意后，乙方同样可委托具备相应资质的试验检测机构完成检测。

- 三、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

履行甲方职责，负责乙方检测报告真实性的监督职责（包括但不限于视频查证、报告核查等）。

负责与该项工程相关单位及部门进行工作联系并向乙方提供施工图、检测报告等有关文件。

在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按实际完成的工程量办理结算。

向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2、乙方的责任和义务

乙方指派       为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本项目实施管理工作；全面进行管理负责安排生产、人员调配、取样送样、技术及质量和安全管理等工作。

严格按照本合同约定要求开展检测工作，必须接受甲方对程序及质量的监督，对检测报告质量全面负责；并按合同约定交付合格的试验检测工作成果文件。

乙方对承包项目范围内工作实行自行运行、全权管理、责任自负。接受甲方的监督管理及质量检查评定。如因质量问题造成返工，其返工损失由乙方负责。

遵守国家及地方有关法律、法规，遵守甲方制定的各项规章制度，在实施中维护甲方的信誉。

向甲方承诺本合同约定的期限内完成全部检测项目及内容并向甲方提交检测报告，并对所提交检测报告的完整性及正确性负责。

- 四、交付时间

1、本项目乙方须保证在接收甲方委托当日（甲方样品送达或乙方取样之日）起，在8个工作日内完成试验并出具正式报告，交付甲方使用，否则视为乙方违约。

2、如因甲方原因延迟送样的，以甲方实际完成任务委托（甲方样品送达或乙方取样之日）日期为准，相应时间顺延。

- 五、交付方式

甲方负责送达试验样品到乙方单位所在地，乙方在相应报告完成后通知甲方。

报告交付时限为甲方接到乙方通知之时，试验报告由乙方通过邮寄的方式交付甲方（或甲方自取），以甲方签收为准。

- 六、计量方法

本合同为 综合单价 合同，合同暂定总价（含增值税）     元，（大写：        ），不含税金额：      元，（大写：     ），税金：       元，（大写：      ）。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为 6 %，(税金由乙方支出)。单价和数量详见工程量清单。

- 七、发票开具：

1、试验服务全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率6%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

- 4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

- 八、结算方式及期限

1、乙方完成合同中甲方委托的全部试验内容并出具正式有效的试验报告，经双方签字验收后，乙方向甲方提供有效的增值税专用发票，甲方在 20 个工作日内以银行转账方式一次性支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）。

- 2、低价风险担保（如有）

- 2.1低价风险担保金的支付

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%时，须缴纳低价风险担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85% -中标价）×3，且最高不超过85%；中标候选人公示结束后10个工作日内，按担保金额向招标人提交低价风险担保金。

- 2.2低价风险担保金的退还

2.2.1中标人完成合同约定的所有事项后，甲方将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的100%，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

2.2.2中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

九、违约责任

当发生下列情况时，乙方承担违约责任，按不超过检测合同总价的5％赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

1、乙方不按甲方合同内要求完成所有检测项目。

2、乙方若未按清单明确约定的时间交付正确的检测报告，该部分检测报告将不予计量。同时，乙方需按该份报告单价的50%支付罚款；

3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

4、乙方未及时提供检测报告导致甲方产生损失。

十、 免责条件

1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。

2、因上述原因而终止合同的，费用按照实际发生数量计算。

3、不可抗力系指“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”。

- 十一、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付试验报告超过 3个工作日；

（2）甲方迟延付款超过 3 个月；

（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务，或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内期限内未能对其行为做出补救；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- （5）若乙方无法根据合同要求的时限完成合同清单中工程量，则甲方有权单方面无条件终止合同，并将剩余工程量交付其他单位完成（按竞标人排名顺序，另行签订合同），且要求乙方承担因终止合同造成的其他合理损失(包括但不限于合同违约金、合同价差等)。

- 十二、不可抗力

1、如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 十三、合同争议解决方式

- 因履行本合同发生的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的，向重庆市南岸区人民法院起诉。本合同约定的地址亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院向任何一方的上述地址送达的，视为有效送达。如任何一方地址发生变更，应于变更之日起十日内书面通知对方，否则视为未变更。

- 十四、其它约定事项

1、本合同单价已包含检测费、运输费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。

2、甲方所发                                 项目外委试验检测服务采购竞争性比选文件、乙方的报价清单、试验报告作为本合同不可分割的附件，与本合同具有同等法律效力，如有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

### 3、乙方在本合同有效期内，全部试验过程中所有人员、设备、车辆等的安全工作由乙方自行负责，并对安全事故（如发生）承担全部经济责任、法律责任。

- 十五、通知与送达

1、甲、乙双方确认以下为甲乙双方的联系方式：

甲方送达地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

甲方联系人及联系电话：  何俊  13627601289

乙方送达地址：

乙方联系人及联系电话：

2、任何一方送达地址发生变更的，应当在变更后十日内以书面方式通知对方；一方送达地址变更后未按约定的时间、形式通知对方的，原送达地址仍为有效送达地址。

3、任何一方按照约定地址、电话向对方送达文件、信息的，视为有效送达；对方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按照约定通知对方、一方或其指定联系人拒绝签收等原因，导致文件、信息未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。

4、如双方因履行本合同发生纠纷时，人民法院按照约定地址、电话向一方送达法律文书的，视为有效送达；一方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时通知人民法院、一方或其指定联系人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以法律文书退回之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。

- 十六、签约地点：重庆高速工程检测有限公司。

十七、本合同一式 柒 份，甲方执 肆 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效，结清财务手续后自动失效。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

经办人：                                      经办人：

日期：    年   月    日 　　                  日期：    年   月    日

- 重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目（分包 ）

外委服务采购合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆高速工程检测有限公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

- 第一条   甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 第二条  甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

- 第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

- 第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

第六条  本合同作为《路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同一式  柒  份，甲方执 肆 份，乙方执　叁　份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

经办人：                                      经办人：

日期：    年   月    日 　　                  日期：    年   月    日

- 重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目（分包 ）

外委服务采购合同之安全生产合同

为在《路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购合同》的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人重庆高速工程检测有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                     （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，甲方只负责安全监督管理。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

4、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

5、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

6、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

7、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)和《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路筑养路机械操作规程》（JZ 0030-1995）、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《重庆市安全生产条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职安全管理人员。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、现场配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。乙方安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生，同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有检测行业部门颁发的相关检测资质证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用，必须为生产作业人员购买国家相关规定足额的商业和工伤类等保险。保额不低于100万元/人，乙方须确保发生伤亡等事故有足额赔付。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：     ，联系电话：         。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方人员过失给甲方造成损失的，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

重庆高速工程检测有限公司

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

经办人：                                      经办人：

日期：    年   月    日 　　                  日期：    年   月    日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例一）

重庆高速工程检测有限公司

路面分公司2025年规模化施工工程

试验检测项目外委服务采购

分包一/分包二竞标文件

- 竞标单位名称全称（盖单位公章）

一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司

1.我方已仔细研究了                竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）______（¥       元）参与竞标，服务期：       ，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速工程检测有限公司路面分公司2025年规模化施工工程试验检测项目外委服务采购分包一/分包二报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照或事业单位法人证书

- 四、计量认证及等级资质证书（含参数表）

- 五、竞标单位自行承诺部分

重庆高速工程检测有限公司：

我司承诺本次竞标文件的所有资料均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 已标价报价清单

根据比选人提供的工程量清单填报。（详见附件报价清单分包一／分包二）