**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

**2025年路面专项工程交通组织咨询服务**

**竞争性比选文件**

**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

**2025年7月**

**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

**2025年路面专项工程交通组织咨询服务比选公告**

本项目**2025年路面专项工程交通组织咨询服务**准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以**比选方式**确定成交单位，具体情况如下：

# 一、比选范围

# 1、项目概况

# G5001重庆绕城高速公路：G5001绕城高速西段于2008年12月建成通车，东、南、北路段于2009年12月建成通车，全长 187.292 公里（起讫桩号：K0000+000～K0187+292）。主线双向六车道，采用沥青路面，共有大小桥梁 346 座、隧道 22 座、涵洞 434 座。G5001绕城高速自通车以来受交通量和车辆轴载逐渐增长、车辆超载、原路面结构、重庆高温雨的气候条件等因素的影响，路面发生了不同程度的破坏。病害类型主要包括：路面磨损、横、纵向裂缝、车辙、跳车等。路面病害不但对道路的行车安全及行车舒适性造成了严重影响，而且病害交互作用导致路面结构性能衰减速度进一步加快，如不及时维修，将会导致公路财产的进一步损失。本项目将对部分路面存在车辙、跳车及抗滑不足病害采取铣刨重铺施工进行修复，并恢复路面标线。

G5013渝蓉高速公路：G5013渝蓉高速公路是G50沪渝高速联络线，是连接重庆市和四川省成都市的第三条高速公路。渝蓉高速公路东起于重庆沙坪坝区陈家桥街道，经重庆绕城高速公路G5001，连接重庆璧山区、铜梁区、大足区后，接入渝川界。其中，重庆段长78.6公里，桩号范围为K0+000～K78+600，于2010年开工，2013年12月25日正式通车。本次施工内容为G5013渝蓉高速公路K57+000～K67+000段路面病害维修处治，主要对裂缝、坑槽、跳车、车辙等路段进行维修处治。

# 长万高速公路：重庆长寿至万州高速公路，是交通部“九五”规划中“两纵两横”之沪蓉公路的一段。长万高速公路全长约181公里，起自重庆长寿区桃花街，经垫江、梁平，止于万州区青杠磅。长万高速公路于太平立交作为分界，长寿至太平立交为长太段，属G50沪渝高速；太平立交至万州为太万段，属G42沪蓉高速。本项目主要施工内容如下：G42K1555+000～K1618+000、G50K1650+000～K1701+000段双向夜间施工；G42K1555+000～K1618+000段双向按照要求选择合适路段占用第二车道及应急车道夜间施工机械设备停放；G50K1650+000～K1701+000段双向按照要求选择合适路段占用第二车道及应急车道夜间施工机械设备停放。

渝湘高速公路：重庆到湖南长沙的高速路，是国家高速公路网包头—茂名高速公路G65（简称包茂高速）的组成部分。渝湘高速公路起于巴南界石，经南川、彭水、黔江、酉阳、秀山等区县，最后到达湖南长沙，全长848公里，其中重庆段413.6公里。本次方案针对渝湘高速公路K222+000～K242+000、K1751+000～K1886+000、K1932+000～K2000+000段渝湘高速公路路面维修处治工程施工机具夜间停放提出交通组织方案。

# 涉及市交巡警总队、高速公路支队、地方道路支队和各辖区大队的交通组织方案评审工作，根据交巡警对该路段施工作业规范性管理要求，为保障高速公路的施工作业安全，保障项目施工工期，降低高速公路施工作业对社会车辆通行影响，现委托具有相关资质的单位完成G5001绕城高速全线、G5013渝蓉高速公路（K57+000～K67+000)、长万高速公路（K1555+000～K1701+000）、渝湘高速公路路面修复养护工程交通组织安全咨询服务。

# 2、咨询服务内容

# 包括但不限于以下工作内容（以交巡警要求为准）：

# （1）施工期间交通运行情况评价，确定该工况下的通行服务等级；

# （2）项目周边区域交通现状分析；

# （3）编制交通管制应急预案；

# （4）编制施工期间交通组织方案；

# （5）完善配套安全设施设计；

# （6）交通组织方案的报送、评审、批复；

（7）协调、解决交通组织方案实施过程中的相关问题；

（8）与本项目交通组织相关的其它咨询服务。

**3、合同期限**

自合同生效之日起至2025年12月31日。

**4、验收标准**

1、投标人方须在**比选人要求的时限内**完成相关交通组织安全咨询服务，所提交的《交通组织方案（设计）》经公安交通管理部门审核通过并出具《道路施工作业实施意见表》。若投标人未在规定的时间内完成交通组织咨询服务及取得审批通过的《道路施工作业实施意见表》，投标人承担违约责任。

2、若规定时限内未完成审批，每逾期1个自然日，按合同总金额的百分之十向比选人支付违约金，若因投标人未按时限要求完成审批给比选人造成损失的，比选人有权向投标人进行双倍索赔，并直接将投标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与重庆公路养护工程（集团）有限公司所有比选项目报价。

3、乙方向甲方提交经公安交通管理部门执法机构审核通过的《交通组织方案（设计）》彩印版3份。

**5、工程量清单**

# 交通组织咨询服务工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 备注 |
| 1 | G5001绕城高速全线路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计、施工后交通组织设计效果评价（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 | 为完成高速公路路面修复养护工程所需的全部交通组织方案编制及评审等工作（包括但不限于高速公路正线、匝道等） |
| 2 | G5013渝蓉高速公路（K57+000～K67+000) 路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 |
| 3 | 长万高速公路（K1555+000～K1701+000）路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 |
| 4 | 渝湘高速公路路面施工期间机具夜间停放交通组织咨询服务 | 施工期间机具夜间停放专项设计 | 项 |

# 二、竞标人资格要求

1、具有独立法人、有效的营业执照，银行开户许可证或基本存款账户信息。

2、具备公路行业专业甲级设计资质。

# 三、投标文件的相关要求

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为**全费用综合单价**。投标人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票。因开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，投标人需向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

投标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税专用发票。因投标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，投标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）本项目最高总限价为：**545000元（大写：伍拾肆万伍仟元整）**。

注：投标人的竞标报价不得超过比选人公布的相应最高限价，否则报价为无效竞标（详见格式“四、已标价报价清单”）

# 2、本次投标文件的组成

**按比选文件格式编制。**

**（注：以上所有文件均须投标人加盖单位公章）**

3、投标文件的份数及编制要求：

递交投标文件**1份**，投标文件按比选文件中规定格式排版并装订成册。应注意填写清楚，文件表述应前后一致。

**四、合同相关要求**

详见《2025年路面专项工程交通组织咨询服务合同》。

**五、评标办法**

（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标委员会报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，**进行第二轮报价**。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。**具体评审标准详见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
| 资质要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价要求 | 1、竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。  2、同一竞标人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决**竞标**处理。 | | | |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。   1. 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； 2. 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； 3. 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； 4. 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； 5. 不同竞标人的竞标文件相互混装； 6. 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 | | | |
| 候选人推荐 | | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 | |
| 报价算术错误修正 | | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 | |
| 澄清 | | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 | |

【注】若投标人恶意竞标后不按比选要求与比选人签订合同，比选人将直接将投标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与公路养护工程（集团）有限公司所有比选项目报价。

# 六、比选须知

1、比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，自挂网起至投标文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）上发布的本项目比选公告中的获取方式（链接）自行下载，不管投标人是否下载，均视为已知晓比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标。

2、比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）上发布。

3、投标文件递交地点：**重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。**

4、投标文件递交截止时间： **2025** 年 **8** 月 **4** 日 **10** 时 **00** 分。

5、各投标人应根据本次比选文件的具体要求，编制规范的投标文件（**投标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有投标文件均只能作一次性提交，提交后不得更改**）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

6、密封要求：

按**第三条**要求编制的投标文件，将投标文件密封到一个封套中，封套上须注明以下内容：

**重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程交 通组织咨询服务**

**投标文件**

**在2025年8月 4日 10 时 00 分前不得开启**

7、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室 举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

# 八、比选人联系方式

比选人：**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

地址：**重庆公路养护工程（集团）有限公司306室**（重庆市沙坪坝区梨高路4号三楼）

联系人：张老师 电话：18623331120

**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

**2025年路面专项工程交通组织咨询服务合同**

甲方：**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

联系地址：**重庆市沙坪坝区梨高路4号**

乙方：

联系地址：

甲方因**2025年路面专项工程**施工需要，协议委托乙方实施**交通组织咨询服务**。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

# 服务范围及内容

# 1、服务范围

# 重庆G5001绕城高速全线、G5013渝蓉高速公路（K57+000～K67+000)、长万高速公路（K1555+000～K1701+000）、渝湘高速公路路面修复养护工程所需交通组织咨询服务。

# 2、咨询服务内容

# 包括但不限于以下工作内容（以交巡警要求为准）：

# （1）施工期间交通运行情况评价，确定该工况下的通行服务等级；

# （2）项目周边区域交通现状分析；

# （3）编制交通管制应急预案；

# （4）编制施工期间交通组织方案；

# （5）完善配套安全设施设计；

# （6）交通组织方案的报送、评审、批复；

# （7）协调、解决交通组织方案实施过程中的相关问题；

（8）与本项目交通组织相关的其它咨询服务。

**二、合同期限：**

自合同生效之日起至2025年12月31日。

1. **咨询服务工程量清单**

# 2025年路面专项工程

# 交通组织咨询服务工程量清单

货币单位：人民币 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 含税  总价 | 备注 |
| 1 | G5001绕城高速全线路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计、施工后交通组织设计效果评价（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 |  | 为完成高速公路路面修复养护工程所需的全部交通组织方案编制及评审等工作（包括但不限于高速公路正线、匝道、周边地方道路等） |
| 2 | G5013渝蓉高速公路（K57+000～K67+000) 路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 |  |
| 3 | 长万高速公路（K1555+000～K1701+000）路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 |  |
| 4 | 渝湘高速公路路面施工期间机具夜间停放交通组织咨询服务 | 施工期间机具夜间停放专项设计 | 项 |  |

# 四、验收标准

1、乙方须在甲方要求的时限内完成相关交通组织安全咨询服务，所提交的《交通组织方案（设计）》经公安交通管理部门审核通过并出具《道路施工作业实施意见表》。若乙方未在规定的时间内完成交通组织咨询服务及取得审批通过的《道路施工作业实施意见表》，乙方承担违约责任。

2、若规定时限内未完成审批，每逾期1个自然日，按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，若因乙方未按时限要求完成审批给甲方造成损失的，甲方有权向投标人进行双倍索赔，并直接将投标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与重庆公路养护工程（集团）有限公司所有比选项目报价。

3、乙方向甲方提交经公安交通管理部门执法机构审核通过的《交通组织方案（设计）》彩印版3份。

# 五、支付

1、支付

（1）本项目无预付款。

（2）本合同采用一次性支付方式：

乙方向甲方提供合格发票（与付款金额等额）及结算资料，经甲方复核无误后，甲方在 **20** 个工作日内以 **银行转账** 方式向乙方支付供费用。乙方延迟提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

**六、发票的开具**

（1）交通组织咨询服务全额发票由乙方开具增值税专用发票给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

（4）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**七、双方的权力与义务**

**1、甲方：**

（1）负责提供项目相关的设计图等技术资料。

（2）负责协调高速公路业主单位调取施工路段的流量数据。

（3）按合同约定支付款项。

**2、乙方：**

（1）乙方指派为本项目负责人，联系电话：，协助甲方处理好交通组织方案（设计）报批工作。

（2）按合同要求按时完成各项目交通组织咨询服务工作。

（3）自行组织现场踏勘工作。如有需要，负责高速路网以外的地方道路流量数据采集工作。

（4）负责对接组织交通组织方案（设计）的评审工作，并按有关部门提出要求进行修改。

（5）乙方合同金额中已包含安全责任保险费用，由乙方自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。乙方人员如在工作中发生作业人员伤、亡事故，或违反安全管理规定等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

（6）协调、解决交通组织方案实施过程中的相关问题；

# 八、违约责任

若乙方未在规定的时间内完成交通组织安全咨询服务工作，每延误一天按合同金额百分之一的标准进行处罚，甲方可随时终止或解除本合同，非乙方原因除外。

# 九、其它约定事项

1、甲方的 **比选文件** 及乙方的 **投标文件** 作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

**十、本合同有效期**：自合同生效之日起至**2025**年 **12** 月 **31** 日。

# 十一、争议及解决方式：如有争议，双方协商解决、协商不成可依法向重庆仲裁委员会申请仲裁。

# 十二、合同份数及时效

本合同一式 **捌** 份，甲方执 **肆** 份，乙方执 **肆** 份，具有同等法律效力；经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

（本页无正文）

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

法定代表人 法定代表人

或授权代理人： 或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

签订日期：2025年 月 日 签订日期：2025年 月 日

**合同附件一：**

**重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程**

**交通组织咨询服务之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆公路养护工程（集团）有限公司**（以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

**一、反商业贿赂条款**

本条款是本合同之必备条款，与本合同具有同等法律效力，甲乙各方签署合同之当事人认真阅读本条款，同意签订并遵守如下反商业贿赂条款：

1、各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第2款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

4、各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第2款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第2款、第3款、第4款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

**二、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《2025年路面专项工程交通组织咨询服务采购》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**三、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**四、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**五、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、二、四条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**六、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

**七、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

**八、**本合同作为**《2025年路面专项工程交通组织咨询服务合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**九、**本合同一式**捌**份，甲方执**肆**份，乙方执**肆**份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

**重庆公路养护工程（集团）有限公司**

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

**投标文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程**

**交通组织咨询服务投标文件**

**（盖单位公章）**

**目 录**

**一、报价书**

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**三、投标资格审查资料（营业执照、资质证书）**

**四、已标价报价清单**

**五、验收承诺函**

**一、报价书**

**致：重庆公路养护工程（集团）有限公司**

1.我方已仔细研究了**2025年路面专项工程交通组织咨询服务比选文件**的全部内容，根据相关取费标准，愿意在工程量清单总价限价基础上以人民币（大写） （¥ ）进行竞标，并按约定实施本项目。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

2025年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签）性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

2025年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。**

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程交通组织咨询服务**报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

2025年 月 日

**三、投标人资格审查资料**

投标人提供有效的营业执照、资质证书复印件并加盖单位鲜公章。

**四、已标价报价清单**

**2025年路面专项工程交通组织咨询服务采购报价清单**

货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 含税限价 | 含税报价 | 备注 |
| 1 | G5001绕城高速全线路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计、施工后交通组织设计效果评价（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 | 300000 |  |  |
| 2 | G5013渝蓉高速公路（K57+000～K67+000) 路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 | 100000 |  |  |
| 3 | 长万高速公路（K1555+000～K1701+000）路面专项工程交通组织咨询服务 | 施工期间交通组织方案设计（包括但不限于现场流量数据调查、周边交通路网实地踏勘、航拍影像采集、清分车型统计等） | 项 | 90000 |  |  |
| 4 | 渝湘高速公路路面施工期间机具夜间停放交通组织咨询服务 | 施工期间机具夜间停放专项设计 | 项 | 55000 |  |  |
|  | **备注：**   1. 表中总价为固定总价，税率为 6 %，合同执行期间不作任何调整。   2、为完成2025年路面专项工程交通组织方案编制及评审等工作（包括但不限于高速公路正线、匝道等）。  3、表中总价为含税综合总价，包括但不限于以下费用：人员工资、车辆使用费、方案编制费、技术咨询费、方案评审费、安全措施费、保险费、规费、管理费、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 | | | | | |

投标人（盖单位公章）：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_**

法定代表人（或授权代表）：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

日期：2025年 月 日

**五、验收承诺函**

**致：重庆公路养护工程（集团）有限公司**

我方已完全知晓**2025年路面专项工程交通组织咨询服务比选文件**的全部工作要求，包括但不限于工作内容要求、工作成果要求、成果提交时限要求等。我方承诺严格按照比选人要求完成本项目工作，若不能满足招标文件相关工作要求，愿意按照招标文件中相关规定接受相应处罚。

竞标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

2025年 月 日