基于私有云技术的可信云原生平台技术开发服务规范书

- 项目背景

高速云平台作为核心基础设施，实现了计算、存储、网络资源的统一纳管，并初步完成国产化信创适配，为支撑云原生应用敏捷交付、跨集群智能调度、全链路可观测性等。本项目基于高速云平台现有技术底座，构建高速云可信云原生平台，通过深度兼容既有IaaS能力与信创生态。提升高速公路业务系统的弹性伸缩能力、自动化运维水平与全栈安全性，为上云业务系统提供云原生技术赋能。

- 定制开发服务清单

乙方将根据甲方需求，定制开发并提供高速云可信云原生平台（一期）解决方案，主要包括以下服务内容：

| 序号 | 工作内容 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程碑1：平台核心功能研发与组件集成开发 | 研发高可用的云原生管理平台核心模块；开发与现有身份认证系统的对接适配器与单点登录集成；实现平台级权限模型与服务策略引擎；提供初始集群纳管能力的接口与SDK。申请中国发明专利1项。 | 套 | 1 |
| 2 | 里程碑2:Kubernetes集群纳管与标准化能力开发 | 基于平台扩展机制开发可复用的集群模板与编排脚本；对接主流云厂商Kubernetes API的适配层；实现统一纳管、资源配额与限制策略的策略控制器与CRD。 | 套 | 1 |
| 3 | 里程碑3：自动化应用交付与持续部署（CD）能力开发 | 开发通用应用打包与配置模板（Helm/Kustomize）；实现应用目录与版本管理服务；研发从代码仓库到多集群的GitOps CD流水线与控制器，支持回滚与灰度发布。申请中国计算机软件著作权1项。 | 套 | 1 |
| 4 | 里程碑4：平台扩展定制与可观测性能力研发 | 开发平台API封装与二次开发插件；集成统一监控告警至现有告警通道的适配组件；实现日志收集、存储与查询链路的采集器、索引与查询服务。申请中国计算机软件著作权1项。 | 套 | 1 |
| 5 | 里程碑5：解决方案稳定运行维护与技术文档移交 | 提供定制开发模块的运行支持与维护服务（如Bug修复、性能优化建议）；完成所有开发成果的详细技术文档、用户手册编写与移交；进行关键技术培训与知识转移。 | 套 | 1 |

2.2 定制开发的目标 高速云可信云原生平台（一期）项目的定制开发目标：为甲方构建高效、安全、可信且易于管理的云原生应用运行环境。

- 统一集群管理：集中化纳管甲方数据中心与云厂商Kubernetes集群，统一认证与操作。

- 简化运维复杂性：以自动化工具链与直观界面降低部署、管理、运维复杂度。

- 提升应用交付效率：打造从代码到多集群的快速、可靠的自动化交付流水线，支持敏捷与DevOps实践。

- 增强安全与合规：细粒度身份认证与权限控制，统一安全策略，满足内控与审计。

- 强化可观测性：全栈监控、日志、告警能力，支撑快速定位与恢复。

- 高可用与健壮性：平台组件HA部署，关键服务无单点；集群与应用稳定运行。

- 定制开发交付进度与时间

3.1 总体时间安排

- 一期功能整体交付完成时间（总交付时间）：2025-12-30

- 维护服务期：自最终验收合格之日起1年，至2026-11-30结束

3.2 里程碑交付物与时间

- 里程碑1：平台基础环境构建与核心组件部署

  - 交付时间：2025-10-01

  - 交付地点：甲方指定部署环境

  - 交付内容：

    - 核心管理平台高可用部署实施与验收报告

    - 身份认证与SSO集成配置文档（含协议、属性映射、回退方案）

    - 初始Kubernetes集群纳管/部署验证报告（含连通性、证书、权限）

    - 核心模块源代码与构建/部署脚本、接口与SDK（初版）

    - 发明专利申请资料与受理回执（若回执延迟，提供提交证明及时间表）

  - 阶段性检查与方法：

    - 查验部署报告与拓扑；单节点故障演练验证业务不中断

- 里程碑2：Kubernetes集群统一管理与标准化纳管

  - 交付时间：2025-10-30

  - 交付地点：甲方指定部署环境

  - 交付内容：

    - 集群模板与编排脚本（参数化示例、多环境样例）

    - 云厂商Kubernetes API对接适配层文档与代码

    - 策略控制器与CRD定义、资源配额/限制策略配置文档

    - 新建/纳管集群验证报告

  - 阶段性检查与方法：

    - 新增集群全自动化创建与回滚测试

- 里程碑3：自动化应用交付与持续部署流程开发

  - 交付时间：2025-11-05

  - 交付地点：甲方指定部署环境

  - 交付内容：

    - 通用应用打包与配置模板（Helm/Kustomize，源代码与构建脚本）

    - 平台应用目录集成与版本管理服务文档与验证报告

    - GitOps自动化部署流水线配置、控制器代码与说明

    - 多集群一致性验证报告、灰度/回滚演练报告

    - 软著申请材料与受理回执1项

  - 阶段性检查与方法：

    - 模板在不同环境的参数化部署通过率与时长统计

- 里程碑4：平台能力定制、扩展及可观测性集成

  - 交付时间：2025-11-15

  - 交付地点：甲方指定部署环境

  - 交付内容：

    - 平台API封装/SDK/二次开发插件（源代码、二进制、使用指南）

    - 监控告警系统集成配置与仪表盘模板、告警规则库

    - 软著申请材料与受理回执1项

  - 阶段性检查与方法：

    - 指标采集覆盖率、告警触发与通知通道打通测试

- 里程碑5：解决方案稳定运行维护与技术文档移交

  - 交付时间：2026-11-30（维护期结束）

  - 交付地点：甲方指定场所

  - 交付内容：

    - 技术支持与维护期阶段性报告与汇总报告（覆盖缺陷、优化、版本升级）

    - 最终技术文档、用户操作手册

  - 阶段性检查与方法：

    - 现场查验平台与应用模块运行状态与告警面板

    - 审阅全部交付文档与代码仓权限移交

- 定制开发目标与技术要求

4.1 平台基础环境构建与核心组件部署

- 目标：建设稳定高可用的核心环境并对接甲方既有IT基础设施。

- 技术要求：

  - 高可用部署：核心管理组件支持≥3节点HA；单节点故障时RTO≤5分钟，无数据丢失。

  - 自动化部署：提供一键化部署脚本/工具（支持离线镜像与配置渲染）。

  - 身份认证集成：支持LDAP/AD/SAML/OIDC任两类以上协议，对接甲方现有系统；支持用户/组同步与映射。

  - 权限与安全策略：多层级RBAC；支持策略模板、最小权限原则、审计日志与操作留痕。

  - 集群纳管：支持导入既有K8s集群，统一证书、鉴权与标签化管理；纳管成功率≥99%。

4.2 Kubernetes集群统一管理与标准化纳管

- 目标：实现集群标准化与生命周期自动化，降低运维成本。

- 技术要求：

  - 自动化部署：基于模板实现集群创建/升级/伸缩/删除；可配置节点规格、CNI/CNI参数、存储类与污点/亲和性。

  - 配置模板：模板参数化与版本化管理；支持校验与回滚。

  - 多集群类型：统一管理自建K8s与主流云托管K8s；适配层抽象，新增厂商接入不改上层逻辑。

  - 资源治理：平台层面对集群/项目/命名空间的CPU/内存/存储配额；限制与准入策略可灰度下发。

  - 节点池管理：支持节点池创建、批量扩缩容、异构池与污点策略。

4.3 自动化应用交付与持续部署流程

- 目标：构建高效可控的应用自动化交付体系。

- 技术要求：

  - 应用模板：提供Helm/Kustomize模板与最佳实践；支持密钥分离（Secret/SealedSecret等）与环境覆盖。

  - 应用目录：统一的应用目录与元数据管理；版本可追溯、依赖可视化、变更审计。

  - GitOps CD：从代码到多集群的自动化部署；支持分支/标签触发、审批门禁、回滚与金丝雀发布。

  - 多集群部署：同版本多集群一致性校验与可视化；跨集群进度与健康状态集中展示。

  - 版本管理与回滚：支持一键回滚，回滚平均时长≤5分钟；保留至少N个历史版本（N≥10）。

4.4 平台能力定制、扩展及可观测性集成

- 目标：提供扩展性与全面可观测性。

- 技术要求：

  - API与扩展：提供开放API、SDK与插件样例；细粒度鉴权、限流与审计。

  - 界面/流程定制：按甲方需求定制关键流程与界面，提供主题与导航配置。

  - 统一监控：采用Prometheus生态采集节点/Pod/容器/中间件指标；提供Grafana仪表盘模板不少于20个。

  - 日志管理：部署Fluent Bit/Fluentd/Filebeat等采集；集中存储与检索（如Elasticsearch/等价方案）；日志摄取延迟P95≤30秒，查询P95≤3秒（1日内数据，10万条返回上限）。

4.5 现有高速云平台兼容性要求

- 确保新平台无缝集成现有高速云基础设施，实现技术栈统一和资源共享，降低运维复杂度。

- 技术要求：

​4.5.1架构兼容性​

  - 复用高速云现有IaaS层能力（计算、存储、网络），通过标准API对接云管平台资源调度模块。

  - 适配高速云底层国产化技术栈（海光/鲲鹏芯片+麒麟/openEuler OS），确保平台核心组件在现有环境中的部署通过率≥99%。

​4.5.2云管平台集成​

  - 提供高速云资源纳管适配器，支持双向同步以下数据：

    - 虚拟机与物理机资源清单

    - 存储卷分配状态

    - 网络策略配置（安全组、VPC路由）

  - 继承高速云现有监控告警通道，复用zabbix/Prometheus/Grafana实例，新增指标需兼容现有数据格式。

​4.5.3数据互通与迁移​

  - 通过高速云对象存储兼容接口（S3协议）实现平台日志、备份数据的统一存储。

  - 提供系统历史数据迁移工具，支持增量同步。

​4.5.4运维体系融合​

  - 复用高速云运维平台，实现主机级指标采集（CPU/内存/磁盘）与告警规则继承。

  - 平台部署包需通过高速云现有脚本校验，支持离线镜像仓库同步。

- 维护与培训

5.1 维护要求（SLA）

- 维护期：自最终验收合格之日起1年（至2026-11-30）。

- 覆盖范围：定制开发模块、平台核心组件与集成模块的缺陷分析与修复建议。

- 缺陷修复：

  - 严重级（影响核心功能/全量用户）：4小时内响应，24小时内给出修复计划或稳定性缓解措施。

  - 高级（影响关键功能/部分用户）：8小时内响应，48小时内缓解方案，72小时内修复计划。

  - 中级/低级：2个工作日内响应，按月度补丁或小版本迭代处理。

- 技术咨询：提供部署、配置、使用、故障排除远程支持（工作时段：工作日9:00-18:00；紧急事件7x24）。

- 性能优化：按季度提供性能与容量评估报告与调优建议。

- 升级建议：结合上游开源版本节奏，给出风险评估与回滚预案。

5.2 培训要求

- 培训项目：高速云可信云原生平台运营与管理

- 培训科目：

  - 云原生与Kubernetes核心原理

  - 平台核心管理组件架构、部署与运维

  - 集群生命周期管理（创建/升级/删除/故障恢复）

  - 统一身份认证与权限管理实操

  - 应用自动化交付与GitOps实践

  - 监控、日志与告警系统

  - 常见故障诊断与排查

  - 定制开发模块功能解析与使用指南

- 培训对象与人数：甲方技术开发、运维与业务负责人，以甲方确认人数为准。

- 培训时间：在里程碑1-4完成并集成后1周内开展集中培训；可按需分阶段与追加答疑。

- 培训目标：受训人员可独立完成日常运维、集群管理、应用部署、故障排查与告警处理，并理解定制模块原理与使用。

5.3质量与验收标准

5.3.1 一般质量要求

- 代码规范：遵循主流语言与框架规范，关键模块单元测试覆盖率≥70%，核心逻辑≥85%。

5.3.2 功能验收

- 以各里程碑“阶段性检查与方法”中的测试项为准，补充：

  - 高可用演练：单节点故障、数据库/消息中间件故障注入不影响关键功能。

  - 多集群纳管：至少纳管两类不同来源集群，策略一致性验证通过。

  - GitOps一致性：多集群同版本部署一致性通过率≥99%，回滚平均时长≤5分钟。

  - 可观测性：仪表盘可用、告警闭环畅通、日志检索P95≤3秒（1日内数据）。

5.3.3 专利与软著交付

- 发明专利1项：提交技术交底书、权利要求书草案、说明书草案、受理回执及后续时间表。

- 软著2项：提交源代码快照、文档与登记申请材料、受理回执。

- 如因审查周期导致证书晚于维护期完成，需提供官方受理凭证与进度承诺。

- 交付清单（含形式与归档要求）

- 源代码与构建产物：统一代码仓与分支策略，含CI文件与镜像构建脚本；二进制/容器镜像制品库清单。

- 基础设施与部署脚本：安装包、Helm Chart、Kustomize、Terraform/Ansible等脚本与变量样例。

- CRD与控制器：CRD定义文件、控制器源码、部署清单与说明。

- API与SDK：OpenAPI/Swagger文档、SDK示例（至少一种语言）、鉴权示例、速率限制与配额说明。

- 配置与模板：集群模板、应用模板、告警规则库、Grafana仪表盘JSON、日志索引模板。