重庆渝东高速公路有限公司

高速公路典型场景下

车辆行为分析与智慧管控技术研究项目

公开竞争性比选文件

二零二六年一月

高速公路典型场景下车辆行为分析与智慧管控技术研究项目

公开竞争性比选文件

为贯彻国家深化收费公路制度改革总体部署，推动高速公路现代化、智能化转型，落实“取消省界收费站、推进不停车快捷收费”的战略要求，重庆渝东高速公路有限公司拟以公开竞争性比选方式选定基于视频识别的逃费检测算法研究与系统落地项目实施单位。

根据《基于ETC的高速公路自由流收费技术规范》，收费系统应具备对有未交通行费、跟随前车逃费行为的车辆的稽核识别能力；根据交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》及《数字交通“十四五”发展规划》，收费稽核、视频识别等技术成为交通基础设施数字化、智能化升级的重要方向。该项目旨在依托视觉识别与人工智能算法技术构建“检测-判定-预警-记录”闭环机制，实现逃费行为的精准识别和快速处理，从而提升收费管理效率、公平性和安全保障能力。

一、项目背景

（1）智慧交通与公平收费并重，交通治理要求提升

随着智慧交通体系的不断建设,公平收费与安全运营逐渐成为交通运输部门重点关注的问题。为了推进高速公路智慧化进程，交通运输部陆续出台了相关政策，大力支持智慧收费站建设，要求通过科技手段提升收费稽查的智能化、精准化水平。在此背景下，逃费行为治理不仅关系到高速公路经营单位的经济效益，更关系到社会公平、行业秩序与交通运行安全。

（2）梁平收费站车辆通行压力大，逃费问题突出

梁平收费站作为重庆市区域性枢纽站点，日均车流量大，车道多样化，部分车辆通过紧密跟随前车规避识别系统，实现“搭车逃费”。该类行为隐蔽性强、判定难度大，不仅造成收费损失，还增加了交通运行安全隐患。据统计，梁平收费站每年疑似逃费车辆数千辆次，经济损失与潜在风险并存，亟需通过新一代人工智能算法进行识别，实现对逃费行为的实时监测与预警。

（3）现有稽查方式粗放，智能识别潜力巨大

当前的收费稽查多依赖人工复核或简单车牌比对，存在逃费识别率低、效率差、取证难等问题，难以应对复杂交通流下的紧密跟随逃费现象。随着计算机视觉、雷达检测、深度学习等技术的发展，基于视频识别的车辆间距检测算法已具备实际落地条件，可以实现“检测-判断-预警-记录”闭环，有效提升收费稽查的智慧化与自动化水平。

因此，本项目依托梁平收费站实际运行场景，开展基于视频识别的逃费检测算法研究，重点突破车辆紧密跟随检测、逃费行为判定、风险车辆预警、黑名单建立等核心技术，推动逃费治理向精细化、智慧化、自动化转型。

招标内容：高速公路典型场景下车辆行为分析与智慧管控技术研究项目的相关开发与技术服务（详见三、工作内容）

二、资格要求

1、资质要求

投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

2、人员要求

（1）项目负责人（项目经理）：具有相关专业副高级及以上职称。

（2）技术人员：提供至少3名中级及以上技术职称人员。

注：项目负责人及技术人员须为本单位正式员工，提供近一年及以上社保缴纳证明。

3、业绩要求

2020 年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人承担过至少一个智慧交通相关项目。

注：提供合同复印件或验收报告等证明材料复印件，并加盖投标人公章。

4.本次公开竞争性比选工作不接受联合体报价。

5.本项目不接受调价函。

6.在“国家企业信用信息公示系统”（http：//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。

三、工作内容

专题一：基于视频识别的车辆紧密跟随检测算法研究

针对收费站场景下的车流特征，研究基于视频流与雷达数据的融合检测算法，提取车辆速度、间距、队列特征，构建车辆跟随紧密性判定指标。在算法层面引入多目标检测与SORT跟踪技术，实现多车道、多车型条件下的实时车辆跟随检测，提升逃费嫌疑判定的准确性与鲁棒性。

专题二：逃费行为判别与智能识别算法研究

在紧密跟随检测的基础上，研究基于深度学习的逃费行为判别模型。通过建立车辆通行轨迹特征库，综合考虑车速突变、跟随时长、收费识别记录等多维数据，训练分类模型实现逃费嫌疑行为识别。同时，结合少量人工标注数据，利用伪标签与知识蒸馏技术优化模型训练，降低数据依赖。

专题三：风险车辆预警与动态评估算法研究

建立基于实时检测的逃费风险评估机制，提出车辆逃费风险分级模型，对高风险车辆触发即时预警，并结合收费站运营需求，设置分级响应策略。例如，高风险车辆触发语音报警与执法提示，中风险车辆进入观察名单，低风险车辆进行后台记录分析，实现差异化管控。

专题四：黑名单车辆识别与闭环管控算法研究

构建逃费车辆黑名单数据库，实现“检测-判定-记录-追溯”闭环。研究黑名单车辆快速比对与跨时空识别算法，利用深度特征嵌入技术实现车辆在不同车道、不同时间段的识别匹配。当系统检测到黑名单车辆时，立即触发收费站预警并生成取证信息，提升治理效率。

本项目将围绕依托工程特点，实现安全保障前提下，增强公路隧道低碳、智慧的精细化管控水平，完成相关理论与关键技术研发工作，并形成技术指南、科技论文等，项目研究成果包括：

1）项目《研究报告》1份；

2）高速公路典型场景下车辆分析与智慧管控系统1套；

3）软件著作权1项；

4）申请实用新型专利1项。

四、开发周期

投标人以收到中标通知书日起，1年内完成相关技术研究工作。

五、报价须知

（1）资质：提供资质要求中列出的全部证明材料并加盖公章。

（2）本项目最高限价为：45.315万元，费用组成见下表。

单位：人民币万元

| 高速公路典型场景下车辆行为分析与智慧管控技术研究服务限价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 | 单价（万元） | 总金额 | 备注 |
| 一 | 技术研究成果 |  |  |  | 45.315 |  |
| 1 | 研究报告 | 具体内容包括基于视频识别的车辆紧密跟随检测算法研究；逃费行为判别与智能识别算法研究；风险车辆预警与动态评估算法研究；黑名单车辆识别与闭环管控算法研究。有详细的研究过程。 | 1 | 7.60 | 7.60 |  |
| 2 | 跟车过近稽查逃费系统 | 系统开发 | 1 | 25.65 | 25.65 |  |
| 3 | 系统部署硬件设施及安装调试费用 | 包括服务器安装于环境部署、系统部署与调试、算法优化。 | 1 | 10.165 | 10.165 |  |
| 4 | 软著及专利费用 | 获得软著一项、申请实用新型专利一项。 | 2 | 0.95 | 1.90 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 45.315 |  |

（3）报价格式：按照附件1。

（4）文件递交：报价文件于2026年2月4日下午15：00前递交至重庆高速公路集团有限公司（地址：重庆市渝北区银杉路66号，联系人：范叶伟18996494691），可采用邮寄或现场提交的方式。15:00 现场开标，投标人代表签字确认报价。报价文件应包含附件1、2、3、4、5、6（格式附后，应完整填写并加盖公章），报价文件应包装在封套内，封套上加贴封条或加盖密封章。

（5）本项目询价信息和评标结果在重庆高速集团官网和集团招投标管理平台上进行公告公示。

六、评标办法

本项目评标采用综合评估法，对通过初步评审的投标人按照投标人的综合得分由高到低的顺序排序，推荐1 名中标候选人。如出现得分精确到小数点后两位相等时，评标委员会按以下原则确定第一中标候选人：

（1）如总分相同，以投标技术分值高的优先；

（2）如技术分也相同，以商务得分较高的优先；

（3）如商务得分也相同，则由评标委员会研究确定中标候选人。

| 分值构成 （总分100分） | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 50 |
|  | 商务部分 | 30 |
|  | 技术部分 | 20 |
| 报价部分 （50分） | 1.评标基准价计算 满足资格要求的投标人报价为有效报价，所有投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； 评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。 2.偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价，偏差率保留2位小数，小数点后第三位“四舍五入” 3.报价得分的计算 （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； 本项目F=50、E1=0.4、E2=0.2。 |  |
| 商务部分 （30分） | 1、投标人业绩（10分） 满足资格审查条件得6分，在此基础上： 2020 年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人增加承担一个车辆识别或车辆跟踪相关的项目加2分，本项最多加4分。 提供项目合同或任务书扫描件，若无法体现考核内容，需提交业主单位或主管部门盖章材料辅助证明。 2、项目负责人（5分） 满足资格审查条件得3分，在此基础上： 2020 年1月1日至今（以合同签订时间为准），项目负责人每增加一个担任车辆识别或车辆跟踪相关项目负责人业绩加1分，本项最多加2分。 提供项目合同或任务书扫描件，若无法体现考核内容，需提交业主单位或主管部门盖章材料辅助证明。 3、项目服务团队（5分） （1）投标人具有本地服务团队加 2 分； （2）研究团队具有 3 名及以上正高级职称人员得 3 分。 （1）本地服务团队提供投标人具有6 个月以上固定办公场所相关证明或项目负责人及研发人员在重庆市范围内缴纳6 个月以上的社保证明。（2）提供职称证书扫描件。 4、企业实力（10分） 4.1 投标人2020年1月1日至竞选截止日止（以获奖证书时间为准）（5分）： ①每获得1项交通相关省部级特等或一等科技奖及以上的(不含一级学会/一级协会)得2分; ②每获得1项交通相关省部级二等科技奖(不含一级学会/一级协会)得1分； 证明材料要求：科技奖项需提供国家部委或省政府发布的获奖证书。 4.2投标人具有国家部委批复或认定的公路交通相关工程研究中心或重点实验室科研平台得5分。 提供批示文件或证书等明材料，且明确体现本款前述关键词。 |  |
| 技术部分 （20分） | 1、需求理解 根据对项目背景与意义等内容的理解程度、国内外相关前沿技术的了解情况。0-5分。 2、项目技术方案 根据研究实施方案的完整性、详细程度、以及研究内容的全面性、合理性，新颖性、科学性等进行综合评分，0-5 分。 （1）专题一：基于视频识别的车辆紧密跟随检测算法研究； （2）专题二：逃费行为判别与智能识别算法研究； （3）专题三：风险车辆预警与动态评估算法研究； （4）专题四：黑名单车辆识别与闭环管控算法研究。 3、进度、质量保证措施 根据时间与进度安排的合理性，人员、时间、仪器设备等软硬件投入情况，能否提供可靠的质量保证及采取相关措施等进行综合评分，0-5分。 4、研究预期成果、经济社会效益及后续合理化建议 根据预计提交的成果数量和质量，预期经济社会效益及应用前景，成果转化实施路径以及其他有利于项目实施的建议、承诺等进行综合评分，0-5分。 |  |

七、合同签订

中标人应在收到中标通知书后，通过合同谈判与招标人完善合同相关事宜。

附件1：报价文件格式

（以下内容为示例）

高速公路典型场景下

车辆行为分析与智慧管控技术研究项目

报

价

文

件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日期：    年   月  日

# 一、招标函

重庆渝东高速公路有限公司：

（投标人名称）正式授权    （投标人代表姓名）  为我方代表，对高速公路典型场景下车辆行为分析与智慧管控技术研究项目的询价文件进行报价。

为此，我方按询价文件规定提供相关服务的投标总价为人民币（大写）     元（¥     ）。

1.我方保证遵循询价文件的全部规定。

2.我方保证尊重询价小组的评审结果。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

年   月  日

# 二、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成 立 时 间：       年     月    日

经 营 期 限：

姓名： （法定代表人签字或签章）   性别：   年龄：   职务：    系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年   月  日

### （二）授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改              项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：              （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年   月  日

| 法定代表人身份证正面复印件 | 委托代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证反面复印件 | 委托代理人身份证反面复印件 |

注：1.法定代表人签署报价文件，可不填写授权委托书。

## 四、投标报价表

| 序号 | 名称 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含税总价（大写） |  |  |  |

注：投标人所填报价不得超过招标人发布的限价要求，否则，评标委

员会将按否决投标处理。

差旅费、管理费及税金等包含在投标总价中。

投标人                （盖单位章）

法定代表人或投标人授权代表：                （签字）

日期：     年      月      日

## 五、相关证明材料

(格式自理)

## 六、技术方案

(格式自理)