
重庆高速工程检测有限公司

边坡自动化监测项目软件平台采购竞争性

比选文件

重庆高速工程检测有限公司

2026年3月

重庆高速工程检测有限公司

边坡自动化监测项目软件平台采购
竞争性比选公告
本项目为重庆高速工程检测有限公司边坡自动化监测项目软件平台采购准备组织实施，根据《重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法》（渝高速发〔2024〕234号）文件要求，重庆高速工程检测有限公司计划在高速集团内营业范围需含类似软件开发或计算机软或硬件技术等相关内容的单位中通过竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为边坡自动化监测项目软件平台采购。

比选单位：重庆高速工程检测有限公司

实施地点：绕城高速、江合路
工作内容与范围：

3.1服务内容：提供一个边坡辅助监测系统平台，且完成系统部署、系统运维、后期服务、数据接入、软硬件联合调试等，平台需满足功能如附件一所示：
试运行期内应开展系统使用培训、设备基准值校正、边坡基础信息录入、预警信息推送设置等工作；软件系统技术手册编制、操作说明提供。
3.1.1软件系统维护，维护期2年，具体工作内容包括但不限于以下内容：

（1）系统维护、升级，包括但不限于提供应用软件优化升级（在运维期间，不定期回访，收集客户意见，根据功能的难易程度，及时给予反馈，并进行优化升级）；

（2）软件系统日常检查维护工作内容：

①宜至少每月1次日常检查；

②日常检查内容包括各软件模块功能工作状态检查、实时数据及历史数据检查、超限数据检查确认等；

③在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。

（3）软件系统应急维护工作内容：

①软件应急维护内容宜包括功能异常修复和数据异常更正等；

②当发现软件功能故障时，应及时进行确认和处置；

③对于非软件因素造成的数据异常或中断等，应联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

（4）提供平台操作培训服务；

（5）按照招标人要求，定期提供监测数据分析处理服务和，提供边坡监测月报、季报、半年报和年报，协助提供养护管理系统数据处理；

（6）乙方应在收到监测系统警报或业主通知 12小时内响应，24小时内完成边坡影响评价评估报告及建议初稿，按业主要求时间出具正式评估报告；

（7）保证系统7×24小时，不间断正常运行；

（8）保证系统安全：防止病毒，黑客，防止数据丢失，及时数据备份；

（9）满足现行规范所有要求及设计图要求等。
计划工期：

（1）监测系统软件部署期：在合同签订的一个月内完成软件的部署，调试与联合运行测试，试运行并达到验收要求。

（2）服务期：监测阶段2年（起算时间以经比选人验收通过联调组网为准）。

（3）维护期：监测系统设备的免费维护期与服务期一致，服务期内，竞标人均应对全套监测系统设备的软件免费提供维保服务、采集软件、数据转发软件的维护，费用已包含在总报价中，比选人不再额外支付。
本项目所涉及软件平台采购应满足下表要求：

	序号
	费用名称
	单位
	工程量
	含税单价限价（元）
	含税合价限价（元）
	工作内容

	
	软件服务及运维二年
	套
	1
	109516.80
	109516.80
	包括软件技术服务、系统部署、系统运维、后期服务、数据接入、软硬件联合调试等

	总价（含税）
	/
	109516.80
	/


二、竞标人资格要求：

1、资质要求：

（1）报价人具有独立法人资格，重庆高速集团下属企业；

（2）具有有效的营业执照，营业执照营业范围需含类似软件开发或计算机软或硬件技术等相关内容;

（3）具备有效的信息技术服务标准符合性证书ITSS三级及以上资质。
2、业绩要求：投标人须至少具有一项合同金额在10万元及以上的软件开发项目的业绩（提供合同复印件）。

3、信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态。竞标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

4、若授权代理人签字的需提供竞标人法定代表人签名的授权委托书，并加盖公司公章。

5、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

以上材料均只需提供复印件（加盖公章）即可，原件备查。
三、竞标文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

（1）报价描述

按照竞标人自行考虑的实施计划、人员及设备投入等，比选人提供的比选文件、控制价文件等资料进行本项目的报价。竞标人根据比选人提供的工程量清单进行报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

（2）报价

竞标人须全面、认真阅读本报价书、控制价文件等并澄清疑问，经认真分析研究，慎重编制报价文件（比选上限单价及总价以比选方的项目控制价为准），一旦竞标人被比选人确定为本次合作项目施工任务成交单位，所报含税总价将直接作为本次合作项目的含税合同价，所报含税单价将直接作为本次合作的结算及变更依据。

（3）本项目最高总限价（含增值税）为：109516.80元（大写：壹拾万玖仟伍佰壹拾陆元捌角）。
注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应含税最高限价（含税单价限价及含税总价限价）否则均为无效竞标（详见竞争性比选文件格式“八、已标价报价清单”）。

2、竞标人要求

（1）监测系统软件服务期：合同签订后一个月完成软件的部署，完成各系统、监测平台的建设、调试与联合运行测试，并预留与集团总平台、省级平台、其他业务平台的对接接口、试运行并达到验收要求，中标后3个月内正式运行且保证软件功能正常、符合要求。

（2）监测系统软件维护及监测技术服务期：系统软件维护及监测技术服务期与监测设备维护期一致，不少于24个月（起算时间以经甲方验收通过联调组网为准）。

（3）质量要求：

符合国家、行业及重庆市现行相关技术标准的要求，满足国家工程建设相关强制性标准，2 年维护期内要保证软件正常使用，出现故障乙方应在收到甲方通知后 1 个工作日内做出响应，由乙方负责对软件故障进行检查与修复，修复期间系统数据采集中断时间（从出现故障到修复后正常工作）不得超过 2 个工作日。

3、本次竞争性比选文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞标人有效的营业执照；

④竞标人有效的业绩证明；
⑤资质证书
⑥竞标人自行承诺部分；

⑦已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须竞标人加盖单位公章）

4、竞争性比选文件的份数及编制要求：

竞标文件1份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。
（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

四、保险管理

乙方应在服务期内，办理下列相关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理此类保险，则应对有关风险及后果自负其责。其中：

（1）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险。该部分保险费用乙方自行承担；

（2）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用乙方自行承担；

（3）在本合同工程实施过程中，非甲方原因发生的乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害甲方不予赔偿；甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
五、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，若报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；如报名人数不满足3名，按照《重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法》（渝高速发〔2024〕234号）文件第二十条有关要求执行。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表：
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准
	竞标人名称
	与营业执照一致

	
	
	授权委托书
	具备有效的授权委托书

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	竞标文件格式
	符合“比选文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	报价人具有独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照营业范围需含类似软件开发、计算机软、硬件技术等相关内容

	
	
	业绩要求
	投标人须至少具有一项合同金额在10万元及以上的软件开发项目的业绩

	
	
	资质要求
	具备有效的信息技术服务标准符合性证书ITSS三级及以上资质

	
	
	竞标报价
	符合比选文件规定

	1.1.3
	响应性评审标准
	供货期
	符合比选文件规定

	
	
	报价要求
	竞标人总报价不得超过比选人公布的相应最高总限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求

	注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。

	有下列情况之一的，做否决竞标处理：

不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性；

（5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（6）竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。

	候选人推荐
	若报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足2名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。

	报价算术错误修正
	若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。

	澄清
	在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。


六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/#/web/home）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。
（二）竞争性比选结果公示将在重庆高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/#/web/home）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

请竞标人将密封完好的“竞标文件”邮寄或送至上述地点，收件人：李老师13628443873。
（四）竞标文件递交截止时间：2026年 3 月11 日上午 10 时 00 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足两家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次及以后不足两家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的竞标文件，将竞标文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆高速工程检测有限公司

边坡自动化监测项目软件平台采购竞标文件

在 2026 年 3 月 11 日上午 10 时 00 分前不得开启

（七）特别提醒：若竞标人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与重庆高速工程检测有限公司所有比选项目报价。
（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆高速工程检测有限公司

地址：重庆高速工程检测有限公司211室（重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号）

联系人：刘老师      电话：023-88563373      李老师     电话：13628443873
合同格式：

边坡自动化监测项目软件平台
采购合同
甲方：重庆高速工程检测有限公司

地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方：

地址：

甲方因边坡自动化监测项目软件平台采购的需要，根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信）原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

第一条  工程概况

工程名称：边坡自动化监测项目软件平台采购
工程地点：绕城高速、江合路
服务内容：提供一个边坡辅助监测系统平台，且完成系统部署、系统运维、后期服务、数据接入、软硬件联合调试等，平台需满足功能详见附件一：
试运行期内应开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、超限阀值设置等工作；软件系统技术手册编制、操作说明提供。
1.1软件系统维护，维护期2年，具体工作内容包括但不限于以下内容：

（1）系统维护、升级，包括但不限于提供应用软件优化升级（在运维期间，不定期回访，收集客户意见，根据功能的难易程度，及时给予反馈，并进行优化升级）；

（2）软件系统日常检查维护工作内容：

①宜至少每周1次日常检查；

②日常检查内容包括各软件模块功能工作状态检查、实时数据及历史数据检查、超限数据检查确认等；

③在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。

（3）软件系统应急维护工作内容：

①软件应急维护内容宜包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等；

②当发现软件功能故障时，应及时进行确认和处治；

③对于非软件因素造成的数据异常或中断等，应联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

（4）提供培训服务：包括但不限于系统结构、各监测器工作原理、监测系统操作规程等；

（5）按照招标人要求，定期提供监测数据分析处理服务和养护管理数据分类指导，提供边坡监测月报、季报、半年报和年报，协助提供养护管理系统数据处理，生成养护管理报表和技术状况评定报告；

（6）乙方应在收到监测系统警报或业主通知 12小时内响应，24小时内完成边坡影响评价评估报告及建议初稿，按业主要求时间出具正式评估报告；

（7）保证系统7×24小时，不间断正常运行；

（8）保证系统安全：防止病毒，黑客，防止数据丢失，及时数据备份；

（9）满足现行规范所有要求及设计图要求等。
第二条  服务范围

本项目所涉及的三座边坡监测系统软件服务、维护及监测技术服务；平台系统的进入、扩容等相关工作。
第三条  工期

计划工期：

（1）监测系统软件服务期：应在合同签订后一个月内完成软件的部署，完成系统调试与联合运行测试，并预留与集团总平台、省级平台、其他业务平台的对接接口、试运行并达到验收要求，中标后3个月内正式运行且保证软件功能正常、符合要求。

（2）服务期：监测阶段2年（起算时间以经比选人验收通过联调组网为准）。

（3）维护期：监测系统软件的免费维护期与服务期一致，服务期内，竞标人均应对全套监测系统设备的软件免费提供维保服务、采集软件、数据转发软件的维护，费用已包含在总报价中，比选人不再额外支付。
第四条  软件系统服务要求
（1）质量要求：
符合国家、行业及重庆市现行相关技术标准的要求，满足国家工程建设相关强制性标准，2 年维护期内要保证软件正常使用，出现故障乙方应在收到甲方通知后 1 个工作日内做出响应，由乙方负责对软件故障进行检查与修复，修复期间系统数据采集中断时间（从出现故障到修复后正常工作）不得超过 2 个工作日，2 年监测系统维护期内必须保证测点数据完好率不低于 92%。

第五条  验收

（1）方完成技术服务工作的形式:提供甲方要求的验收文档资料一份_。

（2）技术服务工作成果的验收标准:满足甲方采购文件中对本项目的具体需

要。

（3）技术服务工作成果的验收方法:由乙方出具验收报告经甲方审核满足合同要求视为验收通过。第六条  双方的责任和义务

6.1 相互关系：乙方和甲方签订合同后，乙方应履行合同范围内的职责，承担标段范围内的全部边坡监测系统软件服务、运行维护服务及监测技术服务等。甲方按合同约定支付相关费用。

6.2 甲方的责任

（1）应提供开展边坡自动化监测项目软件平台采购及运维服务工作所需要的技术、质量等基础资料及相关文件。

（2）根据实际需要对软件功能提出增加或调整的意见；

（3）按合同约定审核乙方实施工作量，并在乙方提出支付申请后，按照核定工程量及时支付合同费用；

（4）对不称职、严重失职的投入项目的主要人员有权要求乙方进行更换；

（5）监测系统软件部署完成后，甲方组织乙方及相关单位对软件进行验收；

（6）甲方应指定一名授权代表与乙方建立工作联系。

6.3 乙方的责任

（1）负责按照合同文件约定及甲方要求开展本项目涉及的全部边坡监测系统软件服务、运行维护及监测技术服务等服务；

（2）乙方在收到甲方代表通知后，做好开展软件服务工作的一切准备工作；

（3）乙方应依照投标文件和相关设计文件在合同谈判后30天内完成相关工作等；

（4）乙方应严格按照有关的现行技术规范和规程执行，确保质量符合行业技术规范要求，达到合格标准。如果因乙方原因使其质量达不到规范要求，甲方可责令其限期整改；
（5）若甲方根据现场实际或者运维期间相关部门的要求对软件功能提出增加或调整的意见，乙方应及时编制升级改造方案并实施；

（6）在合同执行过程中乙方应根据项目实际需要投入足够的人员，主要人员必须与投标文件所列一致，且胜任相关服务工作，未经甲方批准不得更换；如甲方认为乙方人员不称职，将书面通知乙方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派满足资格和经验要求且为甲方接受的人员进行更换；

（7）乙方应对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守造成的工期延误和其他损失承担全部责任。

（8）乙方应自行承担服务工作的一切有关费用，包括整个服务期间的人员调动及食宿，交通、差旅费等费用；

（9）乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量的完成委托的各项工作内容，并对软件成果负法律、赔偿及其他一切责任；

（10）乙方不得将工作对外转包或违法分包；

（11）为了履行服务，乙方应指派一名项目负责人，与甲方指定的人员建立工作联系，配合甲方处理好各种关系，并对本项目实施管理工作；负责生产安排、人员调配、技术、质量和安全管理等工作；
（12）未经甲方的书面同意，不得泄露与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。

（13）乙方应自行承担完成本项目所需缴纳的一切税费。

第七条  违约责任

7.1甲方的违约：

甲方在合同约定的期限内，未向乙方支付应付的款项，每延期一天，按合同总价的 0.5 ％向乙方支付违约金；

甲方不按合同约定且无正当理由不组织验收；
（3）甲方未按合同约定履行其他应尽的义务。

7.2乙方违约：

（1）如果乙方将软件任务转包或者未经甲方同意非法分包，甲方有权终止合同并没收其履约担保；

（2）乙方未按照国家现行的标准或规范及合同约定开展工作，或未根据甲方的指令进行变更服务内容，或乙方因自身原因未按期完成相关工作，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，将纳入信誉评价，并对乙方处以合同价5%的违约金；

（3）合同执行期间，服务人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换，处以2000元/次的违约金；

（4）未经甲方同意，主要服务人员擅离岗位或主要服务人员未能及时到位实施工作，从而造成工程损害或延误工期，处以2000元/次的违约金；

（5）因服务人员工作失误，发布错误指令造成工程费用增加或发生其他损失，乙方应承担增加的费用及损失，处以2000元/次的违约金；

（6）维护期内未能及时进行处置，即出现故障乙方应在收到甲方方通知后1个工作日内赶至现场，由乙方负责对出现故障需维修的设备进行维修或更换，维修或更换期间系统数据采集中断时间（从出现故障到维修后正常工作）不得超过2个工作日，若未及时处置，将处以2000元/次的违约金；

（7）监测阶段结束后，乙方向甲方（或甲方指定的接收人）移交完整的监测系统（包括运行良好且完好无损的硬件设备和运行良好的软件平台等）及备份的历史监测数据的全部内容，若未及时处置，将处以合同总金额10%违约金；

（8）若发生上述约定中的违约责任，甲方在相应进度款中扣除，乙方仍应按合同规定继续履行本工程的服务，若不继续履行合同，甲方有权收回已委托的全部或部分工作，并视情况没收乙方的全部或部分履约担保，乙方应无条件接受。

第八条  责任的期限

乙方、甲方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。本项目合同生效之日起至本项目维护期满，合同结束。
第九条  履约担保

无。

第十条  保险管理

乙方应在服务期内，办理下列相关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理此类保险，则应对有关风险及后果自负其责。其中：

（1）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险。该部分保险费用乙方自行承担；

（2）乙方须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用乙方自行承担；

（3）在本合同工程实施过程中，非甲方原因发生的乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害甲方不予赔偿；甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

第十一条  变更
不变更。
第十二条  合同价款与支付

1、本合同含税总价：        元 （大写）：            ，其中不含税金额为            元（大写                ），税率 6 %，税额为：         元（大写                 ）。本合同费用总额包干使用，包含完成本次委托的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润、保险等所有费用，以及明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

本合同总费用已包含了所有全部费用，乙方根据国家和地方税务相关政策规定提供增值税税率，反算得出增值税金额和不含增值税金额，如遇国家和地方税务相关政策规定发生变化时，执行最新规定，乙方须开具符合要求的增值税专用发票，方可支付合同价款，同时，不论增值税率的增减或其他变化，合同总价不予调整。

2、工程款的支付：
（1）乙方完成软件安装与联合调试及试运行等工作，通过甲方组织的验收后，乙方应于 20 个工作日内向甲方提交经项目代表签字认可的工程计量结算资料，在 7 个工作日内，甲方向乙方支付经甲方确认后最终工程结算金额的 90%。 
（2）监测阶段：进入监测阶段后，乙方须按时提交季度、年度监测报告。甲方在运维期内根据考核情况分期支付给乙方，即运行维护期第一年开始每年各支付经甲方确认后最终工程结算金额的 5%。运维期考核细则： 
（3）在甲方支付款项前，乙方应按甲方要求开具足额、合法、有效的增值税发票；否则，甲方付款期限顺延。
（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为  6  %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。 

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同不含税金额及增值税税额进行调整。

第十三条  合同价格调整

本合同执行期间不调价。

第十四条  转包与分包

本项目不允许转包或违法分包。

第十五条  不可抗力

15.1除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约己变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（3）自然灾害（地震、洪水、雷击等）；

（4）瘟疫。

15.2遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供时间详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

15.3因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延厦行方的相应责任。

第十六条  合同生效、变更、中止、解除和终止

16.1乙方提交履约担保，并且合同经双方签字盖章后生效。

16.2双方履行合同全部义务，维护期结束，应付款支付完毕。甲方退还履约担保后，本合同即告终止。

16.3对本合同条款的任何变更、修改或增诚，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

16.4甲方如果要求乙方全部或部分中止执行或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行施工工作。

16.5如乙方发生违约行为，给甲方造成损失的，乙方除偿付违约金外还应给予甲方赔偿，同时甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

16.6因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

16.7任何一方根据上述第16.5、16.6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第19.1款关于争议的约定处理。

16.8合同解除后，不影响各方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

第十七条  版权

（1）未经甲方同意，乙方不得将任何与本合同或本工程有关的边坡结构的情报或详细资料外泄给第三方。

（2）在本项目中使用的软件，乙方应确保具有完全知识产权且保证不因为本项目的使用而产生法律纠纷。

第十八条  廉洁条款

甲方和乙方及其雇员应当自觉遵守国家、地方关于建设工程廉政建设的有关规定。
第十九条 争议的解决办法

19.1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向南岸区人民法院起诉。

19.2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第二十条 通知与送达

1、甲、乙双方确认以下为甲乙双方的联系方式：

甲方送达地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

甲方联系人及联系电话：       ，         。

邮箱： 
乙方送达地址：

乙方联系人及联系电话：

邮箱：

2、任何一方送达地址发生变更的，应当在变更后七日内以书面方式通知对方；一方送达地址变更后未按约定的时间、形式通知对方的，原送达地址仍为有效送达地址。

3、任何一方按照约定地址、电话向对方送达文件、信息的，视为有效送达；对方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按照约定通知对方、一方或其指定联系人拒绝签收等原因，导致文件、信息未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。

4、如双方因履行本合同发生纠纷时，人民法院或仲裁机关按照约定地址、电话向一方送达法律文书的，视为有效送达；一方拒绝签收或由他人签收的，不影响送达的效力。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时通知人民法院或仲裁机关、一方或其指定联系人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以法律文书退回之日视为送达之日；发送信息的，从信息发出之日视为有效送达。

第二十一条 合同订立地点、份数及时效
1、本合同签订于重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆高速工程检测有限公司       

法定代表人                             法定代表人

或授权代理人：                           或授权代理人：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人： 

日期：     年    月    日              日期：      年    月     日

本项目所涉及软件平台采购应满足下表要求：
	序号
	费用名称
	单位
	工程量
	建议含税单价（元）
	建议含税合价（元）
	工作内容

	1
	软件服务及运维两年
	套
	1
	109516.80
	109516.80
	包括系统部署、系统运维、后期服务、数据接入、软硬件联合调试等

	总价
	/
	109516.80
	/


附件一：
	序号
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	功能简述

	1
	PC端
	登录
	登录
	（1)支持用户名+密码+图片验证码相结合的验证登录，成功后进入数据大屏界面；
（2)支持密码过期检查，超过三个月必须强制修改密码；
（3)支持密码验证连续错误次数超过5次，锁定账号十分钟不能登录。
（4）支持用户手机好+验证码登录平台；
（5）登录界面设计找回密码功能

	2
	
	
	边坡详情
	通过点击地图上边坡点信息，进入边坡详情页面
1、顶部导航栏应该具有边坡的信息、预警日志、进入后台首页、提供边坡切换、查看当前边坡未来天气的功能。
2、具有预警日志功能，可查看不同类型的预警、可处理，在处理时增加批量预警处理，单个预警处理时要有预警处理过程。
3、具有多种地图看板功能，主要包含：
①　支持多种地图类型：平面图、三维地图（倾斜+模型）、AR视频、实时视频、模拟图；
②　提供标点模式，支持设备定位和巡检点标记；
③　提供AR使用教程和视频视图中的“一键上报”功能；
④　每个GNSS图标处增加一个相对于道路边坡的位移方向；
⑤　能够通过设备图标区分出当前设备状态。
4、可以查看每个巡检点详情，主要包含：
①　横向展示所有巡检点，支持切换查看不同巡检点详情。
②　提供查询条件，支持数据导出。
③　以时光轴样式展示历史上报的巡检记录。
5、要展示边坡的关键基本信息，基础信息支持编辑。
6、具有数据动态监测展示功能，主要包含：
①　展示安全指数、监测周期、已监测天数、建设单位等概要信息。
②　提供设备状态统计、设备类型统计、近期预警统计、近期车流信息等图表。
③　支持设备信息列表展示和详细数据查看，包括监测数据对比和合并展示。
④　能够对边坡相关负责人信息进行展示和维护
7、支持巡检数据功能
①　列出所有巡检点名称，支持增删改查操作。
②　提供新建巡检上报功能，包括基本信息填写、巡检项检查、巡检描述和处置建议等。
③　支持历史数据查询和详情查看。
④　打通养护平台，实现边坡基础数据、定期巡检、经常巡检的填报与数据同步，避免工作人员同一数据多次在不同平台填报问题。
8、支持风险档案功能，允许用户对边坡的风险进行调查、记录和管理，主要包含：
①　支持通过关键字匹配和时间范围筛选历史风险调查数据。
②　以列表形式展示历史风险调查数据，包括序号、创建时间、风险调查详情、养护治理措施等。
③　提供新建风险调查的入口，支持用户录入新的风险调查信息。
9、边坡时光机功能要以时间轴形式展示边坡的历史记录以及监测时的实时数据，实现对边坡全生命周期进行管理，主要包含：
①　用户可以通过时间轴查看边坡的历史记录，包括不同时间点的监测数据和状态；
②　在记录时光机时，同时展示并记录当前的监测数据，确保数据的完整性和一致性；
③　提供新建边坡台账的入口，支持用户上传现场照片、填写备注信息，并展示实时的安全指标和监测数据；
④　以时间轴形式展示历史数据，同时提供安全指数等级评定图，直观地展示安全状态的变化（绿色代表安全，红色代表危险）；
⑤　边坡关键状态改变时支持自动记录数据至时光机。
10、具有边坡年报的功能，对每年录入的边坡年报内容进行管理，方便用户查阅和编辑，支持通过关键字或时间范围查询特定的边坡年报。
11、支持一坡一分析，对边坡画像数据展示，可通过表格、图表等形式展示，直观反映边坡整体数据情况。

	3
	
	
	视频列表
	对边坡接入的视频进行对接查看
(1)视频对接，增加在线浏览+实时控制+历史回放；
(2)视频列表：(多层)组织架构-视频列表；1.卡片列表方式加载边坡摄像头数据，并能查看播放，允许条件搜索，允许部门与边坡之间进行筛选；
(3)视频下展示边坡状态、名称、操作按钮（全屏播放、查看详情、基本信息）；
(4)视频页面可以1/2×2/3×3/4×4列表；

	4
	
	边坡中心
	边坡中心
	在GIS底图上用一张图显示边坡综合信息概况，主要包含：
(1)显示当前边坡的项目信息，接入设备在线离线数量、今日预警信息、关键设备实时数据、预警统计、其他信息（包含天气情况、视频监控、预警信息）；
(2)以不同符号标识现场接入的监测设备位置分布及运行情况，可快速查询目标设备；
(3)展示接入边坡的视频列表，点击可远程浏览指定视频画面；
(4)可将当前页面设为初始视角的操作；
(5)视图可以进行切换，类型有：二维地图、三维地图。

	5
	
	在线监测
	在线监测
	展示选中边坡的设备在线数据，菜单按设备类型区分。
(1)需支持设备类型：地表位移、降雨量、地表裂缝、内部位移、地下水位和摄像头；
(2)可通过设备列表切换；
(3)展示设备概况、最新数据、实时曲线、实时视频。

	6
	
	历史数据
	历史数据
	展示选中边坡的设备历史数据，菜单按设备类型区分。
(1)需支持设备类型：地表位移、降雨量、地表裂缝、内部位移、地下水位等；
(2)可通过设备列表切换；
(3)可设置采集的起始时间和截止时间进行筛选，通过数据表格、统计图表方式展示。

	7
	
	数据汇总
	数据汇总
	展示选中边坡的设备汇总数据，菜单按设备类型区分。
(1)需支持设备类型：地表位移、降雨量、地表裂缝、内部位移、地下水位等；
(2)可通过设备列表切换；
(3)可设置统计的起始时间和截止时间进行筛选，通过数据表格、统计图表方式展示汇总数据。

	8
	
	巡检
	巡检
	1.支持对边坡按照养护部对于经常巡检、定期巡检要求，对巡检记录进行记录，填报时要求便捷，填报后要求与养护平台等第三方平台进行数据打通同步。
2.增加巡检类别：简易巡检、定期巡检、无人机巡检、经常巡检、雨中巡检、雨后巡检、预警巡检，对巡检记录进行记录，填报时要求便捷
3.日常巡检模块模块，增加巡检人员自定义巡检建议功能
4.新增定时任务增强巡检次数，加强巡检，例如雨季
5.优化巡检工单内容，支持巡检结果自定义填写，现场巡检图片保存功能。

	9
	
	预警管理
	预警列表
	展示边坡预警消息列表，默认展示未处理的消息，告警分为业务预警、设备故障告警以及天气预警。
(1)支持预警条件检索和导出
(2)支持处理告警，对告警进行续报、处理，处理流程和数据大屏预警列表一致。
(3)橙色及以上等级预警及处理数据需与路网应急处置平台相互同步

	10
	
	
	预警配置
	对边坡各个设备预警参数配置预警条件、各预警等级阈值，支持批量配置和导出，需减少重复告警。预警要能支持综合预警模型。

	11
	
	
	预警推送
	配置边坡推送策略。策略可指定推送日期、推送时间段，指定各等级策略推送联系人。

	12
	
	
	预警联系人
	配置预警联系人及方式，可配置短信、12122语音、邮件、微信公众号、企业微信机器人、钉钉、企业微信应用等通知方式，如小程序绑定了微信号，预警时需推送到公众号对应用户上，实现不打开小程序也能通知到用户。

	13
	小程序端
	登录
	登录
	通过小程序入口进入登录界面，可通过账号密码登录，密码登录传输时需加密传输；支持绑定微信，绑定微信可支持自动登录。

	14
	
	工作台
	工作台
	登录成功后进入工作台界面，工作台能够展示各功能快捷入口，方便用户全方位了解小程序对边坡功能的了解和操作。支持对当前登录用户信息进行编辑，支持绑定、解绑微信号，查看软件版本号，支持退出登录。

	15
	
	GIS监控
	GIS监控
	(1)GIS监控支持地图展示、能体现出项目基本信息统计、设备运行情况、边坡地理位置等信息，并支持多图层的展示；
(2)支持快捷过滤操作，如仅查看预警边坡、仅查看中高风险边坡、仅查看已监控边坡；
(3)支持快速检索边坡，定位边坡，点击边坡或其他图层后可弹窗展示相关信息；
(4)界面美观，操作流畅不卡顿；
(5)支持灵活联动，如快速跳转至该边坡的视频、预警、设备数据等操作。

	16
	
	监测
	监测
	(1)监测页面展示单个边坡的监测数据信息，包含如安全指数、预警状态等边坡相关信息，设备在线状态，并可根据设备类型进入具体设备数据查看界面，通过表格、列表、图表展示；
(2)支持查看当前边坡未处理预警信息；
(3)支持地图定位到当前边坡。

	17
	
	预警
	预警
	提供给用户在移动端上快捷、迅速处理预警消息。
(1)支持地图定位到当前边坡；
(2)预警和电脑端展示、处理流程一致，需分为业务预警、设备预警、天气预警；
(3)报警后支持续报，续报内容可查看；
(4)业务预警以及天气预警提供预警详情展示功能，包括预警时间、所属边坡、处理过程（通过时光轴展示处理日志，如产生、通知、处理/续报、推送、关闭等状态）；
(5)支持手动关闭功能，但需在关闭前允许继续续报，关闭后禁止进一步处理和续报；
(6)提供同步处理功能，默认勾选“同步处理相同设备较早的预警消息（N条）”，以提高处理效率。

	18
	
	设备
	设备
	设备模块能选择边坡，切换不同边坡展示对应设备列表数据。
(1)支持按设备类型快速过滤；
(2)支持查看该边坡各设备在线状态，最新采集数据时间；
(3)支持查看对应设备的监测信息。

	19
	
	视频监控
	视频监控
	接入全路网摄像头数据，能够按路段、按边坡，或关键字进行边坡快速定位，选择边坡对边坡相关联摄像头进行实时视频查看，并对支持控制和回放的摄像头实现移动端的控制、回放功能。

	20
	
	巡检
	巡检
	支持在移动端上对边坡进行定期巡检、经常巡检的记录、查看。同电脑端定期、经常巡检功能一致，数据也与养护平台进行相互同步。

	21
	
	通知公告
	通知公告
	对通知公告进行查看和阅读，通知公告支持文本、图片、附件、网址等内容，对于有权限者可进行通知公告发布功能。


竞争性比选文件格式

（以下内容为示例）

边坡自动化监测项目软件平台采购
竞争性比选文件

竞标人名称全称（盖单位公章）

目  录

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞标人有效的营业执照

四、竞标人有效的业绩证明
五、资质证书
六、竞标人自行承诺部分

七、已标价报价清单

一、报价书

致：重庆高速工程检测有限公司
1．我方已仔细研究了  边坡自动化监测项目软件平台采购   竞争性比选文件的全部内容，愿意以含税总报价        （大写        ），增值税专用发票税率       ，按照约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：                              ；

单位性质：                                ；

地址：                                   ；

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               ；

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：        ；

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          竞标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书 

本人 
（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


竞标人名称：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

三、竞标人有效的营业执照

四、竞标人有效的业绩证明

五、资质证书

六、竞标人自行承诺部分

重庆高速工程检测有限公司：

我司承诺本次竞标文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

 竞标人：                 （盖单位章）

        年       月       日 

七、已标价报价清单

	序号
	费用名称
	单位
	工程量
	项目限价
	报价

	
	
	
	
	建议含税单价（元）
	建议含税合价（元）
	单价（元）
	合价（元）

	1
	软件服务及运维两年
	套
	1
	109516.80
	109516.80
	
	

	总价
	/
	109516.80
	/
	



