[bookmark: _GoBack]机载边缘计算盒子设计服务采购竞争性比选的补遗
各潜在报价人：
现将“机载边缘计算盒子设计服务采购”竞争性比选文件补遗发布如下。
1、本项目因技术需求原因，现将里程碑交付时间调整如下：
里程碑1：完成硬件设计与系统开发  计划交付时间:2026年8月15日
里程碑2：完成结构设计与样机研发生产  计划交付时间:2026年9月20日
里程碑3：完成可靠性测试与优化整改   计划交付时间:2026年10月20日
2、竞争性比选响应文件递交截止时间调整为：2026年 7 月 28日上午10时00分（北京时间）。
本补遗文件是对本项目竞争性比选文件的澄清、说明或补正，已发布的竞争性比选文件与本补遗文件内容不一致的，以本补遗文件内容为准。
                                            
采购人：重庆首讯科技股份有限公司

                                 2026年7月22日
