机载边缘计算盒子设计服务采购竞争性比选的补遗

各潜在报价人：

现将“机载边缘计算盒子设计服务采购”竞争性比选文件补遗发布如下。

1、本项目因技术需求原因，现将里程碑交付时间调整如下：

里程碑1：完成硬件设计与系统开发  计划交付时间:2026年8月15日

里程碑2：完成结构设计与样机研发生产  计划交付时间:2026年9月20日

里程碑3：完成可靠性测试与优化整改   计划交付时间:2026年10月20日

2、竞争性比选响应文件递交截止时间调整为：2026年 7 月 28日上午10时00分（北京时间）。

本补遗文件是对本项目竞争性比选文件的澄清、说明或补正，已发布的竞争性比选文件与本补遗文件内容不一致的，以本补遗文件内容为准。

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2026年7月22日