旧病房改造工程项目1号楼拆除及外环境整治项目

监理服务

一、项目概况

1. 工程名称：旧病房改造工程项目1号楼拆除及外环境整治项目监理服务

2. 建设单位：重庆市第十三人民医院

3. 建设地点：重庆市九龙坡区黄桷坪街道铁路新村16号

4. 使用功能及组成：住院部

二、项目技术要求

（一）施工范围及内容

本项目占地面积约5200㎡（旧病房改造工程项目1号楼占地面积约2100㎡，室外场地约3100㎡）。施工的内容主要包括：

- 1. 拆除：旧病房改造工程项目1号楼建筑物（3层，建筑面积 5373㎡）、原混凝土路面、部分围墙、现有花池矮墙拆除、植物拆除、现有废弃管网等；

- 2. 新建：沥青路面停车场、部分围墙、景观绿化、强弱电工程、给排水等。

（二）监理服务内容

全部工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算（含配合审计工作）至缺陷责任期满的全过程施工监理服务工作。具体包括：对该项目投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行项目合同管理和信息管理， 完成采购人指定的其他各项相关工作内容。

（三）监理服务目标

1. 服务质量目标：达到国家现行有关法规要求。

2. 质量控制目标：达到国家现行有关施工质量验收规范要求并一次性验收合格。

3. 投资控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。

4. 进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。

5. 安全控制目标：严格执行中华人民共和国国务院令第393《建设工程安全生产管理条例》，监理期间无重大伤亡事故发生。

6. 文明施工控制目标：合格。

7. 合同信息管理目标：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷，并对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

三、商务需求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

资格要求：

房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级

四、人员要求

（1）拟派总监理工程师不少于1人：须为本单位在职职工，必须在投标人本单位注册并应具备国家建设部颁发的注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程）证书；同时具备中级及以上技术职称。

（2）专业监理工程师不少于1人：须为本单位在职职工，必须在投标人本单位注册并应具备国家建设部颁发的注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程、机电安装工程）证书；同时具备中级及以上技术职称。

（3）造价员不少于1人：须为本单位在职职工，必须具备建设行政主管部门颁发的有效的《造价工程师注册执业证书》或《造价员资格证书》。

上述人员配备仅为项目的最低人员要求，专业监理工程师须常驻现场，总监理工程师每周在现场时间不得少于1天；在施工监理服务期中，未经采购人同意，不得擅自更改投标文件中所报的全部监理人员。若因故确需更换，须报经建设单位同意，变更后人员资质不得低于被变更人员配置要求。

五、监理服务期

- 180日历天（具体服务期以项目实际工期为准），缺陷责任期为24个月（工程竣工验收合格之日至施工单位签定的质量保修书规定的期限止）。