大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务

竞争性比选文件

重庆首讯科技股份有限公司

2020年8月

# 竞争性比选公告

各报价单位：

我公司以竞争性比选方式进行 大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务 供应商的选择，本次采购的厕位监测系统设备是用于大观、龙溪河服务区智慧化建设项目。凡愿意参加的潜在报价人，从2020年8月6日起至2020年8月10日15：00时止，可在重庆高速公路集团有限公司官方网站（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=41&key=2）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）下载本项目竞争性比选文件、图纸、答疑等开标前的有关资料，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

一、设备采购清单

清单见附件：大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购清单

注：实际采购数量以采购人最终需求数量为准，最终结算以实际采购数量为准；交货地点：大观服务区，交货时间：中标人收到中标通知书后三天，设备需到场进行安装，安装完成时间：2020年9月1日。

二、报价人资格要求

（1）报价人应具备有效的营业执照；

（2）报价人应具备空调厂家授权的销售资格或者代理商资格。

注：不满足报价人资格要求的按否决报价处理。

三、产品、验收及质保要求

1、产品完全符合国家标准要求以及施工图中对设备的技术参数要求为准。

2、设备到货，经检查发现损坏、不符合竞争性比选文件要求或不符合安装要求的，采购人有权提出更换、拒收甚至索赔的要求，由此产生的费用及损失，由报价人承担。

3、质保期限为三年。报价人所提供的设备在质保期内：在正常使用的情况下，若发现因产品自身设计、材质或制造、加工等问题引起的任何缺陷、故障、非正常损坏等，报价人应负责免费更换。

四、评审方法：经评审的最低投标价法

评审小组对满足比选文件实质性要求且总报价未超过最高限价的竞争性比选响应文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐1名中标候选人，若报价相同则由报价人在开标现场抽签确定排序。

五、报价须知

（1）报价人应在充分考虑装卸及运输(运输至采购人指定地点）、安装、辅材、税金为13%增值税专用发票等费用，费用分摊到其它相关报价中，采购人不再另行支付。

（2）报价人在报价一览表中填报的综合单价应是将满足竞争性比选文件要求的产品运至采购人指定地点且安装完成的综合单价，应包含了产品的出厂价（含所有规费等）、运杂费（含包装、装卸和运输至施工现场指定地点）、风险费、保险费（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、各种税费、办理中标产品所需要的各种许可证、提供中标产品所需的各种检测报告、安装指导、调试、培训、试运行、配合费（中标供应商提供的现场技术指导服务等的费用。满足现场施工要求，及时解答材料使用中的问题和注意事项等。要求中标供应商在供货和施工期间有专门技术人员驻扎重庆负责此项目），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价应当予以否决。

①竞争性比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）实际采购数量以采购人最终需求数量为准，报价清单中单价在合同执行过程中保持固定不变，报价人不得以实际采购数量的变化提出调整合同单价。

（5）报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（6）需缴纳的一切税费均由报价单位承担，所有税费均由供货单位自行缴纳；

（7）报价文件需逐页加盖报价人的公章，竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册。当正本与副本不一致时，以正本为准。

（8）合同支付办法为：

①合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付签约合同价的10%作为预付款预付款；

②当批次设备验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付当批次设备签约合同价的50%；

③当批次设备安装调试完成并经甲方验收合格后支付到当批次设备结算金额的95%；

④余下合同总价的5%作为质量保证金，于质量保证期届满后且乙方完全履行质保期义务后15日内付清。

注：乙方应在甲方付款前开具等额增值税专用发票（增值税，税率13%）给甲方，否则甲方有权不予支付相应款项（预付款除外）。

（9）本项目最高限价为： 1665884.76 元。

本次采购人公布的最高限价均为到场含税价（仅按暂估量计算，仅作评标依据）。报价人的总报价不得超过最高限价，否则视为重大偏差，按否决报价处理。

（10）设备的安装须由具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质的单位开展，如卖方仅为设备生产商，不具备该资质，买方允许卖方对设备的安装进行专业分包，专业分包单位须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并在设备进场安装前，由卖方向买方处进行单位核备，买方同意后，可以进场进行安装。

六、本次竞争性比选响应文件的组成

竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。

七、密封要求

竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：

大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务竞争性比选响应文件

在2020年8月10日15：00时前不得开启

八、竞争性比选响应文件的递交

（1）报价截止时间和开标时间：2020年 8 月 10 日 15 时 00分（北京时间）。

（2）报价地点和开标地点：重庆首讯科技股份有限公司（重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼307室）。

（3）逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

九、联系方式

联系人:梁先生

电话：17723001016

邮箱：564433897@qq.com

监督电话：023-89021335

地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼

参考格式

竞争性比选响应文件封面

（以下内容为示例）

（正本或副本）

大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务

竞争性比选响应文件

报价人名称全称（盖单位公章）

2020年8月

一、竞争性比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务竞争性比选文件要求，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表报价人 （报价人名称、地址） 提交以下文件正本1份、副本1份。

我方愿以人民币：              元（大写              元）的总报价（含13%增值税），按照竞争性比选文件的要求，承担本次竞争性比选文件要求的设备及售后服务。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按竞争性比选文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价人同意提供采购人可能要求的与其竞争性比选响应文件有关的一切数据或资料。

4、与本竞争性比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价人法定代表人或授权代表人（签字）：

报价人法定代表人或授权代表人职务：

报价人名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：          	（盖单位鲜公章）

年      月      日

注：本身份证明需由报价人加盖单位鲜公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务竞争性比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

报  价  人：			               	（盖单位鲜公章）

法定代表人：			                	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

三、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争性比选文件中所有文件后，我司对大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购及安装服务竞争性比选响应报价如下：

附：大观服务区空调风系统工程、空调冷媒系统设备采购清单

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：     年      月      日

四、资格要求材料

1、营业执照、相关证明材料（如有）复印件等，加盖公章。

五、承诺书

我公司郑重承诺：

1、严格按照竞争性比选文件要求的产品质量、技术参数及交货期供货，并按报价一览表中的综合单价报价签订单价合同并按约定实施，采购数量以采购人最终需求数量为准；

2、在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

3、在签订合同时不向你方提出附加条件；

4、在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：     年      月      日

六、其他材料

1、所投产品的品牌、规格型号及技术参数进行详细描述；

2、产品制造商针对本项目的售后服务承诺函，须包含并体现以下部分内容：

（1）售后服务承诺函体现是对本项目的承诺；

（2）质保期限；

（3）售后服务方案（包括但不限于供货、故障处置响应时间、备品备件供应、维保计划等）。