- 重庆乌江白马航电枢纽工程物探检测

- 招标公告

- 招标条件

本招标项目为重庆乌江白马航电枢纽工程物探检测项目。重庆乌江白马航电枢纽工程已由重庆市发展和改革委员会以渝发改交[2019]1112号文批准建设，招标人为重庆白马航运发展有限公司。建设资金来自政府补助和企业自筹，项目已具备招标条件，现委托重庆招标采购（集团）有限责任公司为招标代理，对本项目进行公开招标，本次招标采用资格后审方式。

- 项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆市武隆区白马镇。

2.2项目概况

白马航电枢纽是乌江干流开发规划的最下游一个梯级，坝址位于重庆市武隆区白马镇，上距银盘水电站约46km，下距乌江河口约43km。工程开发任务是以航运为主，兼顾发电，并具有对银盘水电站运行进行反调节的作用。水库正常蓄水位184.0m，总库容3.74亿m3，枢纽由挡水建筑物、泄洪建筑物、电站厂房、通航建筑物及鱼道等组成。本工程等别为二等，工程规模为大（2）型。工程总投资为109.31亿元，其中工程费用66.44亿元。此次招标的物探检测概算费用约1000万元。

工程分三期施工：一期计划2021年3月开工，2024年12月完工，主要施工白马大桥、右岸一期边坡工程、右岸道路、导流明渠等工程项目。二期计划2021年2月开工，2029年12月完工，主要施工319国道改线工程、左岸道路、电站、泄水闸、鱼道、码头工程（含坝区工作船码头、库区施工期断航转运码头、大坝上下游翻坝码头（重大件码头））等工程项目。三期计划2027年11月开工，2031年6月完工，主要施工船闸等工程项目。具体以实际实施情况为准。

2.3服务期限：服务合同签订之日至工程竣工验收为止，工程计划工期自2021年3月开工，2031年6月完工。

2.4招标范围：本次招标项目为重庆乌江白马航电枢纽物探检测，主要检测工作内容包括：1）主体工程物探检测

2）纵向岩埂围堰岩体质量检测

3）基础固结灌浆质量检测

4）帷幕灌浆质量检测

5）支护工程质量物探检测

6）上下游船舶锚地及上游导航墙灌注桩完整性检测

7）开挖及拆除爆破振动监测

8）配合验收工作

具体实施内容以招标工程量清单为准。

2.5 本项目划分为1个标段。

- 投标人资格要求

3.1本项目招标实行资格后审，投标人应同时满足下列资格条件

（1）具有独立法人资格；

（2）具有工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察综合甲级资质，同时具有CMA计量认证证书；

（3）2011年1月1日起至投标截止之日止（以工程完（交）工或枢纽工程专项验收时间为准）完成过1个中型及以上的航电（或电航或航运或水利或水电或公路）工程的物探检测业绩，且单个物探检测合同金额不低于600万元的业绩。

3.2本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、补遗文件、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2投标人在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）工程招投标招标公告提问区提出疑问，提问时间应从本公告发布至2021年5月25日17时30分（北京时间）前，过期不再受理疑问。

4.3招标人于2021年5月27日17时30分（北京时间）在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布答疑。

- 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年6月11日10时00分，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（www.cegc.com.cn）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

- 联系方式

招标人：重庆白马航运发展有限公司

地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星商务大厦B座23楼

联系人：吴先生

电话：023-88734299

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋

联系人：谭先生

电话：023-67590752