重庆潼南航运电力开发有限公司

挡土墙及平台景观改造工程询价文件

询价单位：

 重庆潼南航运电力开发有限公司拟对办公、宿舍区域体育活动场边的挡土墙进行景观改造，该工程项目设计已完成，现就该工程施工向贵单位进行询价，请贵单位积极响应并复函。现就有关事项做如下说明：

**一、工程概况**

重庆潼南航电枢纽位于重庆市潼南区的涪江干流河段上，距离潼南城区3km，工程于2017年7月建成投产。潼南航电枢纽电站总装机容量4.2万千瓦时，多年平均发电量1.4亿度，是以航运为主，兼顾发电，修复涪江干流潼南城区段水生态系统等综合功能的大（2）型水利枢纽工程。

办公、宿舍区域前面设有体育活动场地。在体育活动场地和办公宿舍楼之间为绿化斜坡，筑有混泥土挡土墙，挡土墙高3.2米，宽4米，总长约160米，中间设有两路梯步下到活动场地。现公司决定将挡土墙进行景观改造。

1. **工程地点**

重庆潼南航运电力开发有限公司现场

**三、工程内容**

1、土建工程：（1）铺装工程；（2）种植池工程；（3）不锈钢栏杆，（4）梯步工程；（5）排水沟装饰。

2、植物工程：种植土回填，栽种九重葛、红继木、金叶女贞。

3、小品工程：三人桌椅、二人桌椅、遮阳伞。

4、给水工程：给水管道、浇灌给水点、管道开挖回填。

5、具体工程内容详见设计图。

**四、质量要求**

合格，符合国家现行有关职工质量验收规范要求及施工图设计要求，并达到合格标准。

**五、工程具体报价事项**

1、工程量清单只针对清单报价，工作内容可不限于此表，但已分摊在工程综合报价内，报价格式详见报价清单。

2、本工程的报价为综合单价报价，报价应包含完成本工程项目的所有费用。

**六、施工工期**

合同签订后 45 日历天内完工。

**七、管护期**

 完工验收通过后一年为管护期，主要管护设计范围内植物的养护和管理，达到设计效果。

**九、支付方式**

合同签订后，支付合同总价30%作为预付款，工程施工并通过完工验收后支付合同总价60%，管护期到期后支付剩余10%尾款。

**十、最高报价限价及评比方式**

1、本工程设有最高报价限价，为:431843.48元。请报价人注意报价不得高于或等于此最高限价，否则报价将被否决。

2、在满足询价函要求的基础上总报价最低者推荐为第一合同谈判对象。

十一、资格要求

1、必须依法在中华人民共和国境内注册组建，具有独立法人资格。

2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

十二、资料查阅、咨询及踏勘现场

报价人可自行与潼南航运电力开发有限公司联系并实地踏勘。（联系人：肖飞，联系电话： 13983470437）。

十三、安全责任

施工过程中涉及的一切安全责任均由乙方自行负责。

**十四、报价文件的组成说明**

 1、报价人营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况证明；2、报价表；3、其他相关资料（以上资料统一加盖鲜章）

**十五、报价文件的递交**

请报价人在2020年6月19日12点以前将**密封**报价文件**一式两份**送达重庆航运建设发展（集团）有限公司发展经营部(联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星B座23楼,联系人：赵先生，电话：15683254781)