重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区项目

室外围墙栏杆材料采购及安装

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2020年8月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区项目

室外围墙栏杆材料采购及安装

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装，准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以公开竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装。

- 竞争性比选材料采购详见下表：

| 序号 | 名称 | 样式类型 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌钢方管 围墙栏杆 |  | m | 1200 | 设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准：以及本比选文件中所涉及的技术指标规范手册及合同约定条款。 |

备注：

- 1、本次采购及安装数量为暂估量（以项目部要求及项目定稿图纸为准），本次采购及安装的产品型号（规格）为锌钢方管成品围栏，立杆20mm*20mm*0.6mm，横杆40mm*40mm*1.0mm；锌钢方管围栏表面为灰蓝色烤漆（表面颜色为暂定，最终以项目部要求为准）；锌钢方管围栏每一跨立杆长1.5m，横杆长3m即3m为一跨。最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准。

- 2、本比价文件中单价均为含税单价（专票税率13%）包含：锌钢方管栏杆材料费、成品加工费、装车费、卸车费、运输费、栏杆（包含五金件）安装费、成品保养维修费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、材料物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务及风险。

- 3、锌钢方管所有材料均为比选申请人提供：栏杆主材、五金件、预埋件、连接件。室外围墙基础、砖墙砌筑均为比选人负责。

- 4、供货期：本工程供货期预计为2020年8月-2020年10月，具体以项目工期要求为准，比选申请人必须保证比选人锌钢方管围栏的供应及时，比选人一般提前10天以电话（短信）通知计划用量。

- 5、供货地点：重庆市梁平区荫平镇境内（沪蓉高速K1579+200七涧河大桥附近）。

- 6、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。本项目为一个合同包。

二、比选申请人资格要求：

比选申请人须同时满足以下资格要求：

（1）资格要求：

①具有独立法人资格、有效的营业执照（营业范围须包含本竞争性比选相关内容，如建筑材料销售或批发、建材销售或批发、装饰材料销售或批发、工程材料销售或批发等）；

（注：须提供营业执照并加盖比选申请人公章。）

（2）信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

（注：须由比选申请人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖比选申请人公章。）

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：13%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）本项目最高总限价为：216000.00元（大写：贰拾壹万陆仟元整）；单价限价详见格式“五、已标价报价清单”。

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价，否则均为无效竞标。

2、供货及其他相关要求：

（1）质量要求：锌钢方管栏杆及其安装配件（包括但不限于栏杆五金件、预埋件、连接件等）必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定，必须达到现行有关锌钢、围墙栏杆、五金等材料的质量验收国家、行业及施工设计图中要求的标准（包括但不限于《JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准》、《A123/A123M - 17标准规范钢上的锌热浸镀锌涂层》、《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2020》、方钢、角钢材料必须符合T/SSEA0001—2017《合金方钢标准》等），因货物质量不符合国家、行业规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，材料运输（包括装车、车辆运输及转运）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

3、本次竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选申请单位有效的营业执照；

④竞争性比选申请单位信誉承诺；

⑤已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须竞争性比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

4、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件1份，竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 评审特别说明 | 1、评标委员会按本项目最高限价金额由高到低的顺序进行评审，并按由低至高进行排序，竞标报价最低的比选申请人作为第一成交候选人。 2、若有效投标价最低投标价出现相同时，评标委员会则按以下原则推荐第一成交候选人： ①以比选申请人的注册资高的优先。 |
| 初步评审 | （1）竞争性比选申请文件按照竞争性比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）竞争性比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选申请人的单位公章齐全，符合竞争性比选文件规定； （3）比选申请人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）比选申请人资格要求符合竞争性比选文件规定； （5）比选申请人未提供虚假资料； （6）在报价书上填写了总价及单价，比选申请人的竞标报价均未超过比选人公布的相应最高限价，且报价唯一； （7）比选申请人没有围标串标行为。 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作否决竞标处理： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的竞标报价； （2）签字盖章不符合竞争性比选要求； （3）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |
| 视为比选申请人相互串通竞标的情形 | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，做否决竞标处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选申请文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同比选申请人的竞争性比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （5）不同比选申请人的竞争性比选申请文件相互混装； |
| 竞标总价 | 竞标总价的确定：竞标总价＝报价书文字报价 |
|  | 有效竞标总价的确定：未通过初步评审的竞标总报价按否决竞标处理，不进行后续评审。 |
| 成交候选人推荐原则 | 本项目评标采用经评审的最低投标价法，按照评标办法对通过初步评审、详细评审的有效竞标总价由低到高的先后排序，推荐成交候选人数量：3名，不足3名则按相应家数推荐成交候选人。 |

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从2020年8月28日起至竞争性比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）下载本项目的竞争性比选文件及有关附件（若有）。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

（三）竞争性比选申请文件递交截止地点：重庆市渝北区新南路52号，重庆通力高速公路养护工程有限公司304室。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2020年9月3日上午10时00分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目

室外围墙栏杆材料采购及安装竞争性比选申请文件

在2020年9月2日上午 10 时 00 分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：纪检监察室     举报传真：023-89063839

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）采购合同（附后）。

（九）比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师      电话：023-89063871

联系人：周老师      电话：13667646766

采购合同：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区项目

室外围墙栏杆材料采购及安装采合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因G42沪蓉高速龙溪河服务区项目建设需要，协议向乙方购买室外围墙栏杆一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、数量、金额：货币单位：人民币  元

| 序号 | 工程名称 | 样式类型 | 单位 | 暂估 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌钢方管 围墙栏杆 |  | m | 1200 |  |  | 设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准：以及本比选文件中所涉及的技术指标规范手册及合同约定条款。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本合同数量为暂估量（以项目部要求及项目定稿图纸为准），本次采购及安装的产品型号（规格）为锌钢方管成品围栏，立杆20mm*20mm*0.6mm，横杆40mm*40mm*1.0mm；锌钢方管围栏表面为灰蓝色烤漆（表面颜色为暂定，最终以项目部要求为准）；锌钢方管围栏每一跨立杆长1.5m，横杆长3m即3m为一跨。最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准。

2、本合同单价均为含税单价（专票税率13%）包含：锌钢方管栏杆材料费、成品加工费、装车费、卸车费、运输费、栏杆（包含五金件）安装费、成品保养维修费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、材料物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务及风险。

3、锌钢方管所有材料均为乙方提供：栏杆主材、五金件、预埋件、连接件。室外围墙基础、砖墙砌筑等部分均为甲方负责。

4、供货期：本工程供货期预计为2020年8月-2020年10月，具体以项目工期要求为准，乙方必须保证甲方锌钢方管围栏的供应及时，甲方一般提前10天以电话（短信）通知计划用量。

5、供货地点：重庆市梁平区荫平镇境内（沪蓉高速K1579+200七涧河大桥附近）。

二、质量要求、技术标准

（1）质量要求：锌钢方管栏杆及其安装配件（包括但不限于栏杆五金件、预埋件、连接件等）必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定，必须达到现行有关锌钢、围墙栏杆、五金、涂料等材料的质量验收国家、行业及施工设计图中要求的标准（包括但不限于《JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准》、《A123/A123M - 17标准规范钢上的锌热浸镀锌涂层》、《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2020》，方钢、角钢材料必须符合T/SSEA0001—2017《合金方钢标准》等），因货物质量不符合国家、行业规定的以及合同的相关标准而产生的一切后果责任由乙方承担；若由此而给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

（2）材料运输：本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，材料运输（包括装车、车辆运输及转运）的安全由乙方负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由乙方承担。乙方必须保证安全、及时供货，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

三、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价。乙方须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装车、车辆运输及转运）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、计量方法

1、以甲方现场尺量为准，乙方提供的送货尺量为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、到场材料数量、涂层颜色以甲方通知为准，若与通知中有误则不予计量。

3、合同清单表中单价为固定单价，数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准，合同单价在执行期间不作任何调整。

七、验收标准及产品保修期

1、乙方供应的所有材料均由甲方随机取样交由试验室按规范进行抽检，凡有不符合第二条所列标准的批次即为不合格材料，不合格材料则无条件退货，若因退货耽误甲方工期或造成窝工的，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现材料不合格、破损、涂层不全、或不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

3、甲方指定      为材料负责人，负责相关材料的收货及签字。

4、保修期为：1年；责任：乙方维护人员需在甲方提出电话或书面要求后30分钟之内响应，24小时内提出解决方案（包含但不限于更换、维修等），48小时内解决问题，并承担因此发生的所有费用。

八、发票的开具

1、围墙栏杆销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率 13%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付合同价款前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

九、结算方式及期限

1、结算方式：按月结算；结算金额=当月已对账的实际收货数量×合同单价。以每月25日为办理结算日期，次月5日-15日结算上月费用，乙方向甲方提供有效发票及供货凭证，甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价计算）及发票送达之日起十个工作日内以银行转账方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

2、本合同无质保金

十、履约保证金

本合同无履约保证金。

十一、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。乙方必须保证供货产品为厂家生产，不得供应贴牌、仿冒等产品，若因产品品牌非厂家生产而导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量不合格或产品品牌非甲方同意的品牌的，或所供产品及其配件为网络版、网络特供版、电商版、电商特供版而非线下实体通用版，按壹万元/件的标准向甲方支付违约金，且甲方可随时终止或解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后7日内完成备货，并在备货后3日内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按壹万元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

4、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按壹万元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

6、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

7、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、其它约定事项

1、本合同为固定单价合同，该单价为含税到场价，包含但不限于运输费、材料费、保险、税金（13%）、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、破损或损坏更换费用、装车费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、代理费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量、尺寸及颜色改变、时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色、外观等），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的询价文件及乙方的报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

5、若出现重庆高速公路收费站限重等不可违抗因素，无任何运费调价机制，所有到场的运输费用由乙方自行承当。

十三、本合同有效期：本合同签订之日起 至双方完成锌钢方管围墙栏杆最终结算为止

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　           日期：    年   月    日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区项目

室外围墙栏杆材料采购及安装采合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装采合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装采合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

G42沪蓉高速龙溪河服务区工程室外围墙栏杆材料

采购及安装合同之安全管理合同

为在G42沪蓉高速龙溪河服务区工程室外围墙栏杆材料采购及安装合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：       。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《G42沪蓉高速新建龙溪河服务区工程暖通工程专业分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司         乙方：

（盖章）                                            （盖章）

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

部门负责人：

经办人：                                      经办人：

日 期：                                       日  期：

- 协作（分包）单位安全生产考核办法

- 为规范通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。

- 一、适用范围

- 本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》（通力高司[2010]13 号）文件进行废止,按本考核办法执行。

- 二、 考核依据

- （一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

- （二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

- （三）地方性管理条例、办法；

- （四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

- 三、考核责任部门

- 通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

- 四、考核对象

- 各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。

- 五、考核工作程序

- （一）开展安全检查

- 1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

- 2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

- 3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

- （二）发布考核通知

- 对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

- （三）考核结果反馈

- 1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

- 2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

- 六、考核工作要求

- （一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

- （二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

- 协作（分包）单位安全生产考核标准

- 一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

- 二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

- 四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

- 五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

- 六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

- 七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

- 八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

- 业主公司监控站，每次处罚 500 元；

- 九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

- 十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

- 十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

- 十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

- 十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

- 十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

- 十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

- 十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

- 二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

- 二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

- 二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

- 二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

G42沪蓉高速龙溪河服务区工程室外围墙栏杆材料

采购及安装合同之环境保护合同

为在《G42沪蓉高速龙溪河服务区工程室外围墙栏杆材料采购及安装合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与               （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方按照甲方制定环保措施方案执行，并落实。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1乙方根据甲方的环保措施方案进行落实。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《G42沪蓉高速龙溪河服务区工程室外围墙栏杆材料采购及安装合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司         乙方：

（盖章）                                            （盖章）

法定代表人                                     法定代表人

或授权代理人：                                 或授权代理人：

经办人：                                       经办人：

签约时间:     年    月     日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年   月   日

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照

- 四、竞争性比选申请单位信誉承诺

- 五、已标价报价清单

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）     （¥    ），并按合同约定实施。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：        （法人手签） 性别：       年龄：      职务：                     （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司G42沪蓉高速龙溪河服务区项目室外围墙栏杆材料采购及安装报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照

- 授权书部分

- 四、竞争性比选申请单位信誉承诺

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺在在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象，并将按照竞争性比选文件要求供货。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 五、已标价报价清单

货币单位: 人民币 元

| 序号 | 材料名称 | 样式类型 | 单位 | 暂估 数量 | 单价限价 |  | 总价限价 |  | 单价报价 |  | 总价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌钢方管 围墙栏杆 |  | m | 1200 | 180 |  | 216000 |  |  |  |  | 设备质量、设备安装要求：满足国家现行有关技术规范标准及行业的相关技术规范标准：以及本比选文件中所涉及的技术指标规范手册及合同约定条款。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、表中数量为暂估量（以项目部要求及项目定稿图纸为准），本次采购及安装的产品型号（规格）为锌钢方管成品围栏，立杆20mm*20mm*0.6mm，横杆40mm*40mm*1.0mm；锌钢方管围栏表面为灰蓝色烤漆（表面颜色为暂定，最终以项目部要求为准）；锌钢方管围栏每一跨立杆长1.5m，横杆长3m即3m为一跨。最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准。

2、表中单价均为含税单价（专票税率13%）包含：锌钢方管栏杆材料费、成品加工费、装车费、卸车费、运输费、栏杆（包含五金件）安装费、成品保养维修费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、材料物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务及风险。

3、锌钢方管所有材料均为比选申请人提供：栏杆主材、五金件、预埋件、连接件。室外围墙基础、砖墙砌筑均为比选人负责。

比选申请人：                （盖单位公章）

法定代表人（或授权代表）：            （签字）联系电话：

日期：   年    月    日