项目名称：基于空天信息技术的边坡辅助监测

系统建设项目

竞争性比选文件

招标人：重庆数字交通产业集团有限公司

2023年12月

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

本竞争性比选项目基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目，招标人为重庆数字交通产业集团有限公司，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：城开高速公路。

2.2 项目概况：边坡变形失稳是公路基础设施存在的安全问题之一。重庆地质构造复杂、褶皱强烈、软弱岩组分布较广，存在孕育自然灾害的原生地质条件。在高速公路运营过程中，对边坡一直非常重视。随着天通系列、北斗系统、高分系列的成功建设，我国空天信息产业发展进入快车道。其中北斗卫星系统，是我国研制并建设的卫星定位系统，具有高精度、数据传输速度快、低成本、使用便捷等优势，非常适合于边坡辅助监测。本项目是本公司基于空天信息技术的应用研发项目（一期）的试点，以边坡辅助监测为触点推广空天信息技术在智慧交通、智慧城市中的应用。

2.3 项目范围：以招标方提供的设计文件等相关资料为依据，由中标方承担本系统建设的全部专业任务。作业人员的组织和机构设置、安全生产教育、现场文明施工和标准化建设、参加招标方组织的会议等一切与投标方相关联的工作亦属承包范围。承包方式：实行承包人包工、包料（以工程量清单为准）、包质量、包安装、包工期、包安全施工费用的一揽子承包方式。详见“第五章 工作和技术要求”。

2.4 工期要求：3个月。

2.5 工作要求：详见“第五章 工作和技术要求”

## 3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）具备通信工程施工总承包二级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质中的一个。

3.2 业绩要求：需提供至少1个2020年1月1日至本竞争性比选函发出之日期间50万元以上的信息化系统建设项目相关业绩（以合同签订时间为准）。

3.3 主要管理人员要求：

（1）项目负责人1名，报价人拟派的项目负责人必须具有通信与广电相关二级及以上建造师执业资格证书，并具有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。

（2）技术负责人1名，报价人拟派的技术负责人必须具有高级职称。

（3）现场安全员1名，持有省级及以上主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）。

注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员相关资质证件、身份证复印件及由社保局出具的报价人为以上人员缴纳近3个月（2023年5月至11月中的3个月）连续社保证明材料复印件（带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章），并加盖单位鲜公章。

3.4信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.5其他要求：

（1）投标人须提供资格要求的证书或者证明材料复印件并加盖单位鲜公章。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

（3）不接受联合体投标。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2023年12月5日下午17点前在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上获取报价文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交

5.1报价截止时间：2023年12月8日下午15时00分（北京时间）。

5.2标书的递交：2023年12月8日下午15：00前将报价文件纸质密封件交到高速集团407办公室。

## 6. 联系方式

| 招标人：重庆数字交通产业集团有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址：重庆市银杉路66号重庆高速集团407办公室 |  |
| 联系人：杨老师 |  |
| 电 话：18716248706 |  |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆数字交通产业集团有限公司 地 址：重庆市渝北区银杉路66号 联系人：杨老师 电 话：18716248706 |
| 2 | 项目名称 | 基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目 |
| 3 | 项目地点 | 见第一章比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见第一章比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见第一章比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第五章工作和技术要求。该项提供承诺 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。该项提供承诺 |
| 8 | 投标人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见比选公告3.1 （2）业绩要求：见比选公告3.2 （3）主要管理人员要求：见比选公告3.3 （4）信誉要求：见比选公告3.4 （5）其他要求：见比选公告3.5 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 12 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发布的需求、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 13 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 投标人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 14 | 报价清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的要求填写报价 |
| 15 | 最高投标限价 | 本项目最高限价869,665元。 投标人报价不得高于招标人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 16 | 合同支付办法 | 1、合同签订，设备到场验收合格后，支付到合同结算总金额的50%。 2、中标人按要求完成本项目的服务内容并验收通过后，采购人向中标人支付到合同结算总金额的95%。 3、根据缺陷责任期到期情况，支付剩余5%。 注：乙方每次办理支付前须开具等额的增值税专用发票给甲方，否则甲方不予支付。 |
| 17 | 乙方违约的处理 | 1.乙方工作完成延迟 由于乙方单方原因造成的，乙方工作比照双方约定的完成且项目验收通过时间延误的，则每延误一天（不足一天的，按一天计算），乙方应当向甲方支付合同总额2‰的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 2.乙方如出现以下任一情形时，乙方除应承担本合同其他条款约定的违约责任（若有）外，甲方有权要求乙方支付合同总额的10%的违约金并赔偿甲方的全部损失，具体赔偿金额由甲方根据违约严重程度确定，同时甲方有权单方解除本合同： （1）乙方拒不履行合同义务或所提供的服务不符合合同约定或不能满足甲方要求的； （2）乙方所提供的工作人力在数量上、技术能力上未达合同约定标准及甲方要求，且影响或可能影响到甲方正常工作进展的，或乙方工作人员未能遵守甲方工作安排和相关管理规定的，对甲方或甲方客户造成影响或损害的； （3）乙方提供给甲方的相关公司资质信息造假；乙方不配合甲方检查或配合甲方接受行业监管机构的相关审查或在审查中提供虚假信息；乙方隐瞒公司重大不良事件或对合同执行有影响的公司重大变动信息。 （4）未经甲方许可直接在生产环境操作并接触敏感的生产数据； （5）侵犯甲方知识产权；侵犯第三方知识产权；违反保密协议要求；乙方派出人员未遵守甲方相关规定，造成事故发生或保密信息外泄。 （6）乙方将本合同约定之专业服务或部分服务再行委托给第三方的； （7）乙方出现违反本合同约定的其他情形。 3、因乙方违约导致甲方单方解除本合同的，则乙方除应承担本合同其他条款所约定的违约责任外，甲方同时有权拒绝付款，乙方应向甲方退还已收取的款项（若有），并赔偿甲方的全部损失，损失无法确定的按不少于已支付合同总额30%计算。甲方行使单方解除权的，解除通知自甲方发出之日起三日后即视为送达。 4、本合同所约定的乙方应赔偿的甲方损失，包括但不限于损害赔偿金、预期利益损失、诉讼费、保全费、律师费等一切实现债权的费用。 |
| 18 | 中标候选人的人数 | 1名 |
| 19 | 保证金 | 无 |
| 20 | 投标有效期 | 180日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆数字交通产业集团有限公司风控审计部 地 址：重庆渝北区银杉路66号 电 话：13308371124 |
| 22 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |  |

以下部分为投标人须知正文。

## 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 2.澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 3.比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

## 4.推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的投标人为本项目中标候选人。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 5.无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 投标人组成联合体投标的；

- 报价有算术错误的，包括但不限于大写金额与小写金额不一致的、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的等；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 6.流标条件

有下列情形之一的，按流标处理：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标均被否决的；

（3）经评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足3个的；

（4）法律法规规定的其他情形。

## 7.竞争性比选文件装订要求

（1）竞争性比选文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册，并逐页标注连续页码。

（2）竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目。

## 8.竞争性比选响应文件的组成

竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、投标人认为需要提供的其他相关文件等（注：以上所有文件均须加盖投标人的公章）。

## 9.竞争性比选响应文件的递交

响应截止时间：2023年12月8日下午15时00分（北京时间）。

响应文件的递交：2023年12月8日下午15：00前将报价文件纸质密封件交到高速集团407办公室。逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

|  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次评标采用综合评分法，对通过初步评审的投标人按照投标的综合得分由高到低的顺序排序，推荐1名中标候选人。若出现得分精确到小数点后两位相等时，评标委员会按以下原则确定中标候选人： （1）如总分相同，以投标报价低的优先； （2）如投标报价也相同，以商务得分较高的优先； （3）如商务得分也相同，以技术得分较高的优先； （4）如技术得分也相同，则由评标委员会投票确定中标候选人。 |  |  |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.1项规定 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.2项规定 |  |
|  |  | 主要管理人员要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.3项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.4项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章“竞争性比选公告”第3.5项规定 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章竞争性比选响应文件格式的相关要求 |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全。投标文件要求加盖单位公章的，应加盖单位公章。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价 |  |
|  |  | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人公布的最高投标限价 |  |
|  |  | 服务周期 | 符合第一章“竞争性比选公告”第2.4项规定。 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第五章“工作和技术要求”相关规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章前附表第20项规定。 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) |  | （1）商务部分10分； （2）技术部分20分； （3）评标价70分。 |  |
| 条款号 | 评分因素权重分值 |  | 各评分因素细分项 | 备注 |
| 2.2.2（1） | 商务部分评分标准（10分） | 报价人资质 （4分） | 投标人满足比选公告“3.1资质要求”得2分。 投标人每具有ITSS信息技术服务标准符合性一级证书（业务领域：运行维护）、信息安全服务资质认证证书一级（软件安全开发）中的1个证书加1分，最多加2分。 | 投标人须提供相应证明材料 |
|  |  | 报价人人员 （3分） | 投标人安排的主要管理人员满足比选公告“3.3主要管理人员要求”得1分。 投标人安排的项目负责人每具备信息系统项目管理师认证证书、一级建造师证书中的1个证书加1分，最多加2分。 |  |
|  |  | 报价人业绩 （3分） | 投标人满足比选公告“3.2业绩要求”得1分。 投标人每多提供一个50万以上的信息化系统建设项目相关业绩加1分，最多加2分。 |  |
| 2.2.2（2） | 技术部分评分标准（20分） | 技术方案 （10分） | 对边坡辅助监测系统的项目背景、建设目的、整体架构、软件功能的完善程度评分，完善程度好得8-10，较好得6-8，差得0-6分。 | 技术得分由评标委员会各成员打分后的算术平均值作为投标人的技术得分。该项保留两位小数 |
|  |  | 实施组织方案 （5分） | 方案满足招标文件要求和采购人实际需求，至少包含项目实施的组织架构、时间及内容、实施计划、实施管理流程等内容，方案内容应具备合理性、可行性、完整性。方案编制好得4-5分，较好得3-4分，差得0-3分。 |  |
|  |  | 维护保障方案 （5分） | 方案对响应时间、服务人员、软硬件维护保障好得4-5，较好得3-4，差得0-3分。 |  |
| 2.2.2（3） | 评标价得分 （70分） | 通过初步评审的投标总报价为有效报价的，计算所有有效报价的平均值（若剩余有效报价高于6家（含），则在所有剩余有效报价中去掉一个最高价和一个最低价，不足6家则不去掉）计算算术平均值 A1 作为评标基准价。 注：评标基准价以元为单位，保留 2 位小数，按四舍五入原则进行。确认后的评标基准价在本次整个招投标期间保持不变，不随后续评审的投标人数量发生变化。 |  |  |
|  |  | 评分标准：如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝70-偏差率×100×E1。 如果投标人的评标价≤评标基准价,则评标价得分＝70-偏差率×100×E2。 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；本项目设置 E1=0.5，E2=0.25，最多扣5分。 注：投标报价以元为单位，按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。偏差率=[（投标人的评标价-评标基准价）/评标基准价]的绝对值；评标价=有效投标总报价 |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标总报价：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评审标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2） 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3） 投标总报价评审标准：见评标办法前附表；

- 2.2.3 评标基准价计算

评标基准价的计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.4 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第5项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章前附表第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A。

（2）按本章前附表第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

（3）按本章前附表第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分C。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 项目报价表

本次报价为人民币报价，包含人工、车辆使用、检测费、税费等直至交付使用的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS监测终端 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 9 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | GNSS监测终端实施 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地，不含GNSS监测终端设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 全彩枪球一体机 | 400万+400万25倍拼接全彩枪球，含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 全彩枪球一体机（隧道顶部） | 400万+400万25倍拼接全彩枪球，含设备箱、电源和数据避雷器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 云台摄像机 | 400万+云台全彩枪球，含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 高清球机 | 400万，含支架 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 雨量检测站 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | GNSS监测基准站 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | GNSS监测基准站实施 | 含立柱、基础、基础接地，不含GNSS监测基准站设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 工业以太网交换机 | 4口电口，100M单模光口 | 24 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 工业以太网交换机 | 12口电口，100M单模光口 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 边坡监测后台软件 | 数据接入，PC、微信终端，预警等，含数据库、应用软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 视频与监测数据对接 | 进行监测数据展示和预警，基于摄像机AR功能可提供可视化展示，视频应用管理，位移数据对接 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 边坡AR应用场景 | 基于单个边坡实现视频AR应用接入授权，1个AR场景1个，共计4处 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 工作站 | CPU: Intel 酷睿i7四核处理器、3.5GHz、 CPU线程数：八线程；内存：≥32GB DDR4；硬盘：≥2TB SATA硬盘，含操作系统； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 尾纤 | 单模 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 17 | VV-3×1.5 | 电缆 | 1162 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | GYTA-16 | 单模16芯光缆，穿管敷设 | 670 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | GYTA-8 | 单模8芯光缆，穿管敷设 | 492 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，抱箍明敷 | 872 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，埋地敷设 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | 双绞线 | UTP-5 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | 安全生产费 | 按建筑安装工程费的1.5%计算 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 交通组织费用 | 封道施工物品及特种作业机械租赁 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 写: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 工作和技术要求

一、工作要求

1、乙方须严格按照国家行业标准、设计的要求进行材料供货及设备安装，甲方对所供货设备材料及安装工艺应严格按照相关的施工质量验收规范进行验收，乙方必须严格遵守相关规范，保证质量、功能合格，工艺美观，各项设备材料安装后功能试验都必须合格，并同时做好开工申请、进场报验及其他相关施工资料的收集及报审，确保质量达到国家标准及以上。对于施工中存在的质量问题、安全问题，一经提出，必须立即整改，拒不整改的话，甲方有权以违约通知书的形式进行处理。

2、报价人提供的材料设备需在进场前与采购人确认，审核通过后才能在现场使用。如报价人提供的材料设备不满足采购人要求，报价人必须无条件更换。

3、乙方应根据采购人总体进度要求，统筹协调现场各专业施工进度以及设备材料到场计划。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1.1 | GNSS监测终端 | - 一体化设备：内置天线，内置通讯模块； - 静态精度：平面±2.5mm+0.5ppm；高程：±5mm+0.5ppm； - 动态精度：±8mm+1ppm；±15mm+1ppm； - 采样间隔：1S、5S、10S、15S、20S、30S、60S可通过本地和远程服务云平台进行设置； - 远程管理功能：支持接收并执行云平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及设备时间较准，查看及设置数据发送间隔，查看及设置设备阈值，查看并采集当前测量值，远程重启设备及定期自动回传或人工获取设备实时状态信息。 - 探针心跳：数据传输过程中，同步发送特定语句，通过该特定语句来判断网络是否连通，如果没收到特定语句，主机和软件判断设备连接断开，会主动断开网络进行重新连接； - 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率； - IP防护等级：IP68； - 工作温度：-40~+85℃，工作湿度：0-100%RH - 无故障运行时间（MTBF）：≥60000小时。 |
| 1.2 | 全彩枪球一体机 | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； - 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 - 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； - 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm； - 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； - 红外距离不小于250米； - 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 - 内置不少于2个GPU芯片； - 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； - 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； - 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、传感数据、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； - 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 - 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 - 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m - 电源：DC：36 V/2.5 A - 电源接口类型：直流供电 - 工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95% - 除雾：支持 - 防护：IP67 |
| 1.3 | 全彩枪球一体机（隧道顶部） | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； - 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 - 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； - 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm； - 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； - 红外距离不小于250米； - 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 - 内置不少于2个GPU芯片； - 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； - 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； - 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、传感数据、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； - 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 - 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 - 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m - 电源：DC：36 V/2.5 A - 电源接口类型：直流供电 - 工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95% - 除雾：支持 - 防护：IP67 |
| 1.4 | 云台摄像机 | - 全彩云台型AR全景摄像机 - 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9，最高分辨率可达3632 × 1632 @25 fps - AR标签：实现标签标注、标签预警、高高联动、高低联动、低高联动等功能。系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 - 传感器：1/2.5" Progressive Scan CMOS - 最高分辨率可达3632 × 1632 @25 fps - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 焦距&视场角：2.8 mm； - 支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81° - 支持白光灯补光，2颗补光灯，2颗报警灯 - 支持微云台电动调节，水平调节范围-90° ~ 90°，垂直调节范围-5° ~ 25° - 支持PT一体化云台，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景切换。 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 - 支持DC12 V，100 mA电源输出 - 符合IP67防尘防水设计 |
| 1.5 | 高清球机 | - 图像传感器：1/2. 8"Progressive Scan CMOS； - 有效像素：400万像素； - 最低照度：彩色：0.02Lux @ （F1.6, AGC ON）,黑白：0.002Lux AGC ON）； - 信噪比：≥55dB； - 电子快门：50Hz: 1/1-1/30, 000s； 60Hz: 1/1-1/30, 000s； - 数字变倍：16倍； - 焦距：5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； - 水平视角：65. 5-2.11度（广角-望远）； - 水平范围：360°连续旋转； - 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s； - 垂直范围：-2°-90°（-10°-90°可选，自动翻转）； - 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s； - 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点； - 红外照射距离：150米； - 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 - 持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 - 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 - 主码流帧率分辨率: 50Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：30 fps（2560 × 1440） - 视频压缩：H.264/MJPEG/H.265 - 防护等级：IP66； |
| 1.6 | 雨量检测站 | - 承雨口径：φ20000.60mm；刃口锐角：40°～45° - 分辨率：0.2mm - 雨强范围：0.01mm～4mm/min (允许通过最大雨强8mm/min) - 测量准确度：≤±3% - 发讯方式：两路干簧管通、断开关量信号输出 - 工作环境:环境温度：-10℃～50℃ 相对湿度：<95%(40℃) - 尺寸:φ216mm×470mm |
| 1.7 | GNSS监测基准站 | - 一体化设备：内置天线，内置通讯模块； - 静态精度：平面±2.5mm+0.5ppm；高程：±5mm+0.5ppm； - 动态精度：±8mm+1ppm；±15mm+1ppm； - 采样间隔：1S、5S、10S、15S、20S、30S、60S可通过本地和远程服务云平台进行设置； - 远程管理功能：支持接收并执行云平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及设备时间较准，查看及设置数据发送间隔，查看及设置设备阈值，查看并采集当前测量值，远程重启设备及定期自动回传或人工获取设备实时状态信息。 - 探针心跳：数据传输过程中，同步发送特定语句，通过该特定语句来判断网络是否连通，如果没收到特定语句，主机和软件判断设备连接断开，会主动断开网络进行重新连接； - 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率； - IP防护等级：IP68； - 工作温度：-40~+85℃，工作湿度：0-100%RH - 无故障运行时间（MTBF）：≥60000小时。 |
| 1.8 | 工业以太网交换机 | - 交换容量:8Gbps - 包转发率:5.95Mpps - 下行端口:4个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE)S1730S-L4P-A最大可提供57W用于PoE供电 - 在802.3af协议下最多支持3接口PoE满供在802.3at协议下最多支持1接口PoE满供 - 上行端口:NA - MAC地址表:2K MAC - 外形尺寸:190宽x125深x27高（mm) - 重量:0.44kg - 电源类型:外置电源适配器 - 输入电压:100V AC-240V AC;50/60Hz - 限额功耗:不带PoE:4.18W;带PoE:62.57W(PoE:57W) - 工作温度:0℃~45℃ - 存储温度:-40℃~70℃ - 工作湿度:5%~95% - 业务口防雷:±6kV - 散热方式:无风扇，自然散热 |
| 1.9 | 工业以太网交换机 | - 交换容量：36Gbps - 包转发率：26.78Mpps - 下行端口：16个10/100/1000BASE-T以太网端口 - 上行端口：2个千兆SFP - MAC地址表：8K MAC - 外形尺寸：300×180×43.6 mm（宽×深×高) - 重量：1.29kg - 输入电压：100V AC-240V AC;50/60Hz - 最大功耗：11.12W - 工作温度：0℃~45℃ - 工作湿度：5%~95% - 业务口防雷：±6kV - 散热方式：无风扇，自然散热 |
| 1.10 | 边坡监测后台软件 | GNSS表面位移变形监测高精度解算功能、可接入渗压计、倾斜仪、雨量、含水率、次声/地声、（泥）水位计、视频摄像头、远程报警器、软件具有专业监测站点管理功能、统计查询功能，远程配置功能，系统管理功能，数据越限报警设置显示功能，满足开放性标准的要求，方便系统功能的添加、删除、维护、修改、扩展。兼容当前流行的多种数据库，包括Mysql、Access、SQLServer、Oracle，并满足数据库容量的扩充、系统软件功能的增强等方面的要求，能快速接入各种平台。 |
| 1.11 | 视频与监测数据对接 | 进行监测数据展示和预警，基于摄像机AR功能可提供可视化展示，视频应用管理，位移数据对接 |
| 1.12 | 边坡AR应用场景 | 基于单个边坡实现视频AR应用接入授权，1个AR场景1个，共计4处 |
| 1.13 | 工作站 | CPU: Intel酷睿i7四核处理器、3.5GHz、CPU线程数：八线程；内存：≥32GB DDR4； 硬盘：≥2TB SATA硬盘，含操作系统； |
| 1.14 | 尾纤 | 单模 |
| 1.15 | VV-3×1.5 | 电缆 |
| 1.16 | GYTA-16 | 单模16芯光缆，穿管敷设 |
| 1.17 | GYTA-8 | 单模8芯光缆，穿管敷设 |
| 1.18 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，抱箍明敷 |
| 1.19 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，埋地敷设 |
| 1.20 | 双绞线 | UTP-5 |

三、缺陷责任期

硬件缺陷责任期3年，软件缺陷责任期1年。

# 第六章 合同范本格式

第1条 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》

1.2 国家及地方有关建设工程管理法规和规章。

第2条  本合同项目的名称及工作内容。

4.1 项目名称：

4.2 工作任务：

4.3 工作要求：乙方于签订合同后  天内完成系统建设，同时通过相关评审并提交正式验收文件。

第3条  质量标准

乙方须保证供货设备是全新、未使用过的，禁止提供二次组装和翻新设备，并完全符合强制性的国家技术质量规范、行业标准、环保要求及本合同规定的质量、规格及参数和技术规范等要求。

第4条  合同价款

4.1  合同金额：人民币大写     （￥：     ）本合同金额含增值税税费。

4.2  合同内的供货设备数量发生变化，均按实际供货数量和合同单价进行结算。

4.3  支付方式

4.3.1 第一次支付：合同签订，设备到场验收合格后，支付到合同总金额的50%。

4.3.2 第二次支付：完成建设，经甲方验收合格后支付到结算金额的95%；

4.3.3 第三次支付：软件缺陷责任期一年，支付到结算金额的97%；

4.3.4 第四次支付：硬件缺陷责任期三年，支付到结算金额的100%。

4.4  卖方供货时，应提供产品合格证明，并在通过买方代表检测并签字确认供货数量后，卖方凭符合买方要求的有效的增值税专用发票及买方代表确认的合格数量的供货凭证结算。

4.5  乙方应在甲方付款前开具等额增值税专用发票给甲方，否则甲方有权不予支付相应款项（预付款除外）。

4.6  合同费用组成：合同价均已包括了为实施和完成合同工程量所需的劳务、设备材料、机械、质检（自检）、安装及调试、安全文明施工费、交通组织、运输、竣工资料费、过路过桥费、缺陷修复、管理、保险、安全设施、税费、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

第5条  验收方式条款

5.1  乙方提供据以验收的必要的技术资料：产品说明书、技术参数指标等。

5.2  乙方应派遣专业技术人员进行产品的指导安装及调试。货物经安装调试完毕并符合试运行要求后，方可作为最终验收。

5.3  试运行期届满，货物验收合格条件如下：

5.3.1  货物技术资料、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、出厂合格证、所附各备品、附件、工具、配件等资料齐全；

5.3.2  货物的设备技术参数、性能指标等全部达到国家及本合同规定的技术质量规范标准；

5.3.3  货物已通过质量检测，且乙方已提供货物的检测报告；

5.3.4  在试运行期间货物没有出现质量、技术或使用问题，或所出现的问题已全部得到解决，并恢复正常运行；

5.3.5  乙方在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

5.4  乙方负责为甲方免费提供现场培训。培训内容主要为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

5.5  验收后，甲方对标的物的质量有异议的，在7个工作日内向乙方提出。

第6条 缺陷责任期及维护工作内容与要求

6.1  设备质保期12个月，原厂技术服务12个月（7*24小时），包括7*24小时远程技术支持服务、7*24小时现场技术支持服务、7*24小时备件支持服务。

6.2  设备缺陷责任期12个月，原厂技术服务12个月（7*24小时），包括7*24小时远程技术支持服务、7*24小时备件支持服务。

6.3  软件缺陷责任期24个月，所有涉及软件功能均应提供一年的免费升级服务及总中心平台软件的运行维护。

6.4  设备原厂提供高于1年的质保服务时，则乙方应按照设备原厂提供的原厂质保服务开展维护工作。

第7条  包装及运输条款

7.1  包装条件：按厂方出厂标准包装，所供货物应适宜多次正常搬运、卸载，并根据货物特性和要求采取防潮、防震、防腐等措施，以确保设备完好无损地送达交换地点。

7.2  包装物不回收，包装标识应避免在正常运输过程中发生磨损、脱落、字迹不清等。

7.3  包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定、包装费用、货物的运费均由乙方承担，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

7.4  设备到货时应附有本项目所购设备的合格证、质量检测报告、出厂证明和设备装箱单等相关文件材料。

第8条  质量异议

对乙方出卖的货品买方发现存在质量问题的应从发现之日起30个工作日内提出质量异议，乙方应对自己的产品质量负全责。

第9条  知识产权

乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用本合同项下任一部分货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应与第三方交涉并承担由此产生的一切法律责任和费用。

第10条 违约责任

双方不履行合同规定义务应承担以下责任：

10.1  乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

10.2  乙方不能按期供货，每逾期一日，按合同总价的2‰向甲方计付违约金。逾期30日，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，乙方还需要就不足部分承担赔偿责任。

10.3  乙方所供货品若不符合本合同规定的技术要求及甲方要求的，致使甲方蒙受损失，甲方有权要求乙方退还所有货款，并承担赔偿责任。

10.4  乙方在质量保证期内不履行或未能依照本合同规定妥善履行售后服务义务的，甲方有权采取补救措施，但甲方因此遭受的损失及引发的费用由乙方承担。甲方可从质量保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据本合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.5  任一方不履行本合同或履行本合同不符合约定的，应当承担违约责任并赔偿对方的损失。

第11条  不可抗力

因地震、台风、水灾、火灾、战争、政策、法律变更及其他不能预见或其后果不能防止或不可避免的不可抗力事件，直接影响一方对本合同的履行或不能按约定条件履行时，遇到该不可抗力事件的一方应立即发出书面通知，并在不可抗力事件发生之日起15天内，将有关政府部门出具的说明不可抗力的详情和本合同不能得以履行或需延迟履行的理由的证明文件提交其他各方确认。如不可抗力事故持续30天以上，本合同各方应根据该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，通过友好协商尽快解决本合同是否应当部分免除履行或延期履行的问题。对单纯因不可抗力事件未能履约给其它各方带来的经济损失部分，该履约方不负赔偿责任。

第12条  双方因本合同发生争议，首先应协商解决 ，协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。其他未尽事宜，双方协商解决。

第13条  本合同未尽事宜，双方可另行达成书面补充协议，作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第14条  本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。本合同自双方签字盖章之日起生效。后附的廉政合同为本合同重要组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

# 第七章 竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

投标人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

- 竞争性响应声明书

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、投标人须知前附表规定要求的资料

六、投标人基本信息

七、其他材料

## 一、竞争比选响应声明书

致：重庆数字交通产业集团有限公司

根据贵方为基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以人民币：              元（大写              元）的报价总价按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的项目。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供招标人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

投标人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报  价  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、报价一览表

重庆数字交通产业集团有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目竞争比选响应报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS监测终端 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 9 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | GNSS监测终端实施 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地，不含GNSS监测终端设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 全彩枪球一体机 | 400万+400万25倍拼接全彩枪球，含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 全彩枪球一体机（隧道顶部） | 400万+400万25倍拼接全彩枪球，含设备箱、电源和数据避雷器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 云台摄像机 | 400万+云台全彩枪球，含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 高清球机 | 400万，含支架 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 雨量检测站 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | GNSS监测基准站 | 含立柱、基础、设备箱、电源和数据避雷器、基础接地 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | GNSS监测基准站实施 | 含立柱、基础、基础接地，不含GNSS监测基准站设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 工业以太网交换机 | 4口电口，100M单模光口 | 24 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 工业以太网交换机 | 12口电口，100M单模光口 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 边坡监测后台软件 | 数据接入，PC、微信终端，预警等，含数据库、应用软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 视频与监测数据对接 | 进行监测数据展示和预警，基于摄像机AR功能可提供可视化展示，视频应用管理，位移数据对接 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 边坡AR应用场景 | 基于单个边坡实现视频AR应用接入授权，1个AR场景1个，共计4处 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 工作站 | CPU: Intel 酷睿i7四核处理器、3.5GHz、 CPU线程数：八线程；内存：≥32GB DDR4；硬盘：≥2TB SATA硬盘，含操作系统； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 尾纤 | 单模 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 17 | VV-3×1.5 | 电缆 | 1162 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | GYTA-16 | 单模16芯光缆，穿管敷设 | 670 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | GYTA-8 | 单模8芯光缆，穿管敷设 | 492 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，抱箍明敷 | 872 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，埋地敷设 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | 双绞线 | UTP-5 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | 安全生产费 | 按建筑安装工程费的1.5%计算 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 交通组织费用 | 封道施工物品及特种作业机械租赁 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                          （投标人公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：                   （签字或盖章）

年     月     日

注：1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或加盖单位公章。

## 四、资格审查资料

（营业执照、资质证书、项目人员、信誉资料等）

## 五、投标人须知前附表规定的材料

### （一）投标人自行承诺部分

（招标人名称）：

我公司                   （投标人名称）参加贵单位               （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

一、2018年1月1日至投标截止日止投标人需满足下列要求：

（1）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）没有过以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标行为；

（3）未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书；

（4）未进入清算程序、或被宣告破产；

（5）未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

二、2015年1月1日至投标截止日止投标人或其法定代表人无行贿记录。

- 我司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假、串通投标等违反招投标相关法律、法规行为，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，并自愿承担被取消投标、中标资格、投标保证金不予退还、解除合同等以及赔偿本项目招标人损失的后果。

- 我司承诺严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，承诺工作期间不发生安全生产责任事故。

五、我司承诺已对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。

六、我司承诺完全响应竞争性比选文件中的人员要求、机械设备要求、投标内容要求、报价要求、工期要求、质量标准、安全目标等要求；

七、严格按照比选文件中的要求，开展工作，按照比选文件第五章工作和技术要求的相关要求完成相关工作。

特此承诺

投  标  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖法人章）

年         月         日

## 六、投标人基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、技术偏离表

| 设备名称 | 设备技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| GNSS监测终端 | - 一体化设备：内置天线，内置通讯模块； - 静态精度：平面±2.5mm+0.5ppm；高程：±5mm+0.5ppm； - 动态精度：±8mm+1ppm；±15mm+1ppm； - 采样间隔：1S、5S、10S、15S、20S、30S、60S可通过本地和远程服务云平台进行设置； - 远程管理功能：支持接收并执行云平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及设备时间较准，查看及设置数据发送间隔，查看及设置设备阈值，查看并采集当前测量值，远程重启设备及定期自动回传或人工获取设备实时状态信息。 - 探针心跳：数据传输过程中，同步发送特定语句，通过该特定语句来判断网络是否连通，如果没收到特定语句，主机和软件判断设备连接断开，会主动断开网络进行重新连接； - 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率； - IP防护等级：IP68； - 工作温度：-40~+85℃，工作湿度：0-100%RH - 无故障运行时间（MTBF）：≥60000小时。 |  |
| 全彩枪球一体机 | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； - 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 - 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； - 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm； - 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； - 红外距离不小于250米； - 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 - 内置不少于2个GPU芯片； - 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； - 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； - 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、传感数据、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； - 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 - 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 - 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m - 电源：DC：36 V/2.5 A - 电源接口类型：直流供电 - 工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95% - 除雾：支持 - 防护：IP67 |  |
| 全彩枪球一体机（隧道顶部） | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； - 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 - 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； - 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm； - 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； - 红外距离不小于250米； - 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 - 内置不少于2个GPU芯片； - 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； - 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； - 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、传感数据、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； - 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 - 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 - 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m - 电源：DC：36 V/2.5 A - 电源接口类型：直流供电 - 工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95% - 除雾：支持 - 防护：IP67 |  |
| 云台摄像机 | - 全彩云台型AR全景摄像机 - 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9，最高分辨率可达3632 × 1632 @25 fps - AR标签：实现标签标注、标签预警、高高联动、高低联动、低高联动等功能。系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 - 传感器：1/2.5" Progressive Scan CMOS - 最高分辨率可达3632 × 1632 @25 fps - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 焦距&视场角：2.8 mm； - 支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81° - 支持白光灯补光，2颗补光灯，2颗报警灯 - 支持微云台电动调节，水平调节范围-90° ~ 90°，垂直调节范围-5° ~ 25° - 支持PT一体化云台，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景切换。 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 - 支持DC12 V，100 mA电源输出 - 符合IP67防尘防水设计 |  |
| 高清球机 | - 图像传感器：1/2. 8"Progressive Scan CMOS； - 有效像素：400万像素； - 最低照度：彩色：0.02Lux @ （F1.6, AGC ON）,黑白：0.002Lux AGC ON）； - 信噪比：≥55dB； - 电子快门：50Hz: 1/1-1/30, 000s； 60Hz: 1/1-1/30, 000s； - 数字变倍：16倍； - 焦距：5.9~188.8 mm，32倍光学变倍； - 水平视角：65. 5-2.11度（广角-望远）； - 水平范围：360°连续旋转； - 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s； - 垂直范围：-2°-90°（-10°-90°可选，自动翻转）； - 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s； - 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点； - 红外照射距离：150米； - 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 - 持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 - 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 - 主码流帧率分辨率: 50Hz：25 fps（2560 × 1440）；60Hz：30 fps（2560 × 1440） - 视频压缩：H.264/MJPEG/H.265 - 防护等级：IP66； |  |
| 雨量检测站 | - 承雨口径：φ20000.60mm；刃口锐角：40°～45° - 分辨率：0.2mm - 雨强范围：0.01mm～4mm/min (允许通过最大雨强8mm/min) - 测量准确度：≤±3% - 发讯方式：两路干簧管通、断开关量信号输出 - 工作环境:环境温度：-10℃～50℃ 相对湿度：<95%(40℃) - 尺寸:φ216mm×470mm |  |
| GNSS监测基准站 | - 一体化设备：内置天线，内置通讯模块； - 静态精度：平面±2.5mm+0.5ppm；高程：±5mm+0.5ppm； - 动态精度：±8mm+1ppm；±15mm+1ppm； - 采样间隔：1S、5S、10S、15S、20S、30S、60S可通过本地和远程服务云平台进行设置； - 远程管理功能：支持接收并执行云平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及设备时间较准，查看及设置数据发送间隔，查看及设置设备阈值，查看并采集当前测量值，远程重启设备及定期自动回传或人工获取设备实时状态信息。 - 探针心跳：数据传输过程中，同步发送特定语句，通过该特定语句来判断网络是否连通，如果没收到特定语句，主机和软件判断设备连接断开，会主动断开网络进行重新连接； - 触发功能：支持MEMS传感器触发，自动调节监测频率； - IP防护等级：IP68； - 工作温度：-40~+85℃，工作湿度：0-100%RH - 无故障运行时间（MTBF）：≥60000小时。 |  |
| 工业以太网交换机 | - 交换容量:8Gbps - 包转发率:5.95Mpps - 下行端口:4个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE)S1730S-L4P-A最大可提供57W用于PoE供电 - 在802.3af协议下最多支持3接口PoE满供在802.3at协议下最多支持1接口PoE满供 - 上行端口:NA - MAC地址表:2K MAC - 外形尺寸:190宽x125深x27高（mm) - 重量:0.44kg - 电源类型:外置电源适配器 - 输入电压:100V AC-240V AC;50/60Hz - 限额功耗:不带PoE:4.18W;带PoE:62.57W(PoE:57W) - 工作温度:0℃~45℃ - 存储温度:-40℃~70℃ - 工作湿度:5%~95% - 业务口防雷:±6kV - 散热方式:无风扇，自然散热 |  |
| 工业以太网交换机 | - 交换容量：36Gbps - 包转发率：26.78Mpps - 下行端口：16个10/100/1000BASE-T以太网端口 - 上行端口：2个千兆SFP - MAC地址表：8K MAC - 外形尺寸：300×180×43.6 mm（宽×深×高) - 重量：1.29kg - 输入电压：100V AC-240V AC;50/60Hz - 最大功耗：11.12W - 工作温度：0℃~45℃ - 工作湿度：5%~95% - 业务口防雷：±6kV - 散热方式：无风扇，自然散热 |  |
| 边坡监测后台软件 | GNSS表面位移变形监测高精度解算功能、可接入渗压计、倾斜仪、雨量、含水率、次声/地声、（泥）水位计、视频摄像头、远程报警器，、软件具有专业监测站点管理功能、统计查询功能，远程配置功能，系统管理功能，数据越限报警设置显示功能，满足开放性标准的要求，方便系统功能的添加、删除、维护、修改、扩展。兼容当前流行的多种数据库，包括Mysql、Access、SQLServer、Oracle，并满足数据库容量的扩充、系统软件功能的增强等方面的要求，能快速接入各种平台。 |  |
| 视频与监测数据对接 | 进行监测数据展示和预警，基于摄像机AR功能可提供可视化展示，视频应用管理，位移数据对接 |  |
| 边坡AR应用场景 | 基于单个边坡实现视频AR应用接入授权，1个AR场景1个，共计4处 |  |
| 工作站 | CPU: Intel酷睿i7四核处理器、3.5GHz、CPU线程数：八线程；内存：≥32GB DDR4； 硬盘：≥2TB SATA硬盘，含操作系统； |  |
| 尾纤 | 单模 |  |
| VV-3×1.5 | 电缆 |  |
| GYTA-16 | 单模16芯光缆，穿管敷设 |  |
| GYTA-8 | 单模8芯光缆，穿管敷设 |  |
| 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，抱箍明敷 |  |
| 2孔DN32PE管 | 聚乙烯管，外径32毫米，埋地敷设 |  |
| 双绞线 | UTP-5 |  |

## 八、现场安全承诺书

致：重庆数字交通产业集团有限公司

根据贵方为基于空天信息技术的边坡辅助监测系统建设项目的竞争比选要求，严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，承诺施工期间在现场开展安全管理工作。

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

## 九、其他材料