附件1：合同协议书格式

一、合同协议书

合同编号：

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

第三方检测技术服务合同

甲    方：

乙    方：

2018年   月

甲方委托乙方完成重庆城口（陕渝界）至开州高速公路（以下简称“城开路”）隧道第三方检测工作。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。

- 一、工程名称

工程名称：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目。

- 二、工作内容及要求

1.检测内容：隧道仰拱取芯60处，二衬及仰拱进行地质雷达无损检测，测线总长度以检测单位在报价函中所报的测线总长度为准，但测线总长度最低不得低于30公里。检测内容包含：二衬厚度、空洞及脱空、钢拱架间距、钢筋布置情况（即二衬及仰拱设置有钢筋的段落是否布置了钢筋以及主筋间距）、仰拱及仰拱回填厚度、仰拱取芯的混凝土强度。

2.检测安排：共分两次检测，第一次检测时间预计为2018年10月—11月，第二次检测时间预计为2019年上半年，具体检测时间及检测项目以询价人检测前的通知为准。检测单位在询价人通知进场检测起，10日内完成现场检测工作，若在检测过程中，检测单位投入的人员和设备不能按时完成检测任务，询价人可要求检测单位增加人员和设备确保检测任务的完成。

3.隧道检测成果要求：

（1）隧道检测现场记录完整。

（2）出具检测报告，对每座隧道给出单洞测点合格率数据；对各二衬拱顶脱空进行准确描述。

（3）给出典型缺陷的说明，状况描述应采用专业标准术语，说明缺陷的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

（4）在现场检测期间，检测单位应在每日20：00前将当日检测的原始数据以电子文档形式报送询价人，并在现场检测完成后15日内按照检测内容要求向询价人提交检测报告。

- 三、双方职责

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（2）协调参建各方，组织乙方现场检测工作。

（3）负责监督乙方的检测工作是否严格按照检测方案及相关规范进行。

（4）负责对乙方的安全生产检查监督，要求乙方及时处理发现各种安全隐患。

（5）及时支付乙方合同费用。

2.乙方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规及部省有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

（2）乙方按照相关规范和该项工作的具体要求，派驻检测工程师进行现场采集数据。

（3）按照相关规范和客观实际情况，出具相应的检测报告。

（4）乙方对检测报告的质量和结论负责。

（5）乙方未经甲方允许不得向询价人以外的第二人泄露本项目的检测数据和资料方。

（6）乙方开具正式税务发票。

- 四、技术成果交付时间、数量

1.在现场检测完成后15日内，提交检测正式报告纸质版5份（另电子版1份）。

2.如遇特殊情况（甲方要求的改变、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期可顺延。

- 五、技术服务付费及付款方式

1.合同费用：本项目检测费用采用总价包干方式，合同总金额为48万元（大写：肆拾捌万元整）。合同费用见下表：

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路第三方检测报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仰拱钻孔取芯 | 处 | 60 |  |  |
| 2 | 隧道单测线长度 | 米 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 480000 |

2.支付方式

共分两次支付：第一次支付在第一次检测完成后，并提交正式检测报告，按照检测的数量和报价单价据实支付；第二次支付在完成合同约定的所有检测内容后，并提交正式检测报告，支付剩余合同价款。

- 六、违约责任及其它

1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效；履行完合同规定的义务后，本合同终止。

2.双方因履行合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可以提交重庆市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

3.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签字） | 委托代理人 | （签字） |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 住所（通信地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签字） | 委托代理人 | （签字） |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 住所（通信地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，重庆城口（陕渝界）至开州高速公路第三方检测的项目法人 (项目法人名称重庆高速公路集团有限公司，以下简称“甲方”)与该项目第三方检测单位 (检测单位名称 ），以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行重庆城口（陕渝界）至开州高速公路第三方检测合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本检测合同有关的检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方将报请交通运输主管部门处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条 本合同作为重庆城口（陕渝界）至开州高速第三方检测合同的附件，与检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：重庆高速公路集团有限公司       乙方：   （全称）    （盖章）

法定代表人                    	       法定代表人

或授权代理人            （签字）       或授权代理人           （签字）

日期：                                 日期：

甲方监督单位：（全称）  （盖章）        乙方监督单位：（全称）  （盖章）

三、安全生产合同

为在重庆城口（陕渝界）至开州高速公路第三方检测的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的管理工作，本项目发包人重庆高速公路集团有限公司（全称）（以下简称“甲方”）与检测单位（全称）                  (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（2）及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（3） 组织对检测单位现场检测进行安全生产检查，监督检测单位及时处理发现的各种安全隐患。

2. 乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

（4）检测单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）检测单位必须按照本工程项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3. 本合同由双方法定代表人或起授权的代理人签署与加盖公章后生效，现场检测完成并出具正式检测报告后失效。

4.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

甲方：重庆高速公路集团有限公司        乙方：   （全称）   （盖章

法定代表人                    	       法定代表人

或授权代理人            （签字）       或授权代理人            （签字）

日期：                                日期：