**重庆中渝高速公路有限公司**

**2022年K96+400等5处边坡处治工程项目竞争性比选**

**邀**

**请**

**函**

**2022年10月**

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2022年K96+400等5处边坡处治工程项目**

**竞争性比选**

致 公司：

重庆中渝高速公路有限公司2022年K96+400等5处边坡处治工程项目已列入我公司2022年年度计划，资金已落实。为我司2022年K96+400等5处边坡处治工程项目顺利开展，特邀请高速集团所属全资库中公司对本项目进行竞争性比选。

**一、工程项目介绍**

根据要求，拟定对K96+400等5处边坡进行处治改造，同意实施上述项目，项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目工期65天，本项目上限价为3142315.05（￥：叁佰壹拾肆万贰仟叁佰壹拾伍元零伍分）元。

二、工作内容

1、见设计图。

**三、报价人要求**

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、为集团所属全资企业，具有独立法人资格。资质要求为路基路面养护甲级（养护资质）或公路工程施工总承包壹级及以上；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

**四、竞争性比选信息的获取**

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发送。凡有意参加报价的单位，自行前往该平台报名下载竞争性比选文件。

**五、报价文件的递交及相关事宜**

1、**投标文件报送截止时间：2022年10月21日10：30前，报价文件统一于2022**

**年10月21日10:30前交到重庆中渝高速公路有限公司（绕城高速双福南收费站旁）并现场开标，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，竞争性比选人不予受理。**

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本竞争性比选函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，竞争性比选人明示或暗示的一切费用；

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并封装于文件袋内。

5、**在签订合同前竞争性比选人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新竞争性比选,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。**

**六、报价函要求**

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）安全生产许可证复印件

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

**七、定标评价原则**

**本次竞争性比选在原则上满足竞争性比选人要求前提下，报价人不可超（单价和总价均不可超）上限价进行报价；本次竞争性比选采用“最低价评标法”。即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，竞争性比选方将采用现场抽签的方式确定一家作为第一中标候选人。**

**八、合同签订及费用支付**

1、本次竞争性比选为重庆中渝高速公路有限公司2022年K96+400等5处边坡处治工程项目。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）在10个工作日内按结算金额的100％以银行转账方式支付给乙方。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1. 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。
2. 更改竞争性比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。
3. 报价超“上限单价”、“上限总价”。
4. 不满足竞争性比选文件的资质要求。

**九、联系方式**

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地 址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮 编：400428

联 系 人： 王玉龙

电 话： 18883372101

**投标文件格式**

**重庆中渝高速公路有限公司**

**2022年K96+400等5处边坡处治工程项目竞争性比选**

**投**

**标**

**文**

**件**

投标人： （盖单位鲜章）

**一、报价函**

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司2022年K96+400等5处边坡处治工程项目竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为 元（大写： 元）（报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**二、法定代表人身份证明或授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

 年 月 日

三**、承诺函**

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1、严格按竞争性比选方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照竞争性比选人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

2、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

3、近3年未有违法违规不良记录；

4、中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**四、营业执照、资质证书、安全生产许可证**

**五、报价清单**

重庆中渝高速公路有限公司

2022年K96+400等5处边坡处治工程报价清单

 报价单位： （盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 上限单价（元） | 上限合价（元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| 江合路K472+450及K474+600边坡处治 | 1 | 清除塌方 | m3 | 607.5 | 11.16  | 6779.46  |  |  |  |
| 2 | 砍伐树木 | 株 | 50 | 46.63  | 2331.28  |  |  |  |
| 3 | 弃方 | m3 | 607.5 | 47.10  | 28615.68  |  |  |  |
| 4 | 植物护坡-植生袋植草 | m2 | 743.6 | 56.88  | 42298.64  |  |  |  |
| 5 | 高强钢丝格栅防护网 | m2 | 500 | 101.41  | 50705.80  |  |  |  |
| 6 | 重力式(半重力式)混凝土挡土墙C20片石混凝土 | m3 | 356.4 | 846.96  | 301856.97  |  |  |  |
| 7 | 锚杆1-φ28mm | m | 630 | 120.01  | 75608.82  |  |  |  |
| 8 | 钢筋 | kg | 1135.9 | 6.37  | 7231.59  |  |  |  |
| 9 | 现浇混凝土框架梁C30混凝土 | m3 | 74.92 | 1309.86  | 98134.65  |  |  |  |
| 10 | 交通组织费 | 天处 | 60 | 1274.50  | 76470.22  |  |  |  |
| 11 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 13800.66  |  |  | 2% |
| 小计1 |  |  |  | 703833.77  |  |  |  |
| 江合高速K506+050 边坡处治工程 | 1 | 清除危岩 | m3 | 100 | 194.33  | 19433.16  |  |  |  |
| 2 | 清除塌方 | m3 | 760 | 11.16  | 8481.30  |  |  |  |
| 3 | 砍伐树木 | 株 | 100 | 46.64  | 4664.40  |  |  |  |
| 4 | 弃方 | m3 | 860 | 47.07  | 40477.79  |  |  |  |
| 5 | 植物护坡-撒播草籽 | m2 | 560 | 18.57  | 10401.89  |  |  |  |
| 6 | 植物护坡-植生袋植草 | m2 | 2075.2 | 56.88  | 118044.85  |  |  |  |
| 7 | 重力式(半重力式)混凝土挡土墙C20片石混凝土 | m3 | 673.2 | 846.96  | 570174.28  |  |  |  |
| 8 | 钢筋网 | kg | 2963.5 | 7.00  | 20748.06  |  |  |  |
| 9 | 喷射混凝土C25混凝土 | m3 | 75 | 1944.55  | 145841.16  |  |  |  |
| 10 | 预应力锚索（杆）1-φ28mm | m | 2601 | 118.05  | 307059.49  |  |  |  |
| 11 | 钢筋 | kg | 14112.6 | 6.37  | 89846.46  |  |  |  |
| 12 | 现浇混凝土框架梁C30混凝土 | m3 | 224.3 | 947.49  | 212521.92  |  |  |  |
| 13 | 交通组织费 | 天处 | 60 | 1272.80  | 76368.10  |  |  |  |
| 14 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 32863.10  |  |  | 2% |
| 小计2 |  |  |  | 1656925.94  |  |  |  |
| 绕城高速K96+400 及K94+550边坡处治工程 | 1 | 清除塌方 | m3 | 437.79 | 11.42  | 4998.34  |  |  |  |
| 2 | 弃方 | m3 | 437.79 | 48.44  | 21205.67  |  |  |  |
| 3 | 浆砌片石截水沟-M7.5浆砌片石 | m3 | 129.31 | 490.04  | 63366.81  |  |  |  |
| 4 | 喷射混凝土-C25混凝土 | m3 | 245.12 | 1227.03  | 300769.99  |  |  |  |
| 5 | 预应力锚索（杆）1-φ28mm | m | 1911.97 | 118.98  | 227493.07  |  |  |  |
| 6 | 钢筋 | kg | 9674.23 | 6.42  | 62124.04  |  |  |  |
| 7 | 铁丝编织网隔离栅 | m2 | 408 | 74.69  | 30471.72  |  |  |  |
| 8 | 拆除隔离网 | m2 | 399.5 | 7.09  | 2833.73  |  |  |  |
| 9 | 交通组织费 | 天处 | 40 | 1324.18  | 52967.34  |  |  |  |
| 10 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 15324.61  |  |  | 2% |
| 小计3 |  |  |  | 781555.33  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3142315.05  |  |  |  |