渝通渝纪要〔2021〕40号

重庆通渝科技有限公司

关于2021年第6次总经理办公会的纪要

2021年6月23日，通渝公司在508会议室召开了总经理办公会。会议由李俊异总经理主持，通渝公司领导、部门负责人及相关人员参加了会议。会议审议了相关议题，部署了近期重点工作。现纪要如下：

- 一、审议上会议案

- 1. 会议审议通过了《关于与银辉佳软合作推出“ETC随行宝”产品的议案》。会议同意与银辉公司合作推出“ETC随行宝”产品，会议要求，要对产品的合规性严格把关。

2. 会议审议通过了《关于推广“重庆高速ETC”微信平台系列活动的议案》。会议同意开展网点员工推广激励和“庆祝建党100周年—这些年我和爱车走过的祖国路主题活动”两项微信平台推广活动，活动费用约15万元，从公司营销费用中列支，具体细则以活动方案为准。

- 3. 会议审议通过了《关于通渝公司网络平台商业推广实施管理办法的议案》。会议同意制定《通渝公司网络平台商业推广实施管理办法》，并尽快印发实施。

4. 会议审议通过了《关于业务监控系统建设项目实施方案的议案》。会议同意采用竞争性比选方式在集团合格供方库中选择业务监控系统建设项目实施单位，采用最低价中标，上限价以第三方审价单位审核为准。

5. 会议审议通过了《关于ETC用户消费行为分析课题实施方案的议案》。会议同意在重庆市高等院校和科研机构中选择至少4家单位参加ETC用户消费行为分析课题竞争性比选，采用综合评分的方式确定课题承担单位。

- 6. 会议审议通过了《关于ETC数据库系统扩容改造实施方案的议案》。会议同意采用公开招标方式选择ETC数据库系统扩容改造项目实施单位，会议要求尽快启动招标相关工作。

- 7. 会议审议通过了《关于新增“质保外OBU更换电池”维护项目的议案》。会议同意新增“质保外OBU更换电池”维护项目以及收费标准，同意使用500个OBU新设备作为周转使用，成本公司承担。

- 8. 会议审议通过了《关于公司2021年三会议题资料的议案》。会议同意公司2021年三会议题，会议要求尽快启动三会召开。

- 二、会议传达部署近期安全工作

会议传达了近期安全生产的相关文件精神，持续加强疫情防控，坚持健康打卡；做好建党100周年的安全保障工作特别是网络安全；做好雷雨季节的安全防范工作，加强北环网点安全巡检；做好夏季防暑降温工作，备足防暑降温药品和保障设施设备；按要求推进日、周、月安全检查工作。

- 三、会议布置了下阶段重点工作

- 会议布置了近期重点工作：一是市场部要尽快与合作单位明确停车场项目的相关推进情况，确认是否继续合作。二是技术部要尽快推进ETC公共服务平台的招标工作；同步跟进路网的维护进度，做好工作量评估；加强网络安全保障工作，即日起至七一结束，实行24小时值守。三是客服中心要继续开展OBU库存清理及OBU电池更换工作， 推进星级网点打造工作。四是财务部要继续配合首讯公司开展上市相关工作，对暴露出来的问题情况进行梳理。五是综合部要抓紧推进三会工作的筹备召开；牵头做好固定资产的清理盘点及报废工作；对公司的公文在核稿环节要严格把关。

四、根据议事规则，上会议案（一）（三）（四）（五）（六）（八）已通过公司支委会前置研究讨论。

参会人员：

公司领导：李俊异、李平、朱奇

综合部：陈俐萍、张春梅

计划财务部：吴霜

市场营销部：雷世明

客户服务中心：李莉

技术研发中心：张雷

重庆通渝科技有限公司综合部              2021年7月12日印发