重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2021年中央分隔带活动护栏改造工程

- 竞争性比选文件

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2021年7月

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年中央分隔带活动护栏改造工程

竞争性比选文件

公司：

重庆高速集团东北营运分公司2021年中央分隔带活动护栏改造工程已列入我司2021年年度计划，项目资金已落实，根据招投标管理办法，拟在高速集团全资企业中采取竞争性比选方式确定实施单位和合同总价，询价人为重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司。现邀请你单位参加本次重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年中央分隔带活动护栏改造工程的询价，具体要求如下：

- 工程合同名称：重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年中央分隔带活动护栏改造工程。

二、工期及工程内容

1、工程地点：云万路、奉云路、巫奉路、奉溪路。

2、合同工期：  2021年9月1日-2021年10月30日 （实际工期以项目需要为准）。

3、发包方式：单价合同。

4、工程内容： 中央分隔带活动护栏拆除和II型护栏安装 。

三、报价原则

1、发包人在配备表中公布了本项目所需工程量，竞价方首先应保证自身有条件在规定时间内完成发包人要求的工程量。

2、竞价方按发包方对本项目的工程量以及最高限价，填写竞价表（附后），安全生产费不作为投标的竞争性条款。超过最高限价的为废标，最高限价为：人民币￥3701687元，大写叁佰柒拾万壹仟陆佰捌拾柒元。

3、资质： 1）具备独立法人资格，具有有效的企业营业执照；2）公路工程施工总承包一级及以上，或公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、报价应包括完成本询价函全部工程内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、高速公路车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

四、评标办法

本次评标采用最低价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按投标人报价由低到高顺序排序，报价最低者为中标候选人。

- 工程量清单

### 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

### 2021年中央分隔带活动护栏改造工程工程量清单及限价

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 70737 | 70737 |
| 102-4 | 安全作业交通维护费 | 总额 | 1.000 | 94102.25 | 94102.25 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-5 | 中央分隔带活动护栏 |  |  |  |  |
| -a | II型活动护栏 | m | 1526.000 | 2317.72 | 3536847.59 |
|  | 合计 |  |  |  | 3701686.84 |

工程量清单说明

1．工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2．工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计算方法，以监理工程师、业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，由监理工程师、业主确定的单价或总额价计算支付额。

3. 投标人须购买工程一切险及第三方责任险（最低投保金额为100万元）并报业主备案。其费用不单列，考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

4.施工过程中发生的施工车辆通行费：养护施工单位施工车辆或施工机具进出本养护路段时，按相关规定缴纳的车辆通行费，包括施工单位现场管理用车、二次(从工地仓库至施工地点)转运用车及施工机具场内转移时进出本养护路段所应缴纳的通行费用，以及自办拌合场内的混合料运输车辆进出本养护路段所缴纳的通行费用。其费用不单列，考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

5．除非合同另有规定，工程量清单中单价为全费用单价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险及第三方责任险)、施工车辆通行费、利润、税金、施工监测、施工动力、施工照明、施工机械进出场（含转场）、脚手架搭设、二次转运等临时工程设施及施工辅助费用，以及设计图纸与技术规范所包含的所有内容，合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

6．安全生产费：费率为2％，在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，计算基数为工程量清单第100章至900章合计金额（不含安全生产费本身），结算时按此费率结算。安全生产费包含设备设施、材料照管（含发包人采购设备、材料）、施工安全、人员安全和标准化施工等工程必须内容，承包人应保证投入足够的人力、物力及车辆看护本项目中的设备设施及材料，看护工作应落实到人。投标人还应根据现场实际情况增加看护力量，设备设施及材料在施工期间发生的偷盗、人为破环、损坏等情况，均由承包人自行承担，并予以修复、补齐。投标报价时不作为竞争性报价，按项目投标价的2%计入。在施工安全措施和安全生产条件达到要求，经监理、业主验收确认后可以办理计量。

7．施工环保费：其费用不单列，考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

8. 安全作业交通维护费：其费用单列，按总额报价，结算时包干使用。

9.车辆通行费：其费用不单列，考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

10.重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司中央分隔带活动护栏改造工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

II型活动护栏

“602-5-a”， II型活动护栏，按实际数量以m计量；工作内容为：拆除，土石开挖，土石方装卸、运输、现场清理、混凝土浇筑、缘石安砌、护栏安装、防眩板安装。

11．本项目所涉及的所有余土及弃渣由投标人实地考察自行确定渣场位置，综合考虑相关因素报价，渣场费考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

12.本项目均采用商品砼。

13．工程量清单中有工程数量的必须报价；没有工程数量的不能报价。对于没有在工程量清单中出现的工程细目，其费用应视为已包括在工程量清单的单价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未出现的工程细目，但得不到计量与支付。

14．对于符合要求的投标文件，在签定合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按投标须知规定修正。

15．工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

16. 本次招标人提供的已固化的报价清单对每一报价细目均设有最高限价，投标人报价不得高于此最高限价。

17．计量方法

（a）用于支付已完成工程的计量方法,应符合技术规范中相应章节的条款的规定。

（b）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。

六、承包人义务

1、本工程不允许转包、分包。

2、工程一切险和第三方责任险以及承包人设备和承包人职工的人身险，均由承包人自行投保，保险费由承包人承担，并已包含在合同总价中。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

3、承包人应根据工程内容需要自行组织设备（含各种检测设备、通行车辆）、人员确保本合同各项工作按质保质完成。

4、承包人不按合同约定完成上述工作，按违约责任执行。

5、检查间如发生安全事故，一切责任由承包人承担。

七、报价要求（计价说明）

1、投标报价以国家相关技术和经济规范及行业标准，投标人结合市场行情自主合理报价。投标人应自行前往检查现场查看现场条件，投标报价均应包含招标文件中所有的检查对象的检测内容。本项目投标人的投标报价为单价包干价。

2、本项目在实施过程中，由中标人负责与相关部门的协调工作，请投标人根据现场实际情况及企业自身施工水平综合考虑本项目在实施过程中产生的一切费用，并纳入投标总报价中。中标后，采购人不再支付额外的任何费用。

3、工程结算：中标价即合同价。

八、支付

1、支付时间：工程完工经甲方验收合格后，乙方应于10个工作日内向甲方提交经甲方签字认可的工程竣工、结算资料，甲方应在收到竣工、结算资料10个工作日内向乙方一次性支付至结算总金额的100%。

4、支付方式：转账支付。

九、报价文件组成及要求

投标文件采用单信封形式，包括下列内容：

报价文件

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）企业营业执照及资质证书；

- （4）报价函；

报价函（格式附后）：报价方根据竞争性比选方式提供的相关资料进行综合报价，所报的综合单价包括完成本项目所需的一切人工费、设备使用费、管理费、通行费（高速公路过路费自付）、车辆使用费、保险费、税金等一切明示或暗示的费用；

（5）报价清单。

注：投标文件不分正本副本，装袋密封，不得在封袋表面留有报价人任何信息，否则将现场退还投标文件；报价函（报价表及相关承诺）须盖单位公章（复印件无效），提供的证明材料（如营业执照）复印件需加盖报价人公章，否则将不通过资格审查直接作无效标处理。

十、开标程序

本项目采用“单信封”形式，开标程序按照以下程序开展。

- 1、开标流程

- （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）宣布评标小组有关人员姓名；

（3）由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况，如不满足密封要求应当场退还投标文件，投标人不得继续参与开标；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、密封情况、投标文件份数、投标报价等内容，并记录在案；

（5）投标人代表、记录人、评标小组等有关人员在记录上签字确认；

（6）开标结束。

2、评标方法

评标小组采用最低价法，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按报价由低到高顺序推荐中标候选人。若投标人报价相同时，进行二次报价。

注：中标人竞标价格低于最高限价的85%，或者竞标价格明显低于成本有可能影响服务质量和不能诚信履约的。中标人向采购人缴纳中标金额15%的履约保证金（以转账的形式提交），履约保证金缴纳后五个工作日内，中标人持有效凭证与采购人签订合同。履约保证金在检测期满且中标人完成所有检测工作并提交全部资料后，由采购人无息退还给中标人。

如中标单位未按上述要求及时办理，采购人可取消其中标资格。

### 十一、询价函的澄清或修改

### 1、投标人对询价文件如有疑点要求澄清，须在2021年8月2日12:00之前以书面形式传送招标询价方。询价方在2021年8月2日17:00之前，可以补遗书形式修改招标件或作答。

### 2、在投标报价截止日期 1 天以前，无论出于何种原因，询价方可对询价文件用补遗书的方式进行修改。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标（报价）人都具有约束力。补遗书与询价文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

十二、递交时间

竞价文件应于2021年 8 月 3 日 10:30 （北京时间）前递交至  高速集团办公大楼1401会议室  ，公司将当场开标。投标文件须密封完好，加盖密封章。并在密封套上写明奉云路临崖路段安全能力提升工程报价函；在2021年8月3日10：30分前不得开启

联系人：李刚

联系电话：17723285665

# 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

联系人：李刚

联系电话：17723285665

# 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

# 附件：

# 竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年中央分隔带活动护栏改造工程

# 投标文件

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

# 目  录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书

四、报价清单

# 一、投标函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

1．我方已仔细研究        （项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           （¥       元）的投标总报价，按合同约定完成工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．                                （其他补充说明）。

投标人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、授权委托书或法定代表人身份证明

# （一）授权委托书

本人（姓名） 系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月   日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

# （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人）性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年月日

注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

# 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书

# 报价清单

- 货币单位：人民币 元

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限合价 | 报价单价 | 报价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 70737 | 70737 |  |  |
| 102-4 | 安全作业交通维护费 | 总额 | 1 | 94102.25 | 94102.25 |  |  |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |  |  |
| 602-5 | 中央分隔带活动护栏 |  |  |  |  |  |  |
| -a | II型活动护栏 | m | 1526 | 2317.72 | 3536847.59 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3701686.84 |  |  |