重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年10月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁竞争性比选公告

本项目2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢施工准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选的方式确定路面铣琢设备租赁成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为2021年中渝公司路面铣琢设备租赁，租赁的设备预计如下，具体以项目实际需求为主。

| 2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程 路面铣琢设备租赁清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 预计工程量（㎡） | 备注 |
| 1 | 路面铣琢设备 | 无 | 82807.50 | 含辅助施工车辆 |
| 备注： 1、清单中的工程量为预计数量，最终以实际结算工程量为准。 - 2、竞标人提供辅助施工车辆包括安全维护车、水车等与施工相关的车辆。 3、竞标人负责施工区域的交通组织与维护工作，比选人提供交通组织所需的标志标牌。 |  |  |  |  |

二、竞标人资格要求

- 1、具备独立法人资格、有效的营业执照。

- 2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则相关投标均无效。

- 3、本次招标不接受联合体投标。

三、报价要求

竞标人按照比选人提供的设备租赁清单单价限价和预计工程量（按面积计价），以单价限价为基础填报单价报价，并计算合计金额（单价及合计金额若不为整数，保留两位小数）。

竞标人的竞标报价不得超过比选人公布的最高限价（包括单价限价和限价合计金额），否则均为无效竞标。

- 清单单价说明

- 1、竞标人开具增值税专用发票，抵扣税率为 13 %。

2、清单单价包括为完成本工程所需的机械设备费、维修保养费、燃油费、辅助材料费、操作（辅助）人员的工资、津补贴、加班费及食宿费、车辆使用费、通行费、设备及车辆的工地转移费、现场清理、除渣、成品和半成品保护、缺陷修复、环境保护费、各类保险费用、国家所有税费、安全措施费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

3、本合同签订后，租赁单价不予调整。

五、其他要求及具体合同条款

详见《2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁合同》。

- 六、评标办法

- 1、本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会按竞标报价总价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，出现最低报价相同时，则相应的竞标人进行第二次报价。若投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应比选文件要求的将按废标处理。

- 2、若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按下列要求进行算术修正。

竞标人竞争性比选响应文件中的报价清单总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正。

七、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，自挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

- 竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官（http://www.cegc.com.cn/gw/

- newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

4、竞争性比选响应文件递交截止时间：2021年 11 月 4 日上午 10 时 00 分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

6、竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

7、密封要求：

按第8条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁

竞争性比选响应文件

在2021年 11 月 4 日上午 10 时 00 分前不得开启

8、本次竞争性比选响应文件的组成：

（1）报价书。

（2）法定代表人身份证明及授权委托书。

（3）法定代表人及委托代理人身份证复印件。

（4）竞争比选响应单位有效的营业执照。

（5）已标价的报价清单。

报价时提交竞争性比选响应文件 1 份 ，按竞争性比选文件中规定格式排版。

9、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室      举报电话：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

七、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师     电话：023-89063871

黎老师     电话：18723353087

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁合同

甲  方（甲方）：重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：重庆市渝北区新南路52号

乙  方（乙方）：

联系地址：

甲方因2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程沥青路面铣琢施工需要，协议向乙方租赁铣琢设备。为明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方在遵循平等、自愿、公正、诚信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

- 设备租赁概况

货币单位：人民币   元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 预计工程量 （㎡） | 不含税单价 （元/㎡） | 不含税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面铣琢设备 | 无 | 82807.5 |  |  | 含辅助施工车辆 |
| 备注： - 清单中的工程量为预计数量，最终以实际结算工程量为准。 - 2、乙方提供辅助施工车辆包括安全维护车、水车等与施工相关的车辆。 - 3、乙方负责施工区域的交通组织与维护工作，比选人提供交通组织所需的标志标牌。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同期限

- 1年，预计从2021年11月10日起至2022年11月9日止（或至本工程项目完成为止），具体租赁时间以双方签字确认为准。

- 三、租金的计算与结算支付

- 1、租金的计算：设备租赁费用=按甲方确认的实际工程量（m2）×单价，包括为完成本工程项目所需的一切费用。

- 2、租金的支付：无预付款，完工后一次性结算。

- 乙方应当在甲方支付租金前向甲方递交有效的设备租赁增值税专用发票和使用确认表（即甲方的现场确认签单），甲方在收到结算资料并复核无误后于15个工作日内以 银行转账 方式向乙方全额支付本次租赁费用。乙方迟延提供相关结算资料或提供的结算资料不符合本合同约定的，甲方的付款期限相应顺延。

- 四、发票的开具

- 1、甲方向乙方每次支付租赁金额前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为13%，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

- 4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

五、履约保证金

本合同无履约保证金。

六、租赁设备的使用权

1、在租赁期间和本合同约定的范围内，甲方拥有该租赁设备的使用权。

2、在租赁期间，甲方和乙方双方均不得将租赁设备转租给第三人。

3、在租赁期间，乙方如将租赁设备出让、抵押等可能影响甲方使用的，应事先告知甲方并得到同意。

七、租赁设备的使用、维修、保养及费用承担

在租赁期内，为完成本工程所需的机械设备费、维修保养费、燃油费、辅助材料费、操作（辅助）人员的工资、津补贴、加班费及食宿费、车辆使用费、通行费、设备及车辆的工地转移费、现场清理、除渣、成品和半成品保护、缺陷修复、环境保护费、各类保险费用、国家所有税费、安全措施费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险均由乙方承担。

八、施工要求

1、质量要求及验收标准

（1）乙方必须严格根据本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定，按甲方要求组织施工。

（2）质量验收标准：满足设计铣琢深度3-5mm；纹理均匀，铣琢覆盖率达95%以上；横向力系数SFC≥50；构造深度TD（mm）≥0.6。

2、设备及车辆要求

（1）乙方提供的设备应保证技术状况良好，设备使用年限5年以内，且满足甲方施工要求。

（2）乙方需为本项目提供的施工辅助车辆，车辆技术状况良好，其性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和通力公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求。

3、施工人员要求

乙方作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及甲方要求购买保险。

#### 4、保险管理

#### （1）为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家相关规定规范用工并为从业人员购买意外伤害保险及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。

（2）乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于100万、设备第三者责任险不低于50万元。

#### （3）若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

#### （4）项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

#### （5）乙方从业人员及施工车辆未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

九、双方的权利和义务

1、甲方：

（1）甲方指定        为本项目负责人，联系电话            ，负责协调各方关系，做好协调工作。

（2）在租赁期内，对乙方提供的设备进行不定期的安全检查，提出整改建议，但不对其存在的安全隐患和因非甲方原因造成的安全事故负责。

（3）甲方租赁设备的实际使用地点以电话或短信通知为准，乙方确保甲方所需设备按时到达施工地点。

2.乙方:

（1）乙方指派        为现场负责人，联系电话：           ，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作。

（2）乙方提供的设备应保证技术状况良好，设备使用年限5年以内，且满足甲方施工要求。同时，乙方应持有租赁设备相关全部有效保险凭证等相关资料，包括设备财产一切险（标的为设备购买原值）、设备第三者责任险（保额不低于50万元），因设备原因（包括且不限于设备状况、设备权属）导致甲方不能正常使用或发生损害事故，由乙方承担全部经济损失及赔偿责任。

（3）乙方提供的设备类型应与本合同约定的一致。如出现不一致的情况，乙方需无条件调换约定设备至甲方施工现场。如乙方拒不执行甲方要求，甲方将在市场上对所需设备进行临时租赁，租赁产生的租赁费用及设备进出场费用均由乙方承担。同时，甲方将按5000元/次的标准对乙方进行处罚，同时，甲方有权立即解除本合同。

（4）乙方应为设备配备足够的操作、辅助人员，必须确保甲方施工项目的顺利进行。提供的设备操作人员必须严格按照国家相关规定持证上岗，派遣的所有人员应身体健康、适合在从事本项目施工相关作业并服从甲方管理。若因乙方原因（包括且不限于操作过失、证照缺失及车辆本身缺陷、故障等）所造成的一切损失及责任由乙方承担。因乙方所派遣的人员产生的全部费用由乙方自行承担，且乙方应承担该部分派遣人员的全部用工/用人主体责任。

（5）乙方设备出现机械故障，应及时组织维修。如设备在短期内无法修复，应在1天内内调运同规格、型号的设备到施工现场，相应费用由乙方承担，不得影响甲方正常施工。若乙方无法在规定时间内修复或调运设备，甲方将在市场上对所需设备进行临时租赁，租赁产生的租赁费用及设备进出场费用均由乙方承担。

（6）乙方设备因施工效率、施工质量不合格(按本合同约定标准执行)，应无条件进行维修或调换。如乙方拒不执行甲方要求，甲方将在市场上对所需设备进行临时租赁，租赁产生的租赁费用及设备进出场费用均由乙方承担。同时，甲方将按10000元/次标准，对乙方进行处罚。

（7）乙方应加强环保意识，做到文明、安全操作,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税，其税费已包含在相应单价内。

（8）乙方保证对租赁设备享有完整的支配权，且不存在任何他项权利，若出现任何第三方对租赁设备主张权利的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方退回已收的全部租金，且不支付余下租赁期间的租金，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

十、安全施工

1、乙方方必须贯彻执行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按相应安全规范组织施工；乙方负责施工区域的交通组织与维护工作，并按相关要求配备交通安全维护人员，甲方提供交通组织所需的标志标牌。

2、乙方施工现场应设专职或兼职人员负责安全管理，按操作规程指挥，做好安全防范措施。

3、在租赁期间,乙方操作人员在作业过程中因操作失误甚至违章操作造成甲方或任何第三方的人员伤亡、设施损坏等，所造成的经济损失和法律责任均由乙方承担。

十一、违约责任

1、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加或撤除部件，否则由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方未按本合同约定履行义务的视为违约，甲方有权随时解除本合同，并有权要求乙方支付相当于本合同租赁费用总额20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方将把乙方列入黑名单，以后不能参与甲方的邀请询价。

3、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、争议的处理

如有争议，双方协商解决、协商不成可依法向 重庆 仲裁委员会申请仲裁。

十三、其它约定

1、本合同及其附件和备忘录、补充协议中未规定的事项，均按照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同不一致时，以补充协议为准。

3、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

十四、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，各文本均具有同等法律效力；经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效。租赁服务结束或合同到期后并结清财务手续后自动失效。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人或授权代理人：					   法定代表人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

签订日期：2021年   月   日				   签订日期：2021年   月

合同附件一：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁之安全合同

为在2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本次设备租赁的安全管理工作，承租人 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下简称甲方）与出租人      （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达公司关安全生产的精神。

5、不定期组织人员对乙方人员和设备安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

6、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理应予纠正并按照相关规定进行处罚。

7、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入。

3、乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，建立健全安全生产责任制，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

6、乙方生产相关人员必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效，生产现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失管理责任和经济损失。

7、乙方负责对租赁设备和施工辅助车辆进行定期检查，保证其始终处于良好完备完好状态。安全条件不合格的设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

8、在施工作业过程中乙方应严格按照安全操作规程办事，对施工人员违章指挥，强令冒险作业有权拒绝执行；

9、乙方操作人员每天上下班必须统一行动，每天上路作业必须在规定的作业区域内进行，服从指挥，穿戴施工标志服装，时刻牢记安全责任，并作好上岗的一切安全工作。

10、乙方操作人员必须坚持文明施工，应主动维护好半封闭状态下的安全标志，确保过往车辆、旅客的生命安全和财产不受损害。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或延误不到位，由此造成导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

- 四、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

- 五、合同签约地： 重庆市渝北区新南路52号。

- 六、本合同一式 陆 份，招标人执 肆 份，投标人执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，租赁服务结束自动终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人或授权代理人：					    法定代表或授权代理人：

项目负责人：								    项目负责人：

经办人：									    经办人：

签订日期：2021年   月   日				    签订日期：2021年   月   日

合同附件二：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下称甲方）与            （以下称乙方），特订立如下合同：

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

七、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人									   法定代表人

或授权代表：								   或授权代表：

部门负责人：

经办人：									    经办人：

日期：2021年   月   日					日期：2021年   月   日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书。

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书。

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 四、竞争比选响应单位有效的营业执照。

- 五、已标价的报价清单。

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁竞争性比选文件的全部内容，愿意以报价            元（大写：                ）作为总报价（如不为整数，则保留两位小数）进行竞标，并按约定实施本项目。

1、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

2、我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地  址：

电  话：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系            （竞标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程路面铣琢设备租赁报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 法定代表人及委托代理人身份证复印件

- 竞争性比选响应单位有效的营业执照

- 五、报价清单

2021年中渝公司路面功能性修复及预防性养护工程

路面铣琢设备租赁报价单

货币单位：人民币   元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 预计工程量 （㎡） | 上限单价 （不含税，元/㎡） | 上限金额 | 报价单价 （不含税，元/㎡） | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面铣琢设备 | 无 | 82807.5 | 6.50 | 538248.75 |  |  | 含施工辅助车辆 |
| 备注： - 清单中的工程量为预计数量，最终以实际结算工程量为准。 - 2、竞标人提供辅助施工车辆包括安全维护车、水车等与施工相关的车辆。 3、竞标人负责施工区域的交通组织与维护工作，比选人提供交通组织所需的标志标牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）