巫溪至开州高速公路

房建工程施工图设计文件审查

竞争性询价文件

重庆高速巫云开建设有限公司

2022年7月

目  录

一、竞争性询价函

- （一）项目概况

- （二）工作内容

### （三）报价人资格要求

- （四）最高限价及报价方式

- （五）评审办法

- （六）报价文件要求

- （七）报价文件的递交

- （八）竞争性询价文件发布媒介

- （九）联系方式

二、合同条款及格式

三、报价文件格式（双信封）

第一信封：

- 报价文件（商务部分）格式

第二信封：

报价文件（报价部分）格式

- 竞争性询价函

巫溪至开州高速公路

房建工程施工图设计文件审查竞争性询价函

巫溪至开州高速公路（以下简称“本项目”）项目业主为重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称“询价人”），为完成本项目房建工程施工图设计文件审查，现询价人对本项目房建工程施工图设计文件的审查进行竞争性询价，竞争性询价相关事项如下：

一、项目概况

巫溪至开州高速公路（以下简称“本项目”）全长约为118.6Km，项目起于巫溪县城南侧，与G6911奉溪高速相接，经凤凰、菱角、塘坊、文峰、朝阳至云阳界，再经沙市、鱼泉、江口、双龙至开州界，再经金峰，止于厚坝，与G69城开高速相接。采用四车道高速公路标准，设计车速80km/h，路基宽度25.5m。项目概算投资约222.4亿元，建安费约为173.7亿元。

本项目设服务区3处（金盆开放式服务区、江口服务区、双龙服务区），养护工区2处（文峰养护工区、双龙养护工区），匝道收费站8处（巫溪西收费站、菱角收费站、文峰收费站、红池坝收费站、朝阳收费站、沙市收费站、双龙收费站、金峰收费站），路段管理分中心1处。项目全线房屋建筑面积（含隧道设备用房）共约42515m2。

二、工作内容

1.比选范围：本项目房建工程施工图设计文件审查，包含但不限于收费站、服务区、养护工区、隧道设备用房、收费天棚等。

2.合同段划分：本次询价为一个合同段。

3.工作内容

本项目房建工程的建筑、结构、给排水、电气、通风、消防及节能等专业施工图设计文件审查，并出具施工图审查合格书或技术审查合格书。

4.服务周期：收到送审图纸后30日内完成施工图审查。

三、报价人资格要求

1.报价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照（提供有效的企业营业执照副本）。

2.报价人资质要求：具有施工图审查（房建二类）及以上资质（提供施工图审查机构认定书）。

3.报价人基本业绩要求：报价人2019年7月1日(以合同时间为准）至今，独立完成过1个房建施工图设计文件审查工作。（提供合同协议书、审查合格书或技术审查合格书）。

4.项目负责人资格和业绩要求：具有高级及其以上职称，2019年7月1日(以合同时间为准）至今，担任过1个房建施工图设计文件审查工作项目负责人。（提供身份证、职称证书、人员业绩证明材料）。

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象（提供网站截图）。

6.本次比选不接受联合体报价。

不满足以上条件的将被否决。

- 最高限价及报价方式

报价的最高限价：

| 工作类别 | 暂定数量（平方米） | 单价限价（元/平方米） | 总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房建工程施工图设计文件审查 | 42515 | 1.60 | 68024.00 | 对本项目房建工程（含建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、节能）施工图设计文件进行审查，房建工程包含但不限于收费站、服务区、养护工区、隧道设备用房、收费天棚等。 |
| 最高总限价 |  |  | 68024元(大写：陆万捌仟零贰拾肆元) |  |
| 报价单价和总价保留小数点后两位，总价计算小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

报价单价和总价不得超过最高限价，否则，报价文件将被否决。

报价单价与数量相乘不等于总价时，报价文件将被否决。

五、评审办法

采用经评审的最低价法。

在满足报价人资格要求和报价要求前提下，评审委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。当前三名出现报价相同时，按提供的业绩证明合同总价大的优先。

六、报价文件要求

6.1报价文件的组成

6.1.1第一信封（商务部分）

（1）报价文件封面（需加盖报价人单位公章）

（2）报价文件目录（需加盖报价人单位公章）

（3）投标函（需加盖报价人单位公章）

（4）法定代表人身份证明（需加盖报价人单位公章）

（5）授权委托书（若有）（需加盖报价人单位公章）

（6）资格审查资料（需加盖报价人单位公章）

a、报价人营业执照资料（需加盖报价人单位公章）

b、报价人施工图审查资质（需加盖报价人单位公章）

c、报价人业绩资料（需加盖报价人单位公章）

d、项目负责人资历表、身份证、职称证书、人员业绩证明材料（需加盖报价人单位公章）

e、“信用中国”网址截图（需加盖报价人单位公章）

6.1.2第二信封（报价部分）

（1）报价文件封面（需加盖报价人单位公章）

（2）报价函（需加盖报价人单位公章）

6.2报价文件要求

### 6.2.1第一个信封（商务部分）要求

- 报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

### 报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。

- 报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

### 报价人法定代表人亲自签署报价文件的，应提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。

### （5）报价文件（商务部分）中未出现有关报价的内容。

- （6）报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

（7）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

### （8）报价文件正、副本各一份。

### 6.2.2第二个信封（报价部分）要求

- 报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

- 报价不得超过询价文件设定的最高限价。

- （3）报价文件的报价必须唯一。

- （4）报价文件正、副本各一份。

6.3报价文件的装订及密封

（1）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。

（2）采用双信封形式密封。报价文件第一个信封（商务部分）、第二个信封（报价部分）分别单独密封包装。正本与副本应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。

（3）未按照要求密封的报价文件将予以拒收。

6.4报价文件（商务部分）不满足询价文件要求的，不予开启报价文件（报价部分）并现场退还。

七、报价文件的递交

1.报价文件递交的截止时间为2022年7月27日10：00(北京时间)。

2.递交地点：重庆高速集团裙4楼重庆高速巫云开建设有限公司会议室，逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

3.开启信封时间：

- 第一个信封：2022年7月27日10:00（北京时间）。

- 第二个信封：第一个信封评审完成后开启。

4.疫情防控要求

报价人应提前了解重庆市及重庆高速集团疫情防控相关要求，并按照要求配合重庆高速集团门岗人员核验身份，如递交人不能按时递交报价文件，报价人自行承担相应责任。

进入高速集团具体要求请咨询集团门岗，联系电话：023-89138431。

八、竞争性询价文件发布媒介

本次竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/）及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）发布。

九、联系方式

询价人：重庆高速巫云开建设有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼3楼

邮  编：401121

联系人：康先生

联系电话：023-89136374

2022年7月20日

二、合同条款及格式

巫溪至开州高速公路

房建工程施工图设计文件的审查合同

建设单位：重庆高速巫云开建设有限公司

审查机构：

建设单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》、《重庆市建设工程勘察设计管理条例》；

1.2 住建部令第13号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

1.3 重庆市城乡建设委员会关于贯彻实施住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部13号令）的通知（渝建【2013】557号）

1.4《重庆市城乡建设委员会关于加强施工图审查工作的意见》（渝建发【2008】158号）；

1.5政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件，建设工程初步设计批复文件。

1.6巫溪至开州高速公路房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件及报价文件。

第二条 工程概况

2.1  工程名称：巫溪至开州高速公路

2.2  工程建设地点：重庆市巫溪县、重庆市云阳县、重庆市开州区

2.3  工程类别：R房建工程；£市政工程；□岩土工程；□装饰工程；

2.4  施工图设计文件审查工作范围见表一打“√”者：

表一

| 专业及 专项 | 建筑 | 结构 | 给水 | 排 水 | 电气 | 通 风 | 消防 | 节 能 | 道路 | 桥 梁 | 隧道 | 环卫 | 人防 | 边坡基坑 | 方案评估 | 装饰 | 景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查 内容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5  工程建设费：   /   万元

第三条 审查的主要内容

按照有关法律、法规和规章，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容对对本项目房建工程的建筑、结构、给排水、电气、通风、消防及节能等专业施工图设计文件审查，并出具施工图审查合格书或技术审查合格书。房建工程包含但不限于收费站、服务区、养护工区、隧道设备用房、收费天棚等

对三家设计院完成的施工图设计文件统一设计标准。

第四条 建设单位向审查机构提供表二所列文件资料（打“√”者），并对其准确性、真实性负责。

表二

| 工程类别 资料名称 要求 |  | 建筑工程 |  |  | 市政工程 | 岩土工程 |  | 装饰工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居住建筑 | 公共建筑 | 工业建筑 |  | 边坡基坑工程 | 地基处理工程 | 室内 | 幕墙 |
| 1．建设工程初步设计批复文件 | 1份，复印件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2．初步设计消防设计审核意见（未纳入初步设计并联审批项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．装饰工程消防设计审核意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．超限高层结构抗震设防专项审查意见（如有超限高层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 重大、复杂边坡支护设计方案专项论证意见（如有超限边坡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．施工图审查送审表(建筑工程) | 12份，盖章、原件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 7．施工图审查送审表(市政工程) | 6份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．施工图审查送审表（岩土工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．施工图审查送审表(装饰工程) | 9份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.消防设计基本情况表 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11.节能设计基本情况表(公共建筑) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12.节能设计基本情况表(居住建筑) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.重庆市高层建筑工程结构抗震基本参数表（如有高层建筑） | 4份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.地质勘察报告（含审查合格书） | 1本，原件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15.全套施工图文件 | 1套，非硫酸纸，与蓝图同比例，经校审，签署盖章齐全 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16.结构计算书 | 1套，原件，经校审， 签署盖章齐全 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17.建筑节能热工计算书 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18.暖通热工计算书（如采用集中空调） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19.建筑专业CAD施工图、节能热工计算模型 | 1套，电子版光盘 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20.原主体建筑设计单位对保证主体结构设计安全的认可意见 | 1份，原主体建筑设计单位盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.原主体建筑设计单位对符合原建筑节能设计要求的认可意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.市外设计单位在渝备案证 | 1份，影印件，盖章 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23. 审查机构认为需要的其它资料 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

注：1. 送审表中“设计单位基本情况”、“工程概况”内容由设计单位如实填写，其余内容由建设单位如实填写；

2. 涉及安全且工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程应单独填写送审表；

2.1建筑工程中如有附属的市政工程和（或）岩土工程，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

2.2工业建筑中如有居住建筑和（或）公共建筑，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

2.3市政工程中如有附属的建筑工程和（或）岩土工程，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

3. 高切坡、深开挖、高填方边坡工程应作支护方案可行性评估的需另行委托审查机构编制评估报告并提供一套边坡支护设计方案；

第五条 施工图审查机构应向建设单位交付表三所列资料及文件，并对其质量负责：

表三

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图审查意见（各专业） | 2 | 送审图纸及资料按第四条要求提供齐全后30日内完成。 | 电子文件 |
| 2 | 施工图审查合格书（全本，含审查结果表、送审表、审查意见书、反馈意见表及消防/节能专篇内容） | 4 |  |  |
| 3 | 施工图审查合格书（消防专篇） | 2 |  |  |
| 4 | 施工图审查合格书（节能专篇） | 2 |  |  |
| 5 | 在施工图底图上加盖审查专用章 | 1 |  | 硫酸纸 |

- 收费标准及付费方式：

6.1 本合同单价为人民币   元/m2，总建筑面积暂按42515m2，总价为人民币       （大写：            ）。，最终总建筑面积以施工图设计审定为准，合同结算价按最终总建筑面积计算。

合同价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、管理、税费、利润等所有费用，以及《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

6.2 在合同签字生效后，合同双方应同时履约；审查机构提交施工图审查意见后，建设单位应作好支付审查费的前期工作，乙方完成施工图设计文件审查全部工作后，建设单位应一次性支付当次的施工图审查费，审查机构提供真实、有效的收费发票。

第七条  建设单位、审查机构责任：

7.1  建设单位责任：

（1）建设单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，建设单位有义务积极配合审查工作，及时提供审图所需的相关资料，建设单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由建设单位承担。

（2）审查机构提交合格书后，因建设单位提交的资料错误或建设工程作重大修改、工程质量监督部门认为应对修改进行重新审查，需要审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费；

（3）建设单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款并重新收费。

（4）自收到审查意见书后，建设单位应督促设计单位在7日内完成审查意见回复。若超过7日应书面说明原因，但最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的（包括历次回复间隔超过2个月的），将视为审查终止，建设单位按合同约定支付审查费用，审查机构不再保留该项目所有审查资料。若要继续审查，双方应另行协商签订补充条款并重新收费。

（5）建设单位同审查机构签订合同且合同未终止的，不得变更委托其他审查机构审查。

（6）施工图设计文件审查完成后，建设单位领取合格书之前，应及时向审查机构提交或补充一套签署盖章完整的经审查合格的施工图设计文件存档。（施工图设计文件含设计单位签字盖章齐全并加盖有审查机构审查章的施工图蓝图、施工图光盘、结构计算书、结构计算模型光盘、建筑节能计算书、建筑节能模型光盘、暖通计算书、工程地质勘察报告、建筑工程初步设计批复等各完整一套文件）。

7.2  审查机构责任：

（1）乙方根据甲方提供的送审图纸开展施工图审查工作，30日内完成施工图审查，并出具施工图审查合格书或技术审查合格书。甲方未按约定时间提交材料的，乙方有权顺延审查工期。

（2）审查机构应当根据国家与市（地方）有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。

（3）审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查。

（4）审查机构不得向第三方扩散、转让建设单位提交的图纸及经济技术资料。

第八条 违约责任

由于审查机构的原因给建设单位造成较大经济损失时，乙方应承担与工程直接损失部分审查费相等的赔偿金（赔偿金总额不超过该项目的审查费）。

第九条 其它约定事项

9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

9.2 本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可提交重庆仲裁委员会仲裁；

第十条 本合同自建设单位、审查机构签字盖章后，合同生效。审查机构提供审查合格书并报建设主管部门备案后，双方履行合同的义务即终止。

本合同一式 陆 份，建设单位 叁 份，审查机构 叁 份。

建设单位名称：（盖章）               审查机构名称：（盖章）

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人：（签字）               其委托代理人：（签字）

经办人：                            经办人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：

帐    号：

签订日期：   年   月   日

三、报价文件格式

正本（或副本）

巫溪至开州高速公路

房建工程施工图设计文件审查

报价文件

（商务部分）

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

（一）报价人营业执照副本

### （二）报价人施工图审查资质

（三）报价人业绩资料

（四）项目负责人资历表、身份证、职称证书、人员业绩证明材料

（五）“信用中国”网站截图

- 一、投标函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1.经研究巫溪至开州高速公路项目房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件的全部内容后，我方愿就上述项目进行报价，其中报价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在询价结果公示无异议后与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的时间内完成询价文件要求的工作内容。

3. 项目负责人姓名：     性别：   年龄：    现任职务：    职称：      。

4. 我方承诺在本报价文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：1.需附上法定代表人身份证复印件；

2.如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改巫溪至开州高速公路项目房建工程施工图设计文件审查相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：被授权人的身份证复印件

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：报价人需附被授权人的身份证复印件。

四、资格审查资料

（一）报价人营业执照副本

注：报价人应提供有效的企业营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）。

### （二）报价人施工图审查资质

注：报价人提供施工图审查机构认定书复印件。

（三）报价人业绩资料

| 序号 | 业绩名称 | 合同金额 | 工作内容 | 合同协议书和审查意见（所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：1.本表后按表中顺序依次附相应的业绩证明材料（提供合同协议书、审查合格书或技术审查合格书复印件）；

2.报价人提供2019年7月1日至今已完成的业绩填入本表中；

- 3.报价人所附的合同协议书应能反应本询价文件所要求的各项业绩指标（如签署时间、工作内容等），如不能反映以上业绩指标，则还需附委托人出具的业绩证明材料，且证明材料必须能反映本询价文件所要求的各项业绩指标。

（四）项目负责人资历表、身份证、职称证书及业绩证明材料

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 职称 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的与本项目相关主要业绩（规模、工作内容） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |

注：报价人提供项目负责人身份证复印件、职称证书复印件、人员业绩证明材料。

（五）“信用中国”网站截图

注：报价人提供“信用中国”网站截图。

正本（或副本）

巫溪至开州高速公路

房建工程施工图设计文件审查

报价文件

（报价部分）

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

报 价 函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1、我方已仔细研究了巫溪至开州高速公路项目房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元/m2（¥           ）的单价及（大写）         元（¥           ）的总价报价，完成巫溪至开州高速公路项目房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在询价结果公示无异议后与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日