重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目

竞争性比选询价函

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年1月

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目

竞争性比选询价函

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目已列入我司2022年度养护计划。按照《重庆高速公路集团有限公司关于修订重庆高速公路集团有限公司招标投标管理办法的通知》（渝高速发〔2021〕88 号）、《重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司招标管理实施细则（2021年修订）》等文件精神，根据本项目工作需要，现邀请贵单位参加本次独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目服务单位的合同竞争性比选询价工作，具体要求如下：

- 招标人：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

二、询价内容

1. 项目名称：独柱墩桥梁加固改造工程施工监理

2. 项目地点：G65包茂高速黄草至洪安段及G5515张南高速黔江至恩施段（重庆境）

3. 项目内容及范围：为东南公司独柱墩桥梁加固改造工程项目（该项目按建安费456万元预估，具体建安费金额以第三方审价机构审定为准）提供施工监理服务。在施工阶段的质量控制、进度控制、资金控制、合同管理、信息管理、安全生产监督和检查及工作协调实施全面管理。

三、投标人资格要求

1. 投标单位须为重庆高速集团施工监理类合格供方库中的单位；

1. 具有独立法人资格，具备有效企业营业执照、税务登记证；

2. 具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级及以上监理资质；

3. 2019年1月至今（以交工或完工时间为准）独立完成过至少1个桥梁维修加固类项目监理业绩。

四、投标人报价原则

1. 投标人的报价（报暂估监理费以及监理费率）应以招标人提供的拟改造项目内容及范围为依据为依据，自行前往公路现场查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价；

2. 投标人的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的所有办公、生活、交通所需全部人工、材料、项目管理、高速公路车辆通行、安全措施、文件评审、施工期间技术服务、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3. 投标人的报价不得超过招标人提供的总价限价金额以及最高费率，否则按废标处理。

4. 本项目合同为固定费率合同，在合同实施期间，合同费率将不予调整；投标人在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

5. 本次询价不接受联合体投标。

6.本工程不允许转包、分包。

7.投标人中标后，涉及本项目职工、财产的一切健康、安全、保险工作及费用，均由中标人自行承担，并已包含在合同总价中。如中标人未履行上述义务造成人身伤害或财产损失，由中标人人承担一切法律责任及经济责任。

五、投标报价上限价：

本项目投标上限价为人民币112600元（大写:壹拾壹万贰仟陆佰元整），投标最高费率为2.47%。（该项目按建安费456万元预估，投标费率=投标报价÷456万元）

### 评标办法：

本项目采用经评审的最低价法。

特别说明：当本项目有效投标人不足三家，①当有效投标人只有两家时，以有效投标人中报价低者作为中标候选人；②当有效投标人只有一家时，则通过合同谈判方式，在投标人报价基础上下浮10%作为投标人中标价。

七、质量要求

中标人应按照相关监理规范、标准开展施工监理工作并完成全部义务，本着严格监理、优质服务、科学公正、严格自律的原则，谨慎而勤奋地履行监理任务并承担相应的监理责任。

八、工期要求

监理服务期预计时间：2022年1月下旬至本项目完成交工验收为止。

九、支付方式

第一次支付：项目交工验收后，甲方支付至监理结算总价的95%；

第二次支付：项目缺陷责任期内未出现任何缺陷问题，甲方一次性支付给乙方余款5%。

十、询价函的澄清或修改

1、投标人对询价文件如有疑点要求澄清，须在2022年1月20日10时之前以书面形式传送招标询价方。招标人在2022年1月20日10时之前，可以补遗书形式修改招标（询价）文件或作答。

2、在投标报价截止日期 1 天以前，无论出于何种原因，招标人可对询价文件用补遗书的方式进行修改。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与询价文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准，若询价文件与合同内容冲突以合同为准。

十一、开标与评标

1. 开标时间： 2022年 1 月21 日10时，投标报价文件未按时送达的视为该投标人自动弃标。

2. 开标地点：重庆高速公路集团有限公司1611会议室。

3. 评标办法：在满足招标人招标要求的前提下，投标人的投标报价书经招标人评审小组复查、评审，评审小组最终通过最低价评标法确定中标人。若投标人投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应询价函要求的将按废标处理。

- 十二、报价函的组成、密封与递交截止时间

1.报价函（加盖公章）；

2.符合资格要求的相关证明资料扫描件（加盖公章）；

3.若授权代表签字的需提供贵公司法定代表人签名的授权委托书，并加盖公司公章；

4.报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目报价函；在2022年1月21日10时前不得开启。

5.2022年1月21日上午10时为报价截止时间，报价函必须在规定时间之前面交至询价方指定位置，逾期送达的报价资函将不予受理。

6.报价函接受地址：重庆高速公路集团有限公司1611会议室

联系人（报价函接受人）：沈老师，18623353924

十三、其他约定

1. 对本询价函若有不详或未尽事宜，可在 2022年1月20日10时前来函或来电询问，招标人将会立即做出解答和澄清。

2. 报价书的开启、评审工作由重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司养护技术部组织实施，招标人将在投标文件送抵截止时间当日进行评审并确定中标单位。

3. 本询价函和投标人的报价书将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

十四、廉政约定

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将招标人相关工作人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话（传真）： 023-89138820

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

招标人（盖章）：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年1月14日

投标文件格式

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目

竞争性比选询价函

# 投标文件

投标人： 	（盖单位章）

年      月      日

# 目  录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、税务登记证书

四、投标单位有效的业绩证明材料（扫描件）

一、投标函

致：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

1.我司已全面阅读和研究了贵司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目询价文件，澄清疑问，充分理解并掌握了本询价文件的全部有关情况。现经我司认真分析研究，同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本询价文件的要约内容，以本投标报价书向贵司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目的全部内容进行投标报价。以人民币总价：     元（大写：   元），监理费率为      %，作为我司报价。项目负责人为             （身份证号码：                    ）。

2.我司将严格按照有关工程招标投标法规及询价文件规定参加投标报价，并理解贵司按最低价评标法确定中标单位的评审原则及最终费用结算支付原则，对定标结果也没有解释的义务。

3.我司承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我司中标，我司承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵司的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

日期：

二 、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名（签字）：        性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年       月       日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

# 三、投标单位有效的营业执照、资质证书、税务登记证书

# （扫描件）

- 四、投标单位有效的业绩证明材料（扫描件）