东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）

竞

争

性

比

选

函

重庆首讯科技股份有限公司

2021年10月

# 竞争性比选函

各报价单位：

我司以竞争性比选方式进行东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）单位的选择，请按以下要求于2021年10月22日下午15：00前将报价文件报送至重庆首讯科技股份有限公司。在重庆高速集团官网上获取比选文件。

一、资质要求：

- （1）报价人应具备独立法人资格，提供有效的营业执照。

- （2）报价人必须为柴油发电机组设备制造商或柴油发电机组授权代理商（提供授权书加盖制造商鲜章）。

- （3）报价人所投柴油发电机组品牌的制造商必须具有并提供发动机、发电机原厂颁发有效期内的成套OEM授权证书（加盖柴油发电机组制造商鲜章）。

- （4）报价人所投柴油发电机组品牌的制造商必须提供发动机厂商对本项目的项目授权书（加盖发动机制造厂商鲜章）。

- （5）柴油发电机组制造商必须提供整机同配置的具有在有效期内的泰尔认证及检测报告，工信部认证查询网址http://www.tlc.org.cn）（加盖柴油发电机组制造商鲜章）。

- （6）投标单位需提供近三年在全国高速公路上有应用业绩（需提供单次合同总金额需50万元以上，提供合同复印件，发票复印件，原件备查）。

- 二、产品要求：

完全符合“技术参数要求”。（详见附件）

三、评标标准为：经评审的最低价中标。

- 设备量清单：

- 报价须知：

- 报价人应在充分考虑上下货及运输费用(安装地点）、安装调试费用、拆除费用、税金13%增值税专用发票等费用，费用分摊到其它相关报价中，业主不再另行支付。

- 投标人提供的设备原则上应与原规格匹配。

- 投标人应认真阅读《设备技术参数要求》后以确认在填报单价和价格之前，设备的所在范围已被包括在每个项目内，报出的单价和价格应被认为包括所有劳务、材料、机械、运输、出厂检验、缺陷修复、相关税率、水电、利润和明示或隐含的风险、保险、责任和义务。

- 报价清单中单价在合同执行过程中保持固定不变（除特别说明项外）。

- 报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

- 需缴纳的一切税费均由报价单位承担，所有税费均由供货单位自行缴纳。

- 履约担保

- 担保形式：银行保函担保或履约保证金。

- 担保金额：合同金额的10%，履约担保作为本合同附件。

- 履约担保的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约担保。履约保函或履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后28天后自动失效或无息退还剩余部分。

- 履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同验收完成止。

- 如果中标人出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，中标人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则采购人有权停止支付合同价格。

- 设备量清单需加盖竞争性比选响应单位的公章，报价文件需逐页加盖公章，报价文件一式两份（报价文件打印装订成册后，右上角标注正副本），在投标截止日期之前报送至重庆首讯科技股份有限公司。

- 合同支付办法为设备安装及调试完成并通过业主单位组织的验收合格后支付到合同总金额的95%，缺陷责任期两年满后支付到工程款的100%。

- 东南公司柴油发电机需在2021年11月25日前完成设备供货、安装及相关服务工作，渝广梁忠公司柴油发电机需在2021年11月10日前完成设备供货、安装及相关服务工作，若发电机组不能及时提供现货，需立即提供相应台数的发电机组满足本次询价功率的备用发电机组进行顶替，对此产生的费用由乙方自行承担；缺陷责任质保期2年。

- 投标人必须在业主规定的时间内完成所有工作内容，每逾期一日完成所有工作内容，按合同总价的1%向甲方支付违约金。逾期30日，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同并扣除相应的履约保证金。

- 该项目限价为893237.67元。

- 报价说明：投标人所投产品必须满足设计文件里面的参数，投标人负责本项目的全部安装调试工作，甲方不提供任何辅材，更换后的柴油发电机组必须满足设计要求功能及业主要求。若产品参数及使用功能未满足要求，甲方有权不予支付任何货款，并且将扣除履约保证金。

- 东南公司送货地点：秀山收费站、酉阳服务区、黔江服务区。

东南公司收货人：刘炼    电话：18623689669

渝广梁忠公司送货地点：两江收费站

渝广梁忠公司收货人：陈策  电话：18523068308

# 五、竞争性比选响应文件的递交

# 1.报价截止时间和开标时间：2021年10月22日下午15时 00分（北京时间）。

# 2.报价地点和开标地点：重庆首讯科技股份有限公司（重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼一楼大厅防疫接待室）。

# 3.逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

六、本次竞争性比选响应文件的组成

1.报价文件由正本一份，副本一份组成，封面右上角需标注“正本”、“副本”加以区别，所有报价文件需密封到一个封袋中。

2.竞争性比选响应声明书、报价函、资格要求材料、法人代表及授权代表人相关信息、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须逐页加盖报价人的公章）。

七、密封要求

竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：

东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）竞争性比选响应文件

在2021年10月22日下午15：00时前不得开启

联系人:郭老师       电话：15998985521

监督电话：023-89021335

地址：重庆市南岸区四公里内环入口高速集团首讯科技大楼

参考格式

- 附件1

- 竞争性比选文件封面

（以下内容为示例）

（正本或副本）

东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）

竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 附件2

- 竞争性比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）的竞争性比选邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表竞争性比选响应单位 （竞争性比选响应单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本一份。

我方愿以人民币：              元（大写              元）的报价总价，按照竞争性比选文件的要求，承担本次竞争性比选文件要求的设备。

据此函，签字代表鲜布同意如下：

1、竞争性比选响应单位将按竞争性比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争性比选响应单位已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争性比选响应单位同意提供招标人可能要求的与其竞争性比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低报价的竞争性比选响应或收到的任何投标。

4、与本竞争性比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争性比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争性比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

- 附件3

- 报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争性比选文件中所有文件后，我司对东南公司、渝广梁忠公司柴油发电机组采购及服务项目（第二次）竞争性比选响应报价如下：

报价采用表格形式，见“设备清单”

附件4  公司资质材料

附件5  竞争性比选响应单位法定代表人及授权代表人身份证文件