重庆成渝高速公路有限公司

宋家沟救援基地内部道路及场地工程询价函

致：

根据公司2021年养护工作计划，拟开展宋家沟救援基地内部道路及场地建设工程施工。根据公司相关规定，现就本项目施工进行询价。

一、工程概况：

对宋家沟救援基地进出口道路进行扩宽改造，停车场地进行硬化处理，部分标志、标线的交安设施安装、施画等。

1、工程地点：G93成渝环线高速进城新宋家沟1号隧道东口右侧。

2、工期要求：

计划开工时间为2021年10月10日，总工期为30天。具体进场时间以询价人通知的为准。

3、工程内容：

(1)、根据现场条件及设计文件要求，对应各项目编制交通组织和施工组织方案。

(2)、施工内容主要包括场地进出口路面拆除、新建、扩宽，停车场地进行硬化处理，部分标志、标线的交安设施安装、施画等。

(3)、施工工艺及施工流程严格按照《G85银昆高速（重庆段）运营期定期检查、设计与监理服务项目宋家沟救援中心内部道路及场地施工图设计》实施。

(4)、工程内容详见《G85银昆高速（重庆段）运营期定期检查、设计与监理服务项目宋家沟救援中心内部道路及场地施工图设计》及报价清单(详见附件1)。

二、承包范围：包工包料施工全承包。

三、报价人资格要求

1、报价人必须具有独立法人资格；

2、具备高速公路养护甲级或公路工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业；

3、具有有效的安全生产许可证；

（报价时需提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件资料）

4、项目主要人员应具有相应的资格能力。

(提供项目经理、技术负责人、安全负责人的执业资格证书、职称证书及安全证书等复印件资料)

四、施工要求

严格按照《G85银昆高速（重庆段）运营期定期检查、设计与监理服务项目宋家沟救援中心内部道路及场地施工图设计》进行施工。

五、验收标准

验收标准：满足现行国家行业标准及规定要求和设计文件要求。

1、各种材料、设备进场时需提供产品合格证书或检验报告，经业主确认后方可使用。

2、工程的各道工序完工后，施工单位（即中标人）应对各道工序进行验收并做好图像资料、收方记录、隐蔽验收记录等，施工单位须按照业主计量支付规定申报计量。工程整体完工后施工单位需及时向业主提出申请验收，准备好工程验收文件、质检资料等；按照业主要求完成交工资料和结算工作。

3、施工单位需严格按照国家现行规范及标准规定、设计文件要求进行施工，如未达到要求，施工单位应无条件进行返工，直到满足规范要求为止。如因原材料或设备质量不符合要求，或施工质量不合格的，施工单位在业主规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准。返工后仍达不到的，由施工单位承担违约责任，业主将不予计量，一切责任和损失，由施工单位自行负责。

六、报价要求

1、报价要求：宋家沟救援基地内部道路及场地建设工程设定上限价为55.55万元（伍拾伍万伍仟伍佰元整），报价人不得等于或高于本上限价，否则按废标处理。

2、报价函包括：

（1）、报价清单（格式详见附件二）

（2）、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

（3）、为满足本询价函所需的拟投入的人员、设备情况表

以上报价函均需加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

3、报价说明：

（1）、业主提供的工程量清单为所有报价人报价的基础，报价人不得擅自更改。报价人需对清单中的各项填报综合单价，没有填报单价的项目其价格视为已含在其他项目中。综合单价应包括完成本询价函所涉及的驻地建设费、进出场费、转场费、资料费、人工费、材料费、机械设备费、车辆运输及通行费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、施工交通组织及交通维护费、安全措施费、管理费、检测费、利润及税金等费用，以及业主明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）、报价人须加强环保意识，做到文明作业、安全施工。 在生产过程中，报价人应严格遵守作业安全操作规范，必须给作业的所有人员办理足够的工伤保险或商业保险，若发生安全责任事故，由此造成人员的伤、残、亡，均由报价人自行负责并支付全部费用，其费用应含入相应单价中。

（3）、报价人自行承担作业人员的生活费及其相关费用, 按国家有关规定纳税，其费用应含入单价内。

（4）、安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取并在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。要求不低于工程造价的2%，报价人包干使用。

（5）、项目变更原则：工程内容与工程量清单有相同子项或类似子项，按合同单价执行；工程内容与工程量清单如有不同子项，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市系列工程计价定额（2008）以及相关配套文件执行；人工价格按施工时《重庆工程造价信息》执行；材料价格按施工时《重庆工程造价信息》执行，如《重庆工程造价信息》未涉及的材料，可参照广材网公布的同期市场价格执行，若《重庆工程造价信息》及广材网都未涉及的材料，由业主委托的第三方审计单位市场询价确定。

（6）、本工程合同为综合单价合同，在合同实施期间，工程量清单中的单价将不予调整。报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

（7）、在签定合同前我公司有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

3、安全文明生产费

本工程的安全文明生产费按照不低于工程总造价的2%单独计算。

七、投标报价保证金

1、投标报价保证金为人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）。

报价人需在提交报价函前以现金形式提交到重庆成渝高速公路有限公司财务（公司办公楼五楼），也可以转账的方式打入询价人账户，并将投标保证金回单（凭证）放于报价函内相，否则做废标处理。

账户：重庆成渝高速公路有限公司

开户银行：招商银行杨家坪支行账号：999004552210505

2、未提交投标报价保证金的单位的报价函按废标处理。

3、业主与中标人签订施工合同协议书后10个工作日内向未中标报价人退还投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

4、出现下列情况之一者，投标报价保证金将不予退还：

（1）、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按本询价函规定提交履约担保。

（2）、报价人不接受依据本询价函的规定对其报价文件中细微偏差进行澄清和补正。

（3）、报价人以他人名义投标报价、与他人串通投标报价、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

八、合同价款及支付方式

1、本项目采用清单报价的方式确定合同价款，根据实际完成工程数量进行结算。

2、本项目在工程完工后，经业主或监理验收合格的实际工程量办理结算，结算至实际工程造价的97％以　银行转账　方式支付给承包方，余3％留作质保金，质保金于工程交工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清（质保金不计息）。

3、报价人不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

九、安全责任和安全保证措施

1、安全责任：

（1）、安全管理工作由施工单位自行负责，施工单位应严格按国家及重庆市所规定的要求进行现场作业及安全管理，为作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若因施工单位原因发生安全方面的责任事故，由施工单位承担全部责任。

（2）、施工单位应严格按相关管理规定进行现场的施工安全管理工作，并接受业主及相关行业管理部门的监督检查。业主负责组织对施工现场安全生产检查；就发现各种安全隐患监督承包人及时处理、整改，并根据其违约情况向施工单位收取相应的违约金；追究施工单位未按规定施工作业、发生安全事故或人身损害、财产损失的违约责任并扣除相应的履约保证金。施工结束，由业主根据检查监督情况确认退还全部或部分履约保证金。

（3）、施工单位的施工作业人员和车辆在施工时，必须遵守上述各项施工作业管理规定，施工单位必须按国家规定为现场作业的人员和车辆购买相关保险，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（4）、施工单位必须落实各项安全防护措施，包括完善其作业人员的安全防护措施和保证收费站过往车辆及收费人员的安全的防护措施等。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（5）、加强各种材料的管理及施工过程管理，做好防火、防腐蚀、防止人员中毒、防止环境污染等工作。并自行承担由此所需的一切费用和责任。

2、安全保证措施：

（1）、施工中所需要的安全告示、安全标志、安全人员和安全维护必须符合相关规定，费用由施工单位负责。

（2）、如中标人违约造成安全事故，将依法追究责任。中标人未按照法律法规、相关规定、双方约定施工作业的，每次应向业主缴纳违约金500元至5000元，如未主动缴纳，由业主按违约金额双倍扣除履约保证金；发生安全责任事故造成人身损害、财产损失的，除承担国家法律、法规相关刑事、行政、民事、经济等责任外，乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十、履约保证金及违约责任

1、履约保证金

（1）、履约保证金金额：15000元。

（2）、履约保证金提交：由投标保证金自动转入。

（3）、履约保证金有效期：自业主与中标人签订的合同生效之日起至业主签发工程接收证书之日止。

（4）、履约保证金的使用：在本有效期内，因中标人违反合同约定的义务时，除在履约保证金额内进行违约处罚或赔偿外，给业主造成经济损失超出履约保证金的总额度时，中标人还须赔偿业主的经济损失。

（5）、履约保证金的返还：中标人全部完成并满足本询价函及合同要求的工期、质量、安全等相关内容后。

2、违约责任及违约责任处理

在履行合同过程中发生的下列情况属中标人违约，并按相应的违约处理：

（1）、中标人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（2）、中标人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（3）、中标人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

违约处理：立即解除合同并没收履约保证金。

（4）、中标人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

违约处理：中标人将承担1000元/天的拖延工期损失赔偿金。赔偿金达到履约保证金总额时立即解除合同。

（5）、中标人在缺陷责任期内，未能对业主所指出的缺陷内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按业主指示再进行修补。

违约处理：业主将没收履约保证金并扣留工程款项，用于另外安排单位维修修复。

（6）、中标人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

违约处理：业主将没收履约保证金并扣留已实施的工程款项，用于另外安排单位继续实施，待弥补完业主损失后，将结算的已实施的工程款项减去业主损失金额后的余额支付给中标人。

（7）、安全违约责任见本询价函第八条相关安全责任条款。

（8）、中标人不按合同约定履行义务的其他情况。

违约处理：视情况，解除合同并没收履约保证金。

⑼、 中标人发生以上违约情况时，被业主解除合同的，业主将取消该单位在我司的投标报价资格，并将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

十一、报价函的密封与递送截止时间

1、报价函应密封在一个封套内，在封套上应写明：宋家沟救援基地内部道路及场地工程报价函，密封处须加盖鲜章。

2、2021年9月30日11：00时为报价截止时间，报价函必须在此时间之前送达重庆成渝高速公路有限公司一楼信访接待室，逾期送达的报价函将不予受理。

十二、报价开启及中标：

1、报价函的开启、评审工作由询价人组织实施，报价人须到场参与当面开标。询价人不对未中标原因做出解释，同时不退还报价文件，本询价函将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

2、中标人的选择：在满足本询价函要求的基础上，按照经评审的最低投标价法选为中标人，不满足本询价函要求的报价文件，按废标处理。

3、现场开标日期为2021年9月30日上午11时05分，开标地点重庆成渝高速公路有限公司一楼信访接待室。

十三、中标人选择

在满足本询价函要求的基础上，按照经评审的最低投标价法选择中标单位。

联系人：陈景利

电话：89063817；13368309991   传真：89063801

重庆成渝高速公路有限公司

2021年9月23日