渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路

房建工程施工图设计文件审查

竞争性询价文件

重庆渝湘复线高速公路有限公司

2023年3月

目  录

一、竞争性询价函

（一）项目概况

（二）工作内容

### （三）报价人资格要求

（四）最高限价及报价方式

（五）评审办法

（六）报价文件要求

（七）报价文件的递交

（八）竞争性询价文件发布媒介

（九）联系方式

二、合同条款及格式

三、报价文件格式

- 竞争性询价函

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路

房建工程施工图设计文件审查竞争性询价函

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路（以下简称“本项目”）项目业主为重庆渝湘复线高速公路有限公司（以下简称“询价人”），为完成本项目房建工程施工图设计文件审查，现询价人对本项目房建工程施工图设计文件的审查进行竞争性询价，竞争性询价相关事项如下：

一、项目概况

本项目全长 280.072km，包含三段工程，分别是：渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程、武隆至道真（重庆境）高速公路。沿线布局 8 对服务区（其中包含南川黎香湖、彭水阿依河、酉阳龚滩古镇三对重点打造服务区）、3 处管理分中心、21 处收费站、4 处养护工区、3处隧道管理站、1 处隧道应急救援中心和 3 处交通安全执法管理营房（数量、面积及位置暂定），加油站16处，综合交通执法管理用房建筑面积暂定3000 m2（建筑面积平均分配至渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）和彭水至酉阳高速公路一期工程），全线房屋建筑面积（含隧道设备用房等其他所有全部房屋设施）共约130575.20m2。

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）起于巴南区鹿角组团，经巴南区、南川区、于武隆区设水江北枢纽互通与渝湘高速（G65）相交，后至柏林坡后顺接彭酉高速，路线全长 157.254km。包含服务区 4 对（二圣服务区、南川黎香湖服务区、南川桥塘服务区、武隆芙蓉洞服务区）、养护工区 2 处（鸣玉养护工区、武隆南养护工区）、管理分中心 2 处（巴南管理分中心、武隆东管理分中心）、主线收费站 1 处、匝道收费站 9 处（二圣收费站、东泉收费站、白沙收费站、黎香湖收费站、鸣玉收费站、桥塘收费站、白马山收费站、武隆南收费站、武隆东收费站）、隧道管理站2处（白云山隧道管理站、武隆南隧道管理站）、隧道应急救援中心 1 处（彭水隧道应急救援中心）、交通安全执法管理营房 2 处（数量、面积及位置暂定）,加油站8处，房屋建筑面积（含隧道设备用房等其他所有全部房屋设施）共约70899.20m2。

彭水至酉阳高速公路一期工程起于彭水县靛水，与渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）终点相接，在酉阳县铜西枢纽与酉阳至沿河高速公路相接，路线全长 91.581 公里。包含服务区 3 对（彭水阿依河服务区、酉阳龚滩古镇服务区、酉阳乌江画廊服务区）、管理分中心1 处（摩围山管理分中心）、养护工区 2 处（阿依河养护工区、丁市养护工区）、匝道收费站 8 处（摩围山收费站、阿依河收费站、新田收费站、周家寨收费站、龚滩收费站、天馆收费站、丁市收费站、铜西收费站）、交通安全执法管理营房1 处（数量、面积及位置暂定）,加油站6处，房屋建筑面积（含隧道设备用房等其他所有全部房屋设施）共约46418.02m2。

武隆至道真（重庆境）高速公路起于 G65 渝湘高速斑竹林附近，在武隆中咀乡设中咀枢纽互通与渝湘复线高速相接，在渝黔界子母岩附近与贵州段相接，路线全长 31.237km。包含服务区 1 对（武隆芙蓉江服务区），匝道收费站 3 处（江口收费站、石桥收费站、浩口收费站），隧道管理站 2 处（江口隧道管理站）,加油站2处，房屋建筑面积（含隧道设备用房等其他所有全部房屋设施）共约13257.98m2。

各房建类型数量、各站点名称、位置及建筑面积以最终批复文件和施工图送审文件为准。

二、工作内容

1.比选范围：本项目房建工程施工图设计文件审查，包含但不限于服务区、管理中心、收费站、养护工区、隧道管理站、隧道设备用房、交通安全执法管理营房、综合交通执法管理用房、收费天棚、加油站站房及加油站天棚等。

2.合同段划分：1个合同段。

3.工作内容

本项目房建工程的建筑、结构、给排水、电气、通风、消防及节能等专业施工图设计文件审查，并出具施工图审查合格书。

服务周期：服务周期从收到送审图纸后15个工作日内完成施工图审查，并至施工图审查合格并报建设主管部门备案完成为止。

三、报价人资格要求

1.报价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照（提供有效的企业营业执照副本）。

2.报价人资质要求：具有施工图审查（房建一类）及以上资质（提供施工图审查机构认定书），列入重庆市住建委施工图审查机构名录（在有效期内）。

3.报价人基本业绩要求：报价人2020年1月1日(以审查合格书时间为准）至今，独立完成过1个房建施工图设计文件审查工作。（提供合同全本及审查合格书封面复印件加盖公章）

4.项目负责人资格和业绩要求：具有高级及其以上职称，2020年1月1日(以以审查合格书时间为准）至今，担任过1个房建施工图设计文件审查工作项目负责人。（提供身份证、职称证书、人员业绩证明材料：审查合格书封面及审查意见书签署页加盖公章）。

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象（提供网站截图）。

6.本次比选不接受联合体报价。

不满足以上条件的将被否决。

- 最高限价及报价方式

报价的最高限价：

| 工作类别 | 路段 | 建筑面积 暂定数量（平方米） | 单价限价 （元/平方米） | 总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房建工程施工图设计文件审查 | 巴彭路 | 70899.20 | 1.50 | 106348.80 | 对本项目房建工程（含建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、节能）施工图设计文件进行审查，房建工程包含但不限于服务区、管理中心、收费站、养护工区、隧道管理站、隧道设备用房、交通安全执法管理营房、综合交通执法管理用房、收费天棚、加油站站房及加油站天棚等。 |
|  | 彭酉路 | 46418.02 |  | 69627.03 |  |
|  | 武道路 | 13257.98 |  | 19886.97 |  |
|  | 合计 | 130575.20 |  | 195862.80 |  |
| 最高总限价（含税） |  |  |  | 元(大写：壹拾玖万伍仟捌佰陆拾贰元捌角零分） |  |
| 报价单价和总价保留小数点后两位，总价计算小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |

报价单价和总价不得超过最高限价，否则，报价文件将被否决。

报价单价与数量相乘不等于总价时，报价文件将被否决。

五、评审办法

采用经评审的最低价法。

在满足报价人资格要求和报价要求前提下，评审委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。当前三名出现报价相同时，按提供的业绩证明合同总价大的优先。

六、报价文件要求

1、报价文件包含内容如下：

（1）报价文件封面（需加盖报价人单位公章）

（2）报价文件目录（需加盖报价人单位公章）

（3）报价函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书（若有）

（6）报价人营业执照资料（需加盖报价人单位公章）

（7）业绩合同资料（需加盖报价人单位公章）

（8）其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）

（9）报价人施工图审查资质（需加盖报价人单位公章）

（10）报价人业绩资料（需加盖报价人单位公章）

（11）拟委任人员情况表（需加盖报价人单位公章）

（12）“信用中国”网站截图（需加盖报价人单位公章）

（13）其他资料（若有）（需加盖报价人单位公章）

2、报价文件的封装

（1）报价文件提供正副本各一份。

（2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。

（4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按询价文件的要求签章完善，禁止使用印章或签名章。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按询价文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

（5）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。

（6）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，并上报上级主管部门。

七、报价文件的递交

1.报价文件递交的截止时间为2023年3月21日9：30(北京时间)。

2.递交地点：重庆高速集团17楼重庆渝湘复线高速公路有限公司1702会议室，逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

3.开标时间： 2023年3月21日9:30（北京时间）。

八、竞争性询价文件发布媒介

本次竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/）及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）发布。

九、联系方式

询价人：重庆渝湘复线高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）17楼

邮  编：401121

联系人：张女士

联系电话：18290599170

2023年3月15日

二、合同条款及格式

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路

房建工程施工图设计文件的审查合同

建设单位：重庆渝湘复线高速公路有限公司

审查机构：

建设单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《重庆市建设工程勘察设计管理条例》；

1.2  住房和城乡建设部令第13号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

1.3  重庆市建委《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（渝建发[2013]557号）；

1.4 《重庆市城乡建设委员会关于加强施工图审查工作的意见》（渝建发【2008】158号）；

1.5  政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件，建设工程初步设计批复文件。

第二条  工程概况（详情见合同附件一）

2.1  工程名称：

2.2  工程建设地点：

2.3  工程类别：■房建工程；□市政工程；□岩土工程；□装饰工程；

2.4  施工图设计文件审查工作范围见表一打“√”者：

表一

| 专业及 专项 | 建筑 | 结构 | 给水 | 排 水 | 电气 | 通 风 | 消防 | 节 能 | 道路 | 桥 梁 | 海绵城市 | B I M | 智 能 化 | 人防 | 边坡基坑 | 方案评估 | 装饰 | 景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查 内容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5  工程建设费：   /   万元。

第三条  审查的主要内容

按照有关法律、法规和规章，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行审查；

3.1  是否满足国家和本市勘察设计文件编制深度要求；

3.2  是否符合《建筑工程初步设计批复》及附件（按规定不需要进行初步设计审批的项目应当符合建设工程初步设计备案文件或《建设用地规划许可证》及附件）；

3.3  地基基础、主体结构、边坡等附属工程结构设计是否安全；

3.4  是否符合工程建设强制性标准；

3.5  勘察设计企业资质是否符合有关规定；

3.6  签章是否符合有关规定；

3.7  其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第四条  建设单位应在 7 个工作日内向审查机构提供表二所列文件资料（打“√”者），并对其准确性、真实性负责。

表二

| 工程类别 资料名称 要求 |  | 建筑工程 |  |  | 市政工程 | 岩土工程 |  | 装饰工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居住建筑 | 公共建筑 | 工业建筑 |  | 边坡基坑工程 | 地基处理工程 | 室内 | 幕墙 |
| 1．建设工程政府相关文件 | 1份，复印件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2．初步设计消防设计审核意见（未纳入初步设计并联审批项目） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3．装饰工程消防设计审核意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．超限高层结构抗震设防专项审查意见（如有超限高层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 重大、复杂边坡支护设计方案专项论证意见（如有超限边坡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．施工图审查送审表(建筑工程) | 12份，盖章、原件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 7．施工图审查送审表(市政工程) | 6份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．施工图审查送审表（岩土工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．施工图审查送审表(装饰工程) | 9份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.消防设计基本情况表 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 11.节能设计基本情况表(公共建筑) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12.节能设计基本情况表(居住建筑) |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13.重庆市高层建筑工程结构抗震基本参数表（如有高层建筑） | 4份，盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.地质勘察报告（含审查合格书） | 1本，原件 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15.全套施工图文件 | 1套，非硫酸纸，与蓝图同比例，经校审，签署盖章齐全 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 16.结构计算书 | 1套，原件，经校审， 签署盖章齐全 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 17.建筑节能热工计算书 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 18.暖通热工计算书（如采用集中空调） |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 19.建筑专业CAD施工图、节能热工计算模型 | 1套，电子版光盘 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 20.原主体建筑设计单位对保证主体结构设计安全的认可意见 | 1份，原主体建筑设计单位盖章、原件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.原主体建筑设计单位对符合原建筑节能设计要求的认可意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.市外设计单位在渝备案证 | 1份，影印件，盖章 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 23. 审查机构认为需要的其它资料 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

注：1. 送审表中“设计单位基本情况”、“工程概况”内容由设计单位如实填写，其余内容由建设单位如实填写；

2. 涉及安全且工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程应单独填写送审表；

2.1建筑工程中如有附属的市政工程和（或）岩土工程，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

2.2工业建筑中如有居住建筑和（或）公共建筑，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

2.3市政工程中如有附属的建筑工程和（或）岩土工程，需按相应的工程类别提供对应的一切资料；

3. 高切坡、深开挖、高填方边坡工程应作支护方案可行性评估的需另行委托审查机构编制评估报告并提供一套边坡支护设计方案。

第五条  施工图审查机构应向建设单位交付表三所列资料及文件，并对其质量负责：

表三

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高边坡、深基坑支护方案可行性评估报告 | 3 | 图纸及资料按第四条要求提供齐全后(3)个工作日内完成 | 需另行委托 |
| 2 | 施工图审查意见（各专业） | 2 | 送审图纸及资料按第四条要求提供齐全后(15)个工作日内完成 | 电子文件 |
| 3 | 施工图审查合格书（全本，含审查结果表、送审表、审查意见书、反馈意见表及消防/节能专篇内容） | 4 | 待设计方对审查意见书作出满足要求的反馈意见表并改正施工图后(2)个工作日完成 |  |
| 4 | 施工图审查合格书（消防专篇） | 3 | 待设计方对审查意见书作出满足要求的反馈意见表并改正施工图后(2)个工作日完成 |  |
| 5 | 施工图审查合格书（节能专篇） | 3 | 待设计方对审查意见书作出满足要求的反馈意见表并改正施工图后(2)个工作日完成 |  |
| 6 | 在施工图底图上加盖审查专用章 | 1 | 待设计方按审查意见作出满足要求的修改后，与合格书同时 | 硫酸纸 |

- 收费标准及付费方式：

6.1 本合同审查费含税总额暂定为人民币       元（大写：       ）（详合同附件一），其中增值税税率6%，不含税金额为人民币        元，税额为人民币      元。最终按实际送审建筑面积据实结算。

6.2 在合同签字生效后，合同双方应同时履约；审查机构提交施工图审查意见后，建设单位应作好支付审查费的前期工作，待审查机构提交审查合格书并报建设主管部门备案完成后，提供真实、有效的增值税专用发票之后30个工作日内，建设单位应一次性支付当次的施工图审查费。

6.3  收费标准中没有规定的收费项目，由建设单位、审查机构另行议定。

第七条  建设单位、审查机构责任：

7.1  建设单位责任：

（1）建设单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，建设单位有义务积极配合审查工作，及时提供审图所需的相关资料，建设单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由建设单位承担。

（2）审查机构提交合格书后，因建设单位提交的资料错误或建设工程作重大修改、工程质量监督部门认为应对修改进行重新审查，需要审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费。

（3）建设单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款并重新收费。

（4）自收到审查意见书后，建设单位应督促设计单位在10日内完成审查意见回复。若超过10日应书面说明原因，但最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的（包括历次回复间隔超过2个月的），将视为审查终止，建设单位按合同约定支付审查费用，审查机构不再保留该项目所有审查资料。若要继续审查，双方应另行协商签订补充条款并重新收费。

（5）施工图设计文件审查完成后，建设单位领取合格书之前，应及时向审查机构提交或补充一套签署盖章完整的经审查合格的施工图设计文件存档。（施工图设计文件含设计单位签字盖章齐全并加盖有审查机构审查章的施工图蓝图、施工图光盘、结构计算书、结构计算模型光盘、建筑节能计算书、建筑节能模型光盘、暖通计算书、工程地质勘察报告、建筑工程初步设计批复等各完整一套文件）。

7.2  审查机构责任：

（1）审查机构在收到完整的施工图审查资料后15个工作日内提交施工图审查意见。甲方未按约定时间提交材料的，乙方有权顺延审查工期。

（2）审查机构应当根据国家与市（地方）有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。

（3）审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查。

（4）审查机构不得向第三方扩散、转让建设单位提交的图纸及经济技术资料。

第八条  违约责任

8.1 建设单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额0.5‰违约金支付审查机构；

8.2 审查机构由于自身原因未能按本合同约定的时间交付审查合格书，按每个工作日承担审查费的0.5‰的违约金支付建设单位，给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

8.3 由于审查机构的原因给建设单位造成较大经济损失时，乙方应承担与工程损失部分审查费相等的赔偿金。

第九条  其它约定事项

9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

9.2 本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，提交甲方住所地人民法院诉讼；

9.3本合同项下任何通知或各种送达，包括但不限于诉讼、仲裁、债权转让、催收等的送达，需以书面形式送达的，应送达至本合同列明的地址、电话，相关文书邮寄至本协议列明地址后即视为有效送达（无论签收与否）。

第十条 本合同自建设单位、审查机构签字盖章后，合同生效。审查机构提供审查合格书并报建设主管部门备案后，双方履行合同的义务即终止。

本合同一式 陆 份，建设单位 叁 份，审查机构 叁 份。

建设单位名称：（盖章）	审查机构名称：（盖章）

法定（委托）代表人：  	法定（委托）代表人：

邮政编码：	邮政编码：

电    话：	电    话：

联系地址：                        联系地址：

传    真：	传    真：

开户银行：	开户银行：

帐    号：                        帐    号：

签订日期：       年    月    日

三、报价文件格式

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真

（重庆境）高速公路

房建工程施工图设计文件审查

报价文件

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、报价人营业执照副本

五、报价人施工图审查资质

六、报价人业绩资料

七、拟委任人员情况表

八、“信用中国”网站截图

九、其他资料（若有）

一、报 价 函

致重庆渝湘复线高速公路有限公司：

- 我方已仔细研究了渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元/m2（¥           ）的单价及（大写）         元（¥           ）的总价报价（含税），完成渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意（各路段金额详见下表）。

| 工作名称 | 路段 | 暂定建筑面积 （平方米） | 单价 （元/平方米） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 |
| 房建工程施工图设计文件审查 | 巴彭路 | 70899.20 |  |  | 对本项目房建工程（含建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、节能）施工图设计文件进行审查，房建工程包含但不限于服务区、管理中心、收费站、养护工区、隧道管理站、隧道设备用房、交通安全执法管理营房、综合交通执法管理用房、收费天棚、加油站站房及加油站天棚等。 |
|  | 彭酉路 | 46418.02 |  |  |  |
|  | 武道路 | 13257.98 |  |  |  |
| 总报价合计（含税） |  |  |  | 小写： 元，(大写： ）。 |  |
| 报价单价和总价保留小数点后两位，总价计算小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在询价结果公示无异议后与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：1.需附上法定代表人身份证复印件；

2.如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真（重庆境）高速公路房建工程施工图设计文件审查相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：被授权人的身份证复印件

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：报价人需附被授权人的身份证复印件。

四、报价人营业执照副本

注：报价人应提供有效的企业营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）。

### 五、报价人施工图审查资质

注：报价人提供施工图审查机构认定书复印件。

- 六、报价人业绩资料

| 序号 | 业绩名称 | 业绩规模 （建筑面积m2） | 审查项目的总投资（万元） | 审查范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |

注：1.本表后按表中顺序依次附相应的业绩证明材料（提供合同全本、审查合格书封面及相关页复印件加盖公章）；

- 报价人提供2020年1月1日至今已完成的业绩填入本表中。

- 七、拟委任人员情况表

- A、拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称或专业技术执业资格 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各报价人依据本项目的难易程度，自行考虑。

- B、项目负责人资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的与本项目相关主要业绩（规模、工作内容） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |

- 注：1、本表人员应与“A、拟委任的主要人员汇总表”中所列人员相一致。

- 2、报价人需提供相应人员的工作经历，身份证、职称证、注册证书（若有）的彩色复印件，所提供的审查合格书封面及审查意见书签署页应能反映报价人拟委任的项目负责人的业绩，业绩应满足询价人在本文件中对项目负责人所要求的的各项指标。若无法反映以上业绩指标，报价人还需提交业主出具的能反映所要求的各项业绩指标的证明材料，否则其业绩将不予被认定，资格审查不予通过。

- 3、同时，报价人还需提供项目负责人与其单位的劳动关系证明资料，加盖公章。

- 4、以上文件均应加盖报价人公章。

八、“信用中国”网站截图

注：报价人提供“信用中国”网站截图。