渝湘高速公路复线（巴南至彭水段、彭水至酉阳段、武隆至道真（重庆段））高速公路项目交工验收工程质量检测PYJG合同段招标公告

1.招标条件

渝湘高速公路复线（巴南至彭水段、彭水至酉阳段、武隆至道真（重庆段））高速公路项目（以下简称“本项目”）已由重庆市发展与改革委员会以渝发改交[2017]1379号、渝发改交[2019]1035号、渝发改交通[2020]158号（工可批复）；重庆市交通局以渝交路[2019]78号、渝交路[2019]79号、渝交路[2020]70号（初设批复）；渝交路[2020]107号、渝交路[2020]106号、渝交路[2020]126号（施工图设计批复）批准建设。项目资金已落实，项目业主为重庆渝湘复线高速公路有限公司，招标人为重庆渝湘复线高速公路有限公司。项目已具备招标条件，现委托重庆国际投资咨询集团有限公司对渝湘高速公路复线（巴南至彭水段、彭水至酉阳段、武隆至道真（重庆段））高速公路项目交工验收工程质量检测PYJG合同段进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1建设地点：彭水县、酉阳县

- 2.2 项目概况与建设规模：

重庆彭水至酉阳高速公路一期工程项目（以下简称“彭酉路”），起于彭水县靛水，止于酉阳县铜西，接酉沿高速，全长91.58公里，概算总投资164.33亿元，采用双向四车道、设计时速80公里/小时标准建设，桥隧比73.86%；全线特大桥2464.1米/2座，大中桥11705.315m/44座；特长隧道24050m/6座，长隧道25679.5m/14座，中、短隧道3745m/6座；涵洞及通道71座；天桥5座；设互通式立交7座；分离式立交5座；设匝道收费站8处；服务区3处；路段管理分中心1处、养护工作2处。项目开工时间2021年1月18日，项目计划通车时间2024年7月。

2.3 本次招标的合同金额：约1210万元。

2.4 招标范围：本项目交工验收工程质量检测工作，对本合同段桩号范围内的路基（含路床交验）、路面、桥梁（含桥梁荷载试验检测）、隧道、交通安全设施、全线绿化、站房及附属设施进行交工验收前的质量检测服务；对本项目的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告。

合同段划分如下：

| 合同段 | 项目名称及桩号 | 工作内容 | 建安费 （亿元） | 服务周期 | 计划交工时间 | 属地区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYJG | 重庆彭水至酉阳高速公路一期工程项目 | 对本合同段桩号范围内的路基（含路床交验）、路面、桥梁（含桥梁荷载试验检测）、隧道、交通安全设施、全线绿化、站房及附属设施进行交工验收前的质量检测服务；对本项目的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告。 | 128.3 | 自合同签订之日起至项目取得交工验收证书之日止 | 按甲方要求根据项目进展情况分部实施 | 彭水县 酉阳县 |

2.5工作内容：按照《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）规定的检测项目进行检测。外观检查按照《公路工程质量检验评定标准》的要求进行逐个检查,并留下全面完整的视频图片资料。检测工作包含路基（含路床交验）、路面、桥梁（含桥梁荷载试验检测）、隧道、交通安全设施、全线绿化、站房及附属设施交工验收工程质量检测服务；组织其编制的交工检测的交通组织方案、检测方案以及检测结果报告的相关评审会；对本项目的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对需要整改落实的处治结果进行复查，并出具整改情况复查报告，对于《高速公路项目交工检测质量不符合项清单》（交安监发〔2015〕171号）中的不符合项应重点检查。

2.6 服务周期:

自合同签订之日起至项目取得交工验收证书之日止，按招标人要求根据项目进展情况分部实施。

3.投标人资格和业绩要求

3.1本项目招标实行资格后审，投标人须具备以下资格条件：

3.1.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

3.1.2被交通运输主管部门评定为公路工程试验检测综合甲级和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项的工程试验检测机构，且等级证书在有效期内。

3.1.3.具有省级及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书。

3.2投标人业绩要求：

| 合同段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| PYJG | 投标人近5年（2017年1月1日起至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目，且每个项目的合同额不少于400万元。 |

3.3本次招标共分为4个合同段（BPJG1、BPJG2、PYJG、WDJG），投标人可同时参与4个合同段投标，但仅可中取一个合同段(若投标人在两个及以上合同段评标综合得分最高，则选取招标限价金额最高的合同段作为第一中标候选人）

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5投标人不得与所投合同段的施工、监理、设计及试验检测服务单位存在如下关系：具有投资参股关系，具有隶属关系或者其他利害关系且可能影响招标公正性，同一母公司的子公司，单位负责人为同一人。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对同一合同段投标。否则，相关投标均无效。

本项目采用PPP模式投资建设，各交工检测标段对应的总承包单位、施工单位、施工图设计单位、监理单位、中心试验室如下：

| 标段 | 总承包部、施工单位 | 设计单位 | 监理、中心试验室单位 | 工地试验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PYJG | 中铁建重庆投资集团有限公司 中铁十一局集团有限公司 中铁二十局集团有限公司 中铁二十四局集团有限公司 中铁二十五局集团有限公司 中国铁建大桥工程局集团有限公司 中交第二公路工程局有限公司 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 北京交科工程咨询有限公司 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 重庆中铁建筑工程质量检测有限公司 中铁建港航局集团工程检测有限公司 福州建通工程试验检测有限公司 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 中铁建科检测有限公司 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司试验检测中心 |

4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、补遗文件等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提处疑问，提问时间从本公告发布至20220925，17:00:00（北京时间）前。

4.3 招标人应于20220927，17:00:00（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为20221013，09:30，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://112.35.165.219:8088/PMS/jsp/business/cccc/login.jsp）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆渝湘复线高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：王老师

电  话：023-89136372

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭老师

电话：023-67590752