白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询委托询价公告

根据白马乌江大桥建设需要，我公司拟委托相关单位开展白马乌江大桥缆索吊装系统设计计算复核咨询工作。

一、项目基本情况：

白马乌江大桥工程位于白马坝址下游约1km处。大桥采用主跨230m钢管混凝土拱桥，桥梁全长261m，主跨230m。根据白马乌江大桥施工组织设计桥梁钢管拱采用缆索吊进行钢管拱吊装工作，本次咨询服务，主要是复核该缆索吊装系统的设计成果符合性及相关建议。

二、服务工作内容：

（一）地质资料复核；

（二）设计成果验算；

（三）咨询报告编制（含复核验算过程）；

（四）组织咨询审查会。

三、服务工作要求：

（一）提交《白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查报告》；

（二）组织白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查会。

四、合同周期及进度

（一）合同周期

合同签订之日起至完成《白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查报告》和组织白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查会工作止。

（二）进度

合同签订后在获得业主相关必要要件后10个工作日提交《白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查报告》，提交报告后5日内组织白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查会。

五、报价单位有关要求

本次招标要求报价单位同时具备以下资格：

（一）投标人须具有独立法人资格，具备增值税一般纳税人资格；

（二）具有公路工程咨询专业资信甲级资质；

（三）投标人应取得质量管理、环境管理、职业健康体系认证书；

（四）业绩要求：近五年内（以业绩合同签订时间为准）至少承担过一座主跨≥200m钢结构桥梁的咨询审查或设计项目；

（五）参加政府、企业采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、报价组成

本项目投标报价为总价包干（投标人自行考虑相应风险费用）。包含但不限于服务费、差旅费（含交通费、住宿费、伙食补助费）、材料印刷费、管理费、审查会务费、税金等服务工作全过程的一切费用。

七、支付方式、时间

（一）结合项目具体情况，经双方友好协商，本项目合同总金额（包干价）为：人民币        整（￥        元）。

（二）合同签订后支付合同额20%，提交咨询报告并组织召开咨询审查会后支付80%。

注：支付款项前，乙方应提供相应金额合法的正规发票（增值税专用发票）。

八、注意事项

（一）请于2023年2月23日下午15：00前将有关资料和报价函密封送达重庆白马航运发展有限公司工程部（重庆市武隆区白马镇六方坪）。

（二）联系人：张先生   联系电话：023-77710199

九、报价文件要求

（一）本项目总价最高限价为人民币 210000.00 元整（￥ 21 万元）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。

（二）报价文件装订采用A4纸幅面（图纸表格除外），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

（三）报价文件里应包含资质证明、法定代表人身份证明及授权委托书、投标报价函、业绩证明（合同关键页）、咨询服务方案或大纲。

（四）报价文件正本 1 份，副本 1 份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

（五）报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询服务项目，报价文件在2023年 2 月 23 日 15 时 00 分前不得开启。

十、评审办法

本项目采用综合评估法。按照本公告规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票确定。

十一、评分标准(综合评估法）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50分 | ①对所有有效投标报价进行算术平均，所得的算术平均值作为评标基准价。 评标基准价：所有通过初步评审的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的，取算术平均值。 ②投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得50分；每上浮1%扣0.6分，依此类推；每下浮1%扣0.3分，依此类推；不带整数的按插入法计算，结果保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术部分 （30%） | 10分 | 对项目的认识： 横向比较资料完整性及技术文件体现出的对本项目认识程度，进行评分。 优得10-8分；中得8-6分；差得6-0分。 |
|  |  | 15分 | 技术方案： 横向比较报价文件中对该项目的服务技术方案（或大纲），从方案可行性、合理性、咨询服务完整性等方面进行评分。 优得15-12分；中得12-9分；差得9-0分。 |
|  |  | 5分 | 项目服务质量、进度保障措施： 横向比较对项目实施的质量、进度保障措施进行评分。 优得5-4分；中得4-3分；差得3-0分。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 10分 | - 合同业绩： - 近五年内（以业绩合同签订时间为准）至少承担过一座主跨≥200m钢结构桥梁的咨询审查或设计项目的，每有1个得2分，该项最多得10分。 |
|  |  | 10分 | 投入人员： 横向比较对项目投入人员的专业技术人员进行评分。 优得10-8分；中得8-6分；差得6-0分。 |

备注：以上所有证明材料均需提供复印件，并加盖公章，统一装订入报价文件

附件1

报价函

致：重庆白马航运发展有限公司

经技术研究，我方决定参与报价。

- 我方愿意按照询价文件规定的各项要求，开展白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询服务工作，总报价为人民币      元（大写：        ）。报价服务内容包括：提交《白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查报告》及组织白马乌江大桥缆索吊装系统设计咨询审查会。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的各项要求开展相关工作，并按期完成。

3、联系人：   ，联系方式：     。

单位名称：

年  月  日