高速公路隧道照明灯具机械化清洗设备合作研发单位竞争性比选公告

本项目高速公路隧道照明灯具机械化清洗设备合作研发准备组织实施，因高速集团无相应合格供方库，故重庆首讯科技股份有限公司计划以公开竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为高速公路隧道照明灯具机械化清洗设备合作研发项目。

1竞争性比选内容：

1.1高速公路隧道照明灯具机械化清洗技术研发

（1）根据前端设备所获得的信息检测出隧道顶部或侧部的照明灯具，而后通过算法确定灯具在三维空间的位置，完成隧道灯具识别、定位技术的研究。

（2）通过前端设备采集的隧道内照明灯具及障碍物的相对空间位置、照明灯具的尺寸及安装角度等，结合机械臂自身长度、实时行车速度等相关参数，算出机械设备的完整清洗及避障轨迹，完成障碍预警及避让技术的研究。

（3）充分考虑照明灯具表面物理特性及清洗作业过程中软硬件配合的时效性等问题，结合现有成熟的带电设备清洗技术，完成隧道照明灯具自动化清洗流程的研究。

（4）为应对高速公路隧道的不确定性和系统的紧急情况，完成紧急情况下的安全性研究。

1.2高速公路隧道照明灯具车载清洗设备集成制造

（1）完成车载清洗设备可拆卸上装部分硬件设备及驾驶舱内设备选型、采购及集成。上装部分由举升平台、液压动力单元、发电机组、高压蒸汽清洗及空气烘干系统、电气控制系统、智能感知控制系统等部分组成；驾驶舱内设备主要由清洗状态显示系统、辅助控制系统等部分组成。

（2）完成车载清洗设备车载清洗设备上装部分软件控制部分开发。主要涉及的核心软件模块包括：灯具的检测及定位、喷头的轨迹规划、机械臂的运动控制。

1.3功能要求

整套设备具备灯具自动识别、定位及清洗，障碍物自动识别、定位及避让，并具备作业位置偏移预警及自动纠偏等功能，驾驶舱内配备可视化终端界面，能清晰、完整地看到整个清洗作业过程，并配备人工校正作业功能。清洗车采用能自动控制行车速度的新能源汽车且能保持行车速度在不大于5km/h时能进行正常清洗作业。设备处于静置状态时，上装部分采用箱体式安全防护罩覆盖。设备配备防撞标识等警示装置。整套设备满足国家相关规范要求。

注：具体要求及指标详见询价文件。

2、研发周期要求：（1）研发阶段：2020年9月16日至2020年11月30日，并在9月30日前提交研发报告；

（2）设备生产阶段：2020年10月15日至2020年11月30日，并在期限内提交合格产品；

（3）产品试运行阶段：2020年12月1日至2020年12月20日，试运行地点由采购人指定（重庆市高速公路隧道）。

（4）研发资料成果交付阶段：2020年12月20日至2021年3月20日，并在期限内提交相关专利申请证明、软件著作权、各项检测报告以及相关研发过程资料。

3、竞价人应装订、递交竞标竞争性比选响应文件。

二、竞价人资格要求：

1、报价人为独立法人，具备有效的营业执照，提供营业执照副本复印件并加盖报价人公章。

2、报价人必须具备机电一体化方向相关专利或自动化方向相关专利或软件著作权，并提供相应有效证书复印件。

3、企业注册资金不低于1000万元。

4、单位负责人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、子公司及存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报价。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为全费用综合单价。竞价人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票。因竞价人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞价人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

竞价人应按照比选人要求，及时向比选人开具符合税务制度的增值税专用发票。因竞价人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞价人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）本项目最高总限价为：995205.00元（大写：玖拾玖万伍仟贰佰零伍元整）。

注：竞价人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标。

2、本次竞争性比选响应文件的组成：

按比选文件格式编制。

3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

评标办法：本项目采用经评审的最低价法，推荐1名中标候选人。如出现最低价相同时，则进行第二轮报价。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞价人，从2020年9月9日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集

团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆首讯科技股份有限公司大楼307办公室（重庆市南岸区四公里内环入口200米处）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年9月 15日下午 14 时 00 分。

（五）各竞价人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

将其密封到一个封套中，在封套上写明高速公路隧道照明灯具机械化清洗设备合作研发竞争性比选响应文件在2020年9月15日下午14：00时前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞价人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：王显鹤    举报电话：023-86331380

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆首讯科技股份有限公司

地址：重庆市南岸区四公里内环入口200米处

联系人：张老师      电话：18580877583