遂宁大沙坝作业区一期工程等三个港口项目

建设经营策划方案编制

询价函

致：

根据集团公司安排，拟对重庆渝北洛碛作业区一期、重庆云阳复兴作业区和遂宁大沙坝作业区一期三个港口项目的建设经营策划方案进行询价。如有意愿，请贵公司积极响应并复函。现就有关事项作如下说明：

一、项目名称：遂宁大沙坝作业区一期工程等三个港口项目建设经营策划方案编制

二、工作内容：

1、根据各港口作业区的建设规划，结合其地理位置、周边交通布局和当地产业现状，确定各港口的功能定位和发展路线，制订各港口的泊位以及配套设施的建设方案，并进行投资匡算；

2、深入调研港口腹地经济产业发展基础和规划，分析腹地经济产业对港口的运输需求，确定各港口经营货物品种和预测吞吐量；

3、专设章节对各港口运营成本和收入进行测算，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、总投资收益率等财务指标，分析其经济效益；

4、识别和分析各港口可能存在的投资风险，包括政策、市场、财务等方面，提出合理的应对措施；

5、归纳总结，提出存在的问题和有效的建议。

三、资质和业绩要求：

1、资质要求：同时具备水运行业工程咨询甲级资信证书、工程设计综合资质甲级资质证书、工程勘察综合类甲级资质证书。

2、业绩要求：具备近5年水运行业工程投资咨询业绩（应包括内河港航工程）。

四、编制周期：60天内提交初稿，专家评审后10日内完成最终方案。

五、报价文件要求：

1、本项目采取总价包干合同。应包含为完成本项目所有工作所需费用。

2、本项目最高限价为70.794万元，请报价单位注意报价不得高于或等于此限价，否则报价将被否决。

六、评审方式：本项目采用综合评估法。

七、支付方式：签订合同之后支付合同价款的20%，提交初稿之后支付合同价款的30%，完成最终方案之后支付合同价款的50%。

八、报价文件的组成说明：

1、报价人营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书、资质证书、业绩证明、财务状况证明（以上资料提供复印件加盖鲜章，原价备查）；2、近5年水运工程类咨询项目获奖证明、项目工作人员获得的工程类职称证书；3、本项目的编制工作大纲（应包含但不限于：①对本项目的理解与解读；②对项目工作重点、难点的分析和解决方案；③工作时间与进度计划，项目实施及质量的保障措施。）；4、报价清单。

九、报价文件的递交：

1、请报价人在2020年9月11日11点前以密封形式将报价文件一式两份报送重庆航运建设发展（集团）有限公司（地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星B座23楼发展经营部，联系人：韩女士，联系电话：023-89076069）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价单位不予受理。

重庆航运建设发展（集团）有限公司

2020年9月4日