项目名称：渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选文件

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

2022年8月

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选公告

本次系对渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务准备组织实施，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司。竞争性比选由比选人自行组织。根据国家相关法律法规相关规定，本项目计划以竞争性比选方式确定手续办理单位，具体情况如下：

一、项目基本情况：渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目2个点位。

二、比选范围：比选范围为渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目建设、营运手续办理（主要包括但不限于经信委批复、防雷、消防、市场监督管理局、环保、危化、气体充装证等直至营业前的手续办理工作）。

三、比选申请人资格要求：

1、资质要求：具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2、业绩要求：2018年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）内比选申请人独立完成过1个加气站或加油站手续办理项目业绩。

注：须提供合同协议书复印件并加盖比选申请人单位公章。

四、服务期及服务地点

1、服务期：60日历天/站点（前期报建30日历天/站点；验收含营业手续30日历天/站点）。

2、服务地点：渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站共计2个点位。

五、项目限价：本次比选的最高限价为：总限价25.2万元，报价人总报价不得超过项目业主发布的最高限价，否则按否决投标处理。 报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

六、比选响应文件组成

比选响应文件包括商务技术文件和报价文件两部分。各比选人应提交正、副本各一份。 比选响应文件（商务技术文件与报价文件）须按以下的要求填写规范并装订成册：比选响应文件以比选人提供的格式填写，装订成一册，密封到一个封套中，并在封套上写明《渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务》竞争性比选响应文件，密封完好并在封口处加盖公章。比选响应文件应按如下顺序依次装订：

- 第一卷： 商务技术文件

- 1、法定代表人身份证明或授权委托书

2、比选申请人基本情况表

3、竞争性比选申请人营业执照复印件

4、比选申请人业绩资料（须提供合同协议书复印件并加盖比选申请人单位公章）

5、技术文件

第二卷：报价文件

1、报价函

2、站点前、后期单价报价表

（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

七、评价办法：

本次比选采用综合评估法。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 |  | （1）竞争性比选响应文件按照竞争性比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）竞争性比选响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选申请人的单位章齐全，符合竞争性比选文件规定； （3）比选申请人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）比选申请人未提供虚假资料； （5）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额），竞标单价、总价不高于比选人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （6）比选申请人没有围标串标行为。 |  |  |  |
| 详细评审 |  | 评审因素 评分值 ### 竞标报价： 70分 商务部分： 10分 技术部分 20分 a. 对项目的认识 5分 b．工作大纲 10分 c．周期保证措施 5分 |  |  |  |
| 澄清 |  | 发生以下任一情形的，作否决处理： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |  |  |  |
| 视为竞标人相互串通投标的情形 |  | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，做否决处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同比选申请人的竞争性比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （5）不同比选申请人的竞争性比选响应文件相互混装； |  |  |  |
| 评审因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |  |
| 序号 | 评审 因素 |  | 评审因素评分值 |  |  |
| 1 | 商务部分 |  | 10分 | 1、业绩要求（10分）：2018年1月1日至比选截止日（以合同签订时间为准）内比选申请人独立完成过1个加气站或加油站的手续办理项目业绩得5分；每增加一个独立完成的加气站或加油站的手续办理项目业绩得2分。本项最多得10分。 |  |
| 2 | 技术方案 |  | 5分 | 对项目的认识：对项目的背景、建设条件、报送职能部门的重点有充分的了解和认识得满分，否则酌情扣减，直至扣完为止。 |  |
| 3 |  |  | 10分 | 工作大纲：方案合理，工作大纲任务明确，成果具有可靠性得满分，否则酌情扣减，直至扣完为止。 |  |
| 4 |  |  | 5分 | 周期保证措施：项目组织合理，管理体系完善，有可靠的周期保证措施可得满分，否则酌情扣减，直至扣完为止。 |  |
| 5 | 竞标价 |  | 70分 | 竞标价的确定：竞标价＝报价函文字报价 |  |
|  |  |  |  | A、最高限价为：总限价25.2万元。 B、竞标价得分的计算程序： （1）有效竞标价的确定：不大于最高投标限价A的竞标报价，高于最高投标限价的竞标报价按否决处理，不予进一步评审，并不参与评标基准价的计算。 （2）投标基准价（D）的计算： a．有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价（D）； D．有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价（D）； （3）当投标人竞标价等于D时得满分（70分），每高于D一个百分点扣0.2分，每低于D一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 竞标价得分用公式表示如下： n 式中：F1=竞标价得分； F=70； D1=投标人的竞标价； D=评标基准价。 若D1D，则E=0.2；若D1<D，则E=0.1。 注：计算时均需保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 中标候选人最终得分 |  |  | 投标人评标得分＝综合得分（商务得分+技术方案得分+竞标价得分） |  |  |
| 6 |  |  | 评标结果 |  | 项目评标采用综合评估法，对通过初步评审的比选申请人按照综合得分由高到低的先后顺序，推荐3名候选人，不足3名则按相应家数推荐候选人。 |

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选公告发布时间：2022年8月11日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（http://43.240.249.108:8088）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2022年 8 月 11 日至2022年 8 月 16日 9 时00分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号。

（四）竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2022年 8月 16 日 9 时00分（北京时间）。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。

（七）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选响应性文件

在2022年 8 月 16 日 9 时00分前不得开启

（八）联系方式

竞争性比选人：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

地  址：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号

联系人：夏老师

电  话：023-81398897

- 合同

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

合

同

甲方：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

乙方：

签定日期：    年    月

委托人：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司（以下简称甲方）

设计人：                                （以下简称乙方）

经公开询价，确定由乙方承担重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务。甲、乙双方在平等、自愿，经友好协商，就下列事项达成一致意见，订立本合同。

第一条  委托事项

甲方就渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务事宜，委托乙方对LNG加气站报建手续、验收手续和营业手续代为办理；乙方接受甲方委托，担任甲方代理人，根据合同的约定依法履行代理职责。

第二条  委托代理权限：全权代理。

第三条  委托方的义务

甲方应如实向乙方介绍手续办理事宜相关情况并及时提供手续办理事宜所需材料，同时应适时参与手续办理过程的协调事宜，对甲方介绍情况及提供材料不真实、不及时造成的后果，乙方不承担责任。

第四条  受托方的义务：

乙方在承办业务过程中，应遵守法律、法规和各项规章，严守职业道德，勤勉尽责，切实维护甲方合法权益，并依法为甲方保守秘密，及时告知甲方手续办理事宜的相关进度和问题。

第五条 代理费用：

甲方向乙方支付代理费共计：人民币     元（大写：     ）人民币；共分为两个阶段付款，每个阶段取得相应办理手续后付款。其中一阶段施工前期报建手续办理费（合同金额的50%）人民币     元（大写：     ），二阶段竣工后专项验收及营业手续办理费（合同金额的50%）人民币     元（大写：     ）；在手续办理过程中所产生的由国家机关、事业单位收取的费和税由甲方另行承担。

第六条 委托办理时限要求

加气站手续办理分施工前期报建手续和竣工后专项验收及营业手续2个阶段，乙方应在甲方书面通知（以快递形式寄出书面通知时间为准）乙方启动手续办理之日起30天内完成报建手续的办理；自本合同约定加气站工程完工之日（以竣工四方会签单上的竣工时间为准）起30天内完成验收手续（含营业手续）的办理，在此过程中如遇不可抗力或甲方原因延误办理时间，办理时间顺延或双方另行商定。

第七条 支付方式及账号

1、代理费分2次支付，乙方按时完成一阶段的手续办理，乙方应当每次在甲方付款前，向甲方提供等额有效的增值税专用发票及相关办理手续批复的原件，否则甲方可以拒绝付款，且甲方因此延期付款的，不承担违约责任。

围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务项目

| 序号 | 手续名称 | 数量 | 付费额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续前期报建 |  |  |  |
| 1 | 高速公路综合能源站布点规划编制 | 1项 |  |  |
| 2 | 安全预评价 | 1项 |  |  |
| 3 | 环保预评价、防雷设计审查 | 1项 |  |  |
| 4 | 消防审查 | 1项 |  |  |
| 二 | 围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续后续验收 |  |  |  |
| 1 | 压力容积、管道检验及使用证办理 | 1项 |  |  |
| 2 | 防雷检测及验收、环保验收 | 1项 |  |  |
| 3 | 消防验收 | 1项 |  |  |
| 4 | 安全评价报告、站点竣工验收 | 1项 |  |  |
| 5 | 场站综合应急预案备案 | 1项 |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |

2、乙方指定收款账户

账户名：

开户行：

账号：

第八条 合同的生效和期限：合同自甲、乙双方签字盖章之日生效，至手续办理事宜完毕之日终止。

第九条 违约事项：

1、非因乙方违约，甲方无故单方解除合同的，甲方应严格按照合同的约定按照完成阶段支付代理费用；

2、乙方无故单方解除合同的，应退还已收取的全部代理费用，未收取的，甲方不再支付，并向甲方支付本合同第五条约定总金额20%的违约金；

因乙方原因逾期未完成任一阶段手续办理事宜，每延迟1个工作日，按人民币500元/天支付违约金，乙方承诺，甲方有权选择可在应支付的办理费中抵扣违约金，累计延迟超过30个工作日或乙方第一个报建阶段都没有按期完成的，甲方有权单方终止本合同，并不支付任何费用，且乙方应向甲方支付本条约定违约金，若因此对甲方造成任何损失的，由乙方负责全额赔偿（包括但不限于律师费、保全费、鉴定费、公证费、专家咨询费等全部费用）。

第十条合同争议的解决

因对本合同的理解和履行发生的争议，双方应本着公平合理和诚信原则友好协商解决；若协商不成，则可依法向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十一条 其他事项

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行签订书面合同，补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等效力。

2、乙方应提供合法经营的营业执照并加盖公章作为本合同的附件。

3、双方相互发出或者提供的所有通知、文件、资料、法院各类诉讼文书等，均以本合同所列明的地址通过EMS送达后即视为有效送达，双方如有变更，变更方应提前5个工作日书面通知对方。否则，对方按变更前地址送达后即视为有效送达。同时，若对方拒绝接收上述文件的，仍视为已有效送达。

以下为签字页

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人:                     或委托代理人:

部门负责人：

经办人：                          经办人：

开户银行：

银行帐号：

联系地址:                         联系地址:

联系方式：                        联系方式：

签订日期：   年    月    日       签订日期：   年   月   日

# 渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务合同

# 之廉政合同

甲方：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司（以下称甲方）

乙方： （以下称乙方）

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好项目手续办理服务中的党风廉政建设，保证项目手续办理服务工作高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 经甲乙双方协商，特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程管理规章制度。

（3）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关部门的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损坏甲方利益。同时必须对监理单位和监理工程人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（6）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级举报。甲方和工程监理单位均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检查机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工后止。

7．本合同作为设计合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力，合同双方签署立即生效。

8．本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份。

以下为签字页

甲方:                                乙方:

法定代表人                           法定代表人

或授权代表人：                       或授权代表人：

部门负责人：

经办人：                              经办人：

签订日期：   年   月    日        签订日期：   年   月   日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选响应文件

比选申请人：                   （盖单位公章）

2022年  月  日

目 录

第一卷 商务技术文件………………………………………………………**

1、法定代表人身份证明或授权委托书 …………………………………**

2、比选申请人基本情况表…………………………………………………**

3、竞争性比选申请人营业执照复印件……………………………………**

4、比选申请人业绩资料……………………………………………………**

5、技术文件…………………………………………………………………**

第二卷 报价文件……………………………………………………………**

1、报价函……………………………………………………………………**

2、站点前、后期阶段报价表………………………………………………**

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选响应文件

第一卷

- （商务技术文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

- 1、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人：                 （盖单位鲜公章）

年       月       日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞标人名称）的法定代表人，现委托 	        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：报价有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞  标  人：              	    （盖单位鲜公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 2、比选申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、有效的营业执照复印件

4、比选申请人业绩资料

（须提供合同协议书复印件并加盖比选申请人单位公章）

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

5、技术文件

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务

竞争性比选响应文件

第二卷

- （报价文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

- 1、报价函

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司：

1．我方已仔细研究渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务项目竞争性比选响应文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以竞标总报价¥      元（大写：    ），按合同约定完成工作。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5．       （其他补充说明）。

投标人：（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

- 2、站点前、后期阶段报价表

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站项目手续办理服务项目

| 序号 | 手续阶段 | 数量 | 最高限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前期报建手续 | 1 | 12.6 |  |
| 2 | 竣工后专项验收及营业手续 | 1 | 12.6 |  |
| 3 | 小计 |  | 25.20 |  |