重庆草街航运电力开发有限公司徐工25K汽车起重机

液压系统维修项目公示

我公司徐工XZJ5290JQZ25K汽车起重机(2010年上户)，根据汽车起重机使用年限及使用情况，结合液压汽车起重机的安全和保养要求进行维修，该吊车全车液压系统密封元件老化，全车液系统高低压胶管老化、龟裂漏油、起吊动作缓慢，且无力，液压系统维修项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维修项目 | 工时费 | 材料费 |
|  | 1 | 更换上车中心回转导电环，恢复上车起动，熄火 |  |  |
|  | 2 | 更换下车电路系统，恢复上车电气功能 |  |  |
|  | 3 | 更换下车电路系统，检查相关电路，恢复下车电路系统功能 |  |  |
|  | 4 | 更换主付捲扬钢丝绳 |  |  |
|  | 5 | 更换全车抗磨液压油 |  |  |
|  | 6 | 拆解下车多路换向阀，更换阀体所有油封、研磨阀杆 |  |  |
|  | 7 | 拆解下车多路阀，更换修理包 |  |  |
|  | 8 | 更换全车所有的高压胶管、低压胶管 |  |  |
|  | 9 | 清洗液压油箱，更换进油滤芯和更换回油滤芯 |  |  |
|  | 10 | 拆解、清洗、检修回转机箱，更换修理包，调整机箱间隙 |  |  |
|  | 11 | 拆解、清洗、研磨阀体，检修回转马达，更换修理包 |  |  |
|  | 12 | 拆解、清洗、研磨阀体，检修捲扬马达，更换修理包 |  |  |
|  | 13 | 拆解主副卷扬机箱，更换油封修理包，更换机箱机油，调整齿轮间隙 |  |  |
|  | 14 | 拆解、清解全车液压油路，更换液压系统高低压油封 |  |  |
|  | 15 | 拆解上车中心回转接头，研磨缸体，更换修理包 |  |  |
|  | 16 | 修复上车油门，更换随动阀，更换油门总泵，更换制动液 |  |  |
|  | 17 | 上车高压防震压力表损坏，需要更换压力表总成及联接油封 |  |  |
|  | 18 | 液压系统保养维修的辅料（常用“0”型圈，组合垫，垫子，常用畅通固件，黄油等） |  |  |
|  | 19 | 拆解吊臂，更换滑块，调整间隙 |  |  |
|  | 20 | 拆解变幅油缸，更换变幅油缸修理包，研磨活塞杆 |  |  |
|  | 21 | 拆解主副捲杨平衡阀，研磨阀芯，更修修理包 |  |  |
|  | 22 | 拆解上车变幅平衡阀，研磨阀芯，更修修理包 |  |  |
|  | 23 | 拆解Ⅰ号油缸，Ⅱ号油缸，伸臂平衡阀，研磨阀芯，更换修理包 |  |  |
|  | 24 | 拆解Ⅰ号伸臂油缸，研磨活塞杆，更换修理包 |  |  |
|  | 25 | 拆解Ⅱ号伸缩油缸，研磨活塞杆，更换修理包 |  |  |
|  | 26 | 拆解伸缩臂转换液压阀组，研磨阀芯，更换修理包，更换相联接部件液压系统油封 |  |  |
|  | 27 | 拆解4支垂直支腿油缸，更换油缸修理包。 |  |  |
|  | 28 | 拆解4支水平支腿油缸，更换油缸修理包，更换支腿内高压胶管。 |  |  |
|  | 29 | 全车调压，试车 |  |  |
|  | 30 | 总合计金额：工时费元+材料费元=元  大写： | | |

1．本次徐工25K液压系统维修，要求投标企业注册资本金200万元及以上，具有起重机维修资质，要求投标单位注册地址和自有修理厂地址均为主城9区和合川区辖区内，超出主城9区和合川区辖区将不予受理。请贵公司按以上明细项目报价，维修工时费及材料费可按实际修理过程中的现实情况按以上报价核实结算。若需增加或减少项目，需要双方共同鉴定确认后方可执行，其费用另计。

2．本次液压系统维修根据第三方咨询机构编制招标控制价设有最高报价限价为：98550元(玖万捌仟伍佰伍拾圆整)，请报价人注意报价不得高于或等于此最高限价，否则报价将被否决。比选方式按评审的最低价法，评审小组对通过初步评审的报价人，按报价由低至高的顺序推荐中标候选人，若最低投标价相同的，由评审小组推荐中标候选人。

3. 本次液压系统维修线上线下同时报价。线下报价方式和时间：请报价人于2021年7月20日16点前以密封形式将报价文件一式一份报送重庆草街航运电力开发有限公司，报价资料包括企业营业执照等复印件（地址：重庆市合川区草街电站生产管理大楼，联系人： 何瑞华，联系电话：13896089405 ）。逾期送达的或者未送达到指定地点的报价文件，询价单位不予受理。线上报价方式和时间：待询价人开通线上报价后，请报价人于2021年7月20日16点前在重庆高速集团招投标平台进行报价，报价需将纸质报价文件的PDF版本作为附件上传。

4．合同签订：中标人直接与发包人（重庆草街航运电力开发有限公司）签订合同。若报价人中标后，无正当理由放弃中标或不按时签订合同的，报价人将被列入黑名单。监督部门：重庆草街航运电力开发有限公司水力发电厂生技部，联系电话：42468386。

5．维修项目完成经甲方组织验收合格后，乙方出具全额增值税专用发票后15天内支付，甲方支付合同总价97％维修款，预留3％作为质量保证金（质保期1年），质保期满一年后无息支付。

投标材料地址：重庆市合川区草街电站生产管理大楼

联系人： 何瑞华

联系电话： 13896089405

重庆草街航运电力开发有限公司

水力发电厂

2021年7月12日