项目名称：国民参政会旧址安防、消防工程设计项目

竞争性比选文件

重庆高速资产经营管理有限公司

2021年11月

国民参政会旧址安防、消防工程设计项目

竞争性比选文件

本项目是由重庆高速资产经营管理有限公司组织实施，重庆高速资产经营管理有限公司计划以竞争性比选方式确定项目安防及消防工程设计单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1.项目概况：

国民参政会旧址是一幢别致的中西式砖木建筑。旧址坐西向东，二楼一底，宽18.9米，进深19.3米，高15.3米，共有房间21间，建筑面积1459.08平方米，占地面积364.77平方米。

国民参政会旧址于2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位；于2015年8月入选第二批国家级抗战纪念设施、遗址名录。属于重庆市国家重点文物保护单位及革命文物保护单位。

国民参政会旧址目前暂时处于闲置状态。2013年，重庆市委市政府已经审议通过了《重庆抗战遗址保护利用总体规划》，国民参政会旧址列入该总体规划，计划在2022年前，对该文物进行复原修复、环境整治。根据集团督办任务、渝中区文旅委《关于加强国民参政会旧址保护工作的函》有关要求，加快推进国民参政会旧址的修缮保护工作，开展本次安防、消防设计竞争性比选工作。

2.竞争性比选工作范围：

2.1安防设计：安防设计范围为国民参政会旧址保护红线范围内及建筑本体、展品、可移动文物保护等。其中安防设计工作范围包括公安主管部门要求的防恐信息化有关要求。

2.2消防设计：消防设计范围为国民参政会旧址保护红线范围内及建筑本体、展品、可移动文物保护。

3.竞争性比选工作内容

竞争性比选的中标单位工作包括：

3.1负责对国民参政会旧址进行详细现场踏勘，编制现场踏勘报告及安全风险评估报告；

3.2负责国民参政会旧址安防、消防的方案设计、施工图设计、施工图预算编制；

3.3负责报送方案设计、施工图设计、施工图预算成果至重庆市文物局并通过审批，（其中安防设计成果应按公安主管部门防恐信息化有关要求，通过公安主管部门认可（包括审查、审批或备案等）；

3.4负责配合比选人及相关主管部门，完成项目财政评价及国家文物局（中央）专项资金申报。

4.项目地点：重庆市中区中华路174号

- 5.中选及合同签订：竞争性比选人确定成交单位后，向其发出成交通知书。中选单位在接到竞争性比选人通知书后，须7个工作日内派代表与竞争性比选人进行合同的签署工作，并立即开始工作接洽、及时开展设计工作。否则视为自动放弃中选资格。

二、设计费取费结算原则及付款方式

1.设计取费原则

依据《工程勘察设计收费标准2002年修订本》标准

2.设计费结算原则

中标单位的设计成果通过重庆市文物局审批，且国家文物局（中央）专项资金拨付至比选人后一次性支付。设计费结算按照设计取费标准，以项目审批的工程额为基数，并按中标人报价的下浮比例进行结算，若上述设计费结算金额高于主管部门审批的设计费金额的，以审批的工程额的设计费进行结算。

3.现场踏勘和情况调查

竞标人根据需要自行组织现场踏勘和情况调查，比选人应予以配合。竞标人须自行充分了解本项目有关情况，由于踏勘现场或情况调查不到位所造成的后果由投标人自负。与本次比选投标有关的责任、费用和风险由投标人自行承担。

三、竞标人要求

1.竞标人应具有独立法人资格，并满足以下资格要求：

1.1具有中华人民共和国的独立法人资格，依法设立，有与其开展业务相适应的资质、资格、注册资金、固定场所（提供营业执照复印件并加盖单位公章）；

1.2具有建设行政主管部门颁发的建筑甲级、建筑智能化系统设计专项甲级或国家文物局《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》所要求的资质（提供资质证件复印件并加盖单位公章）；

1.3有良好的社会信誉，3年内无违法执业或违法行为，未受到行政监督部门和行业自律组织的处罚或处理（需提供相关证明）；在“信用中国” 网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ） 中被列入失信被执行人名单（黑名单）的单位，不得参加比选。

1.4  2018年10月1日起至投标截止之日，具有1个全国重点文物安防设计和消防设计业绩。

1.5 本项目不允许联合体竞标；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

四、竞争性比选响应文件的相关要求：

1.工作周期： 30 日历天（具体工作开始时间以竞争性比选人通知为准）。

2.报价说明：竞标人结合本项目的特点以及自身承受能力进行自主报价，本项目最高限价：安防设计16万元，消防设计21万元（竞标人的竞标报价不得超过最高限价和各分项报价，否则，将作否决投标处理。竞标人报价为含税总价，且该报价为包干费用（包括但不限于：人工费、材料费、差旅费、通讯费、专家咨询费、审查费、会务费等），竞标人无权就本项目所签合同要求支付其他费用。

3.特别说明：各竞标人应本着长期合作、专业服务的精神，严格保证服务质量，一旦发现中选单位的情况与专业水平与竞争性比选响应文件所述不符，或实际从业能力无法达到竞争性比选人的要求，或因从事服务的过错给竞争性比选人带来损失的，或不能按本竞争性比选文件的要求提供服务的，竞争性比选人保留中途解除合同并要求赔偿的权利，且竞争性比选人有权追回已支付的所有费用。

无论竞标人是否被选择，比选涉及的一切费用均由竞标人自理，其比选文件均不退还。

4.竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照复印件；

④单位资质证明材料；

⑤业绩证明材料；

⑥报价明细表；

⑦其他必要提供的相关资料。

注：以上所有文件均须加盖单位公章

5.竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并编制目录。

五、评审办法（本项目采用综合评估法）：

按照比选文件第二条竞选人要求进行初步审查，通过初步审查的竞选人将由以下评标方法进行综合评分。

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）比选响应文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）比选响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合比选文件规定； （3）投标人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）投标人未提供虚假资料； （5）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额），竞标总价不高于比选人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （6）投标人没有围标串标行为。 |

1.评审办法

1.1按本章规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

1.2按本章评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

1.3技术部分组织专门的评审小组进行评审，计算出得分C；

1.4评分分值中投标总报价计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”；

1.5竞选人得分=A+B+C；

1.6本次评标采用综合评估法。评审小组按照评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，若出现竞选人得分相同的，选择技术部分得分较高的竞选人。

2.比选答疑

2.1竞标人在获取本比选文件后，若有问题需要澄清，应于比选文件发出后3日内在工作时间以书面形式（包括书面文字须盖竞选人公章）向比选人提出。比选人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得此比选文件的竞选人，并作为比选文件的组成部分。竞标人因比选文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于比选人承诺，比选人概不负责。

2.2比选文件的澄清将在规定的投标截止时间2日前发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2日，相应延长投标截止时间。

2.3比选人对比选文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间2日前发布，发布时间至投标截止时间不足2日的，须相应延后投标截止时间。

3.竞争性比选响应文件的澄清和补正

3.1在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞选人对所提交竞争性比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明和补正不得改变竞争性比选响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞争性比选响应文件的组成部分。

3.3评审小组对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.评审标准

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 得分组成 | 报价部分：70分 商务部分：10分 技术部分：20分 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作否决处理： （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |
| 详细评审 | 评审因素 评分值 （一）竞标报价：70分 （二）商务部分：10分 （三）技术部分：20分 |
| 视为投标人相互串通投标的情形 | 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，做否决处理。 不同投标人的比选响应文件由同一单位或者个人编制； 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 不同投标人的比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； 不同投标人的比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； 不同投标人的比选响应文件相互混装； |

| - 投标报价得分 | - 投标总报价 | - 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 投标报价 - （A） | - 70分 | - 竞标价的确定：竞标价＝报价函文字报价 - A、最高限价总价为:37万元，其中安防设计16万元，消防设计21万元。 - B、竞标价得分的计算程序： - 1.有效竞标价的确定：不大于最高投标限价A的竞标报价，高于最高投标限价的竞标报价按否决处理，不予进一步评审，并不参与评标基准价的计算。 - 2.投标基准价的计算： - C、有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价； - D、有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价； - 3当投标人竞标价等于D时得满分（70分），每高于D一个百分点扣0.2分，每低于D一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 - n竞标价得分用公式表示如下： - 式中：F1=竞标价得分； - F=70； - D1=投标人的竞标价； - D=评标基准价。 - 若D1D，则E=0.2；若D1<D，则E=0.1。 |  |
| 商务部分 （B） | 10分 | - 1.在近3年（2018年10月1日至投标截止日），独立完成同类安防工程设计项目的每增加1个项目多得2分； - 2.独立完成同类消防工程设计项目的每增加1个项目多得2分； - 安防、消防设计业绩累计最多得10分。 | 提供业绩合同（复印件）并加盖投标人公章 |
| 技术部分 （C） | - 20分 | - 1.对项目的认识理解 - 优：对建设项目的背景、建设条件、总体布局及设计的重点有充分的了解和认识得10分； - 良：对建设项目的背景、建设条件、总体布局及设计的重点基本可行，有质量进度保障，得6分； - 一般：对建设项目的背景、建设条件、总体布局及设计的重点与项目实际情况有偏差，可行性一般，质量进度保障措施不足，得3分。 - 差或未提供得0分 |  |
|  |  | 2.设计工作大纲 优：技术方案合理，工作设计大纲任务明确，具有良好的完整性、经济性、安全性、可靠性得10分； 良：技术方案合理，工作设计大纲任务基本明确，具有较好的完整性、经济性、安全性、可靠性得6分； 一般：技术方案、工作设计大纲任务与项目实际情况有偏差，可行性一般，质量进度保障措施不足得3分。 差或未提供得0分。 |  |
|  |  | 3.项目管理及质量保证措施 优：项目管理组织合理，管理体系完善，有可靠的质量保证措施得10分； 良：项目管理组织较合理，管理体系较完善，有比较可靠的质量保证措施得6分； 一般：项目管理组织、管理体系不完善，没有可靠的质量保证措施得3分； 差或未提供得0分。 |  |
| - 竞选人得分 | - 竞选人得分 = A+B+C |  |  |

### 六、确定中选人

1.定标方式

比选人将组织评审小组根据竞选人提交的资料进行综合评定，评审小组将通过打分进行顺位排序，最终评分最高的单位为本项目的中标候选人。中标候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，根据评标委员会提出的中标候选人排位名单顺延第二名中标。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在完成评标之日起5日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

2.2中选通知:公示期间无异议或投诉、异议不成立，比选人在公示期结束后五日内按照比选文件规定的定标办法确定中选人。

2.3除不可抗力外，中选人放弃中选资格的，取消其一至二年投标资格；因比选人重新比选或另行选择中选人导致中选价的增加，其增加部分由中选人依法承担赔偿责任。

七、廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞选人在参与投标报价过程中，将招标（比选）人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：黄熙茹   举报传真：89186715

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

八、竞争性比选须知

1.竞争性比选公告发布时间：2021年11月24日起在高速集团官网（http://43.240.248.114:8088/sys/portal/page.jsp）、集团招投标平台（http://43.240.249.108:8088）上发布竞争性比选公告。

2.竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2021年 11 月 24  日至2021年 12 月 3 日10时00分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

3.竞争性比选地点：重庆市渝北区人和香锦路4号重庆高速资产经营管理有限公司7楼会议室。

4.竞争性比选截止时间：2021年 12月 3日10时00分（北京时间）。

5.各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

6.竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。

7.密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

国民参政会旧址安防、消防工程设计项目

竞争性比选响应性文件

在2021年 12月 3 日10时00分前不得开启

九、联系方式

竞争性比选人：重庆高速资产经营管理有限公司

地  址：人和香锦路4号重庆高速资产经营管理有限公司7楼会议室。

联系人：申老师

电  话：023-86852261

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

国民参政会旧址安防、消防工程设计项目

竞争性比选响应文件

竞标人单位名称：          （盖单位公章）

目 录

一、报价函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照复印件；

四、单位资质证明材料；

五、业绩证明材料；

六、报价明细表；

七、技术文件；

八、其他必要提供的相关资料

- 一、报价函

致：重庆高速资产经营管理有限公司：

- 我方已仔细研究了国民参政会旧址安防、消防工程设计项目设计项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以      万元作为本项目   （项目名称）      的竞标价并按合同约定实施完成勘察设计工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．我方承诺在收到成交通知信息后，在7个工作日内与竞争性比选人签订合同。

5. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同事宜。且在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞  标 人：                    （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人：                 （盖单位鲜公章）

年       月       日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞  标  人：              	    （盖单位鲜公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照复印件

- 四、单位资质文件

- 五、业绩证明材料

- 六、报价明细表

| 序号 | 费用明细 | 计费 基数 | 限价 | 投标人报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 报价 | 小计 |  |
| 一 | 设计费用 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 填写费率（%） | 填写金额 |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 填写单价 | 填写金额 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 填写单价 | 填写金额 |  |
| 四 | 合计 （万元） |  |  |  |  |  |
| 根据上述分析计算，我方愿以竞标总报价人民币（大写） [￥ ]，完成本项目规定的所有工作内容。同时，乙方承诺：本竞标报价最终受“合同条款”的约束和调整。 竞标人：（单位全称）（盖单位鲜公章） 法定代表人或 其委托代理人：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

七、技术文件

八、其他必要提供的相关资料