重庆酉阳至贵州沿河高速公路（重庆境）项目竣工环境保护自主验收公示

根据建设项目竣工环保验收程序的有关规定，现将重庆酉阳至贵州沿河高速公路（重庆境）项目自行验收情况公示如下：

项目名称： 重庆酉阳至贵州沿河高速公路（重庆境）项目

建设单位：重庆万利万达高速公路有限公司

建设地点：重庆市酉阳县

建设内容：酉沿路起于酉阳县城南小米坑落水洞附近，与G65包茂高速相接，经钟多镇、铜鼓乡、铜西乡，止于小河镇渝黔界，与贵州境内沿河至榕江高速公路相连，至小河特大桥桥中心点止，全长31.102公里。项目公路等级为双向四车道全封闭、全立交高速公路，设计速度80km/h。路基宽度24.5m，沥青砼路面；桥梁12259米/23座（含小河特大桥）；天桥4座；涵洞及通道56道；隧道18443/8座（单洞）；沥青混凝土路面68万平方米；互通式立交2处；项目设置服务区1对、匝道收费站1座、主线收费站1座、养护工区1座。

重庆市生态环境局2011年10月26日以渝（市）环准[2011]173号批准了本项目环评；重庆市发改委2012年1月19日以渝发改交[2012]74号批复了项目可行性研究，2012年6月8日以渝交委路[2012]61号批复项目初步设计。酉沿路施工许可批复日期为2013年7月18日，2016年5月20日酉沿路全面完成，2016年6月15日建成通车。

工程实际总投资为35.94亿元，其中环保投资为5179.7万元，占总投资的1.44%。

验收情况：重庆万利万达高速公路有限公司组织有关单位和专家召开了重庆酉阳至贵州沿河高速公路（重庆境）项目竣工环境保护验收会，验收工作组听取了建设单位对执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍、重庆宏伟环保工程有限公司（验收调查单位）对该项目环境保护竣工验收调查情况的介绍。根据环评法、建管条例和国环规环评【2017】4号文等要求，在现场检查的基础上，查阅了相关资料，验收组认为本项目总体上达到了建设项目竣工环保验收的要求，同意通过验收。

公示内容：竣工环境保护验收调查报告、验收意见

公示时间：即日起20个工作日。在此期间，公众可以通过电话和邮件的方式发表对该项目的意见和建议。

建设单位联系人：张显波，电话：023-88721831；邮箱：517657459@qq.com