重庆航运建设发展(集团)有限公司

环保风险管控

询价文件

询   价   人：重庆航运建设发展(集团)有限公司

二○二二年九月

# 第一章  询价邀请书

:

重庆航运建设发展(集团)有限公司环保风险管控询价，特向贵单位发出报价邀请，欢迎贵方参加。

## 1.项目概况

本项目为重庆航运建设发展(集团)有限公司环保风险管控。

## 2.询价及工作范围

2.1工程地点：

重庆航运建设发展（集团）有限公司所在地及各子公司、项目部所在地。

2.2 工期：

合同签订后12个月内开展完成环保管家综合服务。

2.3工作范围及任务：

本项目的重点工作内容包括以下方面：

（1）环保管理体系文件完善

按照重庆航运建设发展(集团)有限公司环保管理体系要求，进一步梳理完善重庆航运建设发展(集团)有限公司环保管理体系；出台溢油应急预案、重庆航运建设发展(集团)有限公司环保检查管理办法、重庆航运建设发展(集团)有限公司工程建设污染防治管理办法、重庆航运建设发展(集团)有限公司码头船舶污染物接收转运管理办法等环保管理文件。

（2）建设项目环保风险调查及管控

①按照建设项目环境影响评价报告、水土保持报告等相关文件内容，对重庆航运建设发展(集团)有限公司下属的双江、白马、利泽、新田二期等四个建设项目，派专人开展重点环保措施现场检查，制定检查方案，检查频率要求每月开展1次，检查内容包括环评、水保及相关环境措施的落实情况及存在问题情况；

②按照检查情况，协助重庆航运建设发展(集团)有限公司出具季度检查意见书及检查通报，审查各单位检查问题整改措施，跟进落实每项问题的整改进度并收集整理整改回复；

③建立建设工程项目环保管理体系，指导各建设单位在2023年3月底前完成建设项目环保档案的建立；

④结合每月检查情况，按照季度出具重点建设项目环保风险情况报告（一年内4期）。

⑤协助航发集团开展月度建设项目环境风险管控和隐患风险排查台账的更新。

（3）运营项目环保检查与评估

以在运营的子公司为单位，按照重庆高速集团相关要求以及年度环保目标责任清单，组织开展对下属所有子公司，至少实现每季度全覆盖1次，形成检查记录和总体情况评估，协助总公司对检查出的环境风险问题进行通报和持续性整改监督。协助航发集团开展月度运营项目环境风险管控和隐患风险排查台账的更新。

（4）协助完成环保考核

重点协助做好年度市国资委、高速集团对重庆航运建设发展(集团)有限公司的环保工作考核，按照考核要求分类整理相关资料，持续跟进各项考核指标的进度情况，及时反馈各类考核重点工作的进展情况。

（5）征迁工作中的环保督察

协助航发集团开展投资建设项目所涉及的工程征迁环境保护措施落实情况的环保督察。基于工程征迁所涉及的扬尘污染防治、建渣妥善处置、噪声污染防治等环境保护措施落实情况开展现场检查和督导并协助完善环保档案。

（6）环境风险演练方案审核

为加强各子公司环境风险应急预防能力，提升环境风险演练方案质量，确保环境风险事故预报、发布或发生后，能快速、有序、高效地实施环境风险应急工作，最大限度地减轻环境风险造成的损失。按照相关规范要求，开展子公司环境风险演练方案审核。

（7）档案管理规范化

按照高速集团环保工作档案管理要求，及重庆航运建设发展(集团)有限公司环保档案管理办法，协助航发集团本部各部门及子公司分类整理相关环保资料，建立年度环保档案，规范环保档案管理。

（8）环保宣传培训

年内组织开展至少2次涵盖全集团公司的环保相关培训，协助开展节能宣传周等活动，形成相关宣传资料1份。

## 3.资格及人员要求

1.营业执照

投标人具有独立法人资格，具有经年检合格的营业执照；

2.具备工程咨询单位甲级资信（含水运）；

3.业绩条件，2017年至今完成过2个及以上水运行业环保类相关咨询（方案或规划或科技项目或标准规范研究等）业绩；

4.委派专人平均每月至少开展2次工作沟通或现场检查，并在投标文件中附承诺书；其余要求详见第二章报价人须知。

## 4.询价文件的获取

4.1询价文件获取时间为：公开挂网之日起，三日内（含挂网之日）。

4.2询价文件获取地点：重庆高速集团官网http://www.cegc.com.cn/gw；重庆高速招投标管理平台：http://112.35.165.219:8088/PMS/jsp/main.jsp

## 5.报价文件递交时间、方式

5.1 报价文件递交截止时间：本询价文件公开挂网之日起，第四个工作日下午15：00为提交截止时间。

5.2 报价文件递交地点：重庆航运建设发展（集团）有限公司科技环保部(重庆市北部新区星光大道76号天王星商务大厦B座16楼)。

5.3 逾期送达或者不按询价文件要求密封的报价文件，采购人将拒收。

5.4 采用邮寄方式递交报价文件的报价人，应将报价文件用文件袋或信封密封，报价人自行考虑邮寄时间风险，确保在报价截止时间前送达。

## 6.联系方式

采购人：重庆航运建设发展（集团）有限公司

地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星商务大厦B座16楼

联系人：陶先生  电话：023-89139872

传真：023-89139872

2022年  月  日

# 第二章 报价人须知

## 1.适用范围

本询价文件仅适用于本次报价邀请中所叙述的环保风险管控工作。

## 2.询价代理机构和询价人

本项目由重庆航运建设发展（集团）有限公司组织询价，为本项目询价人。

## 3.合格报价人资格要求

1、营业执照

投标人具有独立法人资格，具有经年检合格的营业执照；

2.具备工程咨询单位甲级资信（含水运）；

3.业绩条件，2017年至今完成过2个及以上水运行业环保类相关咨询（方案或规划或科技项目或标准规范研究等）业绩；

4、委派专人平均每月至少开展1次工作沟通或现场检查，并在投标文件中附承诺书；

其余要求详见第二章报价人须知。

## 4.报价费用

报价人应自行承担参与本次询价活动产生的有关的费用。

## 5.询价文件的构成

5.1询价文件包括下列部分：报价邀请书；报价人须知；合同条款及格式；报价文件格式。

5.2报价人应详细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价文件要求提交报价文件，并对询价文件的要求在各方面都做出实质性响应。

## 6.报价文件构成

报价人提交的报价文件应包括以下部分：

6.1按要求提交的全部文件资料。

6.2证明报价人具有合格资格的文件材料。

6.3证明符合询价文件规定的文件材料。

6.4报价文件应为正本、副本各一份。

## 7.报价方式

7.1本项目为总价合同，报价包括但不限于完成该项目设计以及会议审查和专家审查费用、企业管理费、规费、税金和合理利润等。报价时须写明单价及总价。7.2 对实质上响应询价文件要求的报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，应以标出的单价为准，同时对合价进行修正。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

7.3符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价所列的各项目中，询价文件规定应由承包人承担而在报价中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在相关项目的单价和合价中。

## 8.报价保证金

无。

## 9.报价文件有效期

从报价截止之日起： 60 日。

## 10.报价文件的式样、签署

10.1报价文件应用不褪色的材料书写或打印，报价函及对报价文件的澄清确认应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字并盖单位章。由报价人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书和身份证明。授权委托书应符合第四章“报价文件格式”的要求。

10.2报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字和盖单位章。

## 11.报价文件的递交

11.1报价文件应当密封于一个报价文件袋中，并标明正本、副本。封套上按照11.2项的规定分别写明相应内容并加盖投标人单位鲜公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

如果报价文件没有按上述规定密封，其投标文件将被拒绝接收，后果由报价人自己承担。

11.2报价人应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明:

询价人名称：

报价人名称：                                 （报价人盖章）

项目名称：                      报价文件

在“报价邀请书”规定的报价截止期前递交到重庆航运建设发展（集团）有限公司科技环保部(重庆市北部新区星光大道76号天王星商务大厦B座16楼)。

11.3报价人应提交报价文件贰份（正本壹份、副本壹份），当正本与副本内容不一致时，以正本为准。中选后须按询价人要求提交足量的报价文件纸质件。

11.4将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的报价文件。

11.5电报、电话，传真和电子邮件方式的报价概不接受。

## 12.无效报价

在提交报价文件过程中报价人有下列情形之一的为无效报价：

12.1在询价文件规定的报价截止期之后提交报价文件的；

12.2未按询价文件规定签署、密封的；

12.3询价文件规定属于无效报价的其他情形。

## 13.询价评审过程的保密性

从评审开始直至向成交报价人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向报价人及与询价无关的其他人透露。

## 14.报价文件的评审

14.1评审工作由询价人组织询价小组完成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交报价人。

14.2比选方式：经评审合格后，有效报价仍满足3家，将采用最低价法确定第一候选人，价格从低到高依次排序。

14.3若本次有效报价不足3家，将进行第二次询价。

## 15.否决所有报价或取消询价

本项目报价不超过43万元。

出现下列情形之一的，询价小组将否决所有报价人的报价或取消询价活动

15.1报价人的报价超过了43万的，导致有效报价人不足三家；

15.2 因重大变故，询价任务取消的；

15.3 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

## 16.签订合同

16.1询价人将在报价有效期期满之前向成交报价人发出《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分，对询价人和报价人均具有法律约束力。

16.2成交通知书发出后，询价人改变成交结果的，或者报价人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

16.3成交报价人应按成交通知书规定与询价人签订合同。

# 第三章：合同条款格式

# 重庆航运建设发展(集团)有限公司建设项目

# 环保风险管控合同

工 程 名 称：重庆航运建设发展(集团)有限公司环保风险管控

合 同 编 号：                          
甲方：重庆航运建设发展（集团）有限公司

乙方：

签 订 日 期：       年      月      日

签 订 地 点：重庆市

合同协议书

项目业主单位：重庆航运建设发展（集团）有限公司  （以下简称“甲方”）

项目承担单位：                                  （以下简称“乙方”）

甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，甲方委托乙方承担重庆航运建设发展(集团)有限公司目环保风险管控，经双方协商一致，签订本合同协议书。

- 第一条  本合同依据下列文件签订

1、《中华人民共和国合同法》及国家的有关规定；

2、国家及地方有关编制管理法规和规章；

3、项目中标通知书；

4、投标文件；

5、询价文件；

6、甲乙双方共同认定的来往洽商、纪要。

第二条  本合同内容、周期要求

1、合同内容：

（1）环保管理体系文件完善

按照重庆航运建设发展(集团)有限公司环保管理体系要求，完善重庆航运建设发展(集团)有限公司溢油应急预案、重庆航运建设发展(集团)有限公司环保检查管理办法、重庆航运建设发展(集团)有限公司工程建设污染防治管理办法、重庆航运建设发展(集团)有限公司码头船舶污染物接收转运管理办法等4个环保管理文件。

（2）建设项目环保风险调查及管控

①按照建设项目环境影响评价报告、水土保持报告等相关文件内容，对重庆航运建设发展(集团)有限公司下属的双江、白马、利泽、新田二期等四个建设项目，派专人开展重点环保措施现场检查，制定检查方案，检查频率要求每月开展1次，检查内容包括环评、水保及相关环境措施的落实情况及存在问题情况；

②按照检查情况，协助重庆航运建设发展(集团)有限公司出具季度检查意见书，审查各单位检查问题整改措施，跟进落实每项问题的整改进度；

③建立建设工程项目环保管理体系，指导各建设单位在2023年3月底前完成建设项目环保档案的建立；

④结合每月检查情况，按照季度出具重点建设项目环保风险情况报告（一年内4期）。

⑤协助总公司开展月度建设项目环境风险管控和隐患风险排查台账的更新。

（3）运营项目环保检查与评估

以在运营的子公司为单位，按照重庆高速集团相关要求以及年度环保目标责任清单，组织开展对下属所有子公司的环保检查，至少实现每季度全覆盖1次，形成检查记录和总体情况评估，协助总公司对检查出的环境风险问题进行通报和持续性整改监督。协助总公司开展月度运营项目环境风险管控和隐患风险排查台账的更新。

（4）协助完成环保考核

重点协助做好年度市国资委、高速集团对重庆航运建设发展(集团)有限公司的环保工作考核，按照考核要求分类整理相关资料，持续跟进各项考核指标的进度情况，及时反馈各类考核重点工作的进展情况。

（5）征迁工作中的环保督察

协助本公司开展投资建设项目所涉及的工程征迁环境保护措施落实情况的环保督察。基于工程征迁所涉及的扬尘污染防治、建渣妥善处置、噪声污染防治等环境保护措施落实情况开展现场检查和督导。

（6）环境风险演练方案审核

为加强各子公司环境风险应急预防能力，提升环境风险演练方案质量，确保环境风险事故预报、发布或发生后，能快速、有序、高效地实施环境风险应急工作，最大限度地减轻环境风险造成的损失。按照相关规范要求，开展子公司环境风险演练方案审核。

（7）档案管理规范化

按照高速集团环保工作档案管理要求，及重庆航运建设发展(集团)有限公司环保档案管理办法，协助航发集团本部各部门子公司分类整理相关环保资料，建立年度环保档案，规范环保档案管理。

（8）环保宣传培训

年内组织开展至少2次涵盖全集团公司的环保相关培训，协助开展节能宣传周等活动，形成相关宣传资料1份。

2、咨询服务周期：365日历天。

- 第三条  双方确定，按以下标准和方式对成果文件进行验收：

1、乙方提交成果文件的形式：

（1）《重庆航运建设发展(集团)有限公司溢油应急预案》一份，共一份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）；

（2）《重庆航运建设发展(集团)有限公司环保检查管理办法》一份，共一份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）；

（3）《重庆航运建设发展(集团)有限公司工程建设污染防治管理办法》一份，共一份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）；

（4）《重庆航运建设发展(集团)有限公司码头船舶污染物接收转运管理办法》一份，共一份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）。

（5）《重庆航运建设发展(集团)有限公司重点建设项目环保风险情况报告》每季度一份，共4份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）。

（6）《重庆航运建设发展(集团)有限公司在运营项目环保风险情况报告》每年一份，共1份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）。

（7）《重庆航运建设发展(集团)有限公司征迁工作环保风险评估报告》一份，共1份；上述成果的电子文件2套（文字为doc格式）；

（8）节能环保宣传材料（按照实际需要提供所需份数，最多不超过50份）。

2、成果文件的验收标准：满足相关规范，通过甲方认可。

3、成果文件的验收方法：以甲方正式印发为准。

4、验收的时间和地点：  自合同签订生效后365日历天内、重庆市。

- 第四条  甲方应向乙方提交的有关资料、文件及相关事宜：  合同签订后365天内提供审定稿。

- 第五条  乙方应向甲方交付的成果资料、文件及相关事宜：见第二条。

- 第六条 双方的合同履行代表

1、甲方代表：指甲方委派的负责合同履行的全权代表。

姓    名：           。

联系电话：             。

2、乙方代表：指甲方委派的项目负责人，负责本项目及本合同履行的全权代表。

姓    名：            。

职    务：             。

联系电话：               。

- 第八条  服务报酬及支付方法：

1、服务报酬即签约金额为，人民币   万元（大写：      ）。

2、合同计价方式： 固定总价包干，中标价即为合同价，合同期内不做任何调整，即在本合同范围内，无论国家政策调整，无论法规、标准及市场因素的变化，合同价款不作调整。

3、费用支付条件、方式与进度如下：

（1）合同签订之日起的10个工作日内，支付合同总额的20%的预付款；

（2）乙方向甲方按本文件规定执行完后续服务后，支付合同总额的80%；

特别说明：以上所述财务发票均指的增值税专用发票，支付方式为银行存款支付。

第九条  双方权利义务

1、甲方的权利义务

（1）甲方应妥善保护乙方的投标书、研究方案、文件、资料、数据及有关商业秘密。未经乙方同意，甲方对乙方交付的成果资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方依法承担相应的法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

（2）甲方有权对乙方是否按照预定的进度开展工作的情况进行检查、督促。

2、乙方的权利义务：

乙方应妥善保护甲方的知识产权、商业机密，未经甲方同意，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，乙方依法承担相应的法律责任，且甲方有权向乙方提出索赔。

- 第十条  其他

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交重庆仲裁委员会仲裁：

（2）依法向合同签订地人民法院起诉。

5、本合同一式 8 份，甲方持 4 份，乙方持 4 份。

6、本合同经双方签章后生效。

7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、函件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9、其他约定事项：

甲方： 重庆航运建设发展（集团）有限公司 地址：重庆市北部新区星光大道76号天王星B座16楼 电话： 负责人（签字）： 联系部门： 联系人： 年 月 日

乙方： 地址： 开户银行： 帐 号： 纳税人识别号： 负责人（签字）： 联系人： 联系电话： 年 月 日

合同附件：廉政合同

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人重庆航运建设发展（集团）有限公司（以下简称“买方”）与               （以下简称“卖方”），特订立如下合同：

1、双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业部门的有关规定。

（2）严格执行重庆航运建设发展（集团）有限公司环保风险管控合同的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、买方的义务

（1）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或买方工作人员个人支付的费用等。

（2）买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）买方工作人员及其配偶、子女不得从事与买方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）买方及其工作人员不得以任何理由向卖方推荐分包单位或推销材料，不得要求卖方购买合同规定外的材料和设备。

（6）买方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、卖方义务

（1）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（3）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）买方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）卖方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方建议交通主管部门给予卖方一至三年内不得进入其交通建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由买方或买方上级单位的纪检监察机关约请卖方或卖方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完成后止。

7、本合同作为重庆航运建设发展（集团）有限公司环保风险管控合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式8份，甲方持 4 份，乙方持 4 份。

买方：重庆航运建设发展（集团）有限公司   卖方：

法定代表人：                      法定代表人：

或其授权的代理人：	             或其授权的代理人

职务：                            职务：

姓名：                            姓名：

签字：                            签字：

地址：重庆市北部新区星光大道      地址：

76号天王星B座16楼

电话：023-89139872                电话：

日期：                            日期：

### 附件二：安全生产合同格式

安全生产合同

为在               施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆航运建设发展（集团）有限公司（以下简称“甲方“）与承包人        （全称）        （以下简称“乙方“）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家现行有关安全生产的法律法规和行业有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1% ～ 3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布反指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上网，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴保护用品严禁使用。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制订相庆的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制订本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

1.本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。

2.由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：（单位全称）（盖章）        乙   方：（单位全称）（盖章）

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）

或                                或

其授权的代理人（签字）：                  其授权的代理人（签字）：

地   址：                           地   址：

电   话：                           电   话：

合同签订日期：     年     月    日

# 第四章  报价文件格式

项目名称：

报  价  文  件

报价人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

- 目   录

（一） 报价函

（二） 报价汇总表

（三） 法定代表人身份证明及授权委托书

（四） 资格审查资料

（五） 其他相关资料

## （一）报价函

报价函

致：（询价人）

一、我方根据已收到的                            询价文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、我方已理解了该询价文件的全部内容，决定参加报价，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，按本次询价文件的要求提供符合要求的产品和技术服务，并按合同约定履行义务。

2、我方承诺我们的报价文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

3、我方承诺我们的报价在报价有效期内固定不变；

4、如果我方被确定为成交报价人，我们将按询价文件规定的内容和报价文件的相关内容与询价人签订合同；

5、如果我方被确定为成交报价人，我方保证在询价文件规定的日期内交货并完成指导现场安装和调试；并保证我们的供货设备及相关服务满足询价文件要求。

6、如果我方被确定为成交报价人，将提供合同价的    %的履约担保。

二、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方的报价有效期为_________日历天。

报价人：                              （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

## （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人身份证复印件：

报价人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改             报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：1、本授权委托书需由报价人的法定代表人及委托代理人签字，并加盖单位公章。

2、法定代表人参加报价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

3、附报价人为授权委托代理人缴纳的社保证明材料（2021年12月-2022年2月）。在后续签署文件、合同谈判及合同签订等合同履行过程中，必须经过询价人批准，方可更换授权委托代理人。

4、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入报价文件一并递交。

5、授权委托代理人联系方式，手机：                邮箱：

报价人：                               （单位公章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

## （四）资格审查资料

1、营业执照

投标人具有独立法人资格，具有经年检合格的营业执照；

2.具备工程咨询单位甲级资信（含水运）；

3.业绩条件，2017年至今完成过2个及以上水运行业环保类相关咨询（方案或规划或科技项目或标准规范研究等）业绩；

4、委派专人平均每月至少开展2次工作沟通或现场检查，并在投标文件中附承诺书；

其余要求详见第二章报价人须知。

## （五）其他资料