重庆中渝高速公路有限公司

2022年养护工程项目勘察设计服务

竞争性询价

邀

请

函

重庆中渝高速公路有限公司

2022年养护工程项目勘察设计服务竞争性询价

邀请函

：

重庆中渝高速公路有限公司所管辖的高速公路养护工程项目已列入我公司2022年年度计划，资金已落实，为确保高速公路运行安全，规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请你司对重庆中渝高速公路有限公司所管辖高速公路养护工程项目勘察设计服务进行竞争性报价。

一、工程项目概况

重庆中渝高速公路有限公司管辖G75兰海高速重庆合川-四川交界段、G5001重庆绕城高速、G93成渝环线重庆江津-合江段共计268. 5公里高速公路，为对以上路段在营运过程中发现的高速公路病害或应急抢险项目能得到及时有效的解决，防止病害继续发展，保障通行安全，现将交安、绿化、路面、路基、房建、边坡、桥梁（部分）、隧道（部分）、应急抢险等涉及养护工程项目的勘察设计服务整体打包进行询价。本次竞争性询价按2022年预估年度建安费总造价约2042万元进行报价。

二、服务期限

本次询价的工程勘察设计服务期限为合同签订之日至2022年12月20日。

三、勘察设计服务工作内容及要求

1、设计范围：

G75兰海高速重庆合川-四川交界段、G5001重庆绕城高速、G93成渝环线重庆江津-合江段共计268.5公里高速公路有关交安、绿化、路面、路基、房建、边坡、桥梁（部分）、隧道（部分）、附属设施(预计本年度建安费总造价约2042万元)及应急抢险养护工程项目的设计。

2、对设计单位的要求：

1） 常规养护工程项目要求

设计单位接到业主下达的设计通知书（传真或扫描件电子档时间）两周内编制完成施工图设计（含施工图预算）送审稿；在询价方组织专家评审后，一周内向业主提交按专家意见修改完善后的施工图设计。

2）抢险项目要求

1、在接到业主电话通知后两小时内设计人员能够到达抢险项目现场开始动态设计，指导抢险，并编制设计施工图（含施工图预算）；施工前对施工单位进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加交工验收，负责包括在缺陷责任期内的设计后期服务。

2、设计单位在设计工作开始前应详细查阅竣工资料（如有）、检查报告（如有），并深入现场勘察病害发展程度、类型及数量，必须做到施工设计图与现场实际情况相吻合，应急抢险项目实行动态设计。

3、案设计费用估算及施工图设计预算必须按重庆市交通局2018年11月1日启用的《公路养护工程预算定额》及《公路养护工程预算编制办法》进行编制，如养护定额缺项时可参照交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)及《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03—2007)、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 (交公便字(2008)42号)，和最新一期《重庆建设工程造价信息》进行编制。如有更新的定额及编制办法出台后业主可函告采用新定额及编制办法。

5、施工图设计及预算文件应有能用于招标及收方计量的工程量清单及清单说明。

6、工程造价较大、较复杂或结构物加固补强等项目设计文件须包含有两个以上比选方案可供选择。

四、报价人资格要求

1、报价人需具备独立法人资格，信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；入选重庆高速公路集团有限公司合格供方库名录“设计咨询”类单位。具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质。

2、询价邀请函的获取

询价邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、报价说明

1、本次询价为询取费系数。设计清单中的项目为我司初步计划实施项目，项目金额为预估；在项目实施过程中，业主方可以根据实际需要新增或减少委托项目，并以书面形式下达中标实施单位，业主方新增的设计项目类型在本次中标实施单位的资质范围内，中标实施单位不得拒绝。

2、设计取费原则：

设计类：根据《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程设计收费标准”进行计算：基本设计收费 =  工程设计收费基价×专业调整系数(0.90)×工程复杂程度调整系数(1.15)×附加调整系数(1.0)，本次拟采用工程设计收费基价的80%作为最高上限取费系数，单项委托设计方案服务费用按2000元/项计取；

勘察类：根据《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程勘察收费标准”进行计算，拟采用工程勘察收费基价的80%作为最高上限取费系数；

六、结算与支付

1、各单项工程完成全面设计任务并且实施的，工程结算价为计费基数，按照《工程设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程设计收费标准”进行计算，设计费用=工程设计收费基价×专业调整系数(0.90)×工程复杂程度调整系数(1.15)×附加调整系数(1.0) *中标取费系数进行结算；

2、已出初步设计方案和施工图预算并通过了专家评审，但不需要进一步设计---不需出详细施工图设计的项目，只支付方案设计费，设计方案服务费用按2000元/项计取，不做调整；

3、设计过程中如需要进行地质勘察，地质勘察费用=《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（计价格[2002]10号）中的“工程勘察收费标准”相对应的收费比例*中标取费系数进行结算；

4、费用支付：本项目无预付款；合同期满后进行结算。结算完成后，甲方一次性支付给乙方实际完成项目的设计费总价的97%； 1年后的30个工作日内，如乙方完成后期必要的服务，甲方一次性支付给乙方余款3%（不计息）。

七、评标原则

本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人在预估项目和限价范围内进行报价，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标。

本次询价采用“合理低价法”

1、计算有效报价的算术平均值；

2、偏差率＝100％×（评标价-算术平均值）/算术平均值；

如果投标人的评标价＞算术平均值，则评标价得分＝100-偏差率×100×E1；

如果投标人的评标价≤算术平均值，则评标价得分＝100+偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=1，E2=0.5。（报价评分最后得分保留2位小数，按四舍五入原则进行）

得分最高的报价人作为本次询价的首选中标人。如得分相同将采用现场抽签方式确定。

首选中标人在合同履约过程中达不到上列“设计咨询服务工作内容及要求”或者合同履约过程中不合格时，业主方可终止合同重新招标另行确定实施单位。

八、报价函要求

- （1）报价清单（格式详见附件1）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本询价函所需的拟投入的人员情况表

（4）公司完成的类似项目情况表

以上报价函均需加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。报价函及相关资料统一装入封套内，并在封套上写明：重庆中渝高速公路有限公司2022年度养护工程项目勘察设计服务报价函。报价函必须密封包装，封套上加贴封条，封套上不能出现有任何代表单位名称的标识，如发现封套上有任何代表单位的标识或包装袋未密封等现象，询价方将不予签收。

九、投标及开标

1、投标文件报送截止时间：2022年12月10日10：00（北京时间）前，将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台并进行网上报价，同时将纸质版投标文件投报至重庆中渝高速公路有限公司224办公室（绕城高速双福南收费站旁），12月10日现场有工作人员负责接收投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。最终依据纸质版投标文件进行评审。

- 2、开标方式：现场开标。

- 3、开标时间：2021年12月10日10：00（北京时间）。

- 4、开标地点：重庆中渝高速公路有限公司一会议室。

十、其他约定

1、所有设计工作均执行现有相关规范、制度、办法和细则，并对提交的设计文件和预算文件负责，履行合同协议书的全部责任和义务。本询价函将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

2、2021年12月10日10：00时开始报价书的开启和评审工作，由询价方组织实施，开标现场报价人必须到场参与。询价方不对未中标原因做出解释，同时不退还报价文件。

十一、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地    址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编：400428

联 系 人：王小雅

电    话：18580571821

附件1：2022年度养护工程项目设计服务竞争性询价清单

重庆中渝高速公路有限公司

2021年12月2日

- 投标文件格式

## 1、法定代表人身份证明或授权委托书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

## 2、营业执照及资质证书

- 提供公司的营业执照（需盖投标人鲜章），提供资质证书（需盖投标人鲜章）。

- 3、拟投入的人员

- 拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附所有拟投入人员的身份证、职称证书、执业资格证书扫描件。