重庆高速公路集团有限公司

总部员工食堂维修改造项目

公开竞争性比选文件

重庆高速公路集团有限公司

二0二一年十一月

# 公开竞争性比选公告

一、 重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造项目（以下称“本项目”）由重庆高速公路集团有限公司（以下称“业主”）负责立项和施工单位的选择，现就本项目的施工采购进行竞争性比选。

二、 报价文件递交时间及开标时间。

报价文件递交时间：2021年 11月 19日14:00-14:30(北京时间)

报价文件递交地点：重庆高速公路集团有限公司2306室

报价文件开标时间：2021年11月 19日14:30（北京时间）

报价文件开标地点：重庆高速公路集团有限公司2306会议室

三、项目概况

1．施工地点：高速集团总部员工食堂

2．施工内容及范围：

高速集团总部员工食堂维修改造施工内容详见重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造项目施工图和重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造报价清单，本次比选以竞争性比选文件中工程量清单为实际工程量的最低标准，施工方案与工艺均不得低于设计规范和设计图纸要求。

- 施工工期：15天（二、三楼采取分段施工，二楼施工完毕交付使用后，再对三楼进行装修施工，且三楼拆墙施工必须安排在非工作日进行。）。

4．质保期：一年免费质保。

5. 支付方式：项目交竣工且办理结算后，一次支付合同结算总金额的95%，剩余5%质保期满无质量异议再进行支付。

四、报价须知

1．比选响应人必须按照比选人给出的施工图进行施工，工艺完全按照施工图及清单的要求进行。比选响应人按比选文件给定的报价清单进行报价，不得任意减少项目和改变公式。主要材料的品牌必须在清单中指定的品牌中进行选择。

2．比选响应人应在充分考虑各种风险的情况下，做到足额保险。本项目所有保险均由比选响应人自行投保，费用分摊到其它相关报价中，比选人不再另行支付；

3．因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由比选响应人承担（含税金），在施工过程中所有税费均由比选响应人自行缴纳；

4．报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同所需的设计费、人工费、材料费、机械费、措施费（含且不仅限于技术措施费、施工措施费、二次搬运措施费、垂直运输措施费、大型机械进出场和安拆费、脚手架措施费、临时设施措施费、已完工程保护措施费、夜间施工措施费、环保、环卫措施费、安全文明施工措施及工程费等）、施工保险费、运输费、管理费、试验费、检验费、检测费、风险费、建设管理综合费、利润、安全文明施工专项费用、工程配合协调综合费和税金及施工规费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

5．报价清单中每一个有数量的细目, 都需填入单价；对于没有填入单价或总价的细目，其费用应视为已包括在报价清单的其他单价或总价中，比选响应人必须完成报价清单中未填入单价或总价的工程细目。对于没有在报价清单中出现的工程细目，其费用应视为已包括在报价清单的单价中，比选响应人必须完成报价清单中未出现的工程细目，但得不到支付。比选响应人没有填入单价、合价或总价的工程细目或比选响应人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总价，比选人将不予接受，其报价将被拒绝。比选响应人将不得以工程量清单未载明为由拒绝履行合同规定的责任和义务。

6．报价清单中单价在合同执行过程中保持固定不变（除特别说明项外）。若有数量或新增项的变更，按照：一是合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；二是合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；三是合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由比选响应人提出适当的变更价格，经比选人确认后执行。

7．报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

8．工程量清单需加盖比选响应单位的公章。

9. 如比选响应单位少于3个的，比选人可邀请报价较低的比选响应单位进行谈判，确定项目承担单位。

10．本项目限价为   23万  元。

五、资质要求：

1. 比选响应人的营业执照、安全生产许可证必须在有效期限内；

2.比选响应人有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

以上资质要求必须同时满足。

六、 比选文件评价标准及要求

采用综合评分法评审。比选分值设置：总分100分，其中经济标(投标报价)80分，商务标10分，技术标10分。具体构成如下：

1．经济标评分（80分)

满足招标文件要求投标报价的平均价为评标基准价，其价格分为满分80分。低于评标基准价的报价每低1%扣0.5分，高于评标基准价的报价每高1%扣1分。

（1）有效报价的确定：未通过初步评审的报价按否决竞标处理，不进行后续评审，并且不参与本项目评标基准价的计算。

（2）报价基准价的计算：

a. 有效报价大于5家时：所有通过初步评审的有效竞标价，去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值即为报价基准价；

b. 有效报价小于或等于5家时：所有通过初步评审的有效竞标报价的算术平均值即为报价基准价；

2．商务标评分（10分）

业绩证明：从2018年1月1日起至今有装修业绩（50万元以上）的，每份合同得2分。最高不超过10分（提供复印件，原件备查。合同可以不复印完全，但必须复印出对方单位、合同金额重要信息，否则为无效证明，不得分）。

3. 技术标评分 （10分）

(1) 施工组织方案（0-3分）；

(2)安全生产管理体系及保证措施（0-4分）；

(3)工期保证体系及保证措施（0-3分）。

七、报价文件制作要求

比选响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文件中要求的所有资料，比选响应人必须提供真实的、准确的，若比选响应人有弄虚作假、欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由比选响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

投标文件由资质文件、商务文件、技术文件和报价文件等4部分组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本，正副本各一本。信封的封口须加盖供应商公章。未按规定密封将导致报价文件被拒绝接收。报价文件制作要求如下：

1．资质文件内容要求

提供资料：比选响应人营业执照复印件、安全施工许可证、建筑装饰资质证书；比选响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。以上所有证照必须年审合格，且在有效期内，复印件必须清晰可见，且加盖比选响应人单位鲜章，提供原件备查;

具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选;

- 商务文件内容要求

业绩证明中的每份合同复印件可以不复印完合同的具体内容，但必须有双方单位、合同金额的部分，并加盖鲜章。

- 技术文件内容要求

技术文件格式自定，内容包括施工组织方案、安全生产管理体系及保证措施、工期保证体系及保证措施，文件需加盖鲜章。

- 报价文件填写要求

（1）报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未加盖公章的，视为无效。

（2）报价文件未密封的、报价文件逾期送达的、报价超过最高限价的，视为无效。

八、报价文件目录

1．比选文件封面

2．资质文件

3．比选响应声明书

4．法人授权委托书及身份证明

5．报价一览表

6．重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造报价清单

7．商务部分

8．技术部分

附件：重庆高速公路集团有限公司总部员工食堂维修改造施工图（电子版）

| 询价人： | 重庆高速公路集团有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 重庆市渝北区银杉路66号 |
| 邮 编： | 401121 |
| 电 话： | 023-89138690 |
| 联系人： | 谢磊 |