**朝涪段航道整治工程疏浚砂石**

**运输船舶通航安全维护**

**竞争性比选文件**

**招标人：重庆兴航商贸有限公司**

**二〇二二年十月**

目 录

[第一章 比选公告 3](#_Toc12739)

[1.比选条件 3](#_Toc15012)

[2.工程概况与工作内容 3](#_Toc8666)

[3.报价人资格要求 3](#_Toc18136)

[4.报价文件的相关要求 4](#_Toc26476)

[5.评审办法 4](#_Toc14520)

[6.报价文件的递交 4](#_Toc18088)

[7.发布公告的媒介 4](#_Toc1682)

[8.报价人须知 5](#_Toc31767)

[第二章 发包人要求 6](#_Toc25712)

[1 项目概况 6](#_Toc22171)

[2 工作内容 6](#_Toc11432)

[3 监测工期](#_Toc23109) **[错误！未定义书签。](#_Toc23109)**

[4监测费用及支付方法 6](#_Toc15720)

[第三章报价文件格式 7](#_Toc13535)

[一、法定代表人身份证明或授权委托书 10](#_Toc6326)

[二、投标函 11](#_Toc14962)

[三、报价表 12](#_Toc10665)

[四、资格审查资料 13](#_Toc27185)

[五、其他资料 14](#_Toc7108)

**第一章 比选公告**

朝涪段航道整治工程疏浚砂石运输船舶通航安全维护

比选公告

## 1.比选条件

根据水利部、交通运输部《关于建立长江河道采砂管理合作机制的通知》（水河湖【2020】37号）、《关于加强长江干流河道疏浚砂综合利用管理工作的指导意见》（水河湖【2020】205号）、国家发展改革委水利部等15个部委印发的《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格【2020】473号）精神，市水利局决定启动推行航道疏浚砂石综合利用工作。发包人为重庆兴航商贸有限公司。根据工作要求，拟启动本工程护运输船舶通航安全维护工作，现采取竞争性比选方式确定维护单位。

## 2.工程概况与工作内容

2.1工程概况

1、项目名称：朝涪段航道整治工程疏浚砂石运输船舶通航安全维护；

2、建设地点：朝涪段航道。

3、项目概况：本疏浚砂石工程疏浚介质主要为卵砾石，疏浚砂石总量约为219.98万m3，炸礁82.18万m3。主要疏浚点工程量：草鞋碛（疏浚4.58万m3）、蛮子碛（疏浚24.26万m3）、铜田坝（疏浚8.8万m3、炸礁0.44万m3）、广阳坝（疏浚27.86万m3、炸礁18.72万m3）、长叶碛（疏浚5.04万m3、炸礁0.59万m3）、大箭滩（疏浚29.63万m3、炸礁11.45万m3）、洛碛（疏浚38.49万m3）、王家滩（疏浚62.33万m3、炸礁39.65万m3）、码头碛（疏浚15.64万m3）、中堆（疏浚1.69万m3、炸礁6.57万m3）、青岩子（疏浚1.65万m3），零星炸礁4.76万m3。本次计划临时输岸作业点位于重庆市南岸区纳溪沟码头（所属水域岸线长江右岸，长江上游航道里程648.00km）、天助水泥厂码头（所属水域岸线长江右岸，长江上游航道里程709.00km）。为保障航道运输期间通行安全，避免船舶发生触礁事故，结合主管部门要求，进行公开招投标，以完成疏浚砂石转运期间通航安全维护。

根据总体进度安排及节点工期要求结合目前的作业船舶、作业环境等因素，拟计划于2022年12月01日至疏浚砂项目结束（约2023年6月30日），进行朝涪段航道疏浚砂石输岸作业。

工程内容为： 根据朝涪段航道疏浚砂石输岸项目工程进度安排，为保证砂石运输期船舶通航安全，制定船舶安全通航方案，安排专用维护船艇，专人监听VHF电话，采取有效信息手段准确掌握过往船舶、作业船舶动态，并通报相关安全信息，警示相关船舶，避免过往船舶靠近船舶转运水域，确保通航安全和营运安全。

## 3.报价人资格要求

3.1报价人应同时满足下列资格条件：

（1）报价人为中国境内注册的独立法人企业，具有有效营业执照的的企业（单位）或具有法人证书的事业单位。

（2）报价人营业执照需具有航运咨询服务、水上运输辅助活动或水上工程维护服务资质之一。

（3）报价人自2019年1月1日以来应具有不少于1个类似大桥建设、码头建设、航道整治工程等通航安全维护业绩，合同业绩不低于50万元。证明材料为：合同复印件，须加盖供应商鲜章。

3.2本项目不接受联合体投标。

## 4.报价文件的相关要求

4.1本项目总价最高限价为人民币**32.4万元（大写：叁拾贰万肆仟元整）**。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

4.2报价文件内容格式详见第三章格式要求；装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

4.3报价文件正本1份，副本2份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

4.4报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：朝涪段航道整治工程疏浚砂石运输船舶通航安全维护，报价文件在2022年12月16日10时30分前不得开启。

## 5.评审办法

本项目采用经评审的最低价法。评审小组对通过初步评审的报价人，按报价由低至高的顺序推荐中标候选人。若最低投标价相同的，由评审小组推荐中标候选人。

## 6.报价文件的递交

6.1报价文件递交地点：重庆兴航商贸有限公司（地址：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星C座9楼)。

联系人：刘老师；联系方式：18225122610。

6.2报价文件递交截止时间及开标时间：2022年12月16日10时30分。

6.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

6.4采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 7.发布公告的媒介

7.1本次比选公告及结果公示将在重庆高速公路集团公司官方网站（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://112.35.165.219:8088/PMS/）上发布。

7.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 报价人须知

## 8.1合同签订

本项目发包人为重庆兴航商贸有限公司。若报价人中标后，无正当理由放弃中标或不按时签订合同的，报价人将被列入黑名单。

8.2监督

监督部门：重庆兴航商贸有限公司综合办公室

联系电话：023-89139859

8.3联系方式：

招标人：重庆兴航商贸有限公司

联系人：刘老师

电话：18225122610

2022年11月7日

**第二章 发包人要求**

## 1 项目概况

1.1 项目名称：朝涪段航道整治工程疏浚砂石运输船舶通航安全维护。

1.2 项目地点：朝涪段航道。

1.3 项目规模：本疏浚砂石工程疏浚介质主要为卵砾石，疏浚砂石总量约为219.98万m3，炸礁82.18万m3。

## 2 工作内容

受托方承担的工作范围如下：

2.1 前期与项目负责人员及时沟通定位本次砂石运输工程作业区域，并确认作业维护的大体时间，积极与多方函接，联系沟通相关主管部门，目的是保障砂石运输期间通航安全。

2.2 派遣一艘机动维护船，在砂石运输航道上对转运船舶进行通航安全维护工作；通过软件实时监控船舶动态，用甚高频对附近航行船舶进行联系，对有不明动态的船舶及时询问动态，提醒其注意安全，通过线上线下的方式共同保障施工水域安全。

2.3 合同签订后至疏浚砂项目结束（约2023年6月30日），不定期进行船舶转运，双方提前沟通联系，进行船舶转运期间的通航安全维护。

## 3服务费用及支付方法

3.1 本项目为总价包干，包含差旅、食宿及其他等为完成本合同工作内容所需的所有费用。

3.2支付方法： 发包人采用银行转账方式支付。

3.3 在达到以下支付申请的条件后，承包人可办理相应比例的支付申请。

（1）合同生效，完成维护船舶及人员进场后，支付比例为合同总价的30%。

（2）维护单位服务60日之后，支付比例为合同总价的60%

（3）至合同期限结束，完成砂石转运通航安全维护服务任务后，提供通航安全维护服务总结报告，支付比例为合同总价的10%。

**第三章报价文件格式**

朝涪段航道整治工程疏浚砂石

运输船舶通航安全维护

报价文件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）

2022年 月 日

目 录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、投标函

三、报价表

四、资格审查资料

五、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、投标函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称及标段）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） (¥ )的总报价提供朝涪段航道整治工程疏浚砂石运输船舶通航安全维护服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）其它。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺响应比选文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

手机号：

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

三、报价表

四、资格审查资料

（一）营业执照

报价人提供有效的营业执照复印件，加盖报价人鲜公章。

（二）资质证明

报价人提供有效的资质证明材料复印件，加盖报价人鲜公章。

（三）业绩证明

报价人提供通航安全维护服务合同的复印件，加盖报价人鲜公章。

五、其他资料