附件5

询价函

（询价对象单位全称）：

现就项目特向贵单位询价，若有意愿，请予报价。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 | 白马航电枢纽位于乌江下游河段，地处重庆市武隆区白马镇，是乌江干流水电开发规划的最下一个梯级。该枢纽的开发任务为航运、发电，并具有对银盘水电站运行进行反调节的作用。左岸边坡包括引水渠边坡、坝肩及尾水渠边坡。其中，引水渠边坡最大长度约430m，最大开挖高度约200m，尾水渠边坡最大长度约366m，最大开挖坡高约137m。  根据地质勘察，满足边坡稳定要求及施工组织设计，需要使用土地148.6亩，经初步核实，该用地占用基本农田。 |
| 资质或资格条件要求 | 测绘资质和规划资质乙级 |
| 报价范围和主要工作内容 | 1、占用基本农田踏勘论证报告编制  2、土地利用总体规划修改方案暨基本农田补划方案  3、勘测定界及相关资料  4、现场踏勘工作  5、组织并通过专家审查 |
| 工作要求 | 1、完成踏勘论证报告并通过审查，提交成果资料三份。  2、完成土地利用总体规划修改方案暨基本农田补划方案，通过审查，提交资料三份。  3、完成勘界，提交勘界资料三份（含电子资料）。  4、在两个月内完成方案编制并通过审查。并将资料上报规划和自然资源局。 |
| 报价编制要求及报价组成说明 | 根据相关项目类比，本项目限价23万，为包干使用，包含踏勘论证报告编制、土地利用总体规划修改方案暨基本农田补划方案、勘测定界等工作。 |
| 报价时应提供的证明材料 | 营业执照、资质文件、业绩证明等 |
| 评审办法 | 第二次询价，如有有效报价人的，发包人可自行确定是否发包。 |
| 报价书递交时间、地点、及方式 | 报价文件递交截止至高速集团挂网结束后2日内。递交地点：重庆市武隆区白马镇六方坪（重庆白马航运发展有限公司）。需要密封。 |
| 联系人 | 联系人：姜伟  联系电话：13330226015 传真：  地址：重庆市武隆区白马镇六方坪（重庆白马航运发展有限公司） |
| 询价单位 | （询价单位名称）（盖章） |
| 询价时间 | 2021年7月 |