山区高速公路大规模隧道群G65重庆至武隆段安全与服务智慧化提升研究与应用示范项目设计招标公告

- 1.  招标条件

本招标项目山区高速公路大规模隧道群G65重庆至武隆段安全与服务智慧化提升研究与应用示范已批准建设，项目业主为重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司。项目已具备招标条件，现对项目进行公开招标。

- 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：G65高速公路重庆至武隆段

2.2 项目概况与建设规模：重庆渝湘高速公路界石至武隆段全长135公里，具体分为界石至水江段（界水段）、水江至武隆段（水武段）。界水段2007年建成投运，全长85公里，建有隧道7座，隧道总计全长11.03公里，其中包括特长隧道1座、长隧道3座。水武段于2009年建成投运，全程长约50公里，有特长隧道5座、长隧道1座，中型隧道及短隧道各1座，全路段隧道共计25.6公里，隧道占比达50%。

全线共有界石、大观、水江、武隆4个服务区。该路段日均车流量为6万辆次，其中货车占比约为30%，且占比逐渐增加。

本次提升的具体内容如下：进行路段智慧高速公路建设。对路段现有基础机电设备进行升级，通过全程监控、ETC门架、智慧服务区方式，提升基础设施类应用场景建设，构建高精数字地图，增加基础结构物监测、交通气象监测、车辆热源监控、隧道火灾的监测等系统，从而全面提高路段全域感知能力。在平台端通过多元数据融合，经过大数据平台分析，在一体化云控平台实现对路段的整体管控。

在路段选择10公里长度进行车路协同路段建设，选取隧道构建数字孪生隧道。进一步提高路段大数据资源融合，将界石分中心和武隆分中心进行集中数据采集。选取收费站进行自由流、智慧收费试点。

本项目同时作为重庆市科技局项目《ETC技术在车路协同中的应用》、重庆市交通局项目《山区高速建管运一体化智慧管控技术研究及示范应用》依托项目，开展相关技术研究和应用示范。

2.3 本次招标项目工程投资估算金额：约12000万元；

本次招标项目合同估算金额：约200万元。

2.4 招标范围：

设计单位须完成初步设计（含设计概算）、施工图设计（包括管线、电力、交通工程、智能交通等全部工程）、地质勘探、物探、联合设计及施工配合、竣工验收及相关的后续服务工作。

设计单位在项目设计初期需要按照现有方案应用场景进行详细设计，并对设计工作之外的设计内容（与本项目有关的其他专业设计、深化设计等）提供总控、协调、审查并出具审查意见。

在施工图设计及建设期间，需配合提供足够数量的相关设计文件、图纸和数据，设计单位需配合业主开展项目实施阶段相关工作，参加验收、工程例会、及时开展和提供设计变更文件等。另外配合业主单位开展科技创新成果申报等各项内容。

至交工验收完毕的相关后续服务。

2.5 设计服务期限：90日历天；

2.6 标段划分： 此次招标为1个标段。

- 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质：

（1）设计资质满足以下①、②要求之一：

①具备行政主管部门颁发的工程设计资质公路行业甲级资质；

②具备行政主管部门颁发的工程设计资质公路行业交通工程专业甲级资质。

（2）具备独立法人资格。

投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照（营业执照记载的经营范围不作为否决投标的条件）。

3.1.2 本次招标要求投标人满足以下（1）或（2）业绩条件：

（1）投标人在2017年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）承担过1个工程投资额不少于9000万元或设计合同金额不少于150万元的智慧公路（新建或改建或升级改造）设计或智能（慧）交通（新建或改建或升级改造）设计业绩。

（2）参与过省级及以上行政主管部门或交通主管部门发布的智慧高速标准（含指南）编制。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

- 4.  技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予经济补偿。

- 5.  招标文件的获取

5.1  本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

5.2  投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发布至2022年3月5日17时00分（北京时间）前。

5.3  招标人应于2022年3月8日17时00分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

- 6.  投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年3月24日9时30分，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

6.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

- 7.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

- 8.  联系方式

招标人：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

地址：重庆市渝北区银杉路66号9楼10号

联系人：李老师

电话：023-66410770

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦

联系人：谭老师

电话：023-67590752