**重庆铜永高速公路有限公司**

**智能LED形象墙打造项目**

**竞争性比选文件**

**重庆铜永高速公路有限公司**

**2022年4月**

**（一）****重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目**

重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目准备组织实施，计划以竞争性比选方式确定实施单位，具体情况如下：

**一、项目概况**

本项目位于大足龙水湖，主要内容是铜永公司一楼大厅智能LED形象墙设计制作及安装。

**二、项目限价及工期**

本项目最高总限价为：126000.00元（大写：壹拾贰万陆仟元整）（以上限价为含税金额。竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价，否则均为无效竞标。

工期要求：签订合同之日起7日。

**三、竞标人资格要求：**

1、具有独立法人资格、有效的营业执照、银行开户许可证。  
2、信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无

故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态。比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

1. 方案设计需出3D设计图（未出3D设计图将视为放弃投标资格）。

4、施工进度安排。工期7天，招标单位将按中标单位承诺的进度安排写进合同内，如最终不能按计划完成，扣取合同金额10%的违约金。

**五、比选响应文件组成**

按比选文件格式执行。

**六、评标办法**：

本项目采用经评审的最低投标价法。比选人优先评审各单位的设计方案，设计方案满足比选人要求的前提下(投标人设计方案不满足比选人要求的不予评审其报价)，评标委员会再评审各单位的资格条件，所有要求均满足的条件下按有效报价由低到高的先后顺序推荐中标候选人。若出现最低投标价相同时，近两年有高速集团类似LED形象墙设计制作合同、施工设计案例的优先。

**七、竞争性比选须知**

**（一）竞争性比选公告及结果公示：**

本项目竞争性比选公告及公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

1. **竞争性比选响应文件递交截止地点：**

重庆铜永高速公路有限公司107办公室（大足龙水湖收费站内）。

**（三）竞争性比选响应文件递交截止时间：**2022年4月29日上午10时00分。

**（四）竞争性比选响应文件装订要求：商务报价与设计方案装订成一册，递交一份**。在响应文件中，响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

**（五）密封要求：**

竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

**竞标人应按要求制作的竞争性比选响应文件，将商务报价与设计方案分别装订成册密封到一个封套中**，再在封套上写明：重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目，竞争性比选响应性文件在2022年4月29日上午10时00分前不得开启。

**（六）廉政约定：**

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

**举报电话：023-43638690**

**我司承诺：**对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

**（七）**合同按甲方格式及内容执行签订（详见合同范本）

**（八）**竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

**（九）竞争性比选人联系方式：**

竞争性比选人：重庆铜永高速公路有限公司

地址：大足区龙水湖收费站内

联系人：王老师 18523969595

**（二）重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 超清LED屏 | 平方 | 10 | 整体方案设计（含出3D效果图）、强力全彩P2.5超清LED屏+JBL音响+功放、企业文化装饰 |

**（三）竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目**

**竞争性比选响应文件**

**商务报价部分**

**竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）**

**2022年 月 日**

**（一）、报价书**

**致：重庆铜永高速公路有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写） （¥ ）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**（二）已标价报价清单**

**货币单位：人民币 元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 | | 备注 |
| 单价 | 金额 |
| 1 | 超清LED屏 | 平方米 | 10 |  |  | 整体方案设计（含出3D效果图）、强力全彩P2.5超清LED屏+JBL音响+功放、企业文化装饰 |
| 2 | 总报价： | | | | | 此价格为含税包干价 |

备注 1、该价格已包含设计费、制作费、所有主材费用、辅材费、机械设备、人工、税金、保险、赶工加班补助、食宿、运输费、安装费、收边收口、安全措施费等一切明示及暗示的所有费用；

1. 本价格为固定单价，不做调整，比选申请人应考虑合同期间价格风险；
2. 工程地点：大足龙水湖收费站内

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：

日期： 年 月 日

**（一）法定代表人身份证明及授权委托书**

**1、法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人： （盖单位章）

年 月 日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**2、授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权

附：**法定代表人及授权委托人身份证明。**

竞 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**3、竞争性比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证或基本账户信息**

**4、竞争性比选申请单位信誉承诺**

重庆铜永高速公路有限公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件提供设计服务。

我司承诺提供的设计、制作服务满足国家规范标准及竞争性比选文件需求。

比选申请人： （盖单位章）

年 月

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的**网页截图**复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，**示例**如下：

**5、类似案例业绩证明材料（合同复印件、设计方案、实施项目案例）**

**6、售后服务及承诺书**

**重庆铜永高速公路有限公司智能LED形象墙打造项目**

**竞争性比选响应文件**

**设计技术部分**

**竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）**

**2022年 月 日**

**合同范本**

**重庆铜永高速公路有限公司**

**智能LED形象墙打造项目合同**

合同编号：

甲方：重庆铜永高速公路有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经双方友好协商一致，特订立本合同。

一、合同内容：铜永公司一楼大厅智能LED形象墙设计制作及安装、调试并保证设备具有扩展功能。

二、设备清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 | | 备注 |
| 单价 | 金额 |
| 1 | 超清LED屏 | 平方米 | 10 |  |  | 整体方案设计（含出3D效果图）、强力全彩P2.5超清LED屏+JBL音响+功放、企业文化装饰 |
| 2 | 总报价： | | | | | 此价格为含税包干价 |

三、施工工期：2022年05月 日至2022年05月 日，完成设备安装调试。因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。

四、合同金额：人民 元（大写金额人民币： 元正），此价格为含税价。

五、付款与开票

1.本合同采用交付LED形象墙同时开具增值税普通发票后甲方支付80%合同款。

2.乙方安装调试验收合格后，甲方支付10%合同款。

3.质保期一年内未发生质量问题，甲方支付剩余合同款。

六、甲方的责任和义务

1、在乙方进行安装调试过程中，甲方应为乙方提供系统所涉及的相关地点的施工条件和相关人员的协调。

2、甲方应当积极配合乙方调试。

3、甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内，组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收。

4、甲方按合同规定向乙方支付应付合同款。

七、乙方的责任和义务

1、乙方负责合同中所有设备的安装、调试。

2、乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告。

3、乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费。

4、乙方负担运输过程中设备的破损、丢失的责任。

5、 经甲方验收合格后，乙方随工程向甲方移交相关的技术资料。

6、乙方按施工规范施工，如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任。

八、违约责任

甲乙双方应认真履行合同，在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款，违约方支付守约方合同总额10%违约金，并继续履行合同至合同终止。

九、质量保证及售后服务

1、本合同规定设备质量保证期为一年，在质保期内，乙方承担维修、维护责任，但因甲方人为因素损坏除外。

2、在质保期内，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。

3、售后服务管理机构联系方式：

售后服务机构：

电话：

十、附则

1、如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向辖区内人民法院提起诉讼。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

甲方：重庆铜永高速公路有限公司

法定代表人

或委托代理人：

日期: 年 月 日

乙方：

法定代表人：

或委托代理人：

开户行：

账号：

日期: 年 月 日