渝高速路纪要〔2021〕42号

重庆高速公路运行管理委员会办公室

关于2021年7月营运管理专委会的纪要

2021年7月23日，重庆高速公路运行管理委员会办公室（以下简称“管委会办公室”）在集团三楼多功能厅组织召开了2021年7月营运管理专委会，参加会议的有管委会办公室、运行管委会各营运管理成员单位的相关领导及人员。会议汇报了上半年管委会机电运维及专项执行情况，并审议了管委会相关工作提案，经充分讨论，形成了一致意见，现纪要如下：

- 会议审议并通过了《关于管委会日常维护及专项等实施方案的的提案》。

会议同意提案内16个项目按以下方式实施：联网收费软件维护费项公开招标3年期，今年上半年按招标结果与原维护单位重庆首讯科技股份有限公司（简称“首讯公司”）续签；门架软件维护费用（省）项公开招标3年期，今年上半年按招标结果委托联网收费系统软件开发单位中远海运科技股份有限公司（简称“中远海运”）、成都曙光光纤网络有限责任公司（简称“成都曙光”）维护；监控总中心日常及专项维护费项公开招标3年期，今年上半年按招标结果与原维护单位首讯公司续签；联网收费系统省中心平台维护费项公开招标3年期，今年上半年按招标结果与原维护单位中远海运续签；重庆联网收费智能化综合服务管理平台建设项目采取公开招标；重庆高速省中心网络安全系统建设项目、收费智能化管理系统项目、重庆高速公路智慧路网监控平台建设项目采取竞争性比选（工程类）；工程造价咨询费采取竞争性比选（咨询类）；office软件正版化与首讯公司续签合同；宽带租赁费与重庆移动续签合同；受技术单一限制，联网收费数据传输及数据库软件维护费项委托原维护单位重庆市浩鹏软件技术开发有限公司（简称“重庆浩鹏”）实施维护，发行及密钥系统维护费项委托原维护单位首讯公司实施，高德地图项委托首讯公司实施，重庆高速公路ETC公众号升级项目委托重庆通渝科技有限公司（简称“通渝公司”）实施，省中心现金自动退费系统委托通渝公司实施。

- 会议审议并通过了《关于自助收费车道软件升级开发费用的提案》。

会议同意项目总预算160万元，在2021年中期预算中申报，软件升级开发费用由第三方审价单位审核。

- 会议审议并通过了《关于全国抢险救灾车辆通行管理联网收费系统升级改造的提案》。

项目根据交通部相关文件要求，开展全国抢险救灾车辆通行管理联网收费系统升级改造，涉及现有省中心系统、收费站级和车道级系统的升级改造。

会议同意项目立项，项目总预算60万元，在2021年中期预算中申报，软件开发费用由第三方审价单位审核。鉴于重庆高速公路联网收费系统由中运海运、成都曙光两家公司开发，为保证系统按时顺利上线，以及保障软件开发及运维的连续性和稳定可靠，会议同意该项目委托中远海运、成都曙光实施。

- 会议审议并通过了《关于开展新一代智慧收费车道设计的提案》。

项目结合取消省界收费站以后的收费业务现状，利用收费、门架、牌识数据，加快虚拟化、云计算、大数据等信息技术与高速公路收费业务的深度融合，开展新一代智慧收费车道设计工作。

会议同意项目立项，项目总预算50万元，在管委会咨询及中介机构服务费中新增预算。

- 会议审议并通过了《关于国密系统在线密钥服务采购的提案》。

按交通部要求，全网密钥都必须使用在线密钥以确保密钥安全。计划采购在线密钥，对全路网所有收费车道、入口广场称重车道及CPC卡管理平台等的离线密钥进行更换。

会议同意由结算中心统一向北京中交国通智能交通系统技术有限公司（简称“中交国通”）购买密钥发行技术支持和服务。采购密钥卡5000张，单价为70元/张（全国统一价），合计费用35万元，在管委会资本性资产-2019年全国取消省界站项目中列支。

- 会议审议并通过了《关于开展手持收费机送测工作的提案》。

为保障手持收费机的全国兼容性、系统稳定性、性能达标等，需要开展手持收费机送测工作。

会议同意委托北京易路行技术有限公司实施手持收费机测试工作，预估测试费用为10万元，在管委会资本性支出-手持机系统开发中列支。

- 会议审议并通过了《关于12122热线智能客服平台开发项目的提案》。

客服系统一期建设基本完成，准备进行二期建设，包含内容有：智能语音应用、智能机器人坐席、客服大数据。

会议同意2021年下半年增加资金计划200万，在中期预算中申报调整，用于12122热线客服智能系统二期开发的前期建设。

八、会议审议并通过了《关于高速公路突发事件短信广播的提案》。

项目依托运营商大数据平台，向特定区域内社会公众发送手机短信，解决高速公路突发事件造成交通管制、交通中断时，事发上游车辆、人员无法及时有效获取信息的难题。

会议同意项目立项，项目总预算50万元，在2021年中期预算中申报。

九、会议审议并通过了《关于重庆高速ETC公众号自助投诉工单及现金自动退费相关功能开发的提案》。

项目为贯彻落实交通运输部路网监测与应急处理中心要求，开展移动端自助投诉工单及现金自动退费的功能开发。

会议同意项目立项，项目总预算15.39万元，在2021年中期预算中申报。同意该项目委托通渝公司实施。

- 会议审议并通过了《关于开展重庆市高速公路货车车型收费标准实施效果后评估分析项目的提案》

根据上级部门要求，开展重庆市高速公路货车车型收费标准实施效果后评估分析项目。

会议同意项目立项，项目总预算20万元，采用竞争性比选方式确定项目实施单位。

参会人员：

管委会办公室：赵书丽、张特森、李俊异、陈力云、罗隐、

杨隽莹

管委会成员单位：成渝公司董杰、刘凤娟，垫忠公司欧世清、谢波，东北公司张雪峰，东南公司杜晟，股份公司戴晓虹、刘洪标，沪渝渝黔公司何力、李家兴，江习公司曾祥毅，九永公司夏国琰、刘洋，南方公司夏卫国、黄林，铜永公司张帆、郑茂，万利万达公司杨志平、谢居楷，渝涪公司董波、汪德全、赵赟，渝广梁忠公司杨恩，渝合公司何颖，渝邻公司魏大海、黄桷，渝蓉公司孟凡荣，中渝公司杨颖、张海波，中铁建重投万万，中交资管沈猛、尹诚，首讯公司向光华、代振

重庆高速公路路网管理有限公司综合管理部    2021年8月9日印发