重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

C1 合同段 K109+161～K109+509 段左侧滑坡工后监测工程

竞争性比选函

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2021年11月

根据重庆高速工程顾问有限公司文件精神，现采用公开竞争性比选方式确定重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C1 合同段 K109+161～K109+509 段左侧滑坡工后监测工作。项目概况及有关要求如下：

一、工程概况

1.1工程地点：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

1.2监测暂定时间： 2021年12月6日～2023年12月5日。（具体以比选人实际安排施工时间为准）。

二、主要服务内容

主要工程内容：K109+161～K109+509 段左侧滑坡工后监测（滑坡情况介绍详见附件）。

三、报价人资格

3.1报价人须具有独立的法人资格，有效的营业执照，并同时具备以下勘察（或勘查）和设计资质：

3.1.1须具备以下勘察（或勘查）资质之一即可：

①具有地质灾害治理工程甲级勘查资质；

②具有工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质；

③具有工程勘察综合甲级资质。

3.1.2须具备以下设计资质之一即可：

①具有地质灾害治理工程甲级设计资质；

②具有工程设计综合甲级资质；

③具有工程设计公路行业甲级资质；

④具有工程设计公路行业公路专业甲级资质。

3.2如果报价人实质上不符合报价人资格要求，即使已已提交报价文件，询价人也可以随时取消其报价或中标资格，由此产生的责任由报价人承担。

四、报价文件

4.1报价文件的组成

（1）报价函及报价清单

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）报价人基本情况表

4.2 报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。

4.3 报价文件的签署及密封

（1）报价人编制完整的报价文件，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在报价函上签署姓名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认。否则将否决其报价。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

5.1报价人必须加强环保意识，做到文明作业,安全施工。报价人的报价应根据具体的工作内容、工序要求、工时消耗、进出场交通费、施工中交通车使用费和报价清单综合考量后并以询价方在工程量清单(见附件一)中提出的数量为依据进行报价，包含所列的全部工作内容的辅助人工费用、机具费、员工往返车费、临时生活费、节假日加班费、安全生产费、保险费、税金、管理费、利润等相关费用的综合报价(包工包料)，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.2本次询价的最高限价为：壹拾玖万七仟玖佰零七元整（197907.00元）。报价人的报价不得超过询价人公布的最高限价，否则将否决其报价。

六、技术标准及质量要求

6.1技术标准：报价人应严格按照《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》要求进行监测，各项指标应达到规范所规定的标准和要求。

6.2工程质量相关要求：报价人应认真按照标准、规范和设计的要求以及询价人依据合同发出的指令开展工作，随时接受甲方代表、询价人的检查检验、为检查检验提供便利条件。承担由自身原因导致返工、修改的费用，工期不予顺延。

七、合同价款及支付方式

7.1每半年根据询价方提供的监测资料；发包方按合同金额的25％支付给报价方。

7.2工程税金的支付办法：报价人提供相应完税资料。

7.3报价人不得提出其他计量、计价方式。若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

八、安全责任和安全保证措施

8.1安全管理工作由报价人自行负责，报价人应承诺严格按制定的相关管理规定进行现场的作业安全管理工作，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若发生安全方面的责任事故，由报价人承担全部责任。

8.2报价人的作业人员和车辆必须服从发包方现场人员的指挥，否则按违反安全操作规程处理200元/次。

8.3报价人的作业人员必须正确穿戴橘红色工作服，佩带必备的安全设施（如手套、安全帽、保险带等工具），违反安全操作规程由报价方承担全部责任。

8.4报价人必须自行为作业人员按国家规定购买相关保险，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

8.5安全费用不低于工程总造价的1.5％，该费用主要用于完善和改进安全生产条件（包括安全教育培训、安全设施设备的维护保养、作业人员的安全防护及安全生产技术措施费用等）。

8.6保险费用不低于工程总造价的3.6‰，该费用主要用于按照相关规定购买工程和作业人员相关保险，作业人员保险需购买雇主责任险，且人均保额不得低于20万元/人；

九、违约责任

9.1人员违约：报价方技术工种人员无技术技能资格证，报价人将承担贰仟元/人/次的违约责任。

9.2工程质量违约：监测工作满足《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》的要求，严格服从询价人现场管理人员的安排，若由违规操作，将视为报价人单方违约，应承担伍仟元/次的违约赔偿，视情节，询价人保留单方终止合同的权利。

9.3工期违约：按照询价人的要求组织实施，严密施工，确保质量，如因报价方原因导致询价人的工程任务无法按期交工，报价人将承担伍仟元/天的拖延工期损失赔偿金。

9.4安全违约：若报价人违反第五项条款中相关安全责任的相关规定，报价人将承担贰仟元/次的违约责任。

9.5资料违约：监测结束后，报价人单位应在15个工作日内向询价方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向发包方缴纳违约金；

十、开标

10.1开标方式：现场开标

10.2开标时间：2021年12月6日（星期五）上午10：00（北京时间）

10.3开标地点：重庆高速工程顾问有限公司1208室

10.4若出现不同报价人的报价相同，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

十一、评审及定标

11.1评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

11.2评审及候选人推荐

本次比选评审采用经评审的最低价。

11.2.1报价人通过评审的主要条件如下：

1）报价文件的组成齐全；

2）报价函、法代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全，报价文件密封完好。

3）具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

4）勘察（或勘查）和设计资质满足比选文件要求；

5）报价人的报价未超过比选文件规定的最高限价。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

11.2.2推荐候选人

评审委员会对通过评审和的报价人按报价由低到高进行排序，推荐1～3名候选人。若报价相同，则按开标时抽签确定的先后顺序排名。

八、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号1210室

邮　编：401121

联系人：王羽

电  话：18680865230

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路

C1 合同段 K109+161～K109+509 段

左侧滑坡情况介绍

银百高速城口（陕渝界）至开州段高速公路第 C1 标段 2K109+166～

2K109+614 段挖方路基位于开县和谦镇江东村 5 组。线路穿越一山脊斜坡，

设计路基宽度 25.5m。开州区 2019 年 2 月初至 7 月底，工程区发生多次

连续降雨，特别是 6 月 28、29 日强降雨，致使 K109+100～K109+600 段路

基内侧斜坡局部地段房屋、地表变形增大， 7 月 26、30、31日强降雨后斜坡

后缘裂缝进一步扩大，并在斜坡后缘水塘后形成新的拉张裂缝。

滑坡平面形态大致呈倒“舌”状，后缘较窄，前沿逐渐变宽，纵向总体

东高西低。滑坡后缘边界距道路中线约 300.00m，高程为 397.00m 左右，经

调查，后缘边界的确定主要以最远的拉张裂缝为边界；前缘位于高速公路左

侧边坡位置，高程为 325.00m；滑坡左以沟谷及开挖边坡基岩出露为边界，

里程桩号为 K109+161；右侧以开挖边坡揭露基岩为边界，里程桩号为

K109+510。滑坡平面面积约 8.79×104 m 2 ，平均厚度约为 11.44m，体积约为

100.56×104 m 3 ，规模为巨型，潜在失稳变形方向 292°，为推移式滑动。

为能更准确的对不稳定斜坡进行分析评价，现根据斜坡变形变形严重

情况将整个不稳定斜坡分为弱变形区和强变形区两个区，即 K109+161～

K109+322 段左侧斜坡为弱变形区，K109+322～K109+509 段左侧斜坡为强变

形区。

①1#滑坡变形特征：其中强变形区 K109+322～K109+405 段为填方路

基，K109+405～K109+586 段为挖方路堑。

K109+332～K109+405 段设计为填方路基，于 2018 年 5 月开始施工，

目前该段填方路基已回填至设计高程，回填高度为 8.89～10.50m，施工期

间斜坡未见变形迹象。2019 年6 月28、29日强降雨后，K109+405～K109+586

段路基后缘地出现变形裂缝。边坡内侧后缘房屋地坝、地表开裂斜坡后缘房

屋地坝在暴雨后裂缝扩大裂缝 LF9、LF11 在 7 月 30、31 日连续降雨后继

续扩大，证明暴雨对斜坡稳定性影响较大。

K109+405～K109+586 段设计为挖方路基，设计挖方高度 6.04～24.41m，

于 2018 年 4 月开始施工，该段实际开挖高度 13.15～21.70m，施工期间斜

坡未出现变形，施工至 2019 年 2 月边坡内侧 200m 房屋地坝及地表出现变

形开裂。

②2#滑坡变形特征：K109+161～K109+322 段左边坡为挖方路堑，于

2018 年 5 月开始施工，目前该段路基左侧边坡开挖高度 3.00～7.20m，开

挖期间边坡内侧斜坡未出现变形，施工至 2019 年 6 月 29 日发现地方道路

内侧边坡坡顶 18m 处出现边坡变形裂缝 LF20，在 55.4m 处出现拉张裂缝

LF13，再往后未发现变形变形迹象。根据现场调查，该拉张裂缝位主要是地

方道路边坡开挖后形成临空面，在 2019 年 6 月 28、29 日的强降雨后形成

变形开裂。

2019 年 7 月至 2020 年 7 月期间原弱变形区下方 K109+161～

K109+322 段路基已基本开挖至道路设计标高，该段路基左侧形成了 15-20m

的临空挖方边坡。目前边坡上部正在进行抗滑桩施工桩孔开挖阶段，桩孔均

未开挖至设计标高。受近期持续暴雨作用，原弱变形区（K109+161～

K109+322）再次出现了较大变形。变形特征主要变形在以下几个方面：

位于不稳定斜坡中后缘（35KV 县谭线 015 号高压铁塔附近）产生了大

量近平行于等高线的张拉裂缝，裂缝有错台现象，根据现场对裂缝下错高度

进行测量，最大错台深度约 0.6m；还建公路内侧斜坡发生了整体位移，多

处路面被错段、下沉。

附件 ：报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价人：        （盖单位章）

年    月      日

一、报 价 函

致重庆高速工程顾问有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】完成    （项目名称）    工作，并以优质的服务在询价人规定的时期内完成全部工作。

报价人：  （单位全称） （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期: 　　　　年   月   日

注：报价人仅须在报价函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C1 合同段 K109+161～K109+509 段左侧滑坡工后监测工程工程量清单

| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 限价 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地表位移 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基准网 | 水平位移（二等） | 点 | 9 | 1987 |  |  |
|  |  | 垂直位移（二等） | 点 | 9 | 1123 |  |  |
|  | 观测费 | 水平位移（三等） | 点·次 | 270 | 142 |  |  |
|  |  | 垂直位移（三等） | 点·次 | 240 | 55 |  |  |
|  | 材料及安装费 |  |  | 19 | 750 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 75977 |  |  |
| 二 | 深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深部位移监测 | 0<D≤20 | 米·次 | 2775 | 26 |  |  |
|  |  | 20<D≤40 | 米·次 | 420 | 35 |  |  |
|  | 地下水位观测 | 观测孔 | 孔·次 | 150 | 60 |  |  |
|  | 钻孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻孔 | 0<D≤10 | 米·次 | 60 | 124 |  |  |
|  |  | 10<D≤20 | 米·次 |  | 158 |  |  |
|  |  | 20<D≤30 | 米·次 | 10 | 186 |  |  |
|  | 主材 |  | 米 | 115 | 65 |  |  |
|  | 对接件 |  | 个 | 32 | 52 |  |  |
|  | 密封帽 |  | 套 | 6 | 86 |  |  |
|  | 地面保护 |  | 套 | 6 | 700 |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  | 119005 |  |  |
| 三 | 安全措施费 |  | 项 | 1 | 2925 |  |  |
| 总计（一+二+三+四） |  |  |  |  | 197907 |  |  |

### 二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书的复印件。

五、其他资料