重庆航发电力销售有限公司

光伏+生态复绿试点项目

询价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 询价人： | 重庆航发电力销售有限公司 |
| 发包人： | 重庆航发电力销售有限公司 |

2023年3月

目录

[第一章 询价公告](#_Toc52097499)

[1.询价条件](#_Toc52097500)

[2.项目概况与询价工作范围](#_Toc52097501)

[3.报价人资格要求](#_Toc52097502)

[4.报价文件的递交](#_Toc52097503)

[5.发布公告的媒介](#_Toc52097504)

[6.联系方式](#_Toc52097506)

[7.监督部门](#_Toc52097507)

第二章 报价文件要求与评审办法

1.报价文件要求

2.评审办法

第三章 技术条款与合同签订

1.技术条款

2.合同签订

3.支付方式

4.成果提交及服务期限

[第四章 报价格式](#_Toc52097515)

[一、法定代表人身份证明或授权委托书](#_Toc52097543)

[二、报价函](#_Toc52097544)

[三、报价表](#_Toc52097545)

[四、资格审查资料](#_Toc52097546)

[五、诚信承诺书](#_Toc52097547)

[六、其他资料](#_Toc52097548)

第一章 询价公告

重庆航发电力有限公司

光伏+生态复绿试点项目询价公告

## 1.询价条件

本项目 重庆航发电力销售有限公司光伏+生态复绿试点项目 已具备发包条件，询价人为 重庆航发电力销售有限公司 ，发包人为 重庆航发电力销售有限公司 。根据实际工作需要，现计划对该项目苗木供应栽种 采取竞争性比选方式确定实施单位。

## 2.项目概况与询价工作范围

 2.1项目地址

开州区温泉镇城开高速黄家梁隧道口（开州端）

 2.2项目概况：

 该项目拟对城开高速分布式光伏项目一期黄家梁隧道点位场地通过回填种植土后栽植麦冬、三角梅、杜鹃的方式进行绿化，绿化面积约为695平方米。

 2.3本次询价项目最高限价金额： 90000 元。

2.4询价范围：

1.按照国家法律法规及设计要求完成本项目所有苗木供应栽种工作任务。

2.具体工作内容详见暂估工程量清单。

2.5工期(交货期/服务期）：施工期预计5天，质保期12个月。具体进退场时间以发包人通知为准。

## 3.报价人资格要求

3.1本次询价实行资格后审，报价人应同时满足下列资格条件：

（1）报价人为中国境内注册的独立法人企业。

（2）报价人具有以下资质条件：

①具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证的单位，多证合一的需备注；

②园林绿化工程施工或者具备市政公用工程施工三级及以上资质。

（3）业绩条件：

报价人自 2019年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少具有 2 个及以上且合同金额7万以上 苗木供应栽种相关项目业绩。

3.2报价人没有被列入高速公路集团有限公司黑名单。

3.3本项目不接受联合体询价。

## 4. 报价文件的递交

4.1报价文件递交地点： 重庆市渝北区高新园星光大道68号天王星C座9楼 (重庆航发电力销售有限公司）。

4.2报价文件递交截止时间：公示之日起算3个工作日内。

4.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

4.4采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 5.发布公告的媒介

5.1本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）上发布。

5.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 6.联系方式

询价人： 重庆航发电力销售有限公司

地 址：重庆市渝北区高新园星光大道68号天王星C座9楼

联系人：杨老师

电 话：17783302429

 如需现场勘察，请与杨老师联系。

## 7.监督部门

监督部门：财务资产部

联系电话：023-63207168

 2023年3月15日

 重庆航发电力销售有限公司

第二章 报价文件要求与评审办法

## 1.报价文件要求

1.1本项目总价最高限价为人民币 90000 元整（￥玖万元整）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

1.2报价文件内容格式详见第四章格式要求；装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

1.3报价文件正本1份，副本1份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

1.4报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：重庆航发电力销售有限公司光伏+生态复绿试点项目，报价文件在公示之日起算3个工作日内不得开启。

## 2.评审办法

本项目采用经评审的最低价法。

第三章 合同条款与格式

1. 合同范围

 1.1工程名称：重庆航发电力销售有限公司光伏+生态复绿试点项目

 1.2工程地点：重庆市开州区温泉镇城开高速黄家梁隧道（开州端）

 1.3工程内容： 该项目拟对城开高速分布式光伏项目一期黄家梁隧道点位场地通过回填种植土后栽植麦冬、三角梅、杜鹃的方式进行绿化。具体工作内容详见暂估工程量清单。

 1.4承包方式：

1.4.1本工程采用综合单价含税包干。

1.4.2乙方按包人工、包场地清理平整、包苗木运输、包种植土、开挖种植穴、包施肥、包种植成活、包安全、包文明施工的方式承包施工。

1.4.3上述为固定综合单价包含了以下费用：苗木采购、种植场地的清理平整、清理碎石杂草、种植土、苗木的移苗、开挖种植穴、施肥、种植；施工和质保期间的一切水电费、人工费和机械设备费用，含所有的机具设备及材料的装卸、归堆、保管、搬运等费用；规费；税费。

1. 合同工期

 2.1 5天 乙方须严格按该工期指导施工。同时乙方必须保证有足够的人力及机械设备，确保工程质量、安全、文明、环保，按期完成。

 2.2如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。

 2.3若乙方的施工进度达不到业主、甲方的工期要求时，乙方应无条件增加劳动力和机具设备，其费用不作调整；此后若仍无改观，甲方有权再增加劳动力和机具设备，发生的所有费用均由乙方负责，甲方在乙方工程款中扣除。

2.合同签订

发包人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中标人直接与发包人（\_\_重庆航发电力销售有限公司）签订合同。按照相关管理办法，须包含安全和廉政合同。若报价人中标后，无正当理由放弃中标或不按时签订合同的，报价人将被列入黑名单。

3.合同价格与支付方式

3.1合同价格与计量

价格：本项目总造价为人民币 元,具体总造价以实际工程量为准。

本项目为**固定综合单价**合同。发包人所报**单价**在合同有效期内固定不变。

3.2合同支付

发包人采用银行承兑汇票或银行转账方式支付。在达到以下支付申请的条件后，承包人可办理相应比例的支付申请，发包人将按以下方式和比例向承包人支付合同价款：

第一次支付：乙方完成设计图纸以及所有栽植工作经甲方验收后，甲方支付至合同总金额的85%，

 第二次支付：12个月质保期满、乙方完成结算后，经甲方验收，苗木达到合同约定90%以上成活率后，甲方支付至合同总金额的100%。

承包人申请支付时，应提交书面支付申请表、达到合同支付条件的证明材料及符合国家税法规定的相应的增值税专用发票。

4.验收与缺陷责任（质保期服务）

4.1 验收要求；

 工程验收以本工程合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

4.2 缺陷责任期（质量保证期），相关服务要求；

4.2.1苗木质保期为 12 个月，从乙方完成工程施工所有工作内容经甲方验收后起计。

苗木成活率：苗木种植应无杂草、无枯黄、无病虫害，

各种苗木生长茂盛，种植成活率应达到90%以上。种植成活率应达到90%以上即视为合格。如质保期满苗木成活率不足90%，乙方须补栽苗木直至成活率满足要求，补栽产生的一切费用由乙方承担。

 本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格，付清工程尾款后自然失效。

1. 违约责任

5.1甲方责任：

5.1.1甲方委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、文明施工；工程实施期间的质量验收及其他事宜。

5.1.2甲方不保证提供水源和电源及接驳口，施工及管养过程中的用电用水需乙方自行解决。

5.2乙方责任：

 5.2.1按施工安全规范做好施工、质量、安全管理，遵守甲方文明施工管理规定，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并上报甲方及有关部门。

 5.2.2乙方委派 为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、进度等。

 5.2.3按合同要求的竣工时间和甲方的进度安排，配备足够的人工及机械设备施工。

 5.2.4综合单价内已包含了乙方施工作业所需的一切协调费用。若由于乙方工作不到位，致使有关政府部门的罚款，甚至返工，所造成的一切费用由乙方承担。

 5.2.5工程竣工后的场地清理，并且保证施工现场不得存在遗弃的苗木枝干、淤泥渣土，若乙方没有清理干净，所产生的费用由乙方负责。

 5.2.6一切劳务纠纷，均由乙方负责。

 5.2.7接受业主、监理等部门的检查监督。

1. 争议的解决

本合同未尽事宜，本着双方友好协商的原则，协商解决。本合同甲方拥有最终解释权，发生纠纷协商或调解不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。

1. 附件

附件1.廉政合同

附件2.安全合同

附件1

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（发包人）与（承包人），特订立如下合同：

一、一般约定

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业部门的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其交通建设市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签字或盖章之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为承包合同的附件，与承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签字或盖章后立即生效。

八、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

发包人： 承包人：

法定代表人： 法定代表人：

或其授权的代理人： 或其授权的代理人：

签订日期： 签订日期：

附件2

安全生产合同

为在 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （全称） （以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家、重庆市及行业有关安全生产的法律法规。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对施工现场安全生产检查，监督及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导。工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备1名的比例配备专职安全生产管理员，不足5000万元的至少配备1名，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职安全生产管理员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为；乙方应采取适当的安全措施，防止在施工过程中泥土及其他物品掉落到高速路面。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（单位全称）（盖章） 乙方：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人 ： 法 定 代 表 人：

或 或

其授权的代理人： 其授权的代理人：

签 字 日 期： 签 字 日 期：

1. 报价文件格式

XXXX项目

报价文件

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人: （签字）

2023年 月 日

目 录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、投标函

三、报价表

四、资格审查资料

五、项目方案及进度安排

六、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写） (¥ )的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）项目方案及进度安排；

（6）其它。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函

为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应

询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价

文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合

同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

三、报价表

1.报价说明

（1）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

（2）报价表中的价格，应包括报价单位完成合同内容所需的人工费、苗木采购费、设备费、保管费、运杂费、保险费、管理费、利润、运输费、税费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所发生的其他全部费用。

（3）依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由承包人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

（4）报价文件报价的“综合单价”、“合价”均由报价人填写。

1. 报价表

详见附件：清单报价表

四、资格审查资料

1.营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书

2.资质证书

3.业绩证明

4.人力资源配备

5.其他。

6.信用承诺书

\*注：以上报价文件均需加盖鲜章并装订成册。装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。否则其报价文件将被否决。

信用承诺书

重庆航发电力销售有限公司：

我公司（报价人名称）参加了贵单位\_\_\_\_\_\_\_项目的询价，自愿作出以下承诺：

1、询价截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、询价文件符合 “合同条款与格式”规定，询价文件中没有询价人不能接受的条件。

5、询价文件符合 “技术标准和要求”规定。

6、*其他： \_\_\_\_\_\_\_。*

特此承诺。

报价人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

五、项目方案及进度安排

*可以从以下几方面做一项或多项要求：*

项目的认识（结合项目背景、区域概况、等书面资料）；

技术方案（结合项目需求，编制相应专项研究方案、工作程序等）；

项目管理及质量保证措施（项目管理组织合理、管理体系完善、质量保证措施等）；

进度计划与措施（总计划各关键环节的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠等方面)；

承诺等。

六、其他资料